02.11.2010    100/5-гд

Об отчете о выполнении

«Программы развития ЗАТО Саров

Нижегородской области на 2009-2011 годы»

за 2009 год

Заслушав отчет Администрации города Сарова (исх. № 01-18/1761 от 14.07.2010) о выполнении «Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области на 2009-2011 годы», утвержденной решением городской Думы от 06.11.2008 № 92/4-гд (в редакции решения городской Думы от 10.11.2009 № 125/4-гд) за 2009 год, городская Дума города Сарова

решила:

Отчет о выполнении «Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области на 2009-2011 годы» за 2009 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова							П.Ф. Шульженко

Приложение

к решению городской Думы

от 02.11.2010 № 100/5-гд

ОТЧЕТ

о выполнении «Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области

на 2009 - 2011 годы» за 2009 год.

Администрация города Сарова представляет отчет о выполнении мероприятий «Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области на 2009 - 2011 годы» за 2009 год (далее - программа), утвержденной решением городской Думы города Сарова от 06.11.2008 № 92/4-гд (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Сарова от 10.11.2009 № 125/4-гд).

Всего в рамках программы запланировано 4 направления развития ЗАТО Саров:

- Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.

- Совершенствование и развитие производственной и коммунальной инфраструктур города.

- Повышение безопасности функционирования ЗАТО.

- Восстановление исторического облика комплекса «Саровская пустынь».

В 2009 году программа реализовывалась по двум основным направлениям:

- Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.

- Совершенствование и развитие производственной и коммунальной инфраструктур города.

1. Направление «Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения».

Основными целями направления в 2009 году являлись:

- развитие жилищного строительства;

- развитие системы образования;

- сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала города.

Результатом достижения данных целей стала реализация мероприятий разделов I, II и III программы.

Раздел I программы. Развитие объектов жилищного строительства. Общий объем финансирования по разделу составил 631 599 тыс. рублей (78 % выполнения плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 130 939 тыс. рублей (55 % от плана), за счет средств местного бюджета – 50 686 тыс. рублей (53 % от плана), за счет внебюджетных источников - 449 974 тыс. рублей (94% от плана). Направление расходования средств по данному разделу приведено в приложении к отчету (см. таблицу).

Раздел II программы. Развитие объектов образования. Общий объем финансирования по разделу составил 143 654 тыс. рублей (52 % выполнения плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета -  85 323 тыс. рублей (44% от плана), за счет средств местного бюджета – 53 170 тыс. рублей (64% от плана), за счет средств областного бюджета 5 161 тыс. рублей. Направление расходования средств по данному разделу приведено в приложении к отчету (см. таблицу).

Раздел III программы. Развитие объектов культуры.

По данному разделу осуществлялась закупка оборудования для парка культуры и отдыха на сумму 2492 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что составило 13% от плана.

2. Направление «Совершенствование и развитие производственной и коммунальной инфраструктур города».

Основными целями направления в 2009 году являлись:

- строительство и реконструкция улиц;

- строительство магистральных, внутриквартальных сетей и благоустройство новых микрорайонов.

Результатом достижения данных целей стала реализация мероприятий разделов IV и V программы.

Раздел IV. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования по разделу составил 19 180 тыс. рублей (40% выполнения плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 000 тыс. рублей (26 % от плана), за счет средств местного бюджета – 12 000 тыс. рублей (94 % от плана), за счет внебюджетных источников - 4 180 тыс. рублей (18% от плана). Направление расходования средств по данному разделу приведено в приложении к отчету (см. таблицу).

Раздел V. Развитие объектов инженерной инфраструктуры. Общий объем финансирования по разделу составил 219 231 тыс. рублей (82% выполнения плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 111 648 тыс. рублей (89% от плана), за счет средств местного бюджета – 99 845 тыс. рублей (74% от плана), за счет средств областного бюджета – 7 738 тыс. рублей (116% от плана). Направление расходования средств по данному разделу приведено в приложении к отчету (см. таблицу).

Раздел VI. Прочие объекты.

Финансирование мероприятий данного раздела в отчетном году не производилось.

Всего по итогам 2009 года общий объем финансирования по программе составил  1 016 156 тыс. рублей, что составляет 69% от плана. В том числе, за счет средств федерального бюджета объем финансирования составил  330 910 тыс. рублей (58% от плана), за счет средств областного бюджета - 12 899 тыс. рублей (130% от плана), за счет средств местного бюджета  - 218 193 тыс. рублей (61% от плана), за счет внебюджетных источников – 454 154 тыс. рублей (83% от плана).

На строительство было направлено 575 879 тыс. рублей, что составляет 57% от общей суммы финансирования в 2009 году. Процент выполнения - 80% от плана. При этом, на строительство было направлено 59 470 тыс. рублей средств федерального бюджета (48% от плана), 62 255 тыс. рублей средств местного бюджета (80% от плана), 454 154 тыс. рублей из внебюджетных источников (87% от плана).

На реконструкцию в 2009 году направлено 153 438 тыс. рублей (66% от плана), что составляет 15% от общего объема финансирования по программе в отчетном году. Из них 121 938 тыс. рублей (75% от плана) – средства федерального бюджета, 31 500 тыс. рублей (56% от плана) – средства местного бюджета.

На капитальные ремонты в 2009 году направлено 262 671 тыс. рублей (53% от плана), что составляет 26% от общего объема финансирования по программе в отчетном году. Из них 149 498 тыс. рублей (54% от плана) – средства федерального бюджета, 98 398 тыс. рублей (50% от плана) – средства местного бюджета, 7 738 тыс. рублей – средства бюджета Нижегородской области (116% от плана).

На приобретение оборудования  2009 году направлено 31 205 тыс. рублей (106 % от плана), что составляет 3% от общего объема финансирования по программе в отчетном году. Из них 4 тыс. рублей (0,1% от плана) – средства федерального бюджета, 26 040 тыс. рублей (98% от плана) – средства местного бюджета, 5 161 тыс. рублей – средства бюджета Нижегородской области.

Кроме того, в отчетном году производилось финансирование переходящих объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта. Общий объем финансирования составил 82 560 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 44 712 тыс. рублей, средств местного бюджета – 37 848 тыс. рублей.

Приложение

к отчету о выполнении

«Программы развития ЗАТО Саров

Нижегородской области

на 2009-2011 годы» за 2009 год

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий

«Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области на 2009-2011 годы»

за 2009 год

| № п/п | Наименование объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта | Источник финансирования (*) | Сумма на 2009 год, тыс. руб. | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| I. Развитие объектов жилищного строительства |
| 1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство жилого дома №21 (блок-секции А, Б) в микрорайоне 15, квартал 4,5 | ФБ | 120 000 | 56 470 | 47% |
| 1.2. | Строительство жилого дома №21 блок-секции В, Г, Д, Е, Ж жилого дома №21 в кварталах 4,5 микрорайона № 15 | МБ | 5 500 | 4 000 | 73% |
| 1.3. | Строительство ж/д №2 микрорайона №21* | ВИ | 128 880 | 0 | 0% |
| 1.4. | Строительство ж/д №3 микрорайона №21 | ВИ | 107 400 | 114 275 | 106% |
| 1.5. | Строительство ж/д №4 микрорайона №21* | ВИ | 95 040 | 0 | 0% |
| 1.6. | Строительство ж/д №6 микрорайона №21 | ВИ | 3 360 | 25 770 | 767% |
| 1.7. | Строительство ж/д №7 микрорайона №21 | ВИ | 55 800 | 99 252 | 178% |
| 1.8. | Строительство ж/д №8 микрорайона №21 | ВИ | 67 500 | 96 995 | 144% |
| 1.9. | Строительство ж/д №5А микрорайона №21 | ВИ | 6 710 | 57 092 | 851% |
| 1.10. | Строительство ж/д №5Б микрорайона №21 | ВИ | 6 710 | 56 590 | 843% |
|  | Итого по строительству раздела 1 | ФБ | 120 000 | 56 470 | 47% |
|  |  | МБ | 5 500 | 4 000 | 73% |
|  |  | ВИ | 471 400 | 449 974 | 95% |
|  |  | Всего | 596 900 | 510 444 | 86% |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ФБ | 4 000 | 2 342 | 59% |
|  |  | МБ | 2 000 | 1 719 | 86% |
|  |  | ВИ | 300 | 0 | 0% |
| 2.2. | Замена лифтового оборудования | ФБ | 31 800 | 17 120 | 54% |
|  |  | ВИ | 4 200 | 0 | 0% |
| 2.3. | Ремонт крыш и чердачных перекрытий | ФБ | 13 300 | 6 304 | 47% |
|  |  | ВИ | 1 500 | 0 | 0% |
| 2.4. | Утепление и ремонт фасадов | ФБ | 47 000 | 40 201 | 86% |
|  |  | МБ | 40 500 | 0 | 0% |
|  |  | ВИ | 3 000 | 0 | 0% |
| 2.5. | Ремонт, замена и усиление несущих, ограждающих конструкций балконов и лоджий | ФБ | 5 700 | 0 | 0% |
|  |  | ВИ | 300 | 0 | 0% |
| 2.6. | Специализированный жилищный фонд | ФБ | 10 400 | 3 304 | 32% |
|  |  | МБ | 500 | 0 | 0% |
| 2.7. | Капитальный ремонт благоустройства внутриквартальных и внутримикрорайонных территорий | ФБ | 5850 | 5 198 | 89% |
|  |  | МБ | 46 800 | 44 967 | 96% |
|  | Итого по капитальному ремонту раздела 1 | ФБ | 118 050 | 74 469 | 63% |
|  |  | МБ | 89 800 | 46 686 | 52% |
|  |  | ВИ | 9 300 | 0 | 0% |
|  |  | Всего | 217 150 | 121 155 | 56% |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ФБ | 238 050 | 130 939 | 55% |
|  |  | МБ | 95 300 | 50 686 | 53% |
|  |  | ВИ | 480 700 | 449 974 | 94% |
|  |  | Всего | 814 050 | 631 599 | 78% |
| II. Развитие объектов образования |  |
| 1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |
| 1.1. | Специализированный зал акробатики, проспект Музрукова, 10 | МБ | 2 500 | 2 100 | 84% |
| 1.2. | Строительство ФОК | ОБ | 3 300 | 0 | 0% |
|  | Итого по строительству раздела II | МБ | 2 500 | 2 100 | 84% |
|  |  | ОБ | 3 300 | 0 | 0% |
|  |  | Всего | 5 800 | 2 100 | 36% |
| 2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра | ФБ | 93 000 | 52 687 | 57% |
| 2.2. | Реконструкция комплекса сооружений лыжной базы МОУДОД ДЮЦ | МБ | 2 100 | 0 | 0% |
|  | Итого по реконструкции раздела II | ФБ | 93 000 | 52 687 | 57% |
|  |  | МБ | 2100 | 0 | 0% |
|  |  | Всего | 95 100 | 52 687 | 55% |
| 3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт здания МДОУ "Детский сад № 1" ул. Советская, 28 (благоустройство и выборочный ремонт помещений) | ФБ | 20 500 | 0 | 0% |
| 3.2. | Капитальный ремонт здания МДОУ "Детский сад № 6" ул. Фрунзе, д.20 (комплексный) | МБ | 1 000 | 0 | 0% |
| 3.3. | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 41» пр. Музрукова, 15 (ремонт фасада) | МБ | 500 | 0 | 0% |
| 3.4. | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 44» ул. Силкина, 34а (комплексный) | МБ | 1 500 | 0 | 0% |
| 3.5. | Капитальный ремонт здания детского сада № 30/1, пр. Ленина, 47 под начальную школу лицея № 15 | ФБ | 16 000 | 0 | 0% |
| 3.6. | Капитальный ремонт здания детского сада № 36 под начальную школу лицея № 3 | МБ | 1 300 | 0 | 0% |
| 3.7. | Комплексный капитальный ремонт школы-гимназии № 2 | ФБ | 60 000 | 32 632 | 54% |
| 3.8. | Капитальный ремонт здания школы № 10 (ремонт мягкой кровли, благоустройство, ремонт поля, косметический ремонт столовой и пищеблока) | МБ | 10 000 | 0 | 0% |
| 3.9. | Капитальный ремонт здания школы-интерната № 1 | МБ | 2 500 | 428 | 17% |
| 3.10. | Демонтаж аварийного здания бассейна МОУ СОШ №12 | МБ | 3 500 | 2 083 | 60% |
| 3.11. | Благоустройство территории МОУ СОШ №12 | МБ | 200 | 84 | 42% |
| 3.12. | Капитальный ремонт здания МОУДОД ДЮСШ «Саров» | МБ | 8 400 | 7 672 | 91% |
| 3.13. | Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения (МУ) « Молодежный Центр», ул. Куйбышева 19/1 (пристройка) | МБ | 30 000 | 16 255 | 54% |
| 3.14. | Реконструкция комплекса зданий и сооружений МОУДОД ДООЦ «Березка» | МБ | 1 000 | 1 000 | 100% |
|  | Итого по капитальному ремонту раздела II | ФБ | 96 500 | 32 632 | 34% |
|  |  | МБ | 59 900 | 27 522 | 46% |
|  |  | Всего | 156 400 | 60 154 | 38% |
| 4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1. | Закупка оборудования для учреждений образования | МБ | 6 000 | 3 204 | 53% |
|  |  | ОБ | 0 | 5 161 | 5161% |
| 4.2. | Закупка оборудования для учреждений дополнительного образования детей | МБ | 5 500 | 14 584 | 265% |
| 4.3. | Закупка оборудования для учреждений дошкольного образования | МБ | 4 950 | 5 760 | 116% |
| 4.4. | Закупка оборудования для проведения энергосберегающих мероприятий для образовательных учреждений | ФБ | 3 100 | 4 | 0% |
|  |  | МБ | 1 500 | 0 | 0% |
|  | Итого по приобретению оборудования раздела II | ФБ | 3 100 | 4 | 0% |
|  |  | МБ | 17 950 | 23 548 | 131% |
|  |  | ОБ | 0 | 5 161 | 5161% |
|  |  | Всего | 21 050 | 28713 | 136% |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II | ФБ | 192 600 | 85 323 | 44% |
|  |  | МБ | 82 450 | 53 170 | 64% |
|  |  | ОБ | 3300 | 5 161 | 156% |
|  |  | Всего | 278 350 | 143 654 | 52% |
| III. Развитие объектов культуры |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт центра культуры и кино "Молодежный" | ВИ | 3 000 | 0 | 0% |
| 1.2. | Капитальный ремонт центра культуры и кино "Россия" | ВИ | 2 500 | 0 | 0% |
| 1.3. | Капитальный ремонт Центрального парка КиО им. Зернова | МБ | 10 000 | 0 | 0% |
|  | Итого по капитальному ремонту раздела III | МБ | 10 000 | 0 | 0% |
|  |  | ВИ | 5 500 | 0 | 0% |
|  |  | Всего | 15 500 | 0 | 0% |
| 3. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение оборудования для парка КиО им. П.Зернова | МБ | 8 500 | 2 492 | 29% |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III | МБ | 18 500 | 2 492 | 13% |
|  |  | ВИ | 5 500 | 0 | 0% |
|  |  | Всего | 24 000 | 2 492 | 10% |
| IV. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне 20 | МБ | 2 500 | 2 000 | 80% |
| 1.2. | Строительство газопровода высокого давления от ГРП-13 по ул. Димитрова до ул. Железнодорожная (закольцовка) | ФБ | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 1.3. | Строительство наружных и внутриквартальных сетей в микрорайоне № 22 | МБ | 300 | 0 | 0% |
| 1.4. | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне № 20 | ВИ | 1 900 | 0 | 0% |
| 1.5. | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне № 21 | ВИ | 12 200 | 0 | 0% |
| 1.6. | Строительство транзитных сетей связи от кв.8 МКР-21 до кв. 2 МКР-22 (с учетом АТС на 2000 номеров) | ВИ | 4 000 | 0 | 0% |
| 1.7. | Водоснабжение и канализация МКР-17 (ул. Балакирева, ул.Котовского, ул. Разина, ул. Осипенко, ул.Полевая); Водоснабжение и канализация МКР-17, МКР-16 (2 очередь)(ул. Московская, ул. 8-Марта, ул. Строительная, ул.Красногвардейская, ул. Гоголя) (поселок "Строитель") | МБ | 10 000 | 10 000 | 100% |
|  |  | ВИ | 5 000 | 4 180 | 84% |
|  | Итого по строительству раздела IV | ФБ | 3 000 | 3 000 | 100% |
|  |  | МБ | 12 800 | 12 000 | 94% |
|  |  | ВИ | 23 100 | 4 180 | 18% |
|  |  | Всего | 38 900 | 19 180 | 49% |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
| 2.1. | Ливневый коллектор по ул.Московская (участок от ж/д 29 ул. Московская до ул.Курчатова) | ФБ | 8 500 | 0 | 0% |
|  | Итого по капитальному ремонту раздела IV | ФБ | 8 500 | 0 | 0% |
|  |  | Всего | 8 500 | 0 | 0% |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV | ФБ | 11 500 | 3 000 | 26% |
|  |  | МБ | 12 800 | 12 000 | 94% |
|  |  | ВИ | 23 100 | 4 180 | 18% |
|  |  | Всего | 47 400 | 19 180 | 40% |
| V. Развитие объектов инженерной инфраструктуры |  |
| 1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ул.№ 2 (Чкалова) в микрорайоне 21, 22 | ФБ | 700 | 0 | 0% |
| 1.2. | Строительство улицы № 4 в микрорайоне 21 | МБ | 500 | 0 | 0% |
| 1.3. | Строительство улицы 200 | МБ | 350 | 0 | 0% |
| 1.4. | Строительство улицы № 203 | ФБ | 350 | 0 | 0% |
| 1.5. | Строительство дороги Силкина –Варламовская | МБ | 20 000 | 12 355 | 62% |
| 1.6. | Нижегородский областной драматический театр в г. Сарове. Благоустройство. | МБ | 31 800 | 31 800 | 100% |
| 1.7. | Строительство кладбища | МБ | 3 000 | 0 | 0% |
|  | Итого по строительству раздела V | ФБ | 1 050 | 0 | 0% |
|  |  | МБ | 55 650 | 44 155 | 79% |
|  |  | Всего | 56 700 | 44 155 | 78% |
| 2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция ул. Зернова от ул. Арзамасской до ул. Московской. | МБ | 28 000 | 28 000 | 100% |
| 2.2. | Реконструкция моста на реке Сатис (по улице Садовая) | ФБ | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Реконструкция моста на р. Саровка, просп. Музрукова, 10 | ФБ | 69 000 | 68 751 | 100% |
| 2.4. | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Герцена до ул. Маяковского | МБ | 800 | 0 | 0% |
| 2.5. | Реконструкция проспекта Музрукова (от ул.Димитрова до Варламовской дороги) | МБ | 500 | 500 | 100% |
| 2.6. | Реконструкция моста на р. Сатис (по ул. Ак. Харитона) с подъездными путями | МБ | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 2.7. | Реконструкция площади Ленина | МБ | 12 000 | 0 | 0% |
| 2.8. | Реконструкция улицы Советская | ФБ | 500 | 500 | 100% |
|  | Итого по реконструкции раздела V | ФБ | 69 500 | 69 251 | 100% |
|  |  | МБ | 44 300 | 31 500 | 71% |
|  |  | Всего | 113 800 | 100 751 | 89% |
| 3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений («Протяжное», «Филипповский 1») | ОБ | 2 500 | 134 | 5% |
| 3.2. | Капитальный ремонт Малой Коммунальной дороги (от ул. Большая Коммунальная до шоссе Южное) | МБ | 15 000 | 15 585 | 104% |
| 3.3. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети (проезжая часть, тротуары, водопропускные и водоотводящие лотки, оголовки и другие элементы обстановки дороги) | ФБ | 55 000 | 42 397 | 77% |
|  |  | ОБ | 4 150 | 7 604 | 183% |
|  |  | МБ | 8 300 | 8 265 | 100% |
| 3.4. | Капитальный ремонт ул. Железнодорожная | МБ | 500 | 340 | 68% |
| 3.5. | Капитальный ремонт скверов | МБ | 12 000 | 0 | 0% |
|  | Итого по капитальному ремонту раздела V | ФБ | 55 000 | 42 397 | 77% |
|  |  | МБ | 35 800 | 24 190 | 68% |
|  |  | ОБ | 6 650 | 7 738 | 116% |
|  |  | Всего | 97 450 | 74 325 | 76% |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ V | ФБ | 125 550 | 111 648 | 89% |
|  |  | МБ | 135 750 | 99 845 | 74% |
|  |  | ОБ | 6 650 | 7 738 | 116% |
|  |  | Всего | 267 950 | 219 231 | 82% |
| VI. Прочие объекты |  |
| 1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автостанции | МБ | 1 000 | 0 | 0% |
| 1.2. | Строительство контрольно-пропускного пункта № 4 | ВИ | 25 000 | 0 | 0% |
| 2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция инженерных сетей исторического комплекса "Саровская пустынь" | МБ | 10 000 | 0 | 0% |
|  |  | ВИ | 15 000 | 0 | 0% |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV | МБ | 11 000 | 0 | 0% |
|  |  | ВИ | 40 000 | 0 | 0% |
|  |  | Всего | 51 000 | 0 | 0% |
| * Объект введен в 2010 году |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе, в т.ч. | Всего | 1 482 750 | 1 016 156 | 69% |
|  |  | ФБ | 567 700 | 330 910 | 58% |
|  |  | ОБ | 9 950 | 12 899 | 130% |
|  |  | МБ | 355 800 | 218 193 | 61% |
|  |  | ВИ | 549 300 | 454 154 | 83% |
|  | Строительство | ФБ | 124 050 | 59 470 | 48% |
|  |  | ОБ | 3 300 | 0 | 0% |
|  |  | МБ | 77 450 | 62 255 | 80% |
|  |  | ВИ | 519 500 | 454 154 | 87% |
|  | Реконструкция | ФБ | 162 500 | 121 938 | 75% |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0% |
|  |  | МБ | 56 400 | 31 500 | 56% |
|  |  | ВИ | 15 000 | 0 | 0% |
|  | Капитальный ремонт | ФБ | 278 050 | 149 498 | 54% |
|  |  | ОБ | 6 650 | 7 738 | 116% |
|  |  | МБ | 195 500 | 98 398 | 50% |
|  |  | ВИ | 14 800 | 0 | 0% |
|  | Приобретение оборудования | ФБ | 3 100 | 4 | 0% |
|  |  | ОБ | 0 | 5 161 | 5161% |
|  |  | МБ | 26 450 | 26 040 | 98% |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0% |

(*)- Источники финансирования:

- ФБ – федеральный бюджет

- ОБ – областной бюджет

- МБ – местный бюджет

- ВИ – внебюджетные источники