13.12.2012       113/5-гд

О внесении изменений в

«Программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры города Сарова

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

На основании обращения главы Администрации города Сарова (исх. № 01-18/2924 от 29.11.2012), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от  27.07.2010 № 237-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 25.06.2012 № 84-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова

решила:

1. Внести в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), утвержденную решением Городской Думы города Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2011 - 2020 гг. составит 4 860,722 млн. руб., в том числе: объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 334,088 млн. руб., в том числе: 2011 г. – 85,903 млн. руб.; 2012 г. – 42,815 млн. руб.; 2013 г. – 0,600 млн. руб.; 2014 г. – 67,562 млн. руб.; 2015 г. – 21,267 млн. руб.; 2016-2020 г.г. – 115,941 млн. руб. объем средств из внебюджетных источников (средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУ УКС, застройщики) составит в период с 2011 по 2020 годы 4 526,634 млн. руб., в том числе: 2011 г. – 172,942 млн. руб.; 2012 г. – 334,157 млн. руб.; 2013 г. – 812,726 млн. руб.; 2014 г. – 602,246 млн. руб.; 2015 г. – 660,128 млн. руб.; 2016-2020 г.г. – 1 944,435 млн. руб. |
| --- | --- |

».

1.2.Дополнить паспорт Программы строкой 12 следующего содержания:

«

| Система мониторинга | Информация о выполнении программных мероприятий, о выделении и использовании средств предоставляется в форме годового отчета до 1 мая года, следующего за отчетным. |
| --- | --- |

».

1.3. Пункт 2.1.1 «Системы электроснабжения города Сарова» раздела «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» считать пунктом 1.

1.4. Пункт 2.1.2 «Системы теплоснабжения города Сарова» раздела «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» считать пунктом 2.

1.5. Пункт «Системы водоснабжения города Сарова» раздела «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» считать пунктом 3.

1.6. Пункт 2.1.4 «Системы водоотведения города Сарова» раздела «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» считать пунктом 4.

1.7. Пункт 2.1.5 «Система сбора и утилизации ТБО города Сарова» раздела «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» считать пунктом 5.

1.8. Пункт 2.1.6 «Системы газоснабжения города Сарова» раздела «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» считать пунктом 6.

1.9. Пункт 2.1.7 «Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения» раздела «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» считать пунктом 7.

1.10. Таблицу пункта 1 «Перспективная схема электроснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.11. Таблицу пункта 2 «Перспективная схема теплоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.12. Таблицу пункта 3 «Перспективная схема генерации» » раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.13. Таблицу пункта 4 «Перспективная схема водоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.14. Таблицу пункта 5 «Перспективная схема водоотведения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.15. Таблицу пункта 6 «Перспективная схема газоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.16. Пункт «Финансовые потребности для реализации программы» обосновывающих материалов изложить в новой редакции (Приложение 7).

2 Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя Городской Думы города Сарова Тихонов А.М.

Глава города Сарова										А.В. Голубев

П

Приложение 1

к решению Городской Думы

от 13.12.2012 № 113/5-гд

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Электроснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в г. Саров | 2012-2013 | ВИ* | 24333 | 24333 |  |  | 10320 | 14013 |  |  |  |
| 2 | Телефонная канализация | 2011 | ВИ** | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15,16 и 21. Распределительная подстанция в микрорайоне 21. | 2010 | МБ | 3220 | 3220 | 3220 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ТП в МКР 20 | 2011-2012 | МБ | 4000 | 4000 |  | 3701 | 299 |  |  |  |  |
| 5 | Проектно-изыскательские работы на строительство ТП в МКР 20 | 2011 | МБ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ТП и электроснабжение парка культуры и отдыха им.Зернова | 2014 | МБ | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |
| 7 | Проектно-изыскательские работы на строительство ТП и электроснабжение парка культуры и отдыха им.Зернова | 2013 | МБ | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ТП в квартале 7 МКР 21 для нужд средней школы № 11 по ул.Зорге | 2013 | МБ | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 9 | Строительство ТП в квартале 7 МКР 21 для нужд средней школы № 11 по ул. Зорге | 2014 | МБ | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |
| 10 | Строительство ГПП 110/6кВ на промышленной площадке №21 для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2016-2018 | ВИ* | 430000 |  |  |  |  |  |  |  | 430000 |
| 11 | Строительство двух ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ на промышленной площадке № 3А для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2012-2013 | ВИ* | 10450 | 10450 |  |  | 950 | 9500 |  |  |  |
| 12 | Строительство ГПП 110/6кВ в районе зд.363/0 (УФЛ-2М) для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2016-2020 | ВИ* | 300000 |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| 13 | Строительство нескольких ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в районе зд.363/0 (УФЛ-2М) для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2016-2020 | ВИ* | 40000 |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |
| 14 | Строительство одной ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в районе зд.93 по ш. Южное (ТУК-109Т) для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2012-2013 | ВИ* | 5500 | 5500 |  |  | 500 | 5000 |  |  |  |
| 15 | Строительство ЛЭП 110кВ, Северное направление (вкл. ГПП Северная 110/6кВ в районе ул. Курчатова) (Строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части г.Саров | 2011-2020 | ВИ | 420000 | 265411 |  | 68829 | 41933 | 38626 | 46366 | 69657 | 154589 |
| 15.1 | 1) внестадийные работы | 2011 | ВИ | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | 2) ПСД | 2011 | ВИ | 27249 | 27249 |  | 27249 |  |  |  |  |  |
| 15.3 | 3) СМР ЛЭП 110кВ, г. Саров, Северное направление (вкл. ГПП Северная 110/6кВ в районе ул. Курчатова) | 2011-2020 | ВИ | 382751 | 228162 |  | 31580 | 41933 | 38626 | 46366 | 69657 | 154589 |
| 16 | Строительство новых распределительных сетей 0,4 кВ, в том числе: | 2010-2020 | ВИ | 20773 | 12942 | 7868 | 2734 | 756 | 1584 |  |  | 7832 |
| 16.1 | 1)строительство низковольтной кабельной линии от ТП-59 к дому № 22, пр.Ленина | 2010 | ВИ | 218 | 218 | 218 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 2)строительство низковольтной распределительной сети ТП-36 | 2010 | ВИ | 3340 | 3340 | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | 3) строительство низковольтной сети от ЩНУ1,2,3,4 до ж/д ул. Гоголя, д.1,3,5,9,11,13/1,13/2,13/3 | 2010 | ВИ | 118 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | 4) строительство низковольтной сети ТП-42В, (ТП-42 ул. Западная) | 2010-2011 | ВИ | 2709 | 2709 | 208 | 2501 |  |  |  |  |  |
| 16.5 | 5) строительство низковольтной сети ТП-94, ул.Привокзальная (КР) | 2010-2020 | ВИ | 3969 | 120 | 120 |  |  |  |  |  | 3849 |
| 16.6 | 6) строительство низковольтной сети ТП-193А | 2010-2011 | ВИ | 279 | 279 | 46 | 233 |  |  |  |  |  |
| 16.7 | 7) строительство низковольтной сети ТП-42А, ул. Менделеева, Тимирязева, Ломоносова | 2010 | ВИ | 3818 | 3818 | 3818 |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | 8) строительство низковольтной сети на территории Монастырского комплекса, (от ТП-44А, от ТП-44Б) (КР) | 2016-2020 | ВИ | 3983 |  |  |  |  |  |  |  | 3983 |
| 16.9 | 9)строительство низковольтной распределительной сети от ЩР-11 (ТП-226), с/т "Заветы Мичурина" | 2012-2013 | ВИ | 92 | 92 |  |  | 8 | 84 |  |  |  |
| 16.10 | 10) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-140 до ШР-1, ул. Речная | 2012 | ВИ | 194 | 194 |  |  | 194 |  |  |  |  |
| 16.11 | 11) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-42А до ЩУР-20, ул.Садовая | 2012-2013 | ВИ | 609 | 609 |  |  | 55 | 554 |  |  |  |
| 16.12 | 12) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-8К до ЩУР-1,ЩУР-2, ул. Балыковская | 2012-2013 | ВИ | 277 | 277 |  |  | 25 | 252 |  |  |  |
| 16.13 | 13) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-225 до ШР-25,ШР-26, п-д Радужный (0,4 кВ) | 2012 | ВИ | 473 | 473 |  |  | 473 |  |  |  |  |
| 16.14 | 14)строительство низковольтной кабельной линии от ТП-53 до ВРУ-0,4кВ пр.Ленина,4 | 2013 | ВИ | 302 | 302 |  |  |  | 302 |  |  |  |
| 16.15 | 15)строительство низковольтных кабельных линий электроснабжения "Методического центра" ул. Гагарина,6 | 2013 | ВИ | 392 | 392 |  |  |  | 392 |  |  |  |
| 17 | Иные объекты распределительной сети 0,4кВ (КР) | 2016-2020 | ВИ | 20500 |  |  |  |  |  |  |  | 20500 |
| 18 | Строительство выделенных линий связи телесигнализации и телеуправления РП-19 | 2015 | ВИ | 359 | 359 |  |  |  |  |  | 359 |  |
| 19 | Строительство новых трансформаторных подстанций, в том числе: | 2010-2020 | ВИ | 26971 | 23436 | 1993 | 3618 |  | 1749 | 16076 |  | 3535 |
| 19.1 | 1) строительство ТП-42А | 2010 | ВИ | 1852 | 1852 | 1852 |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | 2) строительство ТП-193А | 2010-2011 | ВИ | 2449 | 2449 | 141 | 2308 |  |  |  |  |  |
| 19.3 | 3) строительство РП-19 | 2014 | ВИ | 12702 | 12702 |  |  |  |  | 12702 |  |  |
| 19.4 | 4) строительство ТП-42В | 2011 | ВИ | 1310 | 1310 |  | 1310 |  |  |  |  |  |
| 19.5 | 5) строительство ТП-44Б | 2016-2020 | ВИ | 3535 | 0 |  |  |  |  |  |  | 3535 |
| 19.6 | 6)строительство ТП-62А по ул. Гагарина,6 | 2013 | ВИ | 1749 | 1749 |  |  |  | 1749 |  |  |  |
| 19.7 | 7)строительство ТП-141 по ул.Димитрова | 2014 | ВИ | 3374 | 3374 |  |  |  |  | 3374 |  |  |
| 20 | Строительство новых сетей 6 кВ, в том числе: | 2011-2020 | ВИ | 32686 | 26676 |  | 3211 |  |  | 23465 |  | 6010 |
| 20.1 | 1) строительство высоковольтной сети на территории Монастырского комплекса: строительство высоковольтной кабельной линии ТЭЦ - РП-19 (6 кВ) от ул.Димитрова до Варламовской дороги, д.31 | 2014 | ВИ | 22268 | 22268 |  |  |  |  | 22268 |  |  |
| 20.2 | 2) строительство высоковольтного кабеля ТЭЦ - ТП 1А | 2016-2020 | ВИ | 6010 |  |  |  |  |  |  |  | 6010 |  |  |
| 20.3 | 3) строительство высоковольтного кабеля ГПП-40 -РП-15 | 2011 | ВИ | 2650 | 2650 |  | 2650 |  |  |  |  |  |
| 20.4 | 4)строительство высоковольтного кабеля ТП-193 – ТП-193А | 2011 | ВИ | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 20.5 | 5)строительство высоковольтной кабельной линии РП-19 - ТП-141 (6 кВ) от ул.Димитрова до пр.Музрукова | 2014 | ВИ | 1197 | 1197 |  |  |  |  | 1197 |  |  |
| 20.6 | 6)Строительство высоковольтного кабеля ТП-42 - ТП-42В | 2011 | ВИ | 505 | 505 |  | 505 |  |  |  |  |  |
| 21 | Итого по строительству: |  | Всего | 1 363492 | 401026 | 13 081 | 94 193 | 54757 | 71072 | 97907 | 70 016 | 962 466 |
| 22 |  |  | ВИ | 521289 | 328823 | 9 861 | 78392 | 42 688 | 41 959 | 85 907 | 70 016 | 192 466 |
| 23 |  |  | ВИ* | 810283 | 40283 |  |  | 11770 | 28513 |  |  | 770 000 |
| 24 |  |  | ВИ** | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | МБ | 19920 | 19920 | 3220 | 3 801 | 299 | 600 | 12000 |  |  |
| 26 | Реконструкция |
| 27 | Модернизация силового оборудования ТП-59 | 2011 | ВИ | 830 | 830 |  | 830 |  |  |  |  |  |
| 28 | Модернизация н/в сети ТП 59 | 2016-2020 | ВИ | 2720 |  |  |  |  |  |  |  | 2720 |
| 29 | Модернизация силового оборудования ТП-4.кв. | 2015 | ВИ | 2860 | 2860 |  |  |  |  |  | 2860 |  |
| 30 | Модернизация силового оборудования ТП-26 (КР) | 2012 | ВИ | 760 | 760 |  |  | 760 |  |  |  |  |
| 31 | Техническое перевооружение силового оборудования яч.513, 628 ГРУ №2, Варламовская дорога, д. 31, стр. 9 | 2011-2012 | ВИ | 5030 | 5030 |  | 142 | 4888 |  |  |  |  |
| 32 | Техническое перевооружение силового оборудования РУ-6кВ РП-21, ул. Духова у д. 26 | 2011-2012 | ВИ | 3162 | 3162 |  | 142 | 3020 |  |  |  |  |
| 33 | Модернизация силового оборудования ГПП «Лесная» Замена масляных выключателей на вакуумные - 23шт.(КР) | 2012 | ВИ | 16568 | 16568 |  |  | 16568 |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии ТП-56 - ТП-62 (6 кВ),от ул.Ленина,д.21 до ул.Ленина д.18/1 | 2013 | ВИ | 123 | 123 |  |  |  | 123 |  |  |  |
| 35 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии ТЭЦ –ТП-150 (6 кВ), от Варламовской дороги, д 31 до ул. Музрукова у дома 23А | 2014 | ВИ | 762 | 762 |  |  |  |  | 762 |  |  |
| 36 | Развитие комплекса телесигнализации и управления, инв.№01603254 | 2013 | ВИ | 2200 | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  |
| 37 | Модернизация низковольтных сетей ТП-26 (КР) | 2016-2020 | ВИ | 2300 |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| 38 | Модернизация силового оборудования ТП-27(КР) | 2013 | ВИ | 674 | 674 |  |  |  | 674 |  |  |  |
| 39 | Модернизация низковольтных сетей ТП-27(КР) | 2016-2020 | ВИ | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |
| 40 | Модернизация силового оборудования ТП-28 | 2016-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 41 | Модернизация низковольтных сетей ТП-28 | 2016-2020 | ВИ | 3300 |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |
| 42 | Модернизация силового оборудования ТП-58,кв.23 | 2016-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 43 | Модернизация низковольтных сетей ТП-58,кв.23 | 2016-2020 | ВИ | 1650 |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |
| 44 | Модернизация силового оборудования ТП-191 | 2016-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 45 | Модернизация низковольтных сетей ТП-191 | 2016-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 46 | Модернизация силового оборудования ТП-29 (КР) | 2016-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 47 | Модернизация силового оборудования ТП-30, ул.Дмитрова (КР) | 2016-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 48 | Модернизация силового оборудования ТП-19, ул.Зернова (КР) | 2016-2020 | ВИ | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 49 | Модернизация силового оборудования ТП-56 (КР) | 2013 | ВИ | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 50 | Модернизация силового оборудования ТП-53 (КР) | 2013 | ВИ | 1034 | 1034 |  |  |  | 1034 |  |  |  |
| 51 | Модернизация силового оборудования ТП-61А (КР) | 2013 | ВИ | 674 | 674 |  |  |  | 674 |  |  |  |
| 52 | Модернизация силового оборудования ТП-185 (КР) | 2013 | ВИ | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 53 | Модернизация силового оборудования ТП-2, ул.Железнодорожная | 2016-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 54 | Модернизация силового оборудования ТП-3 | 2013 | ВИ | 760 | 760 |  |  |  | 760 |  |  | 0 |
| 55 | Модернизация силового оборудования ТП-92 | 2013 | ВИ | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 56 | Модернизация силового оборудования ТП-43,кв.2 | 2016-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 57 | Модернизация силового оборудования ТП-60 | 2016-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 58 | Модернизация силового оборудования ТП-182 (КР) | 2012 | ВИ | 522 | 522 |  |  | 522 |  |  |  |  |
| 59 | Модернизация низковольтных сетей ТП-182 (КР) | 2016-2020 | ВИ | 1700 |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
| 60 | Модернизация силового оборудования ТП-44А | 2016-2020 | ВИ | 1558 |  |  |  |  |  |  |  | 1558 |
| 61 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ яч.511 - ТП -72В | 2016-2020 | ВИ | 8000 |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 62 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.228 - ТП-53 яч.8 (КР) | 2016-2020 | ВИ | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 63 | Замена в/в кабельной линии ТП-7 -ТП-7А | 2016-2020 | ВИ | 6641 |  |  |  |  |  |  |  | 6641 |
| 64 | Замена в/в кабельной линии ТП-53 -ТП-26 (КР) | 2016-2020 | ВИ | 1144 |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |
| 65 | Замена в/в кабельных линий (КР) | 2016-2020 | ВИ | 226000 |  |  |  |  |  |  |  | 226000 |
| 66 | Модернизация силового оборудования ГПП-40 (Замена аккумуляторов, зарядно-выпрямительного устройства) | 2010 | ВИ | 950 | 950 | 950 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Модернизация ТП-150,152,153,154,155,156,157,158,160,161, 162, 163,164,165,168,170 (Замена автоматических выключателей АВМ на выключатели типа ВА – 59шт.) (КР) | 2016-2020 | ВИ | 5940 |  |  |  |  |  |  |  | 5940 |
| 68 | Модернизация силового оборудования ТП-67,68, городской водозабор | 2010 | ВИ | 585 | 585 | 585 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Модернизация силового оборудования ТП-89, территория ОАО"СТК" | 2016-2020 | ВИ | 2290 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2290 |
| 70 | Модернизация ГПП "Заречная" (Замена керамических изоляторов на стеклянные) (КР) | 2012 | ВИ | 640 | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  |
| 71 | Модернизация ЛЭП 110кВ № 182 | 2013 | ВИ | 7080 | 7080 |  |  |  | 7080 |  |  |  |
| 72 | Модернизация силового оборудования ТП-110, ул.Димитрова | 2013 | ВИ | 1518 | 1518 |  |  |  | 1518 |  |  |  |
| 73 | Модернизация силового оборудования ТП-44,пр.Мира | 2016-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 74 | Модернизация силового оборудования ТП-222,223,225, территория ТИЗа | 2016-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 75 | Модернизация силового оборудования ТП-20 | 2016-2020 | ВИ | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 76 | Реконструкция арочного ангара на ГПП-40 (оборудование охранно-пожарной сигнализации) | 2010 | ВИ | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Модернизация силового оборудования ТП-284. Замена масляных выключателей на вакуумные - 2шт. | 2010 | ВИ | 792 | 792 | 792 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Модернизация силового оборудования РП-21,ул.Духова. Замена масляных выключателей на вакуумные -14шт. | 2010 | ВИ | 5547 | 5547 | 5547 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Модернизация силового оборудования ГПП-40. Замена масляных выключателей на вакуумные- 17шт. | 2010 | ВИ | 5740 | 5740 | 5740 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Модернизация силового оборудования ГПП "Заречная" Замена масляных выключателей на вакуумные- 25шт. (КР) | 2013 | ВИ | 12214 | 12214 |  |  |  | 12214 |  |  |  |
| 81 | Модернизация силового оборудования ТП-46 (городской водозабор) Замена масляных выключателей на вакуумные - 6шт. | 2013 | ВИ | 3051 | 3051 |  |  |  | 3051 |  |  |  |
| 82 | Модернизация силового оборудования ТП-53. Замена масляных выключателей на вакуумные - 9шт. | 2010 | ВИ | 3567 | 3567 | 3567 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Модернизация силового оборудования ТП-174. Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. | 2016-2020 | ВИ | 4125 |  |  |  |  |  |  |  | 4125 |
| 84 | Модернизация силового оборудования ТП-170. Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. (КР) | 2013 | ВИ | 5594 | 5594 |  |  |  | 5594 |  |  |  |
| 85 | Модернизация силового оборудования ТП-160. Замена масляных выключателей на вакуумные -10шт. (КР) | 2013 | ВИ | 5594 | 5594 |  |  |  | 5594 |  |  |  |
| 86 | Модернизация силового оборудования ТП-180. Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | 2013 | ВИ | 6611 | 6611 |  |  |  | 6611 |  |  |  |
| 87 | Модернизация силового оборудования ТП-120. Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | 2016-2020 | ВИ | 4125 |  |  |  |  |  |  |  | 4125 |
| 88 | Модернизация силового оборудования ТП-150. Замена масляных выключателей на вакуумные - 11шт. | 2012 | ВИ | 5170 | 5170 |  |  | 5170 |  |  |  |  |
| 89 | Замена низковольтной сети ТП-7 | 2016-2020 | ВИ | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| 90 | Замена низковольтной сети ТП-7А | 2016-2020 | ВИ | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 91 | Низковольтные сети ТП-6. Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные лини | 2016-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 92 | Автоматизированная система комплексного учета элэнергии | 2010 | ВИ | 18061 | 18061 | 18061 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Автоматизированная система комплексного учета элэнергии на фидер-ных РП 6кВ, вводах ТП 0,4кВ и ВРУ жилых домов | 2016-2020 | ВИ | 26000 |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |
| 94 | Развитие системы АСТУЭ, установка счетчиков на вводах ТП-0,4кВ | 2016-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 95 | Создание АИИС КУЭ (низковольтный учет) а) установка счетчиков, б) автоматизация сбора информации с точек учета (КР) | 2016-2020 | ВИ | 60000 |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| 96 | Установка электросчетчиков на границах балансовой принадлежности ЭСО и РФЯЦ-ВНИИЭФ (КР) | 2012 | ВИ | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 97 | Силовое оборудование ГПП "Лесная" (Замена разрядников РВС-110кВ на ограничители перенапряжения ОПН 110кВ), инв.№ 02722307 | 2010 | ВИ | 482 | 482 | 482 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Реконструкция в/в кабельной линии ТП-42 - ТП-42Б, инв. №00354303 | 2010 | ВИ | 1180 | 1180 | 1180 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Реконструкция в/в кабельной линии ТП-193 - ТП-194, инв.№1401258 | 2010-2011 | ВИ | 51 | 51 | 35 | 16 |  |  |  |  |  |
| 100 | Создание системы обмена технологической информацией | 2010 | ВИ | 29313 | 29313 | 29313 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Приобретение сборок учета у ЗАО "СГК" | 2010 | ВИ | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Техперевооружение силового оборудования ТП-160,170,180 (релейная защита и автоматика) | 2011 | ВИ | 2222 | 2222 |  | 2222 |  |  |  |  |  |
| 103 | Реконструкция электроснабжения промышленных площадок №№1, 6 (ПСД) | 2013-2014 | ВИ* | 1 700 | 1 700 |  |  |  | 700 | 1000 |  |  |
| 104 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 545227 | 160017 | 70024 | 3352 | 31568 | 50451 | 1762 | 2860 | 385210 |
| 105 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | ВИ | 543527 | 158317 | 70024 | 3352 | 31568 | 49751 | 762 | 2860 | 385210 |
| 107 |  |  | ВИ* | 1700 | 1700 |  |  |  | 700 | 1000 |  |  |
| 108 | Итого по электроснабжению: |  | Всего | 1908719 | 561043 | 83 105 | 97 545 | 86325 | 121523 | 99669 | 72 876 | 1 347 676 |
| 109 |  |  | МБ | 19920 | 19920 | 3220 | 3 801 | 299 | 600 | 12 000 |  |  |
| 110 |  |  | ВИ | 1064816 | 487140 | 79885 | 81744 | 74256 | 91710 | 86669 | 72876 | 577676 |
| 111 |  |  | ВИ* | 811983 | 41983 |  |  | 11770 | 29213 | 1000 |  | 770000 |
| 112 |  |  | ВИ** | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

Приложение 2

к решению Городской Думы

от 13.12.2012 № 113/5-гд

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Теплоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Теплоснабжение МКР-21, кв. 6,7 | 2013 | ВИ** | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 2 | Теплоснабжение МКР – 31,33,36 (строительство блочно-модульной котельной производительностью 6 Гкал/час) | 2015-2016 | МБ | 30000 | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 | 28000 |
| 3 | Теплоснабжение МКР-31,33,36 (строительство распределительных тепловых сетей) | 2016-2020 | МБ | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |
| 4 | Строительство блочной водогрейной котельной для нужд ГВС на промышленной площадке №6 | 2014-2015 | ВИ* | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 |  |
| 5 | Строительство подмешивающей станции на промышленной площадке «Основная» | 2013-2014 | ВИ* | 25 787 | 25 787 |  |  |  | 12 187 | 13600 |  |  |
| 6 | Строительство технологических паровых котлов на промышленных площадках «Основная», №№1, 6 | 2013-2015 | ВИ* | 7 000 | 7 000 |  |  |  | 700 | 2 100 | 4 200 |  |
| 7 | Теплоснабжение МКР-21, кв.6,7 | 2012 | ВИ** | 3000 | 3000 |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 8 | Теплоснабжение МКР-22 (ФОК) в т.ч. ПИР | 2014 | МБ | 17 000 | 17 000 |  |  |  |  | 17 000 |  |  |
| 9 | Итого по строительству: |  | Всего | 135787 | 87787 | 0 | 0 | 3000 | 15887 | 47700 | 21200 | 48000 |
| 10 |  |  | МБ | 67000 | 19000 |  |  |  |  | 17000 | 2000 | 48000 |
| 11 |  |  | ВИ** | 6000 | 6000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 12 |  |  | ВИ* | 62787 | 62787 |  |  |  | 12887 | 30700 | 19200 |  |
| Реконструкция |
| 13 | Реконструкция магистрали ГВС « ТЭЦ -Заречный р-н» на участке от К2В до К-5 (по ул. Силкина на участке от ул. Ключевой до ул. Духова) | 2013-2014 | ВИ | 45000 | 45000 |  |  |  | 23000 | 22000 |  |  |
| 14 | Модернизация оборудования ЦТП-12 | 2010-2015 | ВИ | 730 | 730 | 280 |  |  |  |  | 450 |  |
| 15 | Модернизация оборудования ЦТП-5 | 2011 | ВИ | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация оборудования ЦТП промышленного района | 2011-2015 | ВИ | 690 | 690 |  | 240 |  |  |  | 450 |  |
| 17 | Реконструкция оборудования ЦТП-15 | 2011-2014 | ВИ | 2500 | 2500 |  | 240 |  |  | 2260 |  |  |
| 18 | Реконструкция тепловой сети «Старого города» (Центрального жилого района города : пр. Мира – на участке от здания Военкомата до адм. здания РФЯЦ-ВНИИЭФ) | 2011-2012 | ВИ | 18290 | 18290 |  | 9145 | 9145 |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-9 до К-З-10 | 2014 | ВИ | 2100 | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  |  |
| 20 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-3 до К-З-4 | 2014 | ВИ | 3080 | 3080 |  |  |  |  | 3080 |  |  |
| 21 | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3,5 | 2014-2015 | ВИ | 42350 | 42350 |  |  |  |  | 20000 | 22350 |  |
| 22 | Реконструкция тепловой сети по ул. Зернова от ТК-15 до К-3-46 | 2016-2020 | ВИ | 21000 |  |  |  |  |  |  |  | 21000 |
| 23 | Реконструкция тепловой сети по ул. Железнодорожная | 2016-2020 | ВИ | 19700 |  |  |  |  |  |  |  | 19700 |
| 24 | Реконструкция магистрали отопление ТЭЦ- МКР 2а | 2016-2020 | ВИ | 260000 |  |  |  |  |  |  |  | 260000 |
| 25 | Реконструкция тепловой сети по ул. Димитрова | 2016-2020 | ВИ | 30100 |  |  |  |  |  |  |  | 30100 |
| 26 | Реконструкция тепловой сети точка «А»-база «УЭС» | 2016-2020 | ВИ | 37000 |  |  |  |  |  |  |  | 37000 |
| 27 | Реконструкция тепловой сети хлебозаводской р-н (в районе МУП «Пищекомбинат») | 2016-2020 | ВИ | 58000 |  |  |  |  |  |  |  | 58000 |
| 28 | Реконструкция бойлерной на площадке №1 | 2012-2013 | ВИ* | 11354 | 11354 |  |  | 3406 | 7948 |  |  |  |
| 29 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 552344 | 126544 | 280 | 10075 | 12551 | 30948 | 49440 | 23250 | 425800 |
| 30 |  |  | ВИ | 540990 | 115190 | 280 | 10075 | 9145 | 23000 | 49440 | 23250 | 425800 |
| 31 |  |  | ВИ* | 11354 | 11354 |  |  | 3406 | 7948 |  |  |  |
| 32 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 688131 | 214331 | 280 | 9835 | 15791 | 46835 | 97140 | 44450 | 473800 |
| 34 |  |  | МБ | 67000 | 19000 |  |  |  |  | 17000 | 2000 | 48000 |
| 35 |  |  | ВИ | 540990 | 115190 | 280 | 10075 | 9145 | 23000 | 49440 | 23250 | 425800 |
| 36 |  |  | ВИ* | 74141 | 74141 |  |  | 3406 | 20835 | 30700 | 19200 |  |
| 37 |  |  | ВИ** | 6000 | 6000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

ВИ** - внебюджетные источники за исключением средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Приложение 3

к решению Городской Думы

от 13.12.2012 № 113/5-гд

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Генерация |
| Строительство |
| 1 | Строительство III очереди ТЭЦ | 2015 | ВИ | 1590643 | 1590643 | 26486 | 7591 | 145424 | 566884 | 349472 | 494786 |  |
| 2 | Итого по строительству: |  | ВИ | 1 590 643 | 1 590 643 | 26 486 | 7 591 | 145 424 | 566 884 | 349 472 | 494 786 |  |
| Реконструкция |
| 3 | Ремонт коллектора пара 100 ата БВД с заменой оборудования | 2011 | ВИ | 26765 | 26765 |  | 26765 |  |  |  |  |  |
| 4 | Система частотного регулирования насосных агрегатов бойлерной (1-ый этап) | 2011 | ВИ | 23499 | 23499 |  | 23499 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена главного п/провода ПТУ №7 | 2012 | ВИ | 10010 | 10010 |  |  | 10010 |  |  |  |  |
| 6 | Система частотного регулирования насосных агрегатов бойлерной (2-ой этап) | 2012 | ВИ | 11753 | 11753 |  |  | 11753 |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация насосных агрегатов НКС №1,4,5,6 с применение частотного регулирования | 2012 | ВИ | 2891 | 2891 |  |  | 2891 |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация насосных агрегатов арт.скважин №1-4 с применение частотного регулирования | 2112 | ВИ | 2372 | 2372 |  |  | 2372 |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация насосных агрегатов декарбонизированной воды №1,2,5,6 с применение частотного регулирования | 2112 | ВИ | 3653 | 3653 |  |  | 3653 |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация перекачивающих насосных агрегатов ГВС с применение частотного регулирования | 2113 | ВИ | 1499 | 1499 |  |  |  | 1499 |  |  |  |
| 11 | Проектная документация по реконструкции БСД | 2113 | ВИ | 15340 | 15340 |  |  |  | 15340 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция релейной защиты и автоматики ВЛ 220 | 2113 | ВИ | 2136 | 2136 |  |  |  | 2136 |  |  |  |
| 13 | Реализация мероприятий по реконструкции и развитию системы противоаварийной автоматики в энергосистеме оперативной зоны Нижегородское РДУ в части Саровской ТЭЦ | 2113 | ВИ | 2667 | 2667 |  |  |  | 2667 |  |  |  |
| 14 | Установка ЧРП тягодутьевых механизмов к/а ст. № 6,7 | 2114 | ВИ | 35400 | 35400 |  |  |  |  | 35400 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 137 985 | 137 985 |  | 50 264 | 30 679 | 21 642 | 35 400 |  |  |
| 15 | Итого по реконструкции: |  | ВИ | 137 985 | 137 985 |  | 50264 | 30679 | 21642 | 35 400 |  |  |
| 16 | Итого по генерации: |  | ВИ | 1728 628 | 1728 628 | 26486 | 57 855 | 176 103 | 588 526 | 384 872 | 494 786 |  |
| Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники |

Приложение 4

к решению Городской Думы

от 13.12.2012 № 113/5-гд

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |
| Строительство |
| 1 | МКР-20, кварталы 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопровод по ул. Садовая | 2012 | ВИ | 1380 | 1380 |  |  | 1380 |  |  |  |  |
| 1.2 | Водопровод по ул. Комсомольская | 2012 | ВИ | 2256 | 2256 |  |  | 2256 |  |  |  |  |
| 1.3 | Водопровод по ул. Менделеева | 2012 | ВИ | 1056 | 1056 |  |  | 1056 |  |  |  |  |
| 1.4 | Водопровод по ул.Чкалова | 2012 | ВИ | 960 | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |
| 2 | МКР-21, квартал 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водопровод по ул. Озерная | 2013 | ВИ | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 3 | МКР-22, квартал 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водопровод МКР-21, кв. 1 | 2012 | ВИ | 1088 | 1088 |  |  | 1088 |  |  |  |  |
| 3.2 | Водопровод МКР-22, кв.2,3 | 2013 | ВИ | 2176 | 2176 |  |  |  | 2176 |  |  |  |
| 4 | МКР-22, квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопровод по ул. П.Морозова0 | 2013 | ВИ | 1080 | 1080 |  |  |  | 1080 |  |  |  |
| 5 | МКР-22, квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопровод по ул. Озерная | 2013 | ВИ | 1296 | 1296 |  |  |  | 1296 |  |  |  |
| 5.2 | Водопровод между кВ. 23 и с/о им. Гагарина | 2014 | ВИ | 1056 | 1056 |  |  |  |  | 1056 |  |  |
| 6 | ТИЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопровод Ду200 | 2014 | МБ | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 6.2 | Водопровод Ду150 | 2014 | МБ | 3995 | 3995 |  |  |  |  | 3995 |  |  |
|  |  | 2014-2015 | ВИ | 1765 | 1765 |  |  |  |  | 325 | 1440 |  |
| 6.3 | Водопровод Ду100 | 2014-2016 | МБ | 8601 | 7023 |  |  |  |  | 5657 | 1366 | 1578 |
|  |  | 2015-2016 | ВИ | 4599 | 520 |  |  |  |  |  | 520 | 4079 |
| 7 | МКР-31, 33, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водопровод МКР-31, 33, 36 | 2016-2020 | ВИ | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  | 48000 |
| 8 | МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство водопровода | 2015 | ВИ | 6 675 | 6 675 |  |  |  |  |  | 6 675 |  |
| 9 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров, в т.ч. | 2011 | ОБ | 9 500 | 9 500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Магистральный водопровод | 2011 | ОБ | 9 500 | 9 500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2013-2015 | ВИ | 7 000 | 7 000 |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 3 000 |  |
| 11 | Итого по строительству: |  | Всего | 106583 | 52926 |  | 10000 | 6740 | 7752 | 15433 | 13001 | 53657 |
| 12 |  |  | ОБ | 9500 | 9500 |  | 9500 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | МБ | 14696 | 13118 |  | 500 |  |  | 11252 | 1366 | 1578 |
| 14 |  |  | ВИ | 82387 | 30308 |  |  | 6740 | 7752 | 4181 | 11635 | 52079 |
| Реконструкция |
| 15 | Модернизация систем водоснабжения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | 2010-2011 | МБ | 15500 | 15500 | 6 445 | 9055 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 1642 | 1642 | 444 | 1198 |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство автоматизированного сбора информации работы водопроводной сети | 2010-2014 | ВИ | 3 654 | 3 654 | 2 060 |  |  |  | 1594 |  |  |
| 17 | Автоматизация станции первого подъёма водозаборного узла города | 2010 | ВИ | 5 060 | 5 060 | 5 060 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Автоматизация станции второго подъёма водозаборного узла города | 2014 | ВИ | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| 19 | Реконструкция инженерных сетей монастырского комплекса | 2011 | МБ | 7000 | 7000 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 34 056 | 34 056 | 14 009 | 17 253 |  |  | 2 794 |  |  |
| 21 |  |  | МБ | 22 500 | 22 500 | 6 445 | 16 055 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ВИ | 11 556 | 11 556 | 7 564 | 1198 |  |  | 2794 |  |  |
| 23 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 140 639 | 86 982 | 14 009 | 27 253 | 6 740 | 7 752 | 18 227 | 13 001 | 53 657 |
| 24 |  |  | ОБ | 9 500 | 9 500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | МБ | 37 196 | 35 618 | 6 445 | 16 555 |  |  | 11 252 | 1 366 | 1 578 |
| 26 |  |  | ВИ | 93 943 | 41 864 | 7 564 | 1 198 | 6 740 | 7 752 | 6 975 | 11 635 | 52 079 |
| Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет МБ – местный бюджет ВИ – внебюджетные источники |

Приложение 5

к решению Городской Думы

от 13.12.2012 № 113/5-гд

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение |
| Строительство |
| 2 | Канализация МКР-22 кварталы 1 | 2012 | ВИ | 1 460 | 1 460 |  |  | 1460 |  |  |  |  |
| 3 | Канализация МКР-22 кварталы 2, 3 | 2013 | ВИ | 2 930 | 2 930 |  |  |  | 2 930 |  |  |  |
| 4 | Пир по строительству хозяйственно-бытовой канализации в МКР-22 (ул.Садовая, ул.Чкалова, ул.Ломоносова) | 2011 | ВИ | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в МКР-22 (ул.Садовая, ул.Чкалова, ул.Ломоносова) | 2013 | МБ | 4550 | 4550 |  | 250 |  |  |  | 4300 |  |
| 6 | Канализация между кв. 23 и с/о им. Гагарина | 2014 | ВИ | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  | 1 080 |  |  |
| 7 | ТИЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Канализация Ду150 | 2014-2016 | МБ | 15750 | 10387 |  |  |  |  | 7786 | 2601 | 5363 |
|  |  |  | ВИ | 10710 | 4825 |  |  |  |  | 3554 | 1271 | 5885 |
| 7.2 | Канализация Ду200 | 2012 | МБ | 4590 | 4590 |  |  |  |  | 4590 |  |  |
|  |  | 2013 | ВИ | 1530 | 1530 |  |  |  |  |  | 1530 |  |
| 7.3 | Канализация Ду300 | 2012 | МБ | 2934 | 2934 |  |  |  |  | 2934 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 506 | 506 |  |  |  |  | 506 |  |  |
| 8 | МКР-31, 33, 36 | 2016-2020 | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Канализация Ду300 | 2016-2020 | ВИ | 34400 |  |  |  |  |  |  |  | 34400 |
| 8.2 | Напорный коллектор 2Ду200 | 2016-2020 | ВИ | 20 400 |  |  |  |  |  |  |  | 20400 |
| 8.3 | Канализационная насосная станция | 2016-2020 | ВИ | 5 695 |  |  |  |  |  |  |  | 5 695 |
| 9 | МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации | 2015 | ВИ | 9 480 | 9 480 |  |  |  |  |  | 9 480 |  |
| 9.2 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации по ул.Садовая | 2015 | ВИ | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |
| 10 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Магистральная канализация | 2011 | МБ | 215 | 215 |  | 215 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4077 | 4077 |  | 4077 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Внутриквартальные сети водопровода, хозяйственно бытовой канализации | 2011-2012 | МБ | 40288 | 40288 |  | 1007 | 39281 |  |  |  |  |
|  |  | 2011-2012 | ОБ | 19137 | 19137 |  | 19137 |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2014-2016 | ВИ | 8 000 | 5 500 |  |  |  |  | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | Итого по строительству: |  | Всего | 198032 | 123789 | 0 | 24986 | 40741 | 2930 | 23450 | 31682 | 74243 |
| 13 |  |  | ОБ | 23214 | 23 214 |  | 23214 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | МБ | 68327 | 62964 |  | 1472 | 39281 |  | 15310 | 6901 | 5363 |
| 15 |  |  | ВИ | 106491 | 37611 |  | 300 | 1460 | 2930 | 8140 | 24781 | 68880 |
| Реконструкция |
| 16 | Модернизация систем водоотведения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | 2010-2011 | МБ | 14 159 | 14 159 | 4483 | 9 676 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 2 770 | 2 770 | 700 | 2 070 |  |  |  |  |  |
| 17 | Автоматизация насосных канализационных станций | 2014-2015 | ВИ | 8 613 | 8 613 | 3413 |  |  |  | 2 600 | 2 600 |  |
| 18 | Реконструкция очистных сооружений города | 2010-2020 | МБ | 84 000 | 23 000 | 0 |  |  |  | 12 000 | 11 000 | 61 000 |
|  |  |  | ВИ | 96 104 | 46 104 | 1 204 | 7 700 | 3 100 | 12 100 | 11 000 | 11 000 | 50 000 |
| 19 | Замена технологического насосного оборудования на КНС № 5 ОСГ | 2013 | ВИ | 2 600 | 2 600 |  |  |  | 2 600 |  |  |  |
| 20 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 208 246 | 97 246 | 9 800 | 19 446 | 3100 | 14 700 | 25 600 | 24 600 | 111 000 |
| 21 |  |  | ВИ | 110 087 | 60 087 | 5317 | 9770 | 3100 | 14700 | 13600 | 13600 | 50000 |
| 22 |  |  | МБ | 98 159 | 37 159 | 4 483 | 9 676 |  |  | 12 000 | 11 000 | 61 000 |
| 23 | Итого по водоотведению: |  | Всего | 406 278 | 221 035 | 9 800 | 44 432 | 43 841 | 17 630 | 49 050 | 56 282 | 185 243 |
| 24 |  |  | ОБ | 23 214 | 23 214 |  | 23214 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | МБ | 166 486 | 100 123 | 4 483 | 11 148 | 39 281 |  | 27 310 | 17 901 | 66 363 |
| 26 |  |  | ВИ | 216 578 | 97 698 | 5 317 | 10 070 | 4 560 | 17 630 | 21 740 | 38 381 | 118 880 |

Принятые сокращения:

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

Приложение 6

к решению Городской Думы

от 13.12.2012 № 113/5-гд

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Газоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления от ГРП-13 по ул. Димитрова до ул. Железнодорожная (закольцовка) | 2012 | МБ | 15920 | 15920 |  | 13580 | 2340 |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка газопровода высокого давления II категории «ул. Зернова - ул Садовая - ГРП-13» (замена Ду-150 на Ду-250), L= 3,0 км. | 2012-2013 | ВИ* | 25000 | 25000 |  |  | 15000 | 10000 |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 20. Газорегуляторный пункт ГРП №19. | 2012 | МБ | 9000 | 9000 |  | 8105 | 895 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в г. Саров: | 2012 | ВИ* | 6759 | 6759 |  |  | 6759 |  |  |  |  |
| 4.1 | Магистральные газопроводы высокого и низкого давления | 2012 | ВИ* | 6759 | 6759 |  |  | 6759 |  |  |  |  |
| 5 | Газопровод ТЭЦ – промышленная площадка №22 – промышленная площадка №6 | 2013-2014 | ВИ* | 30 850 | 30 850 |  |  |  | 10000 | 20850 |  |  |
| 6 | Итого по строительству: |  | Всего | 87529 | 87529 | 0 | 21685 | 24994 | 20000 | 20850 |  |  |
| 7 |  |  | ВИ* | 62609 | 62609 | 0 |  | 21 759 | 20000 | 20850 |  |  |
| 8 |  |  | МБ | 24920 | 24920 | 0 | 21685 | 3235 |  |  |  |  |
| Реконструкция |
| 9 | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | 2012-2013 | ВИ* | 34478 | 34478 |  |  | 23418 | 11060 |  |  |  |
| 10 | Итого по реконструкции: |  | ВИ* | 34478 | 34 478 | 0 |  | 23 418 | 11 060 |  |  |  |
| 11 |  |  | ВИ* | 34478 | 34 478 | 0 |  | 23 418 | 11 060 |  |  |  |
| 12 | Итого по газоснабжению: |  | Всего | 122007 | 122007 | 0 | 21685 | 48412 | 31060 | 20850 |  |  |
| 13 |  |  | ВИ* | 97087 | 97087 | 0 |  | 45177 | 31060 | 20850 |  |  |
| 14 |  |  | МБ | 24920 | 24920 | 0 | 21685 | 3235 |  |  |  |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет

ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

Приложение 7

к решению Городской Думы

от 13.12.2012 № 113/5-гд

8.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2011 по 2020 годы в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 4 860,722 млн. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013 года, что связано с проведением запланированных работ по строительству III очереди ТЭЦ, а также развитием территорий.

Обобщенные данные приведены в таблице.

| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2010г. | на 2011г. | на 2012г. | на 2013г. | на 2014г. | на 2015г. | на 2016-2020г.г. |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 194 863 | 3 220 | 27 458 | 42 815 | 600 | 55 562 | 10 267 | 54 941 |
| ОБ | 32 714 | 0 | 32 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 2 300 810 | 36 347 | 86 283 | 196 312 | 619 525 | 447 700 | 601 218 | 313 425 |
| ВИ* | 935 679 | 0 | 0 | 33 529 | 61 400 | 51 550 | 19 200 | 770 000 |
| ВИ** | 18 000 | 0 | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3 482 066 | 39 567 | 158 455 | 275 656 | 684 525 | 554 812 | 630 685 | 1 138 366 |
| Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 120 659 | 10 928 | 25 731 | 0 | 0 | 12 000 | 11 000 | 61 000 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 1 344 145 | 83 185 | 74 659 | 74 492 | 109 093 | 101 996 | 39 710 | 861 010 |
| ВИ* | 47 532 | 0 | 0 | 26 824 | 19 708 | 1 000 | 0 | 0 |
| ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 512 336 | 94 113 | 100 390 | 101 316 | 128 801 | 114 996 | 50 710 | 922 010 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 315 522 | 14 148 | 53 189 | 42 815 | 600 | 67 562 | 21 267 | 115 941 |
| ОБ | 32 714 | 0 | 32 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 3 644 955 | 119 532 | 160 942 | 270 804 | 728 618 | 549 696 | 640 928 | 1 174 435 |
| ВИ* | 983 211 | 0 | 0 | 60 353 | 81 108 | 52 550 | 19 200 | 770 000 |
| ВИ** | 18 000 | 0 | 12000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 4 994 402 | 133 680 | 258 845 | 376 972 | 813 326 | 669 808 | 681 395 | 2 060 376 |