18.02.2010    167/4-гд

Об утверждении «Программы

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Сарова на 2010 – 2012 годы»

На основании обращения главы Администрации (исх. № 01-18/342 от 15.02.2010), в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ), руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, городская Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2010-2012 годы».

2. Признать утратившими силу:

1) решение городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 - 2010 годы»;

2) решение городской Думы от 24.05.2007 № 34/4-гд «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006–2010 годы»;

3) решение городской Думы от 27.12.2007 № 132/4-гд «О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2011 годы»;

4) решение городской Думы 18.12.2008 № 117/4-гд «О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2011годы».

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города Тихонов А.М.

Глава города											  А.Г. Орлов

Утверждена

решением городской Думы

от 18.02.2010 № 167/4-гд

# Программа комплексного развития

# систем коммунальной инфраструктуры

# города Сарова на 2010-2012 годы

# ЗАТО Саров

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2010 – 2012 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации города Сарова от 13.04.2006 № 1055 Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Основные разработчики программы | Управление экономики и прогнозирования администрации г.Сарова (УЭиП). Департамент городского хозяйства Администрации г.Сарова (ДГХ). Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г. Сарова (УАГЗ). Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС). Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП «Горводоканал»). |
| Заказчик программы | Администрация г. Сарова Нижегородской области |
| Исполнители основных мероприятий программы | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства». Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП «Горводоканал»). Застройщики (инвесторы) (при условии их участия в реализации программы) |
| Цели и задачи программы | Основная цель программы – комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова. Основными задачами являются: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и реконструкции (модернизации) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. 2. Создание условий для строительства объектов социального и культурно-бытового назначения. 3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории города Сарова. 4. Привлечение средств организаций коммунального комплекса на строительство и реконструкцию (модернизацию) сетей и объектов коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2010 – 2012 г.г. |
| Перечень программных мероприятий | Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры г.Сарова в части строительства и модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, генерации, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Источники и объемы финансирования программы | Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства (средства МУП «Горводоканал», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Общий объем финансирования в течение 2010 - 2012 г.г. составит 1 216, 9 млн. руб., в том числе: объем бюджетных средств – 122,8 млн. руб.: объем внебюджетных средств – 1094,1 млн. руб.: Размер средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы, уточняется ежегодно. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение развития первичного рынка жилья - дополнительный ввод жилья в результате реализации программы в период 2010–2012 г.г. составит 125,2 тыс. кв. м. Строительство объектов теплоснабжения в МКР 21 кв. 6,7 – 2011г., МКР 22 кв. 1, 2, 3, 5 (ФОК) – 2011г. позволит обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания соцкультбыта указанных микрорайонов. 3. Развитие генерирующей мощности ТЭЦ позволит обеспечить энергоносителями потребителей города в полном объеме и позволит отказаться от покупки электроэнергии у сторонних поставщиков и покрыть дефицит мощности, который в зимнем режиме достигает до 7 МВт, в летнем режиме до 20-25 МВт. 4. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в местах перспективного строительства обеспечит вновь строящиеся объекты жилищного и социально-культурного назначения необходимым количеством и качеством ресурсов. В период за 2010 – 2012 г.г. будет построено: 9570 м магистральных сетей водоснабжения; 8420 м магистральных сетей водоотведения. 5. Модернизация существующих сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры города позволит снизить уровень их износа, что повысит качество предоставляемого ресурса, бесперебойность, снизит потери, а также увеличит пропускную способность сетей. Данные мероприятия направлены на формирование комфортной среды проживания населения. По объектам теплоснабжения будет проведена модернизация оборудования 4-х центральных тепловых подстанций и реконструкция 7,7 км тепловых сетей. По системам водоснабжения МКР-17 (бывший посёлок «Строитель») будет модернизировано 2080 п.м сетей, по водоотведению – 3597 п.м сетей. Автоматизация системы транспортировки сточных вод позволит сократить влияние человеческого фактора. В 2011 году запланировано начало работ по полной реконструкции очистных сооружений города, направленной на достижение нормативных требований по очистке сточных вод (на 2011-2012 г.г. планируется реализация проекта по рекультивации иловых карт площадью 1,8 га). |
| Организация контроля исполнения программы | Общий контроль за выполнением мероприятий Программы и программы в целом осуществляет городская Дума и Администрация города Сарова. Мониторинг выполнения Программы, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации программы обеспечивает Администрация города Сарова. |

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЕ:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

4) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

5) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

Сокращения, используемые в Программе:

ЗАТО - Закрытое административно-территориальное образование

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - Федеральное государственное унитарное предприятие «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

МУ УКС - Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»

МБ - средства местного бюджета

ВИ - внебюджетные источники

ВИ* - средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ОКК – организация коммунального комплекса

ТП – трансформаторная подстанция

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

ГВС - горячее водоснабжение

ГРП - газорегуляторный пункт (газораспределительный пункт)

МКР – микрорайон

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

ТИЗ - товарищество индивидуальных застройщиков

п. м – погонные метры

ЦТП - центральная тепловая подстанция

ОСГ - очистные сооружения города

ГТУ, ПГУ - газотурбинные, парогазовые установки

### ТЭО - технико-экономическое обоснование

ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс

АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета электрической энергии

ЗАО «СГК» - ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

МО г.Саров - муниципальное образование город Саров

# ВВЕДЕНИЕ

# Основанием для разработки «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2010-2012 годы» явились следующие документы:

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Администрации города Сарова «О порядке работы органа регулирования муниципального образования» от 02.02.2006 № 264;

- Постановление Администрации города Сарова от 13.04.2006 № 1055.

Программа разработана с целью системного решения проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории города Сарова. По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства города носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

В целях реализации Программы необходимо разработать инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, в которых Администрация города Сарова определит объемы финансирования строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционная программа).

1. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ

В настоящий момент население Сарова составляет 88,0 тыс. человек. На перспективу до 2012 года прогнозируется сохранение данной численности населения. Более 30% населения города имеет обеспеченность жилыми помещениями ниже установленного на территории Нижегородской области минимума – 11 кв. м на человека. Первостепенной задачей органов местного самоуправления Сарова является решение жилищной проблемы названной категории жителей Сарова.

Территория Сарова в силу его закрытости ограничена. Свободные от прав третьих лиц и пригодные для жилищного строительства земельные участки немногочисленны. Запланированные к строительству микрорайоны и кварталы не оснащены коммунальной инфраструктурой. В связи с этим программой предусмотрены мероприятия по оснащению данной инфраструктурой и по модернизации (реконструкции) имеющихся сетей.

В соответствии с прогнозируемыми данными потребления тепловой энергии производственного и жилого комплекса г.Саров располагаемая в настоящее время генерирующая мощность ТЭЦ не позволяет обеспечить энергоносителями потребителей города в полном объеме. Наиболее оптимальным вариантом решения проблемы представляется план развития генерирующих мощностей ТЭЦ, что обусловлено следующими критериями:

- качество и надежность снабжения потребителей тепловой энергией;

- ликвидация дефицита мощности внутри ЗАТО Саров;

- снижение себестоимости продукции;

- надежное прохождение пиковых нагрузок (в период осенне-зимнего максимума);

- проведение реконструкции и замены оборудования, выработавшего свой парковый ресурс.

Для развития генерирующих мощностей ТЭЦ необходим ввод замещающих и дополнительных мощностей. Основными задачами в этом направлении являются:

- окончание строительства III очереди ТЭЦ;

- разработка ТЭО строительства ГТУ или ПГУ ТЭЦ.

Следует отметить, что общий физический износ тепловых сетей в городе Сарове составляет около 60%. По этой причине, начиная с 1997-1998 годов, в городском коммунальном комплексе увеличился рост аварий и отказов в работе энергетического оборудования. Повреждения тепловых сетей с превышенным нормативным сроком службы происходят из-за разрушения гидроизоляции конструкций перекрытий камер и каналов и антикоррозионного покрытия трубопроводов, а также длительного воздействия неблагоприятных факторов. Отмечены случаи контактной коррозии, вызванные обрушением плит перекрытий каналов. При значительных аварийных утечках из сетей вызывается ускорение карстообразования, просадка грунта может вызвать разрушение зданий и сооружений. Аварии возникают как по причине физического, так и морального старения оборудования. Планово-предупредительный ремонт постепенно уступает место аварийно-спасательному. Это в свою очередь приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций. Указанные факты подразумевают необходимость изыскания в краткосрочной перспективе огромных финансовых ресурсов на поддержание системы теплоснабжения города на должном уровне и обеспечения доступности подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Исходя из вышеизложенного, важной задачей программы является реконструкция тепловых сетей с целью повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг, а так же наращивания мощности при реконструкции коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

В настоящее время источником холодного водоснабжения территории г. Саров является комплекс водозаборных сооружений города, который включает в себя 9 артезианских скважин «Городского» водозаборного узла, 5 артезианских скважин «Аргинского» водозабора, два резервуара чистой воды (объемом 2 тыс. куб. м и 6 тыс. куб. м) и насосная станция II-го подъема.

После ввода в эксплуатацию (2010 год) второй очереди «Аргинского» водозабора, который будет являться основным источником водоснабжения, производительность данного водозаборного узла (12 скважин) будет составлять 50 тыс. куб. м в сутки (18,25 тыс. куб. м в год). На балансе МУП «Горводоканал» в хозяйственном ведении по состоянию на 01.11.2009 находится уличная водопроводная сеть общей протяженностью 197,4 км.

Водоотведение от всех потребителей осуществляется посредством 6 канализационных насосных станций. Очистные сооружения города включают 2 очереди. В настоящее время работает III очередь, рассчитанная на 40 т. м3 в сутки. На балансе МУП «Горводоканал» в хозяйственном ведении по состоянию на 01.10.2009 находится уличная канализационная сеть общей протяженностью 175,93 км.

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель программы – обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова Нижегородской области.

Основными задачами являются:

1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации (реконструкции) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2. Создание условий для строительства объектов социального и культурно-бытового назначения.

3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории города Сарова.

4. Привлечение средств организаций коммунального комплекса на строительство и модернизацию (реконструкцию) сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В течение ближайших трех лет ожидается строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах подлежащих комплексной застройке (МКР №15 (кв. 4,5), МКР №16, МКР №20, МКР №21 (кв. 4,5,6,7,8), МКР №22), а также реконструкция имеющихся сетей и модернизация оборудования.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком программы является Администрация города Сарова, основными разработчиками - Управление экономики и прогнозирования Администрации города Сарова (УЭиП), Департамент городского хозяйства администрации города Сарова (ДГХ), Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова (УАГЗ), муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС), Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП «Горводоканал»).

Исполнителями основных мероприятий программы будут являться муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС), Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП Горводоканал»), а также застройщики.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий Программы содержит конкретные мероприятия согласно приложению к настоящей Программе, увязанные по срокам и ресурсам, которые направлены на реализацию цели и задач Программы. Мероприятия  сгруппированы по следующим 2 направлениям:

- Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры города Сарова в части строительства объектов теплоснабжения, генерации, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

- Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры города Сарова в части модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, генерации, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

- Объем финансовых потребностей на строительство и модернизацию (реконструкцию) систем коммунального комплекса на 2010-2012 г.г.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий программы в период с 2010 по 2012 годы в части строительства и модернизации (реконструкции) коммунальных инфраструктур как МУП «Горводоканал», Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», так и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» требуется около 1 216, 9 млн. рублей. Источниками финансирования мероприятий являются средства местного бюджета, средства предприятий в виде амортизации, прибыли и платы за подключение.

| Источники финансирования | Всего стоимость мероприятий, тыс. руб. | Стоимость мероприятий на 2010-2012г.г., тыс. руб. | Сумма на 2010г. тыс. руб. | Сумма на 2011г. тыс. руб. | Сумма на 2012г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры: |
| МБ | 107 748 | 85 314 | 0 | 47 148 | 38 166 |
| ВИ | 894 869 | 606 088 | 30 000 | 300 000 | 276 088 |
| ВИ* | 210 000 | 128 000 | 0 | 65 000 | 63 000 |
| ИТОГО: | 1 212 617 | 819 402 | 30 000 | 412 148 | 377 254 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры: |
| МБ | 37 423 | 37 423 | 10 893 | 8 000 | 18 530 |
| ВИ | 425 363 | 337 037 | 12 179 | 208 508 | 116 350 |
| ВИ* | 22 000 | 23 000 | 4 000 | 16 000 | 3 000 |
| ИТОГО: | 484 786 | 397 460 | 27 072 | 232 508 | 137 880 |
| ИТОГО строительство + модернизация (реконструкция) объектов: |
| МБ | 145 171 | 122 737 | 10893 | 55148 | 56696 |
| ВИ | 1 320 232 | 943 125 | 42179 | 508508 | 392438 |
| ВИ* | 232 000 | 151 000 | 4 000 | 81 000 | 66 000 |
| ИТОГО: | 1 697 403 | 1 216 862 | 57 072 | 644 656 | 515 134 |

Основным источником финансирования мероприятий подпрограмм будут являться внебюджетные источники, а именно средства МУП «Горводоканал», Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». За период с 2010 по 2012 годы наибольший объем финансирования потребуется в 2011 году, что связано со строительством и модернизацией (реконструкцией) крупных объектов инфраструктуры и с началом строительства III-ей очереди ТЭЦ.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы ожидается:

1. Обеспечение развития первичного рынка жилья - дополнительный ввод жилья в результате реализации программы в период 2010 – 2012 г.г. составит 125,2 тыс. кв. м.

2. Строительство объектов теплоснабжения в МКР 21 кв. 6,7 – 2011г.,  МКР 22 кв. 1, 2, 3, 5 (ФОК) – 2011г. позволит обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания соцкультбыта указанных микрорайонов.

3. Развитие генерирующей мощности ТЭЦ позволит обеспечить энергоносителями потребителей города в полном объеме и позволит отказаться от покупки электроэнергии у сторонних поставщиков и покрыть дефицит мощности, который в зимнем режиме достигает до 7 МВт, в летнем режиме до 20-25 МВт.

4. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в местах перспективного строительства обеспечит вновь строящиеся объекты жилищного и социально-культурного назначения необходимым количеством и качеством ресурсов. В период за 2010 – 2012 г.г. будет построено:

- 9570 м магистральных сетей водоснабжения;

- 8420 м магистральных сетей водоотведения.

5. Модернизация существующих сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры города позволит снизить уровень их износа, что повысит качество предоставляемого ресурса, бесперебойность, снизит потери, а также увеличит пропускную способность сетей. Данные мероприятия направлены на формирование комфортной среды проживания населения.

По объектам теплоснабжения будет проведена модернизация оборудования 4-х центральных тепловых подстанций и реконструкция 7,7 км тепловых сетей.

По системам водоснабжения МКР-17 (бывший посёлок «Строитель») будет модернизировано 2080 п.м сетей, по водоотведению – 3597 п.м сетей. Автоматизация системы транспортировки сточных вод позволит сократить влияние человеческого фактора. В 2011 году запланировано начало работ по полной реконструкции очистных сооружений города, направленной на достижение нормативных требований по очистке сточных вод (на 2011-2012 г.г. планируется реализация проекта по рекультивации иловых карт площадью 1,8 га).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за выполнением мероприятий Программы и программы в целом осуществляют городская Дума и Администрация города Сарова.

Мониторинг выполнения Программы, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации программы обеспечивает Администрация города Сарова, в том числе осуществляет:

- подготовку проекта программы и представление его на утверждение в городскую Думу;

- координацию исполнения программных мероприятий;

- при необходимости внесение предложений по корректировке Программы.

Приложение 1

1. Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры г.Сарова в части  строительства объектов теплоснабжения, генерации, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование объектов | Источник финанси-рования | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Сумма на 2010-2012г., тыс. руб. | Сумма на 2010 г. тыс. руб. | Сумма на 2011 г. тыс. руб. | Сумма на 2012 г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1. | Теплоснабжение МКР-21, кв.6,7 | МБ | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  |
| 1.2. | Теплоснабжение МКР-22, кв.1, 2, 3, кв. 5 (ФОК) | МБ | 17 000 | 17 000 |  |  | 17 000 |
| 1.3. | Строительство блочной водогрейной котельной на площадке №6, для нужд ГВС | ВИ* | 60 000 | 60 000 |  | 60 000 |  |
| 1.4. | Строительство подмешивающей станции на площадке «Основная» | ВИ* | 25 000 | 25 000 |  |  | 25 000 |
| 1.5. | Строительство технологических паровых котлов на площадках «Основная», №1, №6. | ВИ* | 45 000 | 25 000 |  | 5 000 | 20 000 |
| 1.6. | ИТОГО п.1: | МБ | 150 000 | 130 000 | 0 | 3 000 | 17 000 |
|  |  | ВИ* |  |  | 0 | 65 000 | 45 000 |
| 2. | ГЕНЕРАЦИЯ |
| 2.1. | Строительство III очереди ТЭЦ, I этап | ВИ | 330 000 | 330 000 | 30 000 | 300 000 |  |
| 2.2. | Строительство III очереди ТЭЦ, II этап | ВИ | 550 000 | 275 000 |  |  | 275 000 |
| 2.3. | ИТОГО п.2: | ВИ | 880 000 | 605 000 | 30 000 | 300 000 | 275 000 |
| 3. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |
| 3.1. | Строительство магистральных сетей водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | МКР-20, кварталы 1,2,3: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Водопровод по ул. Садовая | МБ | 1 380 | 1 380 |  | 1 380 |  |
| 3.4. | Водопровод по ул. Менделеева | МБ | 1 056 | 1 056 |  | 1 056 |  |
| 3.5. | Водопровод по ул. Чкалова | МБ | 960 | 960 |  | 960 |  |
| 3.6. | Водопровод по ул. Школьная МКР-21, кварталы 6, 7 | МБ | 1 200 | 1 200 |  | 1 200 |  |
| 3.7. | Водопровод МКР-22, кв. 1, 2, 3 | МБ | 3 264 | 3 264 |  | 2 176 |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  | 1 088 |
| 3.8. | Водопровод по ул. П. Морозова МКР-22, квартал 5 | МБ | 1 080 | 1 080 |  | 1 080 |  |
| 3.9. | Водопровод по ул. Озёрная МКР-22, квартал 7 | МБ | 1 296 | 1 296 |  | 1 296 |  |
| 3.10. | Водопровод Ду200 ТИЗ-1 | МБ | 1600 | 1600 |  |  | 1600 |
| 3.11. | Водопровод Ду150 ТИЗ-1 | МБ | 2 880 | 2 880 |  |  | 2 880 |
| 3.12. | Водопровод Ду100 ТИЗ-1 | МБ | 13 200 | 3 772 |  |  | 3 772 |
| 3.13. | Водопровод Ду200, кварталы 1, 2А, 2Б, 3 | МБ | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  |
| 3.14. | Водопровод Ду150, кварталы 1, 2А, 2Б, 3 | МБ | 5 280 | 5 280 |  | 5 280 |  |
| 3.15. | Всего по строительству магистральных сетей водоснабжения: | МБ | 48 876 | 35 768 | 0 | 26 428 | 8 252 |
|  |  | ВИ |  |  | 0 | 0 | 1 088 |
|  | Наименование объектов | Источник финанси-рования | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Сумма на 2010-2012г., тыс. руб. | Сумма на 2010 г. тыс. руб. | Сумма на 2011 г. тыс. руб. | Сумма на 2012 г. тыс. руб. |
| 3.16. | Строительство магистральных сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Канализация МКР-22 кв.1, 2, 3 | МБ | 4 390 | 4 390 |  | 4 390 |  |
| 3.18. | Канализация Ду150 ТИЗ-1 | МБ | 26 460 | 7 560 |  |  | 7 560 |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Канализация Ду200 ТИЗ-1 | МБ | 6 120 | 3 060 |  |  | 3 060 |
| 3.20. | Канализация Ду300 ТИЗ-1 | МБ | 3 440 | 2 294 |  |  | 2 294 |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Канализация кв. 1, 2А, 2Б, 3 | МБ | 13 330 | 13 330 |  | 13 330 |  |
| 3.22. | Всего по строительству магистральных сетей водоотведения: | МБ | 53 741 | 30 634 | 0 | 17 720 | 12 914 |
|  |  | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.23. | Строительство для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ: |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Строительство резервных водопроводов на площадке №6 | ВИ* | 30 000 | 15 000 |  |  | 15 000 |
| 3.25. | Строительство промышленного коллектора с площадок №1, №21 и здания 87 | ВИ* | 50 000 | 3 000 |  |  | 3 000 |
| 3.26. | Всего по строительству для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ: | ВИ* | 80 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| 3.27. | ИТОГО п.3: | МБ | 182 617 | 84 402 | 0 | 44 148 | 21 166 |
|  |  | ВИ |  |  | 0 | 0 | 1088 |
|  |  | ВИ* |  |  | 0 | 0 | 18000 |
| 4. | ВСЕГО строительство: |  | 1 212 617 | 819 402 | 30 000 | 412 148 | 377 254 |
| 4.1 | в том числе: | МБ | 107 748 | 85 314 | 0 | 47 148 | 38 166 |
| 4.2 |  | ВИ | 894 869 | 606 088 | 30 000 | 300 000 | 276 088 |
| 4.3 |  | ВИ* | 210 000 | 128 000 | 0 | 65 000 | 63 000 |

2. Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры г.Сарова в части  модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, генерации, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

| № | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Принадлеж-ность | Всего | Сумма на 2010-2012г., тыс. руб. | Сумма на 2010 г. тыс. руб. | Сумма на 2010 г. тыс. руб. | Сумма на 2010 г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1. | Реконструкция и диагностика тепловой сети квартала № 26 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |
| 1.2. | Реконструкция и диагностика тепловой сети квартала № 26д | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |
| 1.3. | Реконструкция магистрали ГВС «ТЭЦ– Заречный р-н» | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ- ВНИИЭФ" | 45 000 | 45 000 |  | 45 000 |  |
|  | на участке от К2В до К-5 (по ул. Силкина на участке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Ключевой до ул. Духова) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация оборудования ЦТП-12 | ВИ | " " | 450 | 450 |  | 450 |  |
| 1.5. | Модернизация оборудования ЦТП-5 | ВИ | " " | 500 | 500 |  | 500 |  |
| 1.6. | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3, 5 от К-104 до К-5-2 | ВИ | " " | 42 350 | 42350 |  | 20000 | 22350 |
| 1.7. | Реконструкция и диагностика тепловой сети квартала № 23д | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1 500 | 1500 |  | 1 500 |  |
| 1.8. | Реконструкция и диагностика тепловой сети квартала № 22д | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1 500 | 1 500 |  | 1500 |  |
| 1.9. | Реконструкция и диагностика тепловой сети квартала № 28 | ВИ* | РФЯЦ- ВНИИЭФ | 1 500 | 1 500 |  | 1500 |  |
| 1.10 | Реконструкция и диагностика тепловой сети квартала № 18 | ВИ* | РФЯЦ- ВНИИЭФ | 3 000 | 3 000 |  | 1500 | 1500 |
| 1.11 | Модернизация оборудования ЦТП- | МБ | МО г.Саров | 450 | 450 |  |  | 450 |
|  | промышленного района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Реконструкция оборудования ЦТП-15 | МБ | МО г.Саров | 2 500 | 2 500 |  |  | 2 500 |
| 1.13 | Реконструкция тепловой сети "Старого города" | ВИ | ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 50 826 | 25 000 |  |  | 25000 |
|  | (Центрального жилого района города: пр.Мира – на участке от здания Военкомата до адм. здания РФЯЦ-ВНИИЭФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Реконструкция и диагностика тепловой сети квартала № 19 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1 500 | 1 500 |  |  | 1500 |
| 1.15 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-9 до К-З-10 | МБ | МО г.Саров | 2 100 | 2 100 |  |  | 2 100 |
| 1.16 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-3 до К-З-4 | МБ | МО г.Саров | 3 080 | 3 080 |  |  | 3 080 |
| 1.17 | Реконструкция бойлерной на площадке №1 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 10 000 | 11 000 | 1 000 | 10 000 |  |
| 1.18 | ИТОГО п.1: | МБ | 169256 | 144 430 | 0 | 0 | 8 130 |
|  |  | ВИ |  |  | 0 | 65 950 | 47 350 |
|  |  | ВИ* |  |  | 4 000 | 16 000 | 3 000 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Принадлеж-ность | Всего, тыс. руб. | Сумма на 2010-2012г., тыс. руб. | Сумма на 2010 г. тыс. руб. | Сумма на 2011 г. тыс. руб. | Сумма на 2012 г. тыс. руб. |
| 2. | ГЕНЕРАЦИЯ |
| 2.1 | Модернизация АСКУЭ ТЭЦ | ВИ | ЗАО «СГК» | 20 000 | 20 000 |  | 20000 |  |
| 2.2 | Модернизация АСТУ ТЭЦ | ВИ | ЗАО «СГК» | 7 000 | 7 000 |  | 7000 |  |
| 2.3 | Модернизация схем газораспределения котлоагрегатов ПВК | ВИ | ЗАО «СГК» | 15000 | 10 000 |  | 5000 | 5000 |
| 2.4 | Реконструкция мазутопро-водов котлоагрегатов ПВК (трубопроводов, КИП и А) при подводе резервного топлива - мазут | ВИ | ЗАО «СГК» | 6000 | 6 000 |  | 6000 |  |
| 2.5 | Модернизация мазутопро-водов и схем КИП и А котлоагрегатов БВД ТЭЦ | ВИ | ЗАО «СГК» | 7500 | 7 500 |  | 7500 |  |
| 2.6 | Комплекс работ по модернизации насосных агрегатов с применением частотного регулирования | ВИ | ЗАО «СГК» | 39500 | 39 500 |  | 34500 | 5000 |
| 2.7 | Реконструкция коллектора острого пара с заменой паропроводов | ВИ | ЗАО «СГК» | 8000 | 8 000 |  | 1500 | 6500 |
| 2.8 | Реконструкция паропровода турбоагрегата №7 | ВИ | ЗАО «СГК» | 6000 | 1 500 |  |  | 1500 |
| 2.9 | Модернизация установки ГВС | ВИ | ЗАО «СГК» | 8500 | 8 500 |  | 4500 | 4000 |
| 2.10 | Реконструкция ГРП-1 | ВИ | ЗАО «СГК» | 75000 | 75 000 |  | 40000 | 35000 |
| 2.11 | ИТОГО п.2: | ВИ | 192500 | 183 000 | 0 | 126 000 | 57 000 |
| 3. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |
| 3.1 | Модернизация систем водоснабжения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | МБ | МО г.Саров, МУП «Горводоканал» (ГВК) | 14 309 | 14 309 | 6 409 | 3 900 | 4000 |
|  |  | ВИ |  | 2 990 | 2 990 | 530 | 2 460 |  |
| 3.2 | Модернизация систем водо-отведения МКР 17 | МБ | МО г.Саров, МУП «ГВК» | 14 984 | 14 984 | 4 484 | 4 100 | 6400 |
|  |  | ВИ |  | 4 847 | 4 847 | 749 | 4 098 |  |
| 3.3 | Автоматизация станции первого подъёма ВЗУ | ВИ | МО г.Саров, МУП «ГВК» | 5 070 | 5 070 | 3870 | 1 200 |  |
| 3.4 | Устройство автоматизиро-ванного сбора информации работы водопроводной сети | ВИ | МО г.Саров, МУП «ГВК» | 3 530 | 3 530 | 1 730 | 1 800 |  |
| 3.5 | Автоматизация насосных канализационных станций и техпроцессов на ОСГ | ВИ | МО г.Саров, МУП «ГВК» | 4 800 | 4 800 | 4 800 |  |  |
| 3.6 | Реконструкция очистных сооружений города | ВИ | МО г.Саров, МУП «ГВК» | 70 000 | 17 000 |  | 5 000 | 12 000 |
| 3.7 | Устройство подкачивающей станции в производственном районе | ВИ | МО г.Саров, МУП «ГВК» | 2 500 | 2 500 | 500 | 2 000 |  |
| 3.8 | ИТОГО п.3: | МБ |  | 123030 | 70 030 | 10 893 | 8 000 | 10 400 |
|  |  | ВИ |  |  |  | 12 179 | 16 558 | 12 000 |
| 3.9 | ВСЕГО модернизация (реконструкция): |  |  | 484786 | 397 460 | 27 072 | 232 508 | 137 880 |
| 3.10 | в том числе: | МБ |  | 37 423 | 37 423 | 10 893 | 8 000 | 18 530 |
| 3.11 |  | ВИ |  | 425363 | 337 037 | 12 179 | 208 508 | 116 350 |
| 3.12 |  | ВИ* |  | 22 000 | 23 000 | 4 000 | 16 000 | 3 000 |

3. Объем финансовых потребностей на строительство и модернизацию (реконструкцию) систем коммунального комплекса на 2010-2012 г.г.

| № | Показатели | Источники финансиро-вания | Всего стоимость мероприятий, тыс. руб. | Стоимость мероприятий на 2010 –2012 г.г., тыс. руб. | Сумма на 2010г. тыс. руб. | Сумма на 2011г. тыс. руб. | Сумма на 2012г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБ-ЖЕНИЕ | МБ | 28 130 | 28 130 | 0 | 3 000 | 25 130 |
| 2 |  | ВИ | 139 126 | 113 300 | 0 | 65 950 | 47 350 |
| 3 |  | ВИ* | 152 000 | 133 000 | 4 000 | 81 000 | 48 000 |
| 4 |  | ИТОГО: | 319 256 | 274 430 | 4 000 | 149 950 | 120 480 |
| 5 | ГЕНЕРАЦИЯ | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | ВИ | 1 072 500 | 788 000 | 30 000 | 426 000 | 332 000 |
| 7 |  | ВИ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | ИТОГО: | 1 072 500 | 788 000 | 30 000 | 426 000 | 332 000 |
| 9 | ВОДОСНАБЖЕ-НИЕ, ВОДООТВЕДЕ-НИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД | МБ | 117 041 | 94 607 | 10 893 | 52 148 | 31 566 |
| 10 |  | ВИ | 108 606 | 41 825 | 12 179 | 16 558 | 13 088 |
| 11 |  | ВИ* | 80 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| 12 |  | ИТОГО: | 305 647 | 154 432 | 23 072 | 68 706 | 62 654 |
| 13 | ВСЕГО потребностей: | МБ | 145 171 | 122 737 | 10 893 | 55 148 | 56 696 |
| 14 |  | ВИ | 1 320 232 | 943 125 | 42 179 | 508 508 | 392 438 |
| 15 |  | ВИ* | 232 000 | 151 000 | 4 000 | 81 000 | 66 000 |
| 16 |  | ИТОГО: | 1 697 403 | 1 216 862 | 57 072 | 644 656 | 515 134 |