31.03.2011      28/5-гд

О выполнении «Инвестиционной программы

МУП «Горводоканал» на развитие сетей

водоснабжения и водоотведения г. Сарова

на 2008-2011 годы» за 2010 год

Заслушав отчёт (исх. № 01-18/669 от 18.03.2011) о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы», утверждённой решением городской Думы города Сарова от 01.03.2007 № 12/4-гд (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Сарова от 27.12.2007 № 133/4-гд, от 18.12.2008 № 118/4-гд, от 19.07.2010 № 55/5-гд), городская Дума города Сарова

решила:

Отчёт о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 2010 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова                                                                                                П.Ф. Шульженко

Приложение

к решению городской Думы

от 31.03.2011 № 28/5-гд

# ОТЧЕТ

о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 2010 год

В целях контроля за исполнением инвестиционной программы был рассмотрен отчет МУП «Горводоканал» о ходе реализации данной программы в 2010 году. Рассмотрение представленных данных показало следующее.

1. В соответствии с инвестиционной программой предприятие в 2010 году провело мероприятия по строительству и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения по улицам Московская, Строительная, Разина. Выполнение строительства и модернизации осуществляло муниципальное предприятие «Аварийная служба». Все запланированные работы выполнены в полном объеме.

Источником финансовых средств послужили местный бюджет и собственные средства предприятия, полученные от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Функции контроля и технического надзора за выполнением СМР в соответствии с договором осуществляло МУ УКС:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Освоено, тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутриквартальная (уличная) сеть водоснабжения | 0,855 | Бюджетные средства | 6 445 |
|  |  |  | Плата за подключение | 444 |
| 2 | Внутриквартальная (уличная) сеть водоотведения | 1,295 | Бюджетные средства | 4 483 |
|  |  |  | Плата за подключение | 700 |
| 3 | Осуществление контроля и технического надзора |  | Плата за подключение | 100 |
| 4 | ВСЕГО | 2,150 | Бюджетные средства | 10 928 |
|  |  |  | Плата за подключение | 1 244 |
|  |  |  | ИТОГО | 12 172 |

2. Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры взималась на основании договоров, заключаемых МУП «Горводоканал» с юридическими и физическими лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений. Плата за подключение рассчитывалась как произведение тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, установленного постановлением Администрации города Сарова от 30.11.2009 № 5920 в размере 130 тыс. рублей за м3/час, и размера заявленной нагрузки, обеспечиваемой системами коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания и строения.

Фактический сбор средств от платы за подключение составил 1 752,65 тыс. руб., а после налогообложения – 1402,12 тыс. руб. Таким образом, оставшиеся средства в размере 158,12 тыс. руб. будут направлены на дополнительное финансирование мероприятий по строительству и модернизации сетей водоснабжения и канализации пос. Строитель в 2011 году.

3. В 2010 году МУП «Горводоканал» обеспечил подключение объектов строительства к сетям водоснабжения и водоотведения с суммарной нагрузкой 13,48 м3/час, что на 1,52 м3/час больше запланированного объема:

| № п/п | Наименование вида оказываемых услуг | Объём подключения, м3/час | Отклонение +, - (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Водоснабжение | 4,75 | 4,76 | + 0,01 |
| 2. | Водоотведение | 7,21 | 8,72 | +1,51 |
| 3. | ИТОГО: | 11,96 | 13,48 | +1,52 |

Таким образом, бюджетные средства, направленные на финансирование модернизации водопроводных и канализационных сетей, и собственные средства МУП «Горводоканал», полученные за счет сбора средств от платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, использованы по целевому назначению и позволили полностью выполнить все запланированные на 2010 год мероприятия на развитие сетей водоснабжения и водоотведения.