01.07.2010    43/5-гд

О выполнении

«Инвестиционной программы

МУП «Горводоканал» на развитие сетей

водоснабжения и водоотведения г. Сарова

на 2008-2011 годы» за 2009 год

Заслушав отчёт (исх. № 01-18/1370 от 07.06.2010) о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы», утверждённой решением городской Думы города Сарова от 01.03.2007 № 12/4-гд (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Сарова от 18.12.2008 № 118/4-гд), городская Дума города Сарова

решила:

1. Отчёт о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 2009 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова							П.Ф. Шульженко

|  | Приложение к решению городской Думы от 01.07.2010 № 43/5-гд |
| --- | --- |

# ОТЧЕТ

о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 2009 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» проведена проверка выполнения мероприятий по реализации «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за  2009 год.

В ходе проверки руководством МУП «Горводоканал» были представлены следующие документы:

- Отчет о ходе реализации инвестиционной программы МУП «Горводоканал» за 2009 год.

- Договоры на подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

- Платежные поручения и извещения на оплату счетов за подключение к системам коммунального водоснабжения и водоотведения.

- Договор подряда от 16.04.2009 № 01/09 на проведение работ по строительству и модернизации уличных сетей водоснабжения и канализации в МКР № 17, № 16                (2-я очередь). Ул.8 Марта, ул. Красногвардейская, ул. Гоголя.

- Приложение № 2 к договору от 16.04.2009 № 01/09 «График финансирования работ по строительству и модернизации сетей водоснабжения и канализации в МКР № 17, № 16 (2-я очередь) на 2009 год».

- Акты приемки выполненных работ.

По результатам проверки выявлено следующее:

1. Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры взималась на основании договоров, заключаемых МУП «Горводоканал» с юридическими и физическими лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений. Плата за подключение рассчитывалась, как произведение тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, установленного постановлением администрации г. Сарова № 3857 от 23.12.2008 в размере 111 тыс. рублей за м3/час, и размера заявленной нагрузки, обеспечиваемой системами коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания и строения.

Финансирование мероприятий программы по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществлялось, как за счет средств полученных в виде платы за подключение, так и за счет средств местного бюджета, через муниципального заказчика               МУ УКС администрации г.Саров.

2. Объем подключения к сетям МУП «Горводоканал» за 2009 год составил 42,7513 м3/час, что на 16,1387 м3/час меньше запланированного объема подключения:

| № п/п | Наименование вида оказываемых услуг | Объём подключения, м3/час | Отклонение +, - (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Водоснабжение | 21,57 | 15,5578 | - 6,0122 |
| 2. | Водоотведение | 37,32 | 27,1935 | -10,1265 |
| 3. | ИТОГО: | 58,89 | 42,7513 | -16,1387 |

Плата за подключение была направлена на финансирование работ по строительству и модернизации внутриквартальных (уличных) сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Строитель протяженностью 2,13 км.

3. В соответствии с приложением № 2 к договору от 16.04.2009 № 01/09 «График финансирования работ по строительству и модернизации сетей водоснабжения и канализации в МКР № 17, № 16 (2-я очередь) на 2009 год», сумма средств, полученная за подключение к системам водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года и направленная на выполнение инвестиционной программы, должна составлять 4 968 тыс. рублей. Кроме того, на 01.01.2009 имелся переходящий остаток денежных средств собранных от платы за подключение в 2008 году в размере 239,05 тыс. рублей.

Средства, запланированные и фактически направленные на реализацию мероприятий инвестиционной программы представлены в таблице:

тыс. руб.

| Вид услуги | Источник финансирования | План на 2009 год, установленный инвестиционной программой (с НДС) | Фактическое поступление средств в 2009 году за минусом налоговых платежей (с НДС) | Фактическое финансирование инвестиционной программы в 2009 году (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальная (уличная) сеть водоснабжения | плата за подключение | 1820,0 | 1434,2 | 2064,84 |
|  | бюджетные средства | 6336,0 | 4939,2 | 4939,2 |
| Внутриквартальная (уличная) сеть водоотведения | плата за подключение | 3148,0 | 2506,9 | 2115,42 |
|  | бюджетные средства | 3664,0 | 5060,8 | 5060,8 |
| ВСЕГО: | плата за подключение | 4968,0 | 3941,1 | 4180,26 |
|  | бюджетные средства | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |

Фактическое финансирование инвестиционной программы в размере 14 180,26 тыс. рублей превышает сумму фактического поступления средств в связи с использованием в 2009 году переходящего остатка денежных средств собранных от платы за подключение в 2008 году на сумму 239,05 тыс. рублей.

По итогам отчетного года на мероприятия инвестиционной программы по сравнению с запланированным показателем было направлено меньше средств в связи с невыполнением плана по сбору платы за подключение.