РЕШЕНИЕ

Городской Думы города Сарова

от 29.05.2014  № 47/5-гд

Об отчете о выполнении

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры города Сарова

на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года»

за 2013 год

Заслушав отчет Администрации города Сарова (исх. № 01-18/974 от 12.05.2014) о выполнении мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года», утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд (в ред. решений Городской Думы города Сарова от 13.12.2012 № 113/5-гд, 19.12.2013 № 102/5-гд), за 2013 год, Городская Дума города Сарова

решила:

Отчет о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года» за 2013 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова										А.В. Голубев

Приложение

к решению Городской Думы

от 29.05.2014 № 47/5-гд

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ «ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА САРОВА НА 2011-2015 Г.Г.

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА» ЗА 2013 ГОД

Городская Дума города Сарова 29 сентября 2011 года утвердила «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа) (решение Городской Думы 29.09.2011 № 92/5-гд). 19 декабря 2013 года были утверждены последние изменения в Программу (решение Городской Думы города Сарова от 19.12.2013 № 102/5-гд).

Приоритетные направления и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

1.	Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой и промышленной сфер города.

2.	Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг.

3.	Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов.

4.	Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения.

5.	Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

6.	Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе города.

7.	Обеспечение нормативной экологической безопасности населения.

Отчет о выполнении мероприятий программы

В настоящую Программу вошли мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Сарова, планируемые к исполнению в 2011 – 2015 г.г. и на период до 2020 года:

1.Перспективная схема электроснабжения.

2.Перспективная схема теплоснабжения.

3.Перспективная схема генерации.

4.Перспективная схема водоснабжения.

5.Перспективная схема водоотведения.

6.Перспективная схема газоснабжения.

7.Перспективная схема обращения с ТБО.

Перечень выполненных мероприятий в 2013 году и объем их финансирования приведены в приложении к отчету.

I. Перспективная схема электроснабжения

В городе Сарове эксплуатацию системы электроснабжения, в том числе находящихся на балансе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в целом осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Электросетевая Компания».

Мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад"» выполнено в полном объеме, уменьшение стоимости мероприятий произошло по итогам конкурсных процедур.

По мероприятию «Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1»- фактические затраты составили 9 656 тыс. рублей, выполнен больший объём работ и произведена закупка большей номенклатуры оборудования и материалов.

По мероприятию «Реконструкция ТП-113, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1» фактические затраты составили 27 291 тыс. рублей, выполнен больший объём работ и произведена закупка большей номенклатуры оборудования и материалов.

По остальным мероприятиям, запланированным на 2013 год, отсутствуют сведения в связи с тем, что ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» не предоставило информацию.

II. Перспективная схема теплоснабжения

Все запланированные мероприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» выполнены в полном объеме. По мероприятию «Установка паровых котлов для технологических нужд в промышленной зоне №1» фактические затраты составили 2 513 тыс. рублей, т. к. выполнен больший объём работ и произведена закупка большей номенклатуры оборудования и материалов.

По остальным мероприятиям, запланированным на 2013 год, отсутствуют сведения в связи с тем, что ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» не предоставило информацию.

III. Перспективная схема генерации

Отсутствуют сведения о выполнении мероприятий, в связи с тем, что ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» не предоставило информацию.

IV. Перспективная схема водоснабжения

В 2013 году в связи с отсутствием финансирования ни одно из мероприятий по разделу «Перспективная схема водоснабжения» не было выполнено.

V. Перспективная схема водоотведения

Общий объем финансирования по мероприятиям составил 44 808 тыс. рублей. По данному разделу все мероприятия выполнены в полном объеме.

VI. Перспективная схема газоснабжения

Мероприятия «Реконструкция подземного стального газопровода высокого давления в месте пересечения с ул. Московская в районе ТЦ "Плаза" (перекладка в футляре)», «Реконструкция газораспределительной станции» выполнены в полном объеме. Объем финансирования мероприятий составил 23292 тыс. рублей. По остальным мероприятиям, запланированным на 2013 год, отсутствуют сведения в связи с тем, что ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» не предоставило информацию.

В целом общий объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2013 году составил 146 396 тыс.руб., в том числе:

-	за счет средств местного бюджета – 39 821 тыс. рублей,

-	за счет средств внебюджетных источников - 106 575 тыс. рублей, из которых 101 588 тыс. руб. - средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2013 году выглядит следующим образом:

| Направления развития ЗАТО Саров | 2013 год, тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Перспективная схема электроснабжения | 33411 | 55 048 | 165 |
| Перспективная схема теплоснабжения | 21 300 | 23 248 | 109 |
| Перспективная схема генерации | 0 | 0 | 0 |
| Перспективная схема водоснабжения | 3 456 | 0 | 0 |
| Перспективная схема водоотведения | 44 821 | 44 808 | 100 |
| Перспективная схема газоснабжения | 26 292 | 23292 | 89 |
| Всего по Программе: | 129280 | 146396 | 113 |

|  |  | Приложение к отчету о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саров Нижегородской области на 2011-2015 г.г. и на период до 2020 года» за 2013 год |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | 2013 год, тыс. руб. | % |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 2 | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" | ВИ* | 19 911 | 18 101 | 90,9 |
| 4 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | ВИ* | 10 000 | 9 656 | 96,6 |
| 5 | Итого |  | 29 911 | 27 757 | 92,8 |
| 6 | Реконструкция |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ТП-113, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | ВИ* | 3 500 | 27 291 | 779,7 |
| 8 | Итого | Всего: | 3 500 | 27 291 | 779,7 |
| 9 | Итого по электроснабжению | Всего | 33 411 | 55 048 | 165 |
| 10 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 11 | Строительство |  |  |  |  |
| 12 | Строительство станций смешения на тепловых сетях в промышленной зоне №1 | ВИ * | 487 | 487 | 100,0 |
| 13 | Установка паровых котлов для технологических нужд в промышленной зоне №1 | ВИ * | 411 | 2 513 | 611,4 |
| 14 | Итого |  | 898 | 3 000 | 334,1 |
| 15 | Реконструкция |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция бойлерной на площадке №1 | ВИ * | 10 402 | 10 402 | 100 |
| 17 | Реконструкция тепловой сети кварталов №22д и №23д в г. Саров | ВИ * | 10 000 | 9846 | 98,5 |
| 18 | Итого |  | 20402 | 20248 | 99,2 |
| 19 | Итого по Теплоснабжению |  | 21 300 | 23 248 | 109,1 |
| 20 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 21 | Водопровод по ул. Комсомольская | ВИ | 1416 | 0 | 0 |
| 22 | Водопровод по ул. Менделеева | ВИ | 1056 | 0 | 0 |
| 23 | Водопровод по ул.Чкалова | ВИ | 504 | 0 | 0 |
| 24 | Водопровод по ул.Озерная | ВИ | 480 | 0 | 0 |
| 25 | Итого по Водоснабжению |  | 3456 | 0 | 0,0 |
| 26 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 27 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: |  |  |  |  |
| 28 | Внутриквартальные сети водопровода, хозяйственно бытовой канализации | МБ | 39 821 | 39 821 | 100,0 |
| 29 | Реконструкция |  |
| 30 | Реконструкция очистных сооружений города | ВИ | 5 000 | 4 987 | 99,7 |
| 31 | Итого по Водоотведению |  | 44 821 | 44 808 | 100,0 |
| 32 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 33 | Строительство |  |  |  |  |
| 34 | Газификация индивидуальной жилищной застройки в пойме реки "Сатис" | ВИ * | 3000 | 0 | 0,0 |
| 35 | Реконструкция |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | ВИ * | 21422 | 21422 | 100,0 |
| 37 | Реконструкция подземного стального газопровода высокого давления в месте пересечения с ул. Московская в районе ТЦ "Плаза" (перекладка в футляре) | ВИ * | 1870 | 1870 | 100,0 |
| 38 | Итого по Газоснабжению |  | 26292 | 23292 | 89 |
| 39 | ИТОГО по Программе: | Всего | 129 280 | 146 396 | 113 |
| 40 |  | МБ | 39 821 | 39 821 | 100 |
| 41 |  | ВИ | 8 456 | 4 987 | 59 |
| 42 |  | ВИ* | 81 003 | 101 588 | 125 |