РЕШЕНИЕ

Городской Думы города Сарова

28.06.2012       54/5-гд

Об отчете о выполнении комплексной

программы «Социально-экономическое

развитие закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО)

Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г.

и на период до 2020 года» за 2011 год

Заслушав отчет Администрации города Сарова (исх. № 01-18/1197 от 11.05.2012) о выполнении мероприятий комплексной программы «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года», утвержденной решением городской Думы от 28.01.2010 № 154/4-гд (в ред. решений Городской Думы от 09.12.2010 № 110/5-гд, от 17.11.2011 № 121/5-гд), за 2011 год, Городская Дума города Сарова

решила:

Отчет о выполнении комплексной программы «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» за 2011 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова										А.В. Голубев

Приложение

к решению Городской Думы

от 28.06.2012 № ___/5-гд

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЗАТО) САРОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» ЗА 2011 ГОД

Городская Дума города Сарова 28 января 2010 года утвердила комплексную программу «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» (далее - Программа) (решение городской Думы от 28.01.2010 № 155/4-гд), разработанную Администрацией города Сарова.

17 ноября 2011 года были утверждены последние изменения в комплексную программу (решение Городской Думы от 17.11.2011 № 121/5-гд).

I. Приоритетные направления и задачи Программы

Основной целью Программы является решение ключевых социально-экономических проблем городского округа, направленных на сохранение и развитие ЗАТО Саров как города с конкурентоспособной и эффективной экономикой, развитой инфраструктурой, безопасной средой проживания, обеспечение высокого уровня жизни горожан.

Основная цель увязана с главной целью Правительства Нижегородской области, изложенной в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года - достижение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни при наличии эффективной и сбалансированной экономики, благоприятных условий для жизни.

Стратегия определила специализацию города Сарова – научно-образовательная и инновационная деятельность.

Процессы, которые определяют жизнь города в ближайшие годы – это реструктуризация ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», направленная на оптимизацию и диверсификацию научно-технического потенциала, создание новых высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью, развитие деятельности уже существующих предприятий.

Программа включает в себя мероприятия, проводимые департаментами и управлениями Администрации города Сарова, градообразующим предприятием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саровским государственным физико-техническим институтом, инновационными предприятиями города и пр.

# II. Основные показатели социально-экономического развития города за 2010–2011 г.г.

| Показатели | Отчет 2010 | Отчет 2011 | 2011г. к 2010г.,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (по крупным и средним предприятиям) млн. руб. | 19842,3 | 25987,5 | 131,0 |
| Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования (включая ИЖС), тыс.кв.м. | 43,1 | 35,6 | 82,6 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 5605,0 | 6715 | 119,8 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 2153,0 | 2543 | 118,1 |
| Средняя заработная плата (по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям), руб. | 25369 | 29221 | 115,2 |
| Средний размер пенсий в месяц, руб. | 8573,4 | 9407,1 | 109,7 |
| Численность населения, тыс. чел. | 91,98 | 92,3 | 100,4 |
| Смертность, человек | 1149 | 1082 | 94,2 |
| Рождаемость, человек | 897 | 905 | 100,9 |
| Численность зарегистрированных безработных, чел. | 549 | 407 | 74,1 |

В 2011 году объем отгруженных товаров, работ, услуг по крупным и средним предприятиям достиг 25 987,5 млн. руб., рост в действующих ценах составил 131% к отчету за 2010 год. Рост объема отгрузки товаров и услуг по крупным и средним предприятиям к уровню докризисного периода 2008 года составил 159,4%. Экономическое развитие города определяется, прежде всего, деятельностью его основного градообразующего предприятия – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

За отчетный период в экономику города направлено 4 871,2 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 109,7% к уровню 2010 года, из них 30% - на строительство жилья. Построено и сдано в эксплуатацию 35,6 тыс. кв. м жилья – это 446 квартир в многоквартирных домах (30,6 тыс. кв. м) и 33 дома индивидуальной застройки (5 тыс. кв. м). Улучшили жилищные условия 466 семей.

Определенных результатов достигли предприятия малого бизнеса. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Сарова осуществлялось в соответствии с комплексной целевой программой, другими нормативными правовыми документами Администрации города Сарова. Анализ реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства г. Саров на 2010 – 2015 годы» за 2011 год свидетельствует о том, что по основным показателям деятельности данного сектора экономики отмечается положительный прирост и увеличение его вклада в экономику муниципального образования.

Состояние потребительского рынка в городе зависит от платежеспособности населения, ассортимента товаров и услуг, а также от цены и качества товаров и услуг. В отчетном году объем розничного товарооборота достиг уровня 6715 млн. руб. или 119,8% к 2010 году. За 2011 год населению оказано платных услуг на сумму 2543 млн. руб., рост к уровню 2010 года составил 118,1%. Преимущественную долю (более 50%) в структуре услуг составляют жилищно-коммунальные услуги.

Заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2011 году выросла на 15,2% и составила 29220,5 руб. Основную часть своих доходов население потратило на покупку товаров и оплату услуг – 61,3 %. На оплату обязательных платежей (налогов) и добровольных взносов было направлено 13,5 % денежных доходов. Оставшаяся часть – 25,2 %, сберегаемая, использовалась населением на накопление в различных формах: вкладах, ценных бумагах, недвижимости, наличной отечественной и иностранной валюте.

III. Отчет о выполнении мероприятий программы

В настоящую Программу вошли мероприятия по четырем направлениям развития ЗАТО Саров, планируемые к исполнению в 2010 – 2015 г.г. и на период до 2020 года:

- Развитие производительных сил.

- Развитие инженерной инфраструктуры.

- Развитие жилищного строительства.

- Социальное развитие.

Перечень мероприятий в 2011 году и объем их финансирования приведены в приложении к отчету с разбивкой по направлениям Программы и подведением итогов по каждому разделу.

Раздел I. Развитие производительных сил

Общий объем фактически потраченных средств по разделу составил 6 670 тыс. рублей, что составило 4% от планового показателя. В рамках реализации мероприятий комплексной программы предприятиями создано 26 рабочих мест, получено отгруженной продукции на сумму 47,69 млн. рублей, объем налоговых поступлений составил 1,89 млн. рублей.

Полностью невыполнение произошло по мероприятиям ООО «Бинар и К», ООО «Электра» и ФГОУ ВПО СарФТИ.

По проектам «Бинар Ко»:

1. Проект «Производство лейкосапфира и изделий из него на базе собственной кристаллизационной технологии, использующей преимущества нанооксида» не получил необходимого финансирования на выполнение научно-исследовательских работ в рамках конкурса проектов по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий (номинация «Старт-НН-1-11»). В связи с этим сроки проекта смещены. В настоящее время НИР выполняется за счет средств предприятия-инициатора. На данном этапе поиск инвестора для дальнейшего развития проекта и соответственно создания рабочих мест представляется затруднительным, т.к. не пройдена стадия научно-исследовательских разработок, отсутствует опытный образец прибора.

2. Проект «Создание, серийное производство и реализация компактных GTL –установок для переработки попутного нефтяного газа в жидкое топливо» находится на стадии научно-исследовательских работ. В настоящее время продолжается поиск инвестора.

По проекту ООО «Электра» «Создание участка прототипирования на предприятии ООО «Электра» прорабатывается вопрос о выборе необходимого оборудования.

Нехватка финансирования за счет привлеченных средств, стала причиной не выполнения плана по проекту ООО «ГлобалТест» по созданию центра неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов. В настоящее время все работы ведутся на имеющихся производственных площадях и оборудовании, которых не достаточно для полноценной реализации проекта.

Мероприятия по развитию Саровского университетского комплекса Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» не выполнены в связи с отсутствием финансирования за счет средств федерального бюджета.

Раздел II. Развитие инженерной инфраструктуры

Общий объем финансирования по разделу составил 175 531 тыс. рублей (77,0% выполнения плановых показателей), в том числе на выполнение мероприятий подраздела «Инженерная инфраструктура» средства не были направлены.

В подразделе «Инженерная инфраструктура» указаны только мероприятия по созданию условий для осуществления захоронений. Перечень мероприятий и фактические расходы в 2011 году по электроснабжению, теплоснабжению, генерации, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению будут представлены в отчете о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Выполнение мероприятий по созданию условий для осуществления захоронений  планировалось в рамках областной целевой программы «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Нижегородской области на 2009 - 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2008 № 603, которая была отменена  постановлением Правительства Нижегородской области от 01.12.2011 № 983 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области». В связи с этим мероприятия не были выполнены.

Существенное отклонение от планового значения в подразделе «Развитие транспортной инфраструктуры» произошло по отдельным мероприятиям капитального ремонта:

- Объект «Капитальный ремонт ул. Юности» переходящий со сроком выполнения работ в 2012 году.

- Капитальные ремонты улиц Железнодорожная и Московская и капитальный ремонт придомового освещения кварталов выполнены в полном объеме. Экономия средств образовалась в результате аукционных мероприятий в соответствии с требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Обновление автобусного парка и капитальный ремонт квартала № 4 не проведены по причине внесения изменений в МЦП «Городское хозяйство: обновление автопарка запланировано на 2013 год, ремонтные работы в квартале № 4 на сегодняшний день отменены.

Раздел III. Развитие жилищного строительства

По данному разделу недовыполнение планового показателя на 34,4% произошло по подразделу «Строительство» по следующим причинам:

- Строительство жилого дома №21, блок-секций В, Г, Д, Е, Ж в МКР №15, кварталы № 4,5 не реализовано в связи с решением ФАС от 16.09.2011 об аннулировании результатов электронного аукциона, и, как следствие, поздним размещением муниципального заказа по результатам повторного аукциона.

- Строительство жилых домов № 8, 9, 10 в МКР-22, квартал 1 (ЗАО «АН ФСР») будет закончено (и соответственно дома будут введены в эксплуатацию) в 2012 году.

- Строительство малоэтажных коттеджей в МКР-20, кварталы 3А, 2Б, 2В, 3Б (Фонд «Доступное жилье») и малоэтажных коттеджей «Яблоневый сад» р-н ТИЗ (Фонд «Доступное жилье») смещено по срокам сдачи в эксплуатацию на 2012-2013 г.г.

В подразделе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» произошло невыполнение двух мероприятий:

- Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в зданиях, все жилые помещения которых находятся в собственности муниципального образования (общежития) не осуществлена по причине внесения изменений в МЦП «Городское хозяйство» - срок исполнения перенесен на 2013-2014 г.г.

- Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 01.03.2005, не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

Раздел IV. Социальное развитие

Исполнение мероприятий данного раздела составило 48,2%. Невыполнение по некоторым мероприятиям связано с тем, что:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство здания МОУ СОШ № 11 по ул.Зорге выполнена частично в связи с неисполнением обязательств подрядчика по заключенному муниципальному контракту.

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ СОШ №10 и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  здания учебного корпуса МОУ СОШ № 12 не выполнены, поскольку мероприятия не были включены в утвержденный распоряжением Правительства РФ № 377-Р от 11.03.2011 перечень объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2011 году.

- Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра выполнена не полностью, так как в ходе проведения работ была выявлена необходимость проведения дополнительных работ по выносу инженерных коммуникаций, в связи с чем проектная документация реконструкции комплекса зданий подверглась корректировке. Работы по заключенному муниципальному контракту были временно приостановлены и продолжены после переработки проектной документации.

- ПИР на реконструкцию комплекса зданий детско-юношеского центра выполнены полностью. Экономия произошла в связи с корректировкой стоимости проектно-изыскательских работ.

- Реконструкция системы освещения ледовой арены здания Ледового Дворца и соответственно разработка ПСД на реконструкцию были отменены. Вместо этого проведен капитальный ремонт системы освещения в соответствии с постановлением Администрации города Сарова от 30.11.2011 № 4831. Согласно заключенному муниципальному контракту стоимость разработки ПСД и работ по капитальному ремонту составила 1 476 тыс. руб.

- Капитальный ремонт зданий лыжной базы и благоустройство прилегающей территории не проведены в связи с недостаточностью отведенного времени на реализацию данного мероприятия, срок реализации мероприятия намечен на 2012 год.

- Приобретение оборудования осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета города на 2011 год, в связи, с чем фактически направленные средства оказались значительно ниже запланированной суммы.

- На капитальный ремонт  ввода водопровода МДОУ «Детский сад № 1» и разработку ПСД на замену ввода не было направлено средств местного бюджета, поскольку работы проведены силами сторонних организаций.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада-яслей в микрорайоне 15 проведена только на 70 тыс. рублей в связи с тем, что согласно заключенному муниципальному контракту срок исполнения обязательств - 2012 год.

- Не проведены разработки ПСД на строительство нового детского сада-яслей на 180 мест в микрорайоне  21, ПСД на выборочный капитальный  ремонт МДОУ «Детский сад № 41» (фасад), ПСД на капитальный ремонт мягкой кровли МДОУ «Детский сад №29/1» в связи с отсутствием финансирования.

- На ПИР и ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) не было направлено средств, поскольку вопрос о проекте ФОК находится в стадии согласования между руководством города и Правительством Нижегородской области.

В целом общий объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2011 году составил 1 418 049 тыс. рублей или 39% от плана. В том числе, за счет средств федерального бюджета объем финансирования составил 214098 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 54136 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 55796 тыс. рублей, за счет трансфертов - 168553 тыс. рублей, расходы из внебюджетных источников составили 925466 тыс. рублей.

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2011 году выглядит следующим образом:

| Направления развития ЗАТО Саров | 2011 год, тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Развитие производительных сил | 1 570 992 | 62 670 | 4,0 |
| Развитие инженерной инфраструктуры | 227 821 | 175 531 | 77,0 |
| Развитие жилищного строительства | 1 697 894 | 1 114 279 | 65,6 |
| Социальное развитие | 135 936 | 65 569 | 48,2 |
| Всего по Программе: | 3 632 643 | 1 418 049 | 39,0 |

- Целевые индикаторы, достигнутые в результате реализации мероприятий программы в 2011 году. В ходе реализации комплексной программы в 2011 году достигнуты следующие целевые индикаторы:

Основные показатели социально-экономического развития

ЗАТО Саров за 2011 год

| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2011 | Факт 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним организациям всего | млн. руб. | 15836 | 25988 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. руб. | 2730 | 4871,2 |
| Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в действующих ценах | млн. руб. | 6900 | 6715 |
| Розничный товарооборот на душу населения | тыс. руб. | 78,4 | 72,8 |
| Объем платных услуг по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1895 | 2543 |
| Объем платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 21,5 | 27,6 |
| Прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 996,3 | 1300 |
| Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям) | руб. | 24824,6 | 29221 |
| Реальная заработная плата (по крупным и средним организациям) | Руб. | 22425 | 26693 |
| Численность работающих (по крупным и средним организациям) | тыс. чел. | 37,3 | 35,3 |
| Выработка на 1 работающего (по крупным и средним организациям) | руб. | 35379,8 | 61350,3 |
| Численность постоянного населения, среднегодовая | тыс. чел. | 88,0 | 92,3* |
| Рождаемость в расчете на 1000 человек населения | чел. | 9,1 | 9,8 |
| Смертность в расчете на 1000 человек населения | чел. | 12,6 | 11,7 |
| Естественная убыль в расчете на 1000 человек населения | чел. | 3,5 | 1,9 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 49,1 | 45,3 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,77 | 0,85 |

*- численность жителей города откорректирована по итогам Всероссийской переписи населения.

#### Образование

| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2011 | Факт 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений на 31.12 ежегодно | ед. | 37 | 36 |
| в них мест (по нормативу) | мест | 4512 | 4194 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения на 31.12 ежегодно | чел. | 4900 | 4392 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях (мест на 1000 детей) | мест | 921 | 955 |
| Число общеобразовательных учреждений, всего на 01.09.ежегодно | ед. | 17 | 17 |
| из них: | -"- |  |  |
| Число гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов | -"- | 4 | 3 |
| Число средних (полных) дневных общеобразовательных школ | -"- | 10 | 11 |
| Число средних (полных) дневных общеобразовательных школ - интернатов | -"- | 1 | 1 |
| Число специальных коррекционных образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | -"- | 1 | 1 |
| Число вечерних школ, центров образования | -"- | 1 | 1 |
| Численность учащихся общеобразовательных учреждений по комплектованию на 01.09 ежегодно | чел. | 7585 | 7701 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 100 | 100 |
| Число мест в учреждениях общего образования | мест | 10880 | 10630 |
| Число учреждений начального профессионального образования | ед. | 1 | 0 |
| Число учреждений среднего профессионального образования | ед. | 3 | 2 |
| Число учреждений высшего профессионального образования | ед. | 1 | 2 |

Здравоохранение

| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2011 | Факт 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число больничных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 |
| в них фактически развернутых стационарных коек (на конец отчетного года) (бюджет) | коек | 920 | 915 |
| Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей (бюджет) | -"- | 105,0 | 99,1 |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений (входящих в состав больничного учреждения) | ед. | 5 | 4 |
| Число станций (отделений) скорой медицинской помощи | ед. | 1 | 1 |
| Число вызовов на 1000 жителей (без перевозок) | вызовов | 318,0 | 298,1 |
| Число мест в дневном стационаре, всего | мест | 145 | 135 |
| в том числе: |  |  |  |
| - при больничном учреждении | -"- | 30 | 20 |
| - при амбулаторно-поликлиническом учреждении | -"- | 115 | 115 |
| Численность врачей (штатные должности) | ставок | 525 | 552 |
| Обеспеченность населения врачебными кадрами (штатными должностями) (на 10 000 населения) | -"- | 59,5 | 59,8 |
| Численность среднего медицинского персонала (штатные должности) | -"- | 1113 | 1167 |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 000 населения) | -"- | 126,5 | 126,4 |

Культура и искусство

| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2011 | Факт 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | Ед. | 2 | 2 |
| Фонд общедоступных (публичных) библиотек | Тыс. экз. | 860,7 | 814,5 |
| Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек | Чел. | 52400 | 55200 |
| Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения | Ед. | 2 | 2 |
| Число организаций культурно-досугового типа | Ед. | 1 | 1 |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения | Ед. | 1 | 1 |
| Число киноустановок | Ед. | 2 | 2 |
| в том числе кинотеатров | Ед. | 2 | 2 |
| Число театров | Ед. | 2 | 2 |
| Число музеев | Ед. | 1 | 1 |
| Число детских музыкальных, художественных школ и школ искусств | Ед. | 4 | 4 |
| в них учащихся | Чел. | 2179 | 2160 |

Физкультура и спорт

| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2011 | Факт 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений, из них: | ед. | 164 | 162 |
| стадионы с трибунами | -"- | 4 | 4 |
| спортивные залы | -"- | 13 | 12 |
| плоскостные спортивные сооружения | -"- | 74 | 72 |
| плавательные бассейны | -"- | 3 | 2 |
| Из общего числа спортивных сооружений требуют капитального ремонта и реконструкции | -"- | 4 | 4 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом в г. Сарове, всего | чел. | 14350 | 17300 |

|  |  | Приложение к отчету о выполнении комплексной программы «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» за 2011 год |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | 2011 год, тыс. руб. | % |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Развитие производственной инфраструктуры ООО "Бинар и К" | ВИ | 4 500 | 30 400 | 675,6 |
|  |  | ОБ | 1 000 | 0 | 0,0 |
| 2 | Развитие ЗАО "Сенс". Разработка комплекса технических средств на основе беспроводных технологий для автоматизированных систем управления распределенными физическими объектами | ВИ | 10 540 | 9 820 | 93,2 |
|  |  | ОБ | 1 000 | 3 050 | 305,0 |
| 3 | Развитие ЗАО "Ультрамер". Производство ультразвукового расходомера для измерения расхода газа с накладными преобразователями | ВИ | 977 | 4 000 | 409,4 |
|  |  | ОБ | 200 | 1 800 | 900,0 |
| 4 | Развитие группы компаний "Бинар Ко": |  |  |  |  |
| 5 | Производство лейкосапфира и изделий из него на базе собственной кристализационной технологии, использующей преимущества нанооксида | ВИ | 520 000 | 0 | 0,0 |
| 6 | Создание, серийное производство и реализация компактных GTL -установок для переработки попутного нефтяного газа в жидкое топливо | ВИ | 590 000 | 0 | 0,0 |
| 7 | Создание участка прототипирования на предприятии ООО "Электра" | ВИ | 7 000 | 0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 5 000 | 0 | 0,0 |
| 8 | Развитие ООО "ГлобалТест". Создание Центра неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов | ВИ | 55 000 | 13600 | 24,7 |
| 9 | Развитие Саровского университетского комплекса Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»: |  |  |  |  |
| 10 | Строительство общежития для временного проживания студентов, магистрантов, аспирантов и визитирующей профессуры | ФБ | 120 000 | 0 | 0,0 |
| 11 | Строительство закрытого спортивно-оздоровительного комплекса СарФТИ НИЯУ "МИФИ" | ФБ | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 12 | Строительство столовой СарФТИ НИЯУ "МИФИ" | ФБ | 10 775 | 0 | 0,0 |
| 13 | Строительство университетского кампуса СарФТИ НИЯУ «МИФИ» | ФБ | 215 000 | 0 | 0,0 |
| 14 | ВСЕГО по разделу "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ" | Всего: | 1 570 992 | 62 670 | 4,0 |
| 15 | II. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 16 | 1. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 17 | Создание условий для осуществления захоронений: |  |  |  |
| 18 | Восстановление опавших могил на воинском участке общественного кладбища | ОБ | 250 | 0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 250 | 0 | 0,0 |
| 19 | Реставрация разрушенных надгробий известных деятелей науки, культуры и искусства | ОБ | 150 | 0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 150 | 0 | 0,0 |
| 20 | Внедрение пластиковых карт, содержащих сведения о захоронениях | ОБ | 100 | 0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 100 | 0 | 0,0 |
| 21 | Итого по созданию условий для осуществления захоронений: | Всего: | 1 000 | 0 | 0,0 |
| 22 | II. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 23 | Строительство и реконструкция |  |  |  |  |
| 24 | Строительство улицы № 130 в микрорайоне 21 | МБ* | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 25 | Строительство улицы № 4 в микрорайоне 21 | МБ* | 20 680 | 20 680 | 100,0 |
| 26 | Строительство улицы № 2 в микрорайонах 21, 22 | МБ* | 9 500 | 9 453 | 99,5 |
| 27 | Строительство транспортной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: |  |  |  |  |
| 28 | 1) Улица общегородского значения №200 | МБ | 21500 | 485 | 2,3 |
|  |  | ОБ | 0 | 9 206 | 0,0 |
| 29 | 2) Внутриквартальные проезды | МБ | 0 | 2 868 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 28500 | 40 080 | 140,6 |
| 30 | Реконструкция улицы Советская | МБ* | 23 700 | 23 463 | 99,0 |
| 31 | Проектно-изыскательские работы на строительство ул.П.Морозова | МБ | 1 500 | 0 | 0,0 |
| 32 | Итого строительство и реконструкция: | Всего | 110380 | 111235 | 100,8 |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт улицы Юности (участок №1,участок №2) города Сарова | МБ* | 12 010 | 8 800 | 73,3 |
| 34 | Капитальный ремонт улицы Железнодорожная города Сарова | МБ* | 40 691 | 39 037 | 95,9 |
| 35 | Улица Московская. Капитальный ремонт тротуаров и прилегающих территорий (участок №1,2,3) | МБ | 3 040 | 2 943 | 96,8 |
| 36 | Устройство парковок для автотранспорта (расширение проезжей части) | МБ | 200 | 200 | 100,0 |
| 37 | Обновление автобусного парка, в том числе оплата лизинговых платежей | МБ | 15 000 | 0 | 0,0 |
| 38 | Капитальный ремонт квартала № 4 | МБ | 5 000 | 0 | 0,0 |
| 39 | Капитальный ремонт внутриквартальных и внутримикрорайонных проездов | МБ | 30 000 | 2 836 | 9,5 |
| 40 | Капитальный ремонт дворовых территорий и объектов внешнего благоустройства на дворовых территориях | МБ | 10 200 | 10 200 | 100,0 |
| 41 | Капитальный ремонт придомового освещения кварталов | МБ | 300 | 280 | 93,3 |
| 42 | Итого капитальный ремонт : | Всего | 116 441 | 64 296 | 55,2 |
| 43 | ВСЕГО по разделу "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | Всего | 227 821 | 175 531 | 77,0 |
| 44 | III. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 45 | Строительство |  |  |  |  |
| 46 | Строительство жилого дома №21, блок - секций В, Г, Д, Е, Ж в МКР №15, кварталы 4,5 (МУ УКС) | МБ* | 163074 | 37 | 0,02 |
| 47 | Строительство многоквартирного жилого дома №37 блок-секции 1Г, 1Д, пр. Музрукова (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») | ВИ | 166033 | 167951 | 101,2 |
| 48 | Строительство многоквартирного жилого дома №37 блок-секции 2Г, 2Д, пр-т Музрукова (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») | ВИ | 139983 | 140959 | 100,7 |
| 49 | Строительство жилого дома №12, МКР-21, квартал 4 (ООО «Евросталь") | ВИ | 0 | 75617 | - |
| 50 | Строительство жилых домов №1, МКР-22, квартал 1(ООО "Евросталь") | ВИ | 66459 | 74226 | 111,7 |
| 51 | Строительство жилых домов № 2 МКР-22, квартал 1 (ООО "Евросталь") | ВИ | 66459 | 74537 | 112,2 |
| 52 | Строительство жилого дома №6 строение 2, МКР-21, квартал 7 (для военнослужащих) (ГУ ОКС Прив. РКВВ МВД РФ) | ФБ | 0 | 214098 | - |
| 53 | Строительство жилого дома №2, МКР-21, квартал 8 (ОДО «СПС») | ВИ | 148471 | 144270 | 97,2 |
| 54 | Строительство жилого дома № 8, МКР-22, квартал 1 (ЗАО "АН ФСР") | ВИ | 100893 | 0 | 0,0 |
| 55 | Строительство жилого дома № 9, МКР-22, квартал 1 (ЗАО "АН ФСР") | ВИ | 100893 | 0 | 0,0 |
| 56 | Строительство жилого дома № 10, МКР-22, квартал 1 (ЗАО "АН ФСР") | ВИ | 100893 | 0 | 0,0 |
| 57 | Строительство малоэтажного блокированного жилого дома №1, ул.Садовая д.62А (ООО "Балтийская инженерная компания") | ВИ | 0 | 4076 | - |
| 58 | Строительство малоэтажного блокированного жилого дома №2, ул.Садовая д.62Б (ООО "Балтийская инженерная компания") | ВИ | 0 | 4066 | - |
| 59 | Строительство малоэтажных сблокированных коттеджей МКР-20, кварталы 2А (Фонд «Доступное жилье») | ВИ | 154757 | 178391 | 115,3 |
| 60 | Строительство малоэтажных коттеджей, МКР-20, кварталы 3А, 2Б (Фонд «Доступное жилье», ООО «Жилсоцстрой») | ВИ | 34934 | 0 | 0,0 |
| 61 | Строительство малоэтажных коттеджей, МКР-20, кварталы 2В, 3Б, 3А (Фонд «Доступное жилье») | ВИ | 38640 | 0 | 0,0 |
| 62 | Строительство малоэтажных коттеджей «Яблоневый сад» р-н ТИЗ (Фонд «Доступное жилье») | ВИ | 402699 | 0 | 0,0 |
| 63 | Итого строительство | Всего | 1684189 | 1078226 | 64,0 |
| 64 | Капитальный ремонт многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| 65 | Капитальный ремонт крыш | МБ | 5 080 | 31234 | 614,8 |
|  |  | МБ* | 2 155 | 2 067 | 95,9 |
|  |  | ВИ | 270 | 1 563 | 578,9 |
| 66 | Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в зданиях, все жилые помещения которых находятся в собственности муниципального образования (общежития) | МБ | 1 200 | 0 | 0,0 |
| 67 | Замена газового оборудования | МБ | 200 | 200 | 100,0 |
| 68 | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | МБ | 1 000 | 989 | 98,9 |
| 69 | Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 01.03.2005 | МБ | 3 800 | 0 | 0,0 |
| 70 | Итого капитальный ремонт многоквартирных домов: | Всего | 13705 | 36053 | 263,1 |
| 71 | ВСЕГО по разделу "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | Всего | 1 697 894 | 1 114 279 | 65,6 |
| 72 | IV. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ |
| 73 | Образовательные учреждения, подведомственные Департаменту образования г.Сарова |  |  |  |  |
| 74 | Разработка проектно-сметной документации на строительство здания МОУ СОШ № 11 по ул. Зорге | МБ* | 5000 | 870 | 17,4 |
| 75 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 10 | МБ* | 500 | 0 | 0,0 |
| 76 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания учебного корпуса МОУ СОШ № 12 | МБ* | 300 | 0 | 0,0 |
| 77 | Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту образования | МБ* | 1 850 | 1850 | 100,0 |
| 78 | Итого по образовательным учреждениям, подведомственным Департаменту образования: | Всего | 7 650 | 2 720 | 35,6 |
| 79 | Образовательные учреждения, подведомственные Департаменту по делам молодежи и спорта г.Сарова: |  |  |  |  |
| 80 | Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра | МБ* | 55 422 | 34 520 | 62,3 |
| 81 | ПИР на реконструкцию комплекса зданий детско-юношеского центра | ВИ | 2710 | 1992 | 73,5 |
| 82 | Реконструкция системы освещения ледовой арены здания Ледового Дворца | МБ | 7900 | 1476 | 18,7 |
| 83 | Разработка ПСД на реконструкцию системы освещенности ледовой арены здания Ледового Дворца | МБ | 100 | 0 | 0,0 |
| 84 | Капитальный ремонт зданий лыжной базы и благоустройство прилегающей территории | МБ* | 5200 | 25 | 0,5 |
| 85 | Приобретение оборудования для образовательных учреждений, подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорта | МБ | 19 219 | 2085 | 10,8 |
| 86 | Итого по образовательным учреждениям, подведомственным Департаменту по делам молодежи и спорта г.Сарова: | Всего | 90 551 | 40 098 | 44,3 |
| 87 | Детские сады |  |  |  |  |
| 88 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 1". Ул. Советская,28 | МБ* | 18370 | 18616 | 101,3 |
| 89 | Капитальный ремонт ввода водопровода МДОУ "Детский сад № 1" | МБ | 800 | 0 | 0,0 |
| 90 | Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада -яслей в микрорайоне 15 | МБ* | 3700 | 70 | 1,9 |
| 91 | Разработка ПСД на строительство нового детского сада-яслей на 180 мест в микрорайоне 21 | МБ* | 5 000 | 0 | 0,0 |
| 92 | Разработка ПСД на выборочный капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 41" (фасад) | МБ | 500 | 0 | 0,0 |
| 93 | Разработка ПСД на замену ввода водопровода МДОУ "Детский сад №1" | МБ | 200 | 0 | 0,0 |
| 94 | Разработка ПСД на кап. ремонт мягкой кровли МДОУ "Детский сад №29/1" | МБ | 100 | 0 | 0,0 |
| 95 | Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту дошкольного образования | МБ* | 4 065 | 4 065 | 100,0 |
| 96 | Итого по детским садам: | Всего | 32 735 | 22 751 | 69,5 |
| 97 | Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 98 | ПИР и ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | ОБ | 5000 | 0 | 0,0 |
| 99 | ВСЕГО по разделу "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" | Всего | 135 936 | 65 569 | 48,2 |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 101 | ИТОГО по Программе: | Всего | 3 632 643 | 1 418 049 | 39,0 |
| 102 |  | ОБ | 41 200 | 54 136 | 131,4 |
| 103 |  | МБ | 127 339 | 55 796 | 43,8 |
| 104 |  | МБ* | 376 217 | 168 553 | 44,8 |
| 105 |  | ВИ | 2 712 112 | 925 466 | 34,1 |
| 106 |  | ФБ | 375 775 | 214 098 | 57,0 |
|  | Примечание: |  |  |  |  |
|  | ФБ - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | ОБ - областной бюджет |  |  |  |  |
|  | МБ - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | МБ* - трансферты |  |  |  |  |
|  | ВИ - внебюджетные источники |  |  |  |  |