РЕШЕНИЕ

Городской Думы города Сарова

от 26.12.2014    № 96/5-гд

О внесении изменений в

«Программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры города Сарова

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

На основании обращения главы Администрации города Сарова (исх. № 01-18/2609 от 18.12.2014), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от  27.07.2010 №  191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 25.06.2012 № 84-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова

решила:

1. Внести в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), утвержденную решением Городской Думы города Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд (с изменениями от 13.12.2012 № 113/5-гд, от 19.12.2013 № 102/5-гд), следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2011 - 2020 гг. составит 6 456,872 млн. руб., в том числе: объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 1 271,827 млн. руб., в том числе: 2011 г. – 85,653 млн. руб.; 2012 г. – 3,534 млн. руб.; 2013 г. – 39,581 млн. руб.; 2014 г. – 9,907 млн. руб.; 2015 г. – 15,237млн. руб.; 2016 г. – 3,679 млн. руб.; 2017 г.- 7,882 млн. руб.; 2018-2020 г.г. – 1106,354 млн. руб. объем средств из внебюджетных источников (средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУ УКС, застройщики) составит в период с 2011 по 2020 годы 5 185,045 млн. руб., в том числе: 2011 г. – 228,215 млн. руб.; 2012 г. – 154,442 млн. руб.; 2013 г. – 421,203 млн. руб.; 2014 г. – 298,006 млн. руб.; 2015 г. – 863,591 млн. руб.; 2016 г. – 527,726 млн. руб.; 2017 г. – 75,030 млн. руб.; 2018 – 2020 г.г. – 2616,832 млн. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. Таблицу пункта 1 «Перспективная схема электроснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Таблицу пункта 2 «Перспективная схема теплоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.4. Таблицу пункта 3 «Перспективная схема генерации» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.5. Таблицу пункта 4 «Перспективная схема водоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.6. Таблицу пункта 5 «Перспективная схема водоотведения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.7. Таблицу пункта 6 «Перспективная схема газоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.8. Пункт «Финансовые потребности для реализации программы» обосновывающих материалов изложить в новой редакции (Приложение 7).

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя Городской Думы города Сарова Тихонов А.М.

Глава города Сарова										А.В. Голубев

| Приложение 1 к решению Городской Думы города Сарова от 26/12/2014 №96/5-гд |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Источник финансиро-вания | Общая стоимость мероприя-тий на 2010-2020 тыс. руб. | Потреб-ность в средствах на 2010-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Электроснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в г. Саров | 2011-2013 | ВИ* | 61 555 | 61 555 |  | 39 849 | 1 795 | 19 911 |  |  |  |  |  |
| 2 | Телефонная канализация | 2011-2012 | ВИ** | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15,16 и 21. Распределительная подстанция в микрорайоне 21. | 2010 | МБ | 3 220 | 3 220 | 3 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ТП в МКР 20 | 2011-2012 | МБ | 4 000 | 4 000 |  | 3 701 | 299 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектно-изыскательские работы на строительство ТП в МКР 20 | 2011 | МБ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Нижегородская (Электроснабжение) | 2017-2018 | МБ | 32 187 | 637 |  |  |  |  |  |  |  | 637 | 31 550 |
| 7 | Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей (Электроснабжени) | 2015-2018 | МБ | 23 176 | 640 |  |  |  |  |  | 640 |  |  | 22 536 |
| 8 | Строительство сетей электроснабжения на присоединяемой территории | 2018-2020 | ФБ | 226 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 198 |
|  |  |  | ОБ | 11 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 911 |
|  |  |  | МБ | 11 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 891 |
| 9 | Строительство ТП для нужд района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Западная, в т.ч. ПИР | 2018-2019 | МБ | 7 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 079 |
| 10 | ТП в МКР-15 | 2014-2015 | МБ | 2 735 | 2 735 |  |  |  |  | 235 | 2 500 |  |  |  |
| 11 | Строительство ТП и электроснабжение парка культуры и отдыха им.Зернова, в т.ч. ПИР | 2018-2020 | МБ | 7 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 079 |
| 12 | Строительство ТП в квартале 7 МКР 21 для нужд средней школы № 11 по ул. Зорге, в т.ч. ПИР | 2018-2020 | МБ | 7 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 079 |
| 13 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2012-2013 | ВИ* | 10 450 | 10 450 |  |  | 950 | 9 500 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство ВЛ 110кВ, ГПП 110/6кВ, 18-ти ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 363 в промышленной зоне №1 | 2018-2020 | ВИ* | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 15 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2014 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |
| 16 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 61 в промышленной зоне №1 | 2014 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для КПП-4 г. Саров, уч.9, северная часть города, севернее городской черты | 2015 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
| 18 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для комплекса зданий ЦКИиТЗ в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
| 19 | Строительство 2-х ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 614А в промышленной зоне №1 | 2020 | ВИ* | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 |
| 20 | Строительство ГПП 110/6кВ «Восточная», сетей 6кВ и 0,4кВ в районе промышленной зоны №3 | 2018-2020 | ВИ* | 520 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 000 |
| 21 | Строительство ВЛ 110кВ, ГПП 110/6кВ, 18-ти ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 363 в промышленной зоне №1 | 2018-2020 | ВИ* | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 22 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2013-2014 | ВИ* | 5 500 | 5 500 |  |  |  | 500 | 5 000 |  |  |  |  |
| 23 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2014 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |
| 24 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для комплекса зданий ЦКИиТЗ в промышленной зоне №1 | 2014 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |
| 25 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для ПХРО в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
| 26 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 35 в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
| 27 | Строительство 2-х ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 614А в промышленной зоне №1 | 2020 | ВИ* | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 |
| 28 | Капитальное строительство: "ВЛ 110кВ ПС 220/110кВ "Святостар" - ГПП 110/6/6кВ "Восточная" с отпайкой на ГПП 110/6/6кВ "Северная", "ГПП 110/6/6кВ "Северная" | 2010-2020 | ВИ | 419 999 | 233 970 |  | 68 829 | 37 833 | 46 687 | 5 471 | 21 224 | 53 926 | 0 | 186 029 |
| 29 | 1) внестадийные работы | 2011 | ВИ | 9 800 | 9 800 |  | 9 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2) ПСД | 2011 | ВИ | 27 449 | 27 449 |  | 27 449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Капитальное строительство: "ВЛ 110кВ ПС 220/110кВ "Святостар" - ГПП 110/6/6кВ "Восточная" с отпайкой на ГПП 110/6/6кВ "Северная", "ГПП 110/6/6кВ "Северная", СМР | 2012-2020 | ВИ | 382 750 | 196 721 |  | 31 580 | 37 833 | 46 687 | 5471 | 21224 | 53926 |  | 186029 |
| 32 | Строительство новых распределительных сетей 0,4 кВ, в том числе: | 2012-2020 | ВИ | 100 677 | 96 390 | 8 273 | 2 734 |  | 4 475 | 41 284 | 36 124 | 3 500 |  | 4 287 |
| 33 | 1)строительство низковольтной кабельной линии от ТП-59 к дому № 22, пр.Ленина | 2010 | ВИ | 218 | 218 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2)строительство низковольтной распределительной сети ТП-36 | 2010 | ВИ | 3 730 | 3 730 | 3 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3) строительство низковольтной сети от ЩНУ1,2,3,4 до ж/д ул. Гоголя, д.1,3,5,9,11,13/1,13/2,13/3 | 2010 | ВИ | 118 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4) строительство низковольтной сети ТП-42В, (ТП-42 ул. Западная) | 2010-2011 | ВИ | 2 709 | 2 709 | 208 | 2 501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 5) строительство низковольтной сети ТП-94, ул.Привокзальная (КР) | 2010-2020 | ВИ | 3 969 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 3 849 |
| 38 | 6) строительство низковольтной сети ТП-193А | 2010-2011 | ВИ | 279 | 279 | 46 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 7) строительство низковольтной сети ТП-42А, ул. Менделеева, Тимирязева, Ломоносова | 2010 | ВИ | 3 833 | 3 833 | 3 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 8) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-140 до ШР-1, ул. Речная | 2013 | ВИ | 275 | 275 |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |
| 41 | 9) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-8К до ЩУР-1,ЩУР-2, ул. Балыковская | 2013 | ВИ | 857 | 857 |  |  |  | 857 |  |  |  |  |  |
| 42 | 10) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-225 до ШР-25,ШР-26, п-д Радужный (0,4 кВ) | 2013 | ВИ | 411 | 411 |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |
| 43 | 11)строительство сетей электроснабжения поселка Балыково | 2014-2015 | ВИ | 69 815 | 69 815 |  |  |  |  | 37895 | 31920 |  |  |  |
| 44 | 12)строительство низковольтной распределительной сети от ТП-36 до ЩУР-24 (от ТП-36 ф.7) ул.Горького,45 уч.2 (0,4кВ) | 2013 | ВИ | 193 | 193 |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |
| 45 | 13)строительство низковольтной распределительной сети от ТП-224 до ШР-27, ТИЗ пр-д Дружбы | 2013 | ВИ | 287 | 287 |  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |
| 46 | 14)строительство низковольтной распределительной сети ТП-3 | 2013-2015 | ВИ | 6 476 | 6 476 |  |  |  | 180 | 2987 | 3309 |  |  |  |
| 47 | 15)строительство низковольтной кабельной линии от РУ-0,4 кВ ТП-62А до ВРУ здания пр.Мира,6 | 2013 | ВИ | 1 793 | 1 793 |  |  |  | 1793 |  |  |  |  |  |
| 48 | 16)строительство низковольтной распределительной сети от ВРУ здания пр.Музрукова,10 (подключено от ТП-2 ф.7) | 2018-2020 | ВИ | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |
| 49 | 17)строительство низковольтной распределительной сети 0,4кВ ТП-230 | 2014-2016 | ВИ | 3 800 | 3 800 |  |  |  |  | 300 |  | 3500 |  |  |
| 50 | 18)строительство низковольтной кабельной линии 0,4кВ от ТП-285 ф.12,20 до ВРУ нового ж/дома | 2014-2015 | ВИ | 400 | 400 |  |  |  |  | 28 | 372 |  |  |  |
| 51 | 19)строительство низковольтной кабельной линии от ТП-110(0,4 кВ) | 2013 | ВИ | 479 | 479 |  |  |  | 479 |  |  |  |  |  |
| 52 | 20)строительство низковольтной распределительной сети от ТП-120 ф.6 до ВРУ Автосалона (0,4 кВ) | 2014-2015 | ВИ | 597 | 597 |  |  |  |  | 74 | 523 |  |  |  |
| 53 | 21) Строительство сетей для технологического присоединения потребителей согласно выданным ТУ, в т.ч. | 2013-2020 | ВИ | 2 504 | 2 504 |  |  |  | 45 | 1962 | 497 |  |  |  |
| 54 | 21.1)капитальное строительство низковольтной сети от ЩУР-4 (ТП-227) до границ участка №295 ТИЗ-1 | 2013-2014 | ВИ | 63 | 63 |  |  |  | 45 | 18 |  |  |  |  |
| 55 | 21.2) капитальное строительство низковольтной сети от ВЛ-0,4кВ (ТП-8А) до ШР уч.758 с/т "Красная звезда" | 2014 | ВИ | 55 | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 56 | 21.3) капитальное строительство низковольтной сети от ТП-223 до ВУЩ-1 | 2014 | ВИ | 271 | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |
| 57 | 21.4) капитальное строительство низковольтной сети от ТП-8И до ЩНУ ул. Мостовая,38 | 2014 | ВИ | 143 | 143 |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |
| 58 | 21.5)капитальное строительство низковольтных кабельных линий от ТП-57 по ул. Духова,1 | 2014 | ВИ | 226 | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |
| 59 | 21.6)капитальное строительство низковольтной кабельной линии от ТП-125 ф.9 до ВРУ АЗС-143, ПСД и СМР | 2015 | ВИ | 195 | 195 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
| 60 | 21.7)капитальное строительство объекта: "низковольтная сеть ТП-61", ПСД и СМР | 2015 | ВИ | 247 | 247 |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |
| 61 | 21.8)капитальное строительство низковольтной сети ТП-6 на уч. от ВЛ-0,4кВ оп.8 до ВУЩ гаража ул. Гоголя,1 | 2014 | ВИ | 89 | 89 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |
| 62 | 21.9)Капитальное строительство: "Низковольтная кабельная линия от ТП-171 до ВРУ административного здания по ул.Арзамасская", ( ПСД и СМР) | 2014 | ВИ | 966 | 966 |  |  |  |  | 966 |  |  |  |  |
| 63 | 21.10)Капитальное строительство: "Низковольтная кабельная линия от ТП-30 до ВУЩ здания "Бизнес-Центра" (ул. Димитрова,34), (ПСД и СМР) | 2014 | ВИ | 152 | 152 |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
| 64 | 21.11)Капитальное строительство: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42" на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ ж/д по ул. Чкалова,11, (ПСД и СМР) | 2014 | ВИ | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 65 | 21.12)Капитальное строительство: "Низковольтная распределительная сеть ТП-189" на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городскогокладбища, (ПСД и СМР) | 2014 | ВИ | 33 | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 66 | 21.13)Капитальное строительство: "Низковольтная распределительная сеть от ТП-140 до шкафа ШР-1" на участке от ШР-1 до ШР-2 на границе участка ж/д по пер. Речной,17, уч.1, (ПСД и СМР) | 2014 | ВИ | 34 | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 67 | Строительство новых трансформаторных подстанций, в том числе: | 2010-2020 | ВИ | 27 282 | 21 547 | 1 993 | 3 618 |  | 2 527 | 3 959 | 9 230 | 220 |  | 5 735 |
| 68 | 1) строительство ТП-42А | 2010 | ВИ | 1 852 | 1 852 | 1 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 2) строительство ТП-193А | 2011 | ВИ | 2 449 | 2 449 | 141 | 2 308 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 4) строительство ТП-42В | 2011 | ВИ | 1 310 | 1 310 |  | 1 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 5) строительство ТП-44Б | 2017-2020 | ВИ | 3 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535 |
| 72 | 6) строительство ТП-62А по ул. Гагарина,6 | 2013 | ВИ | 2 363 | 2 363 |  |  |  | 2363 |  |  |  |  |  |
| 73 | 7)строительство ТП-101 по ул.Силкина | 2013-2014 | ВИ | 3 064 | 3 064 |  |  |  | 164 | 2900 |  |  |  |  |
| 74 | 8)строительство новой ТП-2 | 2016-2020 | ВИ | 2 420 | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 2 200 |
| 75 | 9)строительство ТП-3А | 2014-2015 | ВИ | 2 803 | 2 803 |  |  |  |  | 378 | 2 425 |  |  |  |
| 76 | 10)строительство трансформаторной подстанции и электрических сетей для КПП-4 | 2014-2016 | ВИ | 7 486 | 7 486 |  |  |  |  | 681 | 6 805 |  |  |  |
| 77 | Строительство новых сетей 6 кВ, в том числе: | 2010-2014 | ВИ | 16 805 | 16 805 |  | 3 211 |  | 60 | 2 071 | 11 463 |  |  |  |
| 78 | 1)строительство высоковольтной кабельной линии ТП-101А- новая ТП-101 | 2013-2014 | ВИ | 1 205 | 1 205 |  |  |  | 60 | 1145 |  |  |  |  |
| 79 | 2) строительство высоковольтного кабеля ГПП-40 -РП-15 | 2011 | ВИ | 2 650 | 2 650 |  | 2 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3)строительство высоковольтного кабеля ТП-193 – ТП-193А | 2011 | ВИ | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 4) cтроительство высоковольтного кабеля ТП-42 - ТП-42В | 2011 | ВИ | 505 | 505 |  | 505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5)строительство в/в кабельной линии (от ф.503,625 ТЭЦ) ГРУ-2 ТЭЦ до РП-7 | 2014-2015 | ВИ | 12 389 | 12 389 |  |  |  |  | 926 | 11 463 |  |  |  |
| 83 | Организация зоны отдыха.Строительство зоны отдыха пруда "Боровое".Электроснабжение.Наружное освещение | 2014 | МБ | 915 | 915 |  |  |  |  | 915 |  |  |  |  |
| 84 | Итого по строительству: |  |  | 2 365 342 | 508 968 | 13 486 | 134 042 | 40 877 | 83 705 | 78 897 | 99 678 | 57 646 | 637 | 1 856 374 |
| 85 |  |  | ФБ | 226 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 198 |
| 86 |  |  | ОБ | 11 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 911 |
| 87 |  |  | МБ | 99 461 | 12 247 | 3 220 | 3 801 | 299 |  | 1 150 | 3 140 | 0 | 637 | 87 214 |
| 88 |  |  | ВИ | 567 267 | 371 216 | 10 266 | 78 392 | 37 833 | 53 794 | 54 747 | 78 538 | 57 646 | 0 | 196 051 |
| 89 |  |  | ВИ* | 1 448 505 | 113 505 | 0 | 39 849 | 2 745 | 29 911 | 23 000 | 18 000 |  |  | 1 335 000 |
| 90 |  |  | ВИ** | 12 000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Реконструкция |
| 92 | Реконструкция ТП-113, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2013 | ВИ* | 3500 | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 93 | Реконструкция ТП-118, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| 94 | Реконструкция ТП-641А, ТП-641Б, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 5500 | 5500 |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |
| 95 | Реконструкция ТП-617А, ТП-617Б, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2017 | ВИ* | 5500 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |
| 96 | Реконструкция ТП-614, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2017-2020 | ВИ* | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |
| 97 | Модернизация силового оборудования ТП-59 | 2011 | ВИ | 830 | 830 |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Модернизация н/в сети ТП 59 | 2018-2020 | ВИ | 2720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2720 |
| 99 | Реконструкция низковольтной распределительной сети от ЩР-11 (ТП-226), с/т "Заветы Мичурина | 2013 | ВИ | 828 | 828 |  |  |  | 828 |  |  |  |  |  |
| 100 | реконструкция низковольтной распределительной сети от ТП-227 | 2013 | ВИ | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
| 101 | Реконструкция н/в распределительной сети от ТП-226 (от ШР-6 до ШНУ уч.№ 259, ТИЗ-1) | 2013 | ВИ | 48 | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 102 | Реконструкция н/в распределительной сети от ТП-228 (от ШР-6 до ШНУ уч.№ 333, ТИЗ-1) | 2013 | ВИ | 48 | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 103 | реконструкция низковольтной сети ТП-228 (от ШР-13 до ВУЩ уч.289 ТИЗ-1) | 2014 | ВИ | 52 | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 104 | Реконструкция объекта: "Низковольтные сети ТП-42" на участке от ТП-42 до ВУЩ жилого дома ул.Садовая, д.27, уч.1., ПСД и МСР | 2014 | ВИ | 280 | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 105 | Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-226" на участке от ШР-10 до ВУЩ жилого дома с.т. "Заветы Мичурина", проезд 12, сад 24, ПСД иСМР | 2014 | ВИ | 121 | 121 |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |
| 106 | Реконструкция объекта: "Эл. снабжение РП-1, РП-2, РП-3, РП-4 по ул.Гайдара от ТП-30" на участке от РП-2 до ВЩ жилого дома ул.Гайдара, д.14, ПСД и СМР | 2014 | ВИ | 88 | 88 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 107 | Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-225" на участке от ШР-25 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч.№ 103, ПСД и СМР | 2014-2015 | ВИ | 345 | 345 |  |  |  |  | 31 | 314 |  |  |  |
| 108 | Реконструкция объекта: "Низковольтный кабель 0,4кВ ТП-223 до ПР-2,ПР-3,ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч.№ 27, ПСД и СМР | 2014-2015 | ВИ | 342 | 342 |  |  |  |  | 31 | 311 |  |  |  |
| 109 | Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-225" на участке от ШР-25 до ВУЩ участка № 130 ТИЗ-1 и до ВУЩ участка № 133 ТИЗ-1, ПСД и СМР | 2014-2015 | ВИ | 685 | 685 |  |  |  |  | 62 | 623 |  |  |  |
| 110 | Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-224" на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек на участке №154 в ТИЗ-1, ПСД и СМР | 2014-2015 | ВИ | 353 | 353 |  |  |  |  | 32 | 321 |  |  |  |
| 111 | Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-222" на участке от ШР-2 до ВУЩ ж/д ТИЗ-1, уч.№113, ПСД и СМР | 2014-2015 | ВИ | 360 | 360 |  |  |  |  | 33 | 327 |  |  |  |
| 112 | Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42А" на участке от ШУР-11 до ВЩ ж/д №23 по ул Комсомольская, ПСД и СМР | 2014-2015 | ВИ | 413 | 413 |  |  |  |  | 38 | 375 |  |  |  |
| 113 | Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42А" на участке от ШУР-9 до ВЩ ж/д №16 по ул Ломоносова, ПСД и СМР | 2014-2015 | ВИ | 340 | 340 |  |  |  |  | 31 | 309 |  |  |  |
| 114 | Модернизация силового оборудования ТП-26 (КР) | 2012 | ВИ | 640 | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Техническое перевооружение силового оборудования яч.513, 628 ГРУ №2, Варламовская дорога, д. 31, стр. 9 | 2011-2012 | ВИ | 5024 | 5024 |  | 142 | 4882 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Техническое перевооружение силового оборудования яч.503, 625 Варламовская дорога, д. 31 | 2013-2014 | ВИ | 6488 | 6488 |  |  |  | 160 | 6328 |  |  |  |  |
| 117 | Техническое перевооружение силового оборудования ТЭЦ яч.512, 624 Варламовская дорога | 2014-2016 | ВИ | 5556 | 5556 |  |  |  |  | 220 |  | 5336 |  |  |
| 118 | Техническое перевооружение силового оборудования РУ-6кВ РП-21, ул. Духова у д. 26 | 2011-2012 | ВИ | 3126 | 3126 |  | 142 | 2984 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Модернизация силового оборудования ГПП «Лесная» Замена масляных выключателей на вакуумные - 23шт.(КР) | 2012 | ВИ | 15192 | 15192 |  |  | 15192 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии ТП-56 - ТП-62 с образованием высоковольтных кабельных линий ТП-56 - ТП-62А и ТП-62 - ТП-62А | 2013-2014 | ВИ | 508 | 508 |  |  |  | 490 | 18 |  |  |  |  |
| 121 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии ТП-150 -ТП-152(6 кВ) | 2015-2016 | ВИ | 760 | 760 |  |  |  |  |  | 160 | 600 |  |  |
| 122 | Развитие комплекса телесигнализации и управления, инв.№01603254 | 2013-2015 | ВИ | 5676 | 5676 |  |  |  | 2170 |  | 3506 |  |  |  |
| 123 | Модернизация низковольтных сетей ТП-26 (КР) | 2018-2020 | ВИ | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| 124 | Модернизация силового оборудования ТП-27(КР) | 2013 | ВИ | 690 | 690 |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |
| 125 | Модернизация низковольтных сетей ТП-27(КР) | 2017-2020 | ВИ | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |
| 126 | Модернизация силового оборудования ТП-28 | 2017-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 127 | Модернизация низковольтных сетей ТП-28 | 2017-2020 | ВИ | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |
| 128 | Модернизация силового оборудования ТП-58,кв.23 | 2017-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 129 | Модернизация низковольтных сетей ТП-58,кв.23 | 2017-2020 | ВИ | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |
| 130 | Модернизация силового оборудования ТП-191 | 2017-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 131 | Модернизация низковольтных сетей ТП-191 | 2017-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 132 | Модернизация силового оборудования ТП-29 (КР) | 2017-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 133 | Модернизация силового оборудования ТП-30, ул.Дмитрова (КР) | 2015 | ВИ | 2355 | 2355 |  |  |  |  |  | 2355 |  |  |  |
| 134 | Модернизация силового оборудования ТП-19, ул.Зернова (КР) | 2015 | ВИ | 767 | 767 |  |  |  |  |  | 767 |  |  |  |
| 135 | Модернизация силового оборудованияТП-56 (КР) | 2014 | ВИ | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 136 | Модернизация силового оборудования ТП-53 (КР) | 2013-2014 | ВИ | 1039 | 1039 |  |  |  | 66 | 973 |  |  |  |  |
| 137 | Модернизация силового оборудования ТП-61А (КР) | 2013-2014 | ВИ | 707 | 707 |  |  |  | 66 | 641 |  |  |  |  |
| 138 | Модернизация силового оборудования ТП-75 (КР) | 2014 | ВИ | 498 | 498 |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  |
| 139 | Модернизация силового оборудования ТП-95 (КР) | 2014 | ВИ | 2092 | 2092 |  |  |  |  | 2092 |  |  |  |  |
| 140 | Модернизация силового оборудования ТП-3 | 2014 | ВИ | 1145 | 1145 |  |  |  |  | 1145 |  |  |  |  |
| 141 | Модернизация силового оборудования ТП-9 | 2015 | ВИ | 1319 | 1319 |  |  |  |  |  | 1319 |  |  |  |
| 142 | Модернизация силового оборудования ТП-92 | 2014 | ВИ | 2283 | 2283 |  |  |  |  | 2283 |  |  |  |  |
| 143 | Модернизация силового оборудованияТП-43,кв.2 | 2015 | ВИ | 885 | 885 |  |  |  |  |  | 885 |  |  |  |
| 144 | Модернизация силового оборудования ТП-60 | 2015 | ВИ | 885 | 885 |  |  |  |  |  | 885 |  |  |  |
| 145 | Модернизация силового оборудованияТП-182 (КР) | 2012 | ВИ | 460 | 460 |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Модернизация низковольтных сетей ТП-182 (КР) | 2017-2020 | ВИ | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
| 147 | Модернизация силового оборудования ТП-44А | 2018-2020 | ВИ | 1558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558 |
| 148 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ яч.511 - ТП -72В | 2014-2015 | ВИ | 3873 | 3873 |  |  |  |  | 368 | 3505 |  |  |  |
| 149 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.228 - ТП-53 яч.8 (КР) | 2014-2016 | ВИ | 3573 | 3573 |  |  |  |  | 623 | 2950 |  |  |  |
| 150 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.106 - ТП-1, инв.№ 01380252, ТЭЦ ф.218- ТП-1А , инв.№ 00431301 (КР) | 2014-2015 | ВИ | 15078 | 15078 |  |  |  |  | 960 | 14118 |  |  |  |
| 151 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.446 - ТП-38А,яч.1, инв.№ 00258300 | 2014-2015 | ВИ | 4012 | 4012 |  |  |  |  | 333 | 3679 |  |  |  |
| 152 | Замена в/в кабельной линии ТП-18А-ТП-41А(КР) | 2015 | ВИ | 413 | 413 |  |  |  |  |  | 413 |  |  |  |
| 153 | Замена в/в кабельной линии ГПП "Заречная"-ТП-180(КР) | 2015 | ВИ | 10628 | 10628 |  |  |  |  |  | 10628 |  |  |  |
| 154 | Замена в/в кабельной линии ТП-7 -ТП-7А | 2018-2020 | ВИ | 6641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6641 |
| 155 | Замена в/в кабельной линии ТП-53 -ТП-26 (КР) | 2018-2020 | ВИ | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |
| 156 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ -РП-21 (КР) | 2014 | ВИ | 2186 | 2186 |  |  |  |  | 2186 |  |  |  |  |
| 157 | Замена в/в кабельных линий (КР) | 2018-2020 | ВИ | 226000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226000 |
| 158 | Модернизация силового оборудования ГПП-40 (Замена аккумуляторов, зарядно-выпрямительного устройства) | 2010 | ВИ | 980 | 980 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Модернизация силового оборудования ГПП-40 (Замена порталов на ОРУ) (КР) | 2015 | ВИ | 2051 | 2051 |  |  |  |  |  | 2051 |  |  |  |
| 160 | Модернизация силового оборудованияТП-67,68, городской водозабор | 2010 | ВИ | 585 | 585 | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Модернизация силового оборудования ТП-89, территория ОАО"СТК" | 2018-2020 | ВИ | 1673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673 |
| 162 | Модернизация ГПП "Заречная" (Замена керамических изоляторов на стеклянные) (КР) | 2012 | ВИ | 640 | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Модернизация ЛЭП 110кВ № 182 | 2013-2015 | ВИ | 4845 | 4845 |  |  |  | 900 | 1803 | 2142 |  |  |  |
| 164 | Модернизация ЛЭП 35кВ, инв.№ 00454308 | 2014 | ВИ | 2189 | 2189 |  |  |  |  | 2189 |  |  |  |  |
| 165 | Модернизация силового оборудования ТП-110, ул.Димитрова | 2014 | ВИ | 2800 | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |
| 166 | Модернизация силового оборудования ТП-44,пр.Мира | 2018-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 167 | Модернизация силового оборудования ТП-222,223,225, территория ТИЗа | 2018-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 168 | Модернизация силового оборудованияь ТП-20 | 2017-2020 | ВИ | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 169 | Реконструкция арочного ангара на ГПП-40 (оборудование охранно-пожарной сигнализации) | 2010 | ВИ | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Модернизация силового оборудования ТП-284. Замена масляных выключателей на вакуумные - 2шт. | 2010 | ВИ | 792 | 792 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Модернизация силового оборудования РП-21,ул.Духова. Замена масляных выключателей на вакуумные -14шт. | 2010 | ВИ | 5547 | 5547 | 5547 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Модернизация силового оборудования ГПП-40. Замена масляных выключателей на вакуумные- 17шт. | 2010 | ВИ | 5740 | 5740 | 5740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Модернизация силового оборудования ГПП "Заречная"Замена масляных выключателей на вакуумные- 25шт. (КР) | 2013 | ВИ | 10219 | 10219 |  |  |  | 10219 |  |  |  |  |  |
| 174 | Модернизация силового оборудования ТП-46 (городской водозабор) Замена масляных выключателей на вакуумные - 6шт. | 2013 | ВИ | 12815 | 12815 |  |  |  | 12815 |  |  |  |  |  |
| 175 | Модернизация силового оборудования ТП-53. Замена масляных выключателей на вакуумные - 9шт. | 2010 | ВИ | 3567 | 3567 | 3567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Модернизация силового оборудования ТП-174. Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. | 2014 | ВИ | 8251 | 8251 |  |  |  |  | 8251 |  |  |  |  |
| 177 | Модернизация силового оборудования ТП-170. Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. (КР) | 2013 | ВИ | 7151 | 7151 |  |  |  | 7151 |  |  |  |  |  |
| 178 | Модернизация силового оборудования ГПП-40 (замена в ОРУ-35кВ МКП-35кВ на ВВ-35кВ | 2014 | ВИ | 5622 | 5622 |  |  |  |  | 5622 |  |  |  |  |
| 179 | Модернизация силового оборудования ТП-160. Замена масляных выключателей на вакуумные -10шт. (КР) | 2013 | ВИ | 5910 | 5910 |  |  |  | 5910 |  |  |  |  |  |
| 180 | Модернизация силового оборудованияТП-180. Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | 2013 | ВИ | 6812 | 6812 |  |  |  | 6812 |  |  |  |  |  |
| 181 | Модернизация силового оборудованияТП-120. Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | 2013 | ВИ | 6547 | 6547 |  |  |  | 6547 |  |  |  |  |  |
| 182 | Модернизация силового оборудования ТП-150. Замена масляных выключателей на вакуумные - 11шт. | 2012 | ВИ | 5170 | 5170 |  |  | 5170 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Модернизация силового оборудования ТП-285 (КР). | 2015 | ВИ | 2700 | 2700 |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |
| 184 | Замена низковольтной сети ТП-7 | 2018-2020 | ВИ | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| 185 | Замена низковольтной сети ТП-7А | 2018-2020 | ВИ | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 186 | Низковольтные сети ТП-6. Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные лини | 2018-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 187 | Автоматизированная система комплексного учета элэнергии | 2010 | ВИ | 18061 | 18061 | 18061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Автоматизированная система комплексного учета элэнергии на фидерных РП 6кВ, вводах ТП 0,4кВ и ВРУ жилых домов | 2018-2020 | ВИ | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |
| 189 | Развитие системы АСТУЭ, установка счетчиков на вводах ТП-0,4кВ | 2018-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 190 | Создание АИИС КУЭ (низковольтный учет) а) установка счетчиков, б) автоматизация сбора информации с точек учета (КР) | 2018-2020 | ВИ | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| 191 | Установка электросчетчиков на границах балансовой принадлежности ЭСО и РФЯЦ-ВНИИЭФ (КР) | 2018-2020 | ВИ | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 192 | Силовое оборудование ГПП "Лесная" (Замена разрядников РВС-110кВ на ограничители перенапряжения ОПН 110кВ), инв.№ 02722307 | 2010 | ВИ | 482 | 482 | 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Реконструкция в/в кабельной линии ТП-42 - ТП-42Б, инв. №00354303 | 2010 | ВИ | 1180 | 1180 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Реконструкция в/в кабельной линии ТП-193 - ТП-194, инв.№1401258 | 2010-2011 | ВИ | 51 | 51 | 35 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Реконструкция высоковольтных кабельных линий ТП-101 – ТП-302А и ТП-63 – ТП-101 с образованием высоковольтной кабельной линии ТП-63 – ТП-302А | 2014 | ВИ | 112 | 112 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 196 | Создание системы обмена технологической информацией | 2010 | ВИ | 29313 | 29313 | 29313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Приобретение сборок учета у ЗАО "СГК" | 2010 | ВИ | 2838 | 2838 | 2838 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Техперевооружение силового оборудования ТП-160,170,180 (релейная защита и автоматика) | 2011 | ВИ | 2222 | 2222 |  | 2222 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Итого по реконструкции: |  |  | 633 565 | 276 562 | 69 420 | 3 352 | 29 968 | 58 469 | 40 274 | 63 643 | 5 936 | 5 500 | 357 003 |
| 200 |  |  | ВИ | 612 065 | 258 562 | 69 420 | 3 352 | 29 968 | 54 969 | 40 274 | 54 643 | 5 936 | 0 | 353 503 |
| 201 |  |  | ВИ* | 21 500 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 9 000 | 0 | 5 500 | 3 500 |
| 202 | Итого по электроснабжению: |  |  | 2 998 907 | 785 530 | 82 906 | 137 394 | 70 845 | 142 174 | 119 171 | 163 321 | 63 582 | 6 137 | 2 213 377 |
| 203 |  |  | ФБ | 226 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 198 |
| 204 |  |  | ОБ | 11 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 911 |
| 205 |  |  | МБ | 99 461 | 12 247 | 3 220 | 3 801 | 299 |  | 1 150 | 3 140 | 0 | 637 | 87 214 |
| 206 |  |  | ВИ | 1 179 332 | 629 778 | 79 686 | 81 744 | 67 801 | 108 763 | 95 021 | 133 181 | 63 582 |  | 549 554 |
| 207 |  |  | ВИ* | 1 470 005 | 131 505 |  | 39 849 | 2 745 | 33 411 | 23 000 | 27 000 |  | 5 500 | 1 338 500 |
| 208 |  |  | ВИ** | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ-федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ** - внебюджетные источники, за исключением средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (средства ГК "Росатом") |  |  |  |  |  |

| Приложение 2 к решению Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 №96/5-гд |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Источник финанси-рования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020, тыс. руб. | Потреб-ность в средствах на 2010-2017, тыс.руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020, тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Теплоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Теплоснабжение МКР-21, кв. 6,7 | 2013 | ВИ** | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей теплоснабжения на присоединяемой территории | 2018-2020 | ФБ | 226198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 198 |
|  |  |  | ОБ | 11911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 911 |
|  |  |  | МБ | 11891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 891 |
| 3 | Строительство модульной котельной в промышленной зоне №1 | 2018-2019 | ВИ* | 26450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26450 |
| 4 | Строительство станций смешения на тепловых сетях в промышленной зоне №1 | 2012-2017 | ВИ* | 26389 | 26389 |  |  | 1452 | 487 |  |  | 10000 | 14450 |  |
| 5 | Установка паровых котлов для технологических нужд в промышленной зоне №1 | 2013-2016 | ВИ* | 5411 | 5411 |  |  |  | 411 |  |  | 5000 |  |  |
| 6 | Итого по строительству: |  | Всего | 311 250 | 34 800 |  |  | 1 452 | 3 898 |  |  | 15 000 | 14 450 | 276 450 |
| 7 |  |  | ФБ | 226 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 198 |
| 8 |  |  | ОБ | 11 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 911 |
| 9 |  |  | МБ | 11 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 891 |
| 10 |  |  | ВИ** | 3 000 | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ВИ* | 58 250 | 31 800 |  |  | 1 452 | 898 |  |  | 15 000 | 14 450 | 26 450 |
| Реконструкция |
| 12 | Реконструкция магистрали ГВС «ТЭЦ -Заречный р-н» на участке от К2В до К-5 (по уч. Силкина на участке от ул. Ключевой до ул. Духова) | 2013 | ВИ | 3083 | 3083 |  |  |  | 3083 |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация оборудования ЦТП-12 | 2010-2014 | ВИ | 271 | 271 | 27 |  |  |  | 244 |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация оборудования ЦТП-14/2 | 2017-2014 | ВИ | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 15 | Модернизация оборудования ЦТП-5 | 2011 | ВИ | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация оборудования ЦТП промышленного района | 2011 | ВИ | 271 | 271 |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция оборудования ЦТП-16 | 2015 | ВИ | 357 | 357 |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |
| 18 | Реконструкция оборудования ЦТП-15 | 2011-2020 | ВИ | 190 | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция тепловой сети «Старого города» (Центрального жилого района города : пр. Мира – на участке от здания Военкомата до адм. здания РФЯЦ-ВНИИЭФ) | 2011-2012 | ВИ | 9921 | 9921 |  | 3898 | 6023 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-9 до К-З-10 | 2017-2020 | ВИ | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |
| 21 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-3 до К-З-4 | 2017-2020 | ВИ | 3080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3080 |
| 22 | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3,5 | 2015-2020 | ВИ | 42350 | 12000 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  | 30350 |
| 23 | Реконструкция тепловой сети по ул. Зернова от ТК-15 до К-3-46 | 2017-2020 | ВИ | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000 |
| 24 | Реконструкция тепловой сети по ул. Железнодорожная | 2017-2020 | ВИ | 19700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19700 |
| 25 | Реконструкция тепловой сети ТЭЦ-Заречный район | 2016-2020 | ВИ | 42000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  | 12000 |
| 26 | Реконструкция тепловой сети по ул. Димитрова | 2017-2020 | ВИ | 30100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30100 |
| 27 | Реконструкция тепловой сети точка «А»-база «УЭС» | 2017-2020 | ВИ | 37000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37000 |
| 28 | Реконструкция тепловой сети хлебозаводской р-н (в районе МУП «Пищекомбинат») | 2017-2020 | ВИ | 58000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58000 |
| 29 | Реконструкция бойлерной на площадке №1 | 2012-2013 | ВИ* | 13808 | 13808 |  |  | 3 406 | 10402 |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка ПСД на реконструкцию тепловой сети квартала № 21 в г. Саров | 2014 | ВИ* | 789 | 789 |  |  |  |  | 789 |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкция тепловой сети кварталов №22д и №23д в г. Саров | 2013 | ВИ* | 14300 | 14300 |  |  |  | 10000 | 4300 |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция тепловой сети квартала № 21 в г. Саров | 2015 | ВИ* | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |
| 33 | Реконструкция тепловой сети квартала №3 в г. Саров | 2014 | ВИ* | 8300 | 8300 |  |  |  |  | 8300 |  |  |  |  |
| 34 | Разработка ПСД на реконструкцию тепловой сети квартала № 18 в г. Саров | 2015 | ВИ* | 600 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 35 | Реконструкция тепловых узлов отопления д/садов, в т.ч. ПСД | 2014-2017 | МБ | 8988 | 8988 |  |  |  |  | 1128 | 2517 | 1927 | 3416 |  |
| 36 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 325 108 | 111 328 | 27 | 4 809 | 9 429 | 23 485 | 14 761 | 23 474 | 31 927 |  | 213 780 |
| 37 |  |  | МБ | 8 988 | 8 988 |  |  |  |  | 1 128 | 2 517 | 1 927 | 3 416 | 0 |
| 38 |  |  | ВИ | 270 323 | 56 543 | 27 | 4 809 | 6 023 | 3 083 | 244 | 12 357 | 30 000 |  | 213 780 |
| 39 |  |  | ВИ* | 45 797 | 45 797 |  |  | 3 406 | 20 402 | 13 389 | 8 600 | 0 |  | 0 |
| 40 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 636 358 | 146 128 | 27 | 4 809 | 10 881 | 27 383 | 14 761 | 23 474 | 46 927 | 14 450 | 490 230 |
| 41 |  |  | ФБ | 226 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 198 |
| 42 |  |  | ОБ | 11 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 911 |
| 43 |  |  | МБ | 20 879 | 8 988 |  |  |  |  | 1 128 | 2 517 | 1 927 | 3 416 | 11 891 |
| 44 |  |  | ВИ | 270 323 | 56 543 | 27 | 4 809 | 6 023 | 3 083 | 244 | 12 357 | 30 000 |  | 213 780 |
| 45 |  |  | ВИ* | 104 047 | 77 597 |  |  | 4 858 | 21 300 | 13 389 | 8 600 | 15 000 | 14 450 | 26 450 |
| 46 |  |  | ВИ** | 3 000 | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ- федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ- местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ** - внебюджетные источники, за исключением средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (средства ГК "Росатом") |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к решению Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 №96/5-гд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2010-2017, тыс.руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  | Потребность в средствах на 2018-2020, тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Генерация |
| Строительство |
| 1 | Строительство III очереди ТЭЦ | 2010-2016 | ВИ | 1 321 684 | 1 321 684 | 26 486 | 7 591 | 19 183 | 199 183 | 128 005 | 634 537 | 306 699 |  |  |
| 2 | Итого по строительству: |  |  | 1 321 684 | 1 321 684 | 26 486 | 7 591 | 19 183 | 199 183 | 128 005 | 634 537 | 306 699 |  |  |
| Реконструкция |  |  |
| 3 | Ремонт коллектора пара 100 ата БВД с заменой оборудования | 2011 | ВИ | 26765 | 26765 |  | 26765 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Система частотного регулирования насосных агрегатов бойлерной (1-ый этап) | 2011 | ВИ | 23499 | 23499 |  | 23499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена главного п/провода ПТУ №7 | 2012 | ВИ | 10010 | 10010 |  |  | 10010 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Система частотного регулирования насосных агрегатов бойлерной (2-ой этап) | 2012 | ВИ | 11753 | 11753 |  |  | 11753 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация насосных агрегатов НКС №1,4,5,6 с применение частотного регулирования | 2012 | ВИ | 2891 | 2891 |  |  | 2891 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация насосных агрегатов арт.скважин №1-4 с применение частотного регулирования | 2012 | ВИ | 2372 | 2372 |  |  | 2372 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация насосных агрегатов декарбонизированной воды №1,2,5,6 с применение частотного регулирования | 2012 | ВИ | 3653 | 3653 |  |  | 3653 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация перекачивающих насосных агрегатов ГВС№ 2 с применение частотного регулирования | 2013 | ВИ | 1499 | 1499 |  |  |  | 1499 |  |  |  |  |  |
| 11 | Система частотного регулирования насосных агрегатов бойлерной 2-ой системы отопления | 2013 | ВИ | 19216 | 19216 |  |  |  | 19216 |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция релейной защиты и автоматики ВЛ 220 | 2014 | ВИ | 1610 | 1610 |  |  |  |  | 1610 |  |  |  |  |
| 13 | Реализация мероприятий по реконструкции и развитию системы противоаварийной автоматики в энергосистеме оперативной зоны Нижегородское РДУ в части Саровской ТЭЦ | 2014 | ВИ | 3990 | 3990 |  |  |  |  | 3990 |  |  |  |  |
| 14 | Система частотного регулирования насосов сырой воды №1, №2 | 2015 | ВИ | 12550 | 12550 |  |  |  |  |  | 12550 |  |  |  |
| 15 | Система частотного регулирования конденсатных насосных агрегатов №6, №7 | 2015 | ВИ | 1170 | 1170 |  |  |  |  |  | 1170 |  |  |  |
| 16 | Система частотного регулирования тягодутьевых механизмов к/а ст. №7 | 2017-2020 | ВИ | 22500 | 11250 |  |  |  |  |  |  |  | 11250 | 11250 |
| 17 | Реконструкция питательного насоса ПЭ 270-150-3 с заменой электродвигателя на турбопривод | 2015-2017 | ВИ | 55050 | 55050 |  |  |  |  |  | 9310 | 19910 | 25830 |  |
| 18 | Итого по реконструкции: |  | ВИ | 198 528 | 187 278 |  | 50264 | 30679 | 20 715 | 5 600 | 23030 | 19910 | 37080 | 11250 |
| 19 | Итого по генерации: |  | ВИ | 1 520 212 | 1 508 962 | 26 486 | 57 855 | 49 862 | 219 898 | 133 605 | 657 567 | 326 609 | 37 080 | 11 250 |
|  | ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к решению Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 №96/5-гд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2010-2017, тыс.руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Водоснабжение |
| Строительство |
| 1 | МКР-20, кварталы 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водопровод по ул. Садовая | 2012 | ВИ | 1380 | 1380 |  |  | 1380 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопровод по ул. Комсомольская | 2012 | ВИ | 2256 | 2256 |  |  | 840 | 1416 |  |  |  |  |  |
| 4 | Водопровод по ул. Менделеева | 2012 | ВИ | 1056 | 1056 |  |  |  | 1056 |  |  |  |  |  |
| 5 | Водопровод по ул.Чкалова | 2012-2013 | ВИ | 960 | 960 |  |  | 456 | 504 |  |  |  |  |  |
| 6 | МКР-21, квартал 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водопровод по ул. Озерная | 2013-2015 | ВИ | 1200 | 1200 |  |  |  | 480 |  | 720 |  |  |  |
| 8 | МКР-22, квартал 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водопровод МКР-21, кв. 1 | 2012 | ВИ | 1088 | 1088 |  |  | 1088 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Водопровод МКР-22, кв.2,3 | 2014 | ВИ | 2176 | 2176 |  |  |  |  | 2176 |  |  |  |  |
| 11 | МКР-22, квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Водопровод по ул. П.Морозова | 2015 | ВИ | 1080 | 1080 |  |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |
| 13 | МКР-22, квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водопровод по ул. Озерная | 2015 | ВИ | 1296 | 1296 |  |  |  |  |  | 1296 |  |  |  |
| 15 | Инженерные коммуникации и благоустройство в ТИЗ-1 (2,3 очередь) (водоснабжение) | 2014-2017 | МБ | 5218 | 5218 |  |  |  |  | 2368 | 1000 | 700 | 1150 |  |
| 16 | МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство водопровода | 2016 | ВИ | 6 675 | 6675 |  |  |  |  |  |  | 6 675 |  |  |
| 18 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | магистральный водопровод | 2011 | ОБ | 9 500 | 9500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2015-2020 | ВИ | 7 000 | 7000 |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 3000 |  |
| 21 | Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей (Водоснабжение), в т.ч. ПИР | 2015-2018 | МБ | 14 485 | 400 |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 14085 |
| 22 | Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Нижегородская (Водоснабжение), в т.ч. ПИР | 2017-2018 | МБ | 20 117 | 398 |  |  |  |  |  |  |  | 398 | 19 719 |
| 23 | Строительство сетей водоснабжения на присоединяемой территории | 2018-2020 | ФБ | 115 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 110 |
|  |  |  | ОБ | 6 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 395 |
|  |  |  | МБ | 6 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 395 |
| 24 | Итого по строительству: |  | Всего | 203 887 | 42 183 |  | 10 000 | 3 764 | 3 456 | 4 544 | 6 496 | 9 375 | 4 548 | 161 704 |
| 25 |  |  | ФБ | 115 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 110 |
| 26 |  |  | ОБ | 15 895 | 9 500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  | 6 395 |
| 27 |  |  | МБ | 46 715 | 6 516 |  | 500 |  |  | 2 368 | 1 400 | 700 | 1 548 | 40 199 |
| 28 |  |  | ВИ | 26 167 | 26 167 |  |  | 3 764 | 3 456 | 2 176 | 5 096 | 8 675 | 3 000 |  |
| Реконструкция |
| 29 | Модернизация систем водоснабжения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | 2011 | МБ | 15 500 | 15 500 | 6 445 | 9055 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 1642 | 1642 | 444 | 1198 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Устройство автоматизированного сбора информации работы водопроводной сети | 2010-2017 | ВИ | 3 654 | 2 060 | 2 060 |  |  |  |  |  |  |  | 1594 |
| 31 | Автоматизация станции первого подъёма водозаборного узла города | 2010 | ВИ | 5 060 | 5 060 | 5 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Автоматизация станции второго подъёма водозаборного узла города | 2016 | ВИ | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| 33 | Реконструкция инженерных сетей монастырского комплекса | 2011 | МБ | 7000 | 7 000 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 34 056 | 32 462 | 14 009 | 17253 |  |  |  |  | 1200 |  | 1594 |
| 35 |  |  | МБ | 22 500 | 22 500 | 6 445 | 16 055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | ВИ | 11 556 | 9 962 | 7 564 | 1198 |  |  |  |  | 1200 |  | 1594 |
| 37 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 237 943 | 74 645 | 14 009 | 27253 | 3764 | 3456 | 4544 | 6496 | 10575 | 4548 | 163298 |
| 38 |  |  | ФБ | 115 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115110 |
| 39 |  |  | ОБ | 15 895 | 9 500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  | 6395 |
| 40 |  |  | МБ | 69 215 | 29016 | 6 445 | 16555 |  |  | 2368 | 1400 | 700 | 1548 | 40199 |
| 41 |  |  | ВИ | 37 723 | 36 129 | 7 564 | 1198 | 3764 | 3456 | 2 176 | 5 096 | 9875 | 3 000 | 1594 |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ – областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ-федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к решению Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 №96/5-гд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2010-2017, тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Водоотведение |
| Строительство |
| 1 | Канализация МКР-22 кварталы 1 | 2012 | ВИ | 1 460 | 1 460 |  |  | 1460 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Канализация МКР-22 кварталы 2, 3 | 2014 | ВИ | 2 930 | 2 930 |  |  |  |  | 2930 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сетей водоотведения на присоединяемой территории | 2018-2020 | ФБ | 90 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 480 |
|  |  |  | ОБ | 4 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 764 |
|  |  |  | МБ | 4 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 756 |
| 4 | Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Нижегородская (Водоотведение), в т.ч. ПИР | 2017-2018 | МБ | 28 164 | 558 |  |  |  |  |  |  |  | 558 | 27 606 |
| 5 | Хозяйственно-бытовая канализация в МКР-20 (ул.Чкалова, ул.Ломоносова, Комсомольский проезд), в т.ч ПИР | 2013-2015 | МБ | 11 220 | 11 220 |  |  |  | 300 | 4300 | 6620 |  |  |  |
| 6 | Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей (Водоотведение), в т.ч. ПИР | 2015-2018 | МБ | 20 279 | 560 |  |  |  |  |  | 560 |  |  | 19719 |
| 7 | Инженерные коммуникации и благоустройство в ТИЗ-1 (2,3 очередь) (водоотведение) | 2014-2017 | МБ | 4 736 | 4 736 |  |  |  |  | 961 | 1 000 | 1 052 | 1 723 |  |
| 8 | МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации | 2016 | ВИ | 9 480 | 9 480 |  |  |  |  |  |  | 9 480 |  |  |
| 10 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации по ул.Садовая | 2016 | ВИ | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| 11 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магистральная канализация | 2011 | МБ | 215 | 215 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4 077 | 4 077 |  | 4077 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутриквартальные сети водопровода, хозяйственно бытовой канализации | 2011-2013 | МБ | 40 288 | 40 288 |  | 1007 |  | 39 281 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011-2012 | ОБ | 19 137 | 19 137 |  | 19137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2015-2017 | ВИ | 8 000 | 5 500 |  |  |  |  |  | 3 000 | 2 500 |  | 2 500 |
| 15 | Итого по строительству: |  | Всего | 259 986 | 110 161 |  | 24436 | 1460 | 39581 | 8191 | 11180 | 23032 | 2281 | 149825 |
| 16 |  |  |  | ФБ | 90 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90480 |
| 17 |  |  | ОБ | 27 978 | 23 214 |  | 23214 |  |  |  |  |  |  | 4 764 |
| 18 |  |  | МБ | 109 658 | 57 577 |  | 1222 |  | 39 581 | 5 261 | 8 180 | 1 052 | 2 281 | 52 081 |
| 19 |  |  | ВИ | 31 870 | 29 370 |  |  | 1460 |  | 2 930 | 3 000 | 21 980 |  | 2 500 |
| Реконструкция |
| 20 | Модернизация систем водоотведения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | 2010-2011 | МБ | 14 159 | 14 159 | 4 483 | 9 676 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 2 770 | 2 770 | 700 | 2 070 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Автоматизация насосных канализационных станций | 2011-2014 | ВИ | 4 413 | 4 413 | 3 413 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 22 | Реконструкция очистных сооружений города | 2010-2020 | МБ | 72 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 000 |
|  |  |  | ВИ | 98 754 | 48 754 | 1 204 | 7 700 | 1 850 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |  | 50 000 |
| 23 | Замена технологического насосного оборудования на КНС № 5 ОСГ | 2014 | ВИ | 2 600 | 2 600 |  |  |  |  | 2 600 |  |  |  |  |
| 24 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 194 696 | 72 696 | 9 800 | 19 446 | 1 850 | 5 000 | 13 600 | 12 000 | 11 000 |  | 122 000 |
| 25 |  |  | МБ | 86 159 | 14 159 | 4 483 | 9 676 |  |  | 0 | 0 |  |  | 72 000 |
| 26 |  |  | ВИ | 108 537 | 58 537 | 5 317 | 9 770 | 1 850 | 5 000 | 13 600 | 12 000 | 11 000 |  | 50 000 |
| 27 | Итого по водоотведению: |  | Всего | 454 682 | 182 857 | 9 800 | 43 882 | 3 310 | 44 581 | 21 791 | 23 180 | 34 032 | 2 281 | 271 825 |
| 28 |  |  | ФБ | 90 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 480 |
| 29 |  |  | ОБ | 27 978 | 23 214 |  | 23 214 |  |  |  |  |  |  | 4 764 |
| 30 |  |  | МБ | 195 817 | 71 736 | 4 483 | 10 898 |  | 39 581 | 5 261 | 8 180 | 1 052 | 2 281 | 124 081 |
| 31 |  |  | ВИ | 140 407 | 87 907 | 5 317 | 9 770 | 3 310 | 5 000 | 16 530 | 15 000 | 32 980 |  | 52 500 |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ- федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ – областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к решению Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 №96/5-гд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Источник финанси-рования | Потребность в средствах на 2010-2020 тыс. руб. | Потребность в средствах на 2010-2017, тыс. руб. | Сумма по годам, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Газоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления от ГРП-13 по ул. Димитрова до ул. Железнодорожная (закольцовка) | 2011-2012 | МБ | 15920 | 15920 |  | 13580 | 2340 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 20. Газорегуляторный пункт ГРП №19. | 2011-2012 | МБ | 9000 | 9000 |  | 8105 | 895 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по закольцовке газопроводов Северной части г.Саров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование перекладки газопровода высокого давления «ГРС-ТИЗ-1» до ГРПБ-18 с диаметра Ду-150 на Ду-300, протяжённостью 4,8 км., с проведением экспертизы проекта. | 2016 | ВИ* | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |
| 5 | Проектирование перекладки газопровода высокого давления от места врезки в газопровод «ГРС-пос.Сатис» (в районе школы-интерната №1) до ГРП-14 с диаметра Ду-50 на Ду-300 протяжённостью 4,0 км, с проведением экспертизы проектной документации | 2015 | ВИ* | 1700 | 1700 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |
| 6 | Проектирование строительства закольцовки газопровода высокого давления от ГРП-14 района малоэтажной жилой застройки (пос. Балыково) до ГРПБ-18 (ТИЗ-1) Ду-300 протяжённостью 3 км., с проведением экспертизы проектной документации | 2016 | ВИ* | 1900 | 1900 |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |
| 7 | Выполнение СМР | 2018-2019 | ВИ* | 35400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35400 |
| 8 | Выполнение СМР | 2016 | ВИ* | 23600 | 23600 |  |  |  |  |  |  | 23600 |  |  |
| 9 | Выполнение СМР | 2018-2019 | ВИ* | 29500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29500 |
| 10 | Проектирование строительства распределительного газопровода низкого давления от ул. Мичурина до ул.Герцена (закольцовка по ул. Кольцова протяжённостью 170 метров и по.ул. Курчатова протяжённостью 150 м.) проведением экспертизы проектной документации. | 2015 | ВИ* | 90 | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 11 | Выполнение СМР | 2016 | ВИ* | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 12 | Проектирование расширения газораспределительной сети ул. Кирова (пос. Кирпичный) для газификации домов (садоводческие участки, переведённые под ИЖС) с экспертизой проектной документации | 2018 | ВИ* | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 13 | Выполнение СМР | 2019 | ВИ* | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 14 | Проектирование перекладки газопроводов высокого давления 2 категории от ул.Зернова до ГРП-20 ул. Негина (замена Ду-150 на Ду-300) | 2017 | ВИ* | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 15 | Выполнение СМР | 2019 | ВИ* | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 16 | Проектирование перекладки распределительных газопроводов низкого давления п. Новофинский (ул. Ломоносова, Тимирязева, Чкалова, Садовая, Западная) и строительство дополнительных газопроводов – закольцовок низкого давления | 2019 | ВИ* | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 17 | Выполнение СМР | 2020 | ВИ* | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 18 | Проектирование закольцовки газопроводов высокого давления от пос. Яблоневый сад (ГРПБ-19) до пос. Строитель (ГРП-6) с учётом развития газоснабжения прилежащих садовых участков, переводимых в статус ИЖС, с проведением экспертизы проектной документации | 2020 | ВИ* | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 19 | Выполнение СМР | 2020 | ВИ* | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 20 | Газификация индивидуальной жилищной застройки в пойме реки "Сатис" | 2015-2017 | ВИ* | 33000 | 33000 |  |  |  |  |  | 3000 | 15000 | 15000 |  |
| 21 | Строительство закольцовки Ду-200 газопровода высокого давления от ГРП-20 до проектируемого газопровода высокого давления застройки поймы р. Сатис | 2018-2019 | ВИ | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |
| 22 | Газопровод ТЭЦ – промышленная площадка №22 – промышленная площадка №6 | 2014-2019 | ВИ* | 245717 | 567 |  |  |  |  | 567 |  |  |  | 245150 |
| 23 | Строительство сетей газоснабжения на присоединяемой территории | 2016-2019 | ФБ | 135720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 720 |
|  |  |  | ОБ | 7147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 147 |
|  |  |  | МБ | 7135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 135 |
| 24 | Итого по строительству: |  | Всего | 574 629 | 88 077 |  | 21 685 | 3 235 |  | 567 | 4 790 | 42 800 | 15 000 | 486 552 |
| 25 |  |  | ФБ | 135 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 720 |
| 26 |  |  | ОБ | 7 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 147 |
| 27 |  |  | МБ | 32 055 | 24 920 |  | 21 685 | 3 235 |  |  |  |  |  | 7 135 |
| 28 |  |  | ВИ | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |
| 29 |  |  | ВИ* | 392 707 | 63 157 |  |  |  |  | 567 | 4 790 | 42 800 | 15 000 | 329 550 |
| Реконструкция |
| 30 | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | 2012-2014 | ВИ* | 89378 | 89378 | 17413 | 20990 | 16 079 | 21 422 | 13 474 |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкция подземного стального газопровода высокого давления в месте пересечения с ул. Московская в районе ТЦ «Плаза» (перекладка в футляре) | 2013 | ВИ* | 1870 | 1870 |  |  |  | 1 870 |  |  |  |  |  |
| 32 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий по ул. Пионерская и К. Маркса от ГРП-2 до существующего газопровода ГРС-ТЭЦ | 2020 | ВИ* | 3422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3422 |
| 33 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу 21: по ул. К. Маркса и ул.Куйбышева | 2016 | ВИ* | 3068 | 3068 |  |  |  |  |  |  | 3068 |  |  |
| 34 | Подземные стальные газопроводы низкого давления, проходящие по: (Г1) кварталу 19: от ГРП-2 к д.д. 42-54 по пр. Ленина; пер. Северный, д.д. 1а, 6, 4; ул. Пионерская, д.д. 18-28; (Г2) кварталу 19: по пер. Северный к д.1; (Г3) кварталу 19: по пр. Ленина, д.д. 54-60, по ул. Академика Харитона, д.д. 2, 3, протяженностью: (Г1) 978,60 м; (Г2) 20,40 м; (Г3) 506,00 м | 2020 | ВИ* | 2183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2183 |
| 35 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий по к. 1-6 - к. 1-8 (от колодца № 3 до площадки № 21) | 2017-2020 | ВИ* | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 36 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу 17: по пр. Ленина, д.д. 30, 32; ул. Александровича, д. 25; ул. Сосина, д.д. 1, 5, 7 | 2020 | ВИ* | 1487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487 |
| 37 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 22 (ул. Александровича, ул. Шевченко, ул. Духова, пр. Ленина) | 2017-2020 | ВИ* | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 935 |
| 38 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 24д (ул. Шевченко, пл. Ленина, ул. Чапаева) | 2016 | ВИ* | 248 | 248 |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |
| 39 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ул. Куйбышева | 2016 | ВИ* | 2974 | 2974 |  |  |  |  |  |  | 2974 |  |  |
| 40 | Подземный стальной газопровод высокого давления проходящий по ул. Фрунзе и ул. Железнодорожная от колодца 1-9 до колодца 4-2 (ответвление на БКЗ) | 2020 | ВИ* | 5487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5487 |
| 41 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 22д (ул. Александровича, ул. Куйбышева, ул. Духова), | 2017 | ВИ* | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 42 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19 от д.55 по пр. Ленина до д.12 по ул. Академика Харитона | 2017 | ВИ* | 1074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074 |
| 43 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19(3) (ул. Академика Харитона, д.10, д.12), | 2017 | ВИ* | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |
| 44 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19(2) по ул. Академика Харитона от узла 12 к д.6, д.9 - участок Г1 и д.5, д.4 - участок Г2 | 2017 | ВИ* | 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 45 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 25д (ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Чапаева) | 2017 | ВИ* | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |
| 46 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 23 (ул. Духова, ул. Шевченко, пл. Ленина) | 2017 | ВИ* | 1 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 687 |
| 47 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 26д и 27д (ул. Куйбышева, ул. Шверника, ул. Фрунзе) | 2017 | ВИ* | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 48 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 23д | 2017 | ВИ* | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |
| 49 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 1. 14 у ГРП №3 (ул. Привокзальная, д. 15, стр.1) до к. 1.15 ООО "АБЗ" | 2020 | ВИ* | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 50 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 3-8б до к. 3-9 | 2018 | ВИ* | 2218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2218 |
| 51 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 4.4 до к. 4.2 по ул. Железнодорожная | 2020 | ВИ* | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770 |
| 52 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 3.1 у ГРС (ул. Силкина, д.72) до КПП №3 | 2018 | ВИ* | 22750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 750 |
| 53 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 13 | 2020 | ВИ* | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 54 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №9 | 2020 | ВИ* | 1227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227 |
| 55 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №26 | 2020 | ВИ* | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510 |
| 56 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20: от д.1 по ул. К.Маркса до д. 45,49,51 по пр. Ленина, от д.59 к д.д.55,53 по пр. Ленина | 2016 | ВИ* | 590 | 590 |  |  |  |  |  |  | 590 |  |  |
| 57 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 11 | 2018 | ВИ* | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 58 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящие по (Г1) кварталу №1: ул. Дзержинского, д.д. 7,9,11,13: ул. Ушакова, д.д. 10,12,14,16,18,20,(Г2) кварталу №14 | 2018 | ВИ* | 2714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2714 |
| 59 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №24 | 2018 | ВИ* | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770 |
| 60 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 15 | 2020 | ВИ* | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |
| 61 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20, от д.59 по пр. Ленина до д.1 по ул. Академика Харитона | 2018 | ВИ* | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 62 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №25 | 2020 | ВИ* | 1652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652 |
| 63 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от распределительного газопровода по ул. Фрунзе до ГРП №1 | 2020 | ВИ* | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 357 |
| 64 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Пушкина, д.д. 30, 32, 34, 36, ул. Шверника, д.д. 3, 5, 7, 9, переход в квартал 6 | 2018 | ВИ* | 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 65 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от ПК 23+87 до ГРП котельной больничного городка (от кол.3-4 до кол.3-5) | 2020 | ВИ* | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 66 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от кол. 3-9 (у котельной аэродрома) до ГРП №6 | 2020 | ВИ* | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 |
| 67 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Пушкина, д.д. 22, 24, 26, 28,, ул. Шверника, д.4, ул. Гагарина д.д. 19, 21, 23, 25, ул. Фрунзе д.д. 3, 5, переходы в кварталы 5, 7, 9 | 2020 | ВИ* | 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| 68 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий через мост-плотину "Маслиха" на ул. Зернова | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 69 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Академика Харитона, д.8, Северный переулок, д.2, 3, 5, 8, 10; от ГРП-2 до входа в квартал 19 | 2018 | ВИ* | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180 |
| 70 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по пр. Мира, д.д. 11, 9, 7, 5, 3, проезд Вити Коробкова, д.4, ул. Дзержинского, д.д. 2, 4, 8, Октябрьский проспект, д.5 | 2020 | ВИ* | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 |
| 71 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий от ул. Академика Харитона, д.16 до ул. Победы, д.29 | 2018 | ВИ* | 4602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 602 |
| 72 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20 от д.№1 по ул. Академика Харитона до д.№53а,53,51а,51,47а по пр.Ленина и к д.№1 по ул.К.Маркса | 2018 | ВИ* | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 73 | Подземные стальные газопроводы низкого давления, проходящие по кварталу №3 и кварталу №11: пр.Мира д.д. 10,14,16,18,20; ул.Гагарина, д.д. 2,4; ул.Чапаева, д.д.2,4; ул.Пушкина, д.д. 4,6,8,10,12 | 2018 | ВИ* | 2 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360 |
| 74 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №5: ул.Чапаева, д.д.1,3; ул.Гагарина, д.д. 11,15,17; ул.Пушкина, д.д. 14,16,18,20; ул.Фрунзе, детский сад | 2020 | ВИ* | 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| 75 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №9: ул.Гагарина (бывшая школа №10) | 2020 | ВИ* | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 |
| 76 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №8: пр.Ленина д.д.8,14; ул.Гагарина, д.д. 10,12,14,18; ул.Чапаева, д.7; ул.Фрунзе, д.д.10,12 | 2020 | ВИ* | 1274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1274 |
| 77 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №4: пр.Мира-библиотека | 2016-2020 | ВИ* | 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 |
| 78 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ул.Победы, д.14,15,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27 | 2017-2020 | ВИ* | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 79 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кв.17, ул. Александровича, д.19 | 2020 | ВИ* | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 80 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ИТР ул. Адександровича, ул. Пионерская, ул. Сахарова, пр-т Октябрьский, ул. Зеленая | 2020 | ВИ* | 3591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3591 |
| 81 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ИТР ул. Победы, вводы в дома | 2020 | ВИ* | 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 |
| 82 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кв. 28 к домам 7 и 9 по ул. Куйбышева | 2016-2020 | ВИ* | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 |
| 83 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кв. 19 к дому 18 по ул. Ак. Харитона | 2020 | ВИ* | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 84 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по мкр. 2А от д.4 по ул.Куйбышева до д.д. 15а, 15б, 15в по ул Шверника и д.27 по ул. Шверника | 2020 | ВИ* | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 |
| 85 | Газорегуляторный пункт №1 | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 86 | Газорегуляторный пункт №2 | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 87 | Газорегуляторный пункт №5 | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 88 | Газорегуляторный пункт №7 | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 89 | Итого по реконструкции |  | Всего | 184 782 | 98 128 | 17 413 | 20 990 | 16 079 | 23 292 | 13 474 |  | 6 880 |  | 86 654 |
| 90 |  |  | ВИ* | 184 782 | 98 128 | 17 413 | 20 990 | 16 079 | 23 292 | 13 474 |  | 6 880 |  | 86 654 |
| 91 | Итого по газоснабжению |  | Всего | 759 411 | 186 205 | 17 413 | 42 675 | 19 314 | 23 292 | 14 041 | 4 790 | 49 680 | 15 000 | 573 206 |
| 92 |  |  | ФБ | 135 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 720 |
| 93 |  |  | ОБ | 7 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 147 |
| 94 |  |  | МБ | 32 055 | 24 920 |  | 21 685 | 3 235 |  |  |  |  |  | 7 135 |
| 95 |  |  | ВИ | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |
| 96 |  |  | ВИ* | 577 489 | 161 285 | 17 413 | 20 990 | 16 079 | 23 292 | 14 041 | 4 790 | 49 680 | 15 000 | 416 204 |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ-федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |
| ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 к решению Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 №96/5-гд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма |
|  |  | на 2010г. | на 2011г. | на 2012г. | на 2013г. | на 2014г. | на 2015г. | на 2016г. | на 2017г. | на 2018-2020г.г. |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Финансовые потребности для реализации программы |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
| ФБ | 793 706 |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 706 |
| ОБ | 74 842 |  | 32 714 |  |  |  |  |  |  | 42 128 |
| МБ | 299 780 | 3 220 | 27 208 | 3 534 | 39 581 | 8 779 | 12 720 | 1 752 | 4 466 | 198 520 |
| ВИ | 1 953 988 | 36 752 | 85 983 | 62 240 | 256 433 | 187 858 | 721 171 | 395 000 | 3 000 | 205 551 |
| ВИ* | 1 899 462 |  | 39 849 | 4 197 | 30 809 | 23 567 | 22 790 | 57 800 | 29 450 | 1 691 000 |
| ВИ** | 15 000 |  | 12 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 5 036 778 | 39 972 | 197 754 | 69 971 | 329 823 | 220 204 | 756 681 | 454 552 | 36 916 | 2 930 905 |
| Газоснабжение |
| ФБ | 135 720 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 720 |
| ОБ | 7 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 147 |
| МБ | 32 055 |  | 21685 | 3 235 |  |  |  |  |  | 7 135 |
| ВИ | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |
| ВИ* | 392 707 |  |  |  |  | 567 | 4 790 | 42 800 | 15 000 | 329 550 |
| Итого | 574 629 |  | 21 685 | 3 235 |  | 567 | 4 790 | 42 800 | 15 000 | 486 552 |
| Электричество |
| ФБ | 226 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 198 |
| ОБ | 11 911 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 911 |
| МБ | 99 461 | 3220 | 3 801 | 299 |  | 1 150 | 3 140 |  | 637 | 87 214 |
| ВИ | 567 267 | 10 266 | 78 392 | 37 833 | 53 794 | 54 747 | 78 538 | 57 646 |  | 196 051 |
| ВИ* | 1 448 505 |  | 39 849 | 2 745 | 29 911 | 23 000 | 18 000 |  |  | 1 335 000 |
| ВИ** | 12 000 |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 365 342 | 13 486 | 134 042 | 40 877 | 83 705 | 78 897 | 99 678 | 57 646 | 637 | 1 856 374 |
| Генерация |
| ВИ | 1 321 684 | 26 486 | 7 591 | 19 183 | 199 183 | 128 005 | 634 537 | 306 699 |  |  |
| Итого | 1 321 684 | 26 486 | 7 591 | 19 183 | 199 183 | 128 005 | 634 537 | 306 699 |  |  |
| Теплоснабжение |
| ФБ | 226 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 198 |
| ОБ | 11 911 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 911 |
| МБ | 11 891 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 891 |
| ВИ** | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| ВИ* | 58 250 |  |  | 1 452 | 898 |  |  | 15 000 | 14 450 | 26 450 |
| Итого | 311 250 |  |  | 1 452 | 3 898 |  |  | 15 000 | 14 450 | 276 450 |
|  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| ФБ | 115 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115110 |
| ОБ | 15 895 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  | 6 395 |
| МБ | 46 715 |  | 500 |  |  | 2 368 | 1 400 | 700 | 1 548 | 40 199 |
| ВИ | 26 167 |  |  | 3 764 | 3 456 | 2 176 | 5 096 | 8 675 | 3 000 |  |
| Итого | 203 887 |  | 10 000 | 3 764 | 3 456 | 4 544 | 6 496 | 9 375 | 4 548 | 161 704 |
|  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |
| ФБ | 90 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 480 |
| ОБ | 27 978 |  | 23 214 |  |  |  |  |  |  | 4 764 |
| МБ | 109 658 |  | 1 222 |  | 39 581 | 5 261 | 8 180 | 1 052 | 2 281 | 52 081 |
| ВИ | 31 870 |  | 0 | 1 460 |  | 2 930 | 3 000 | 21 980 |  | 2 500 |
| Итого | 259 986 |  | 24 436 | 1 460 | 39 581 | 8 191 | 11 180 | 23 032 | 2 281 | 149 825 |
| Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 117 647 | 10 928 | 25 731 |  |  | 1 128 | 2 517 | 1 927 | 3 416 | 72 000 |
| ВИ | 1 201 009 | 82 328 | 69 393 | 68 520 | 83 767 | 59 718 | 102 030 | 68 046 | 37 080 | 630 127 |
| ВИ* | 252 079 | 17 413 | 20 990 | 19 485 | 47 194 | 26 863 | 17 600 | 6 880 | 5 500 | 90 154 |
| Итого: | 1 570 735 | 110 669 | 116 114 | 88 005 | 130 961 | 87 709 | 122 147 | 76 853 | 45 996 | 792 281 |
| Газоснабжение |
| ВИ* | 184 782 | 17413 | 20990 | 16 079 | 23 292 | 13 474 |  | 6 880 |  | 86 654 |
| Итого | 184 782 | 17 413 | 20 990 | 16 079 | 23 292 | 13 474 |  | 6 880 |  | 86 654 |
| Электричество |
| ВИ | 612 065 | 69 420 | 3 352 | 29 968 | 54 969 | 40 274 | 54 643 | 5 936 |  | 353 503 |
| ВИ* | 21 500 |  |  |  | 3 500 |  | 9 000 |  | 5 500 | 3 500 |
| Итого | 633 565 | 69 420 | 3 352 | 29 968 | 58 469 | 40 274 | 63 643 | 5 936 | 5 500 | 357 003 |
| Генерация |
| ВИ | 198 528 |  | 50264 | 30 679 | 20 715 | 5 600 | 23 030 | 19 910 | 37 080 | 11 250 |
| Итого | 198 528 |  | 50 264 | 30 679 | 20 715 | 5 600 | 23 030 | 19 910 | 37 080 | 11 250 |
| Теплоснабжение |
| МБ | 8988 |  |  |  |  | 1128 | 2517 | 1927 | 3416 |  |
| ВИ | 270323 | 27 | 4809 | 6 023 | 3 083 | 244 | 12 357 | 30 000 |  | 213 780 |
| ВИ* | 45 797 |  |  | 3 406 | 20 402 | 13 389 | 8 600 |  |  |  |
| Итого | 325 108 | 27 | 4 809 | 9 429 | 23 485 | 14 761 | 23 474 | 31 927 | 3 416 | 213 780 |
| Водоснабжение |
| МБ | 22 500 | 6 445 | 16055 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ВИ | 11 556 | 7 564 | 1198 |  |  |  |  | 1 200 |  | 1 594 |
| Итого | 34 056 | 14 009 | 17 253 |  |  |  |  | 1 200 |  | 1 594 |
| Водоотведение |
| МБ | 86 159 | 4 483 | 9 676 |  |  |  |  |  |  | 72 000 |
| ВИ | 108 537 | 5 317 | 9 770 | 1 850 | 5 000 | 13 600 | 12 000 | 11 000 |  | 50 000 |
| Итого | 194 696 | 9 800 | 19 446 | 1 850 | 5 000 | 13 600 | 12 000 | 11 000 |  | 122 000 |
| ИТОГО: строительство + реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |
| ФБ | 793 706 |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 706 |
| ОБ | 74 842 |  | 32 714 |  |  |  |  |  |  | 42 128 |
| МБ | 417 427 | 14 148 | 52 939 | 3 534 | 39 581 | 9 907 | 15 237 | 3 679 | 7 882 | 270 520 |
| ВИ | 3 154 997 | 119 080 | 155 376 | 130 760 | 340 200 | 247 576 | 823 201 | 463 046 | 40 080 | 835 678 |
| ВИ* | 2 151 541 | 17 413 | 60 839 | 23 682 | 78 003 | 50 430 | 40 390 | 64 680 | 34 950 | 1 781 154 |
| ВИ** | 15 000 |  | 12 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 6 607 513 | 150 641 | 313 868 | 157 976 | 460 784 | 307 913 | 878 828 | 531 405 | 82 912 | 3 723 186 |