#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

**«**Проверка соблюдения порядка формирования и использования средств дорожного фонда города Сарова в 2014-2015 годах»

**Объект проверки:** Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова (далее – ДГХ).

### Проверяемый период: 2014-2015 годы.

**Объем проверенных средств**: 12 660,6 тыс. рублей.

**Установлено нарушений и недостатков**: 6 696,3 тыс. рублей.

**Руководитель контрольного мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

**Выводы:**

1. Дорожный фонд города Сарова создан в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством РФ.

2. Формирование средств дорожного фонда в 2014-2015 г.г. осуществлялось по четырем из десяти источников доходов, определенных в решении Городской Думы города Сарова от 28.11.2013 г.№ 93/5-гд.

3. Объем поступивших в дорожный фонд средств превысил утвержденные прогнозные показатели объема доходов в 2014 году на 474,9 тыс. рублей, в 2015 году на 425,9 тыс. рублей.

4. Средства дорожного фонда в 2014-2015 г.г. направлены на ремонт дорог местного значения. На ремонт дворовых территорий средства дорожного фонда не направлялись. Не целевого использования средств дорожного фонда не установлено.

5. Действия ДГХ по планированию закупок и заключению муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда) на 2014-2015 годы являются целесообразными, своевременными и обоснованными.

**Основные нарушения:**

1.В нарушение условий муниципального контракта от 20.05.2014 г., Заказчиком допущена просрочка оплаты принятых от подрядчика работ от 25 до 177 дней на общую сумму 6 489 398,93 рублей, чем были созданы риски неэффективных расходов в случае обращения Подрядчика в суд за взысканием уплаты пени за просрочку оплаты на сумму 167 486,01 рублей.

2. В нарушение условий муниципального контракта от 27.07.2015 г. у Заказчика отсутствуют гарантийные паспорта на 5 отремонтированных объектов (общая стоимость произведенных работ составляет 39 389,79 руб.).

3. В нарушение п.2.2-2.6 приложения 5 ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», условий муниципального контракта от 27.07.2015 г. у Заказчика отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на 18 объектов ремонта и исполнительные схемы на 20 объектов.

По итогам проведенного контрольного мероприятия и в порядке информации направлены:

1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова - информация с приложением отчета;
2. В Администрацию г.Саров - информационное письмо.
3. В Прокуратуру г.Саров - копия акта проверки.