16.01.2003	05-гд

Об утверждении отчета

об исполнении расходов средств

бюджетного экологического фонда

ЗАТО г. Саров за 2002 год

Рассмотрев представленный администрацией города «Отчет об исполнении сметы расходов средств бюджетного экологического фонда ЗАТО г. Саров за 2002 год», Дума города Саров

решила:

Утвердить «Отчет об исполнении сметы расходов средств бюджетного экологического фонда ЗАТО г. Саров за 2002 год».

Приложение: «Отчет об исполнении сметы расходов средств бюджетного экологического фонда 		ЗАТО г. Саров за 2002 год».

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

|  |  | УТВЕРЖДЕН решением городской Думы от__________ № ___________ |
| --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |
| ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ |  |
| БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ЗАТО г. САРОВ |  |
| На период 1 .01.2002-31 . 12 . 2002 гг. |  |
|  | Согласовано: |  |  |
|  | Первый заместитель |  |  |
|  | главы администрации | В.П.Юнаков |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |
|  | администрации г.Саров | Т.Ф.Селяева |  |
|  | Разработал: |  |  |
|  | Начальник отдела по экологии и |  |  |
|  | рациональному природопользованию | Л.Н.Шляпугина |  |

| 1. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланиров. | Касса, | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении | (Подрядчик) |
| 1.1. Анализ состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| ЗАТО г. Саров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Разработка экологич. паспорта пруда Протяжка | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | Д№09/02-эф от 29/3/02 | Акты выполн. работ | (НИИхимии НГУ) |
| 1.1.2. Изыскания гидрографических характеристик, |  |  |  |  |  |  |  |
| мошности и состава донных отложений (морфометрический | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | Д№21/2002 от 15/3/02 | Акт сдачи-приемки | (ВРО РААСН) |
| и химический) пруда Протяжка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Очистка водных объектов ЗАТО г.Саров | 100 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | Д№19/02-эф от 15.05.02 | акт сдачи-приемки | ОЭиРП |
|  |  | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | Д№20/02-эф от 15.05.02 | акт сдачи-приемки | (ООО"Саровдорстрой) |
| 1.3. Реализация "Программы по ликвидации сброса | 100 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 76 000,00 | Р№1048-П от 6/06/02 | выполнено | (ЭМЗ"Авангард") |
| загрязненных сточных вод на рельеф местн. ЭМЗ "Авангард" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Реализация Программы по сокращению сброса | 50 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | Д№22/02-эф от 6/05/02 | С-ф№342 от 19.06.02 | ОЭиРП |
| загрязняющих веществ с ливневыми сточными водами |  |  |  |  |  |  | (МУ "ДЭП") |
| 1.5. Оборудование гидрологических постов на | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Д№10/02-эф от 16/5/02 | С/ф №117 | ОЭиРП |
| реках Сатис, ручья Аргинский (река Саровка) |  |  |  |  |  |  | (ВВУГМС) |
| (1 Этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Реализация проекта объектного карстологического | 40 000,00 | 20 000,00 |  | 20 000,00 | Д№34/02-эф от 05/06/02 |  | ОЭиРП |
| мониторинга на участке Аргинского водозабора |  |  |  |  |  |  | (ГП"Противокарстовая и береговая защита") |
| 1.7.Организация и проведение геоботанических | - |  |  |  | Расп№1082-П от 11.06.02 | не проводилась | ОЭиРП |
| наблюдений в районе Аргинского водозабора |  |  |  |  | отменен |  | МГЗ |
| 1.8.Разработка технического предложения по восстановлению | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Д№22/2002 15/03/02 | Акт сдачи-приемки | ОЭиРП |
| водных объектов п/л "Березка" |  |  |  |  |  |  | МУП "Березка" |
| 1.9. Окончание финансирования договоров, |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| заключенных в 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. Дог.47-2001 (отд.16) | 147 435,50 |  |  | 147 435,50 |  |  | (РФЯЦ-ВНИИЭФ, отд.16) |
| 1.10. Разработка методик прогнозов макс.уровней расходов | 50 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 | Д№25/02-эф от 10/04/02 | Акт | ОЭиРП |
| на р.Сатис и ее притоках |  |  |  |  |  |  | (НИИ химии) |
| 1.11. Реализация работ по Программе мониторинга | 90 000,00 | 48 310,62 | 48 310,62 | 0,00 | Р№2203-П от 10/11/02 | Отчет | МУП "Горводоканал" |
| подземных вод (Проект ведения мониторинга подз.вод, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998г. Н.Н) С уч. Изменений -Расп.№1082-П от 11.06.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 867 435,50 | 472 310,62 | 452 310,62 | 353 435,50 |  |  |  |

| 2.ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении | (Подрядчик) |
|  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| 2.1. Проведение операции "Чистый воздух" | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Д№21/02-эф от 16.05.02 | Акт сдачи-приемки работ №1 | (ЦГСЭН) |
| 2.2. Разработка тех-эконом.обоснования для | 100 000,00 |  |  |  |  | работа не проводилась | МАП"Горавтотранс" |
| реализации программы по снижению выбросов |  |  |  |  |  |  |  |
| от автотранспорта участка городских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| "Горавтотранс"(с учетом эксплуатации в 2001г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Разработка программы мониторинга атм.воздуха | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Д№29/02-эф от 1/04.02 | Акт сдачи-приемки работ №1 | ОЭиРП |
| ЗАТО г.Саров |  |  |  |  |  |  | (ВВУГМС) |
| 2.4. Анализ возможности и разработка рекомендаций | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | Д.№08/02-эф(С-187) от 8/02/02 | Акт сдачи-приемки работ | ГУП"Энергоуправл" |
| по снижению выбросов оксидов азота дымовыми |  |  |  |  |  | Инв.№187(08/02-эф) |  |
| трубами ТЭЦ технологическими методами (Отчет с рекомендациями) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего : | 265 000,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 32 500,00 |  |  |  |

| 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении | (Подрядчик) |
| 3.1. Ликвидация несанкционированных свалок | 100 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Д№17/02-эф от 29/04/02 | акт выполн. работ | (МУК музей "Саровская пустынь") |
| на территории города. |  | 50 210,00 | 50 210,00 | 0,00 | Д№32/02-эф от 20/6/02 | акт выполн. работ | (ООО"Корт") |
|  |  | 34 120,00 | 34 120,00 | 0,00 | Д№31/02-эф от 20/6/03 | акт выполн. работ | (ООО"Корт") |
|  |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Д№36/02-эф от 15/6/04 | акт выполн. работ | (ГСОО"Фаворит") |
| 3.2. Сбор и вывоз на переработку отработанных | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Р№1239-П от 8/7/02 | акт выполн. работ | ОЭиРП |
| масел. |  |  |  |  |  |  | (МУ "ДЭП") |
| 3.3. Сбор и вывоз бесхозного металлолома | 100 000,00 | 52 630,81 | 52 630,81 | 47 369,19 | Д№23/02-эф от 20/05/02 | акт выполн. работ | ОЭиРП |
|  |  |  |  |  |  |  | (МУ "ДЭП") |
| 3.4. Оценка экологической опасности отходов | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | (ЦГСЭН) |
| спецводосборника №1 (Окончание дог.№21/01-эф) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Разработка проекта, ТЗ и ТО и приобретение | 1 000 000,00 | 64 743,92 |  | 935 256,08 | Д№ 134/02 олт 25.11.02 |  | ОЭиРП |
| перерабатывающего оборудования для вторресурсов |  |  |  |  |  |  | (МУ "ДЭП") |
|  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| 3.6. Реконструкция полигона для складирования отходов | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | д№26/02-эф от 10/6/02 | Проект | (МУ"ДЭП") |
| снега с городских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Разработка Порядка сбора и утилизации бытовых, | 10 000,00 |  |  |  |  | работа не проводилась | ОЭиРП |
| в т.ч. фекальных отходов из выгребных ям пос.Строите- |  |  |  |  |  |  | ЦГСЭН №50 |
| льный. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего : | 1 345 000,00 | 257 704,73 | 192 960,81 | 1 087 625,27 |  |  |  |

| 4. ОХРАНА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, СОХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЗАТО г.САРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 4.1 Реализация проекта ландшафтного лесоустройства | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Д№13/02-эф от 03.04.02 | акт сдачи-приемки выполненных работ | ОЭиРП |
| незакрепленных участков. Уч.28 (Программа работ |  |  |  |  |  |  | МУП"КБУ" |
| по реализации проекта ландшафтного устройства лесных участков) |  |  |  |  |  |  |  |
| (План действий по сохран. Биоразнообразия Н.о.) Расп 1533-П от 24/7/01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Организация НИР, эколого-просветительских, |  |  |  |  |  |  |  |
| природоохранных мероприятий на базе МГЗ им. | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | Д№15/02-эф от 15.04.02 | С/ф №2, 4 | ОЭиРП |
| П.Г.Смидовича (Программа работ по изучению |  |  |  |  |  |  | МГЗ им.П.Г.Смидовича |
| состояния природных комплексов на территории |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г.Саров) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Проведение мероприятий по охране и | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Д№35/02-эф от 01.07.02 | акт сдачи-приемки выполненных работ | ОЭиРП |
| воспроизводству диких животных и птиц |  |  |  |  |  |  | МУП"Горлесхоз" |
| 4.4. Разработка проекта мониторинга особо охраняемых |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| природных территорий (План действий по сохранению | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Д№27/02-эф от 28/6/02 | с/ф №000001 | (экоцентр "Дронт") |
| биоразнообразия Н.о.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Рекультивация карьера "Глинка" в лесном квартале | 50 000,00 | 20 026,80 | 20 026,80 | 29 973,20 | Д№24/02-эф от 24/05/02 | акт выполненных работ №129 | МУч "Горлесхоз" |
|  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП (МУП "Металлик") |
| Всего: | 345 000,00 | 290 026,80 | 290 026,80 | 54 973,20 |  |  |  |

| 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО г. САРОВ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, сума, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятий | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | отметка | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 5.1. Продолжение работ согласно программе системного | 250 000,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 178 600,00 | Д№38/02-эф от 26/8/02 | справка-отчет | ОЭиРП |
| мониторинга почв на территории ЗАТО г.Саров на |  |  |  |  |  | инв№38/02-эф-со | Экоцентр ЗАТО |
| 2000-2005г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Ведение социально-гигиенического мониторинга | 50 000,00 | 40 368,54 | 40 368,54 | 0,00 | Р№1606-П от 27/8/02 | отчет |  |
| (Программа организаций работ по соц-гиг. мониторингу |  |  |  |  |  |  | ЦГСЭН №50 |
| на территории ЗАТО г.Саров, утв. 23/03/2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 300 000,00 | 111 768,54 | 111 768,54 | 178 600,00 |  |  |  |

| 6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 6.1. Разработка ГИС-ориентированной базы данных | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Д№05/02-эф от 4/03/02 | Акт о выполн. работах | ОЭиРП |
| по результатам экологич.мониторинга поверх.вод.объектов как состав- |  |  |  |  |  |  | Экоцентр ЗАТО |
| ляющей банка данных экологич.мониторинга г.Саров |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Создание экологического интернет сайта | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | Д№04/02-эф от 4/03/02 | акт ввода в экспл. | ОЭиРП |
| г.Саров |  |  |  |  |  |  | Экоцентр ЗАТО |
| 6.3. Окончание работы по Д..№32/01-эф от 12.11.2001 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Д№32/01-эф от 12/11/01 | выполнен | ОЭиРП,Упр.ГОиЧС |
| по реализации информационного обмена |  |  |  |  |  |  | Экоцентр ЗАТО |
| метеоинформацией: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.Разработка программного и методического |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.Курирование реализации проекта сети обмена |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Информац. обеспечение по договору с отделом | 100 000,00 | 4 043,72 | 4 043,72 | 0,00 | С-ф№307-А/у от 18/4/02 |  | ОЭиРП |
| Департамента природных ресурсов по Приволжскому |  | 6 550,03 | 6 550,03 | 0,00 | С-ф№337-А/у от 30/4/02 |  |  |
| региону |  | 2 289,80 | 2 289,80 | 0,00 | С-ф№403-А/у от 20/5/02 |  |  |
|  |  | 1 980,49 | 1 980,49 | 0,00 | С-ф№534-А/у от 14/06/02 |  |  |
|  |  | 1 959,11 | 1 959,11 | 0,00 | С-ф№654-А/у от 30/06/02 |  |  |
|  |  | 1 921,62 | 1 921,62 | 0,00 | С-ф№866-А/у от 21/08/02 |  |  |
|  |  | 1 937,36 | 1 937,36 | 0,00 | С-ф№757-А/у от 31/07/02 |  |  |
|  |  | 2 156,26 | 2 156,26 | 0,00 | С-ф№913-А/у от 31/08/02 |  |  |
|  |  | 2 765,21 | 2 765,21 | 0,00 | С-ф№998-А/у от 19/09/02 |  |  |
|  |  | 2 522,74 | 2 522,74 | 0,00 | С-ф№1170-А/у |  |  |
|  |  | 4 286,12 | 4 286,12 | 0,00 | С-ф№1261-А/у |  |  |
|  |  | 2 156,15 | 2 156,15 | 0,00 | С-ф№1296-А/у |  |  |
|  |  | 2 223,43 | 2 223,43 | 0,00 | С-ф№1368-А/у от 20.12.02 |  |  |
| 6.5. Организация рабочего места специалиста | 30 000,00 | 29 943,32 | 29 943,32 | 0,00 | Р№420-П от 18/03/02 | выполнено | ОЭиРП |
| ОЭиРП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 330 000,00 | ######## | ######## | 0,00 |  |  |  |

| 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| И ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 7.1. Прогнозирование аварийных ситуаций | 70 000,00р. | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | Д№28/02-эф от 17/06/02 | Отчет | ОЭиРП |
| и техногенной опасности, а также их |  |  |  |  |  |  | Упр.ГО и ЧС |
| последствий на территории ЗАТО г.Саров |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Разработка ТЗ на создание информац. |  |  |  |  |  |  |  |
| системы по источникам техногенной опасности |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории ЗАТО г.Саров ( 1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. Разработка технико-экономического |  |  |  |  |  |  |  |
| обоснования |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |  |  |  |

| 8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб | сумма, руб |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 8.1. Реализация программы оснащения лабо- | 200 000,00 | 166 635,00 | 166 635,00 | 0,00 | Д№5-эф от 4/6/97 | выполнено | отд.43 |
| ратории радиационного контроля ОС отд.43 |  | 33 038,05 | 33 038,05 | 0,00 | Р№1205-П от 1/7/02 | акт ввода в эксп, №43/623от12/9/02 | ОЭиРП |
| Дог.№5-эф от 4.6.1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Приобретние приборов контроля физи- | 90 000,00 |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| ческих факторов (Прибор для замеров ВЧ |  |  |  |  |  |  | ЦГСЭН №50 |
| и УВЧ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Приобретение прибора для определения | 50 000,00 | 153 960,00 | 153 960,00 | 0,00 | Р№452-П от 22/03/02 | выполнено | ОЭиРП |
| ртути (Юлия-5К)-контроль окруж.прир.среды |  |  |  |  |  |  | ЦГСЭН №50 |
| 8.4. Приобретение прибора для определения | 15 000,00 |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| токсичности стоков ("Биотестор-2")- контроль |  |  |  |  |  |  | ЦГСЭН №50 |
| окружающей природной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Приобретение спецоборудования по | 100 000,00 | 82 192,32 | 82 192,32 | 0,00 | Р№2203-П от 10.11.02 | Отчет | ОЭиРП |
| Программе мониторинга подземных вод |  |  |  |  |  |  | МУП "ГВК" |
| (Проект ведения мониторинга подз.вод, 1998г) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 455 000,00 | 435 825,37 | ######## | 0,00 |  |  |  |

| 9. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОПАГАНДА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб | сумма, руб |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 9.1. Реализация Программы экологического вос- | 30 000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Р.№341-П от 6/3/02 | выполнено | ЦВР |
| питания на базе ЦВР |  | 6 260,50 | 6 260,50 | 0,00 | Р.№457-П от 22/03/02 | выполнено | ОЭиРП |
|  |  | 9 685,60 | 9 685,60 | 0,00 | Р.№624-П от 11/04/02 | выполнено |  |
|  |  | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | Р№1127-П от 21.06.03 | выполнено |  |
|  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | Р№2400-П от 06.12.02 |  |  |
| 9.2. Реализация плана мероприятий по | 100 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | Р№837-П от 15.05.02 | выполнено | СЮН УО |
| экологическому образованию СЮН УО |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | Р№1284-п от 12/7/02 | выполнено | ОЭиРП |
|  |  | 8 961,20 | 8 961,20 | 0,00 | Р№1654-п от 2/09/02 | выполнено |  |
|  |  | 7 302,00 | 7 302,00 | 0,00 | Р№1995-п от 11/10/02 | выполнено |  |
|  |  | 13 603,00 | 13 603,00 | 0,00 | Р№2177-П от 05/11/02 | выполнено |  |
|  |  | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | Р№2177-П от 05/11/02 | выполнено |  |
|  |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | Р№2401-П от 06.12.02 | выполнено |  |
|  |  | 21 999,60 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9.3. Реализация программы экол.-краеведческого | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | Д№03/02-эф от 18/03/02 | Отчет | школа-лицей №3 |
| развития учащихся школы№3 |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| 9.4. Организация работы и мат-техн. обеспеч.полев. | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | Д№16/02-эф от 14/04/02 | выполнено | МГЗ им.Смидовича |
| эколог. лагеря организаций г.Саров |  | 49 872,00 | 49 872,00 | 0,00 | Р№890-П от 20.05.02 | выполнено | СЮН УО |
| (на базе МГЗ им. П.Г.Смидовича, оз.Селигер, |  | 50 670,00 | 50 670,00 | 0,00 | Р№1115-П от 18.06.02 | выполнено | школа-интернат №1 |
| Гелинджик) |  | 28 415,00 | 28 415,00 | 0,00 | Р№1127-П от 21.06.03 | выполнено | ЦВР |
|  |  | 14 758,00 | 14 758,00 | 0,00 | Р№1284-п от 12/7/02 | выполнено | СЮН УО |
| 9.5. Финансирование Программы по экологи- | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Д№11/02-эф от 3/04/02 | Акт сдачи-приемки | ЦГДБ |
| ческому просвещению населения на базе ЦГДБ |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| 9.6. Издательская деятельность | 18 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | Д№12/02-эф от 8/4/02 | Акт сдачи-приемки | ОЭиРП |
| 9.7. Финансирование работ по экологическому | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Д.№01/02-эф от 4.03.02 | Отчет | МДОУ "ДСС" |
| образованию и воспитанию на базе МДОУ "ДСС" |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| 9.10 Оснащение класса экологических игр на базе | 60 000,00 | 59 515,00 | 59 515,00 | 0,00 | Расп№626-п от 11/04/02 | выполнено | ОЭиРП |
| СЮН |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11. Реализация программы эколого-эстетитеского | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Д№02/02-эф от 18/3/02 | финансовый отчет | ОЭиРП |
| направления на базе Молодежного центра |  |  |  |  |  | отчет по выполнению работ | УДМиС |
| УДМиС |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12. Реализация плана мероприятий по экологи- | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Расп№535-п от 1/04/02 | отчет | ОЭиРП |
| ческому образованию ДТШ УО |  |  |  |  |  |  | ДТШ УО |
| 9.13. Окончание финансирование договора№33/01-эф |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| по экологическому воспитанию и просвещению | 25 000,00 | 15 225,00 | 15 225,00 | 0,00 | Акт сдачи-приемки | выполнено |  |
| населения г.Саров,пропаганде экологических знаний |  | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего: | 625 000,00 | 574 026,90 | ######## | 0,00 |  |  |  |

| 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб | сумма, руб |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 10.1. Оценка работы цеха и установки | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Д№30/02-эф 01/06/02 | Акт сдачи-приемки №1 | РСП |
| демеркуризации ртутных ламп |  |  |  |  |  |  | ОЭиРП |
| 10.2. Оплата экспертных и юридических | 10 000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | чековая книжка |  | ОЭиРП |
| услуг |  | 0,41 | 0,41 | 0,00 | доплата УКСу |  |  |
| Всего: | 30 000,00 | 10 050,41 | 10 050,41 | 10 000,00 |  |  |  |

| 11. ИНФОРМАЦИЯ, ПРОФПОДГОТОВКА. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятия | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 11.1. Повышение квалификации работников | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Р№924-П от 23.05.02 | авансовый отчет | ОЭиРП |
| природоохранных органов и организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Подписка на периодич. экологические | 30 000,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | Р№310-П от 1/3/02 | выполнено | ОЭиРП |
| издания, закупка литературы, наглядных пособий, |  | 1 349,80 | 1 349,80 | 0,00 | Р№625-П от 11/4/02 | выполнено |  |
| программных продуктов |  | 2 600,50 | 2 600,50 | 0,00 | Р№880-П от 18.05.02 | выполнено |  |
|  |  | 821,01 | 821,01 | 0,00 | Р№838-П от 15.05.02 | выполнено |  |
|  |  | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | Р№1749-П от 13/9/02 | выполнено |  |
|  |  | 2 955,34 | 2 955,34 | 0,00 | Р№1864-П от 30/9/02 | выполнено |  |
|  |  | 852,56 | 852,56 | 0,00 |  |  |  |
| 11.3. Освещение природоохранной деятельности | 20 000,00 | 1 937,50 | 1 937,50 | 0,00 | Сч.№575 27/12/01 | ГК | ОЭиРП |
| по телевидению, СМИ |  | 1 914,00 | 1 914,00 | 0,00 | Сч№014 24/01/02 | ГК |  |
|  |  | 1 679,70 | 1 679,70 | 0,00 | Сч№056 2/02/02 | ГК |  |
|  |  | 1 122,00 | 1 122,00 | 0,00 | Сч№093 28/03/02 | ГК |  |
|  |  | 1 782,00 | 1 782,00 | 0,00 | Сч№116 18/04/02 | ГК |  |
|  |  | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | Сч№72 от 25.04.02 | К-16 |  |
|  |  | 1 930,50 | 1 930,50 | 0,00 | С-ф №163 от 23/05/02 | ГК |  |
|  |  | 1 930,50 | 1 930,50 | 0,00 | С-ф №193 от 20/06/03 | ГК |  |
|  |  | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | С-ф №91 от 27/6/02 | К-16 |  |
|  |  | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | С-ф №95 от 25/07/02 | К-16 |  |
|  |  | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | С-ф №103 от 23/802 | К-16 |  |
|  |  | 1 931,00 | 1 931,00 | 0,00 | С-ф №232 от 19/07/02 | ГК |  |
|  |  | 1 455,00 | 1 455,00 | 0,00 | С-ф №273 от 29/08/02 | ГК |  |
|  |  | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | С-ф №290 от 19/09/02 | ГК |  |
| Всего: | 80 000,00 | 74 815,41 | 74 815,41 | 0,00 |  |  |  |

| 12. ПРОЧИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированная | Касса, | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 год, руб. | Основание | отметка |  |
| Наименование мероприятий | сумма, руб. | сумма, руб |  |  |  | о | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |
| 12.1. Резерв на финансирование непредвиденных природо- | 207 564,50 | 7 741,66 | 7 741,66 | 0,00 | Расп№697-п от 19/04/02 | Выполнено | ОЭиРП |
| охранных мероприятий |  | 30 638,88 | 30 638,88 | 0,00 | Р№1110-П от 17/06/02 | Выполнено |  |
|  |  | 2 983,00 | 2 983,00 | 0,00 | Р№2027-П от 18.10.02 | Выполнено |  |
| 12.2 Оплата транспортных расходов по организации | 20 000,00 | 1 967,12 | 1 967,12 | 0,00 | Сч-ф№33-А/у 22/01/021 | выполнено | ОЭиРП |
| деятельности экологического фонда |  | 4 065,47 | 4 065,47 | 0,00 | Сч-ф№126-А/у 21/02/02 | выполнено |  |
|  |  | 4 043,72 | 4 043,72 | 0,00 | Сч-ф№207-А/у от 20/3/02 | выполнено |  |
|  |  | 2 180,71 | 2 180,71 | 0,00 | Сч-ф№256-А/у от 31/3/02 | выполнено |  |
|  |  | 2 079,24 | 2 079,24 | 0,00 | Сч-ф№145-А/у от 28/2/02 | выполнено |  |
| 12.3 Поощрение сотрудников предприятий | 20 000,00 | 11 543,00 | 11 543,00 | 0,00 | Р№1046-П от 5/06/02 | выполнено | ОЭиРП |
| 12.4 Переработка бесхозных отработанных ртутных ламп | 40 000,00 | 4 917,06 | 4 917,06 | 0,00 | Д№33/02-эф от 20.05.002 | выполнено | МУч "Горлесхоз" |
|  |  |  |  |  | С/ф№1075 от 26.12.02 |  |  |
| Всего: | 287 564,50 | 72 159,86 | 72 159,86 | 0,00 |  |  |  |

| Вид направления | Планируемая сумма | Касса, руб. | Освоено, сумма, руб | Переходящий остаток на 2003 г., сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охрана поверхностных и подземных водных объектов | 867 435,50 | 472 310,62 | 452 310,62 | 353 435,50 |
| 2. Охрана атмосферного воздуха | 265 000,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 32 500,00 |
| 3. Охрана окружающей природной среды от производствен- | 1 345 000,00 | 257 704,73 | 192 960,81 | 1 087 625,27 |
| ных и бытовых отходов |  |  |  |  |
| 4. Охрана почвы, растительного и животного мира | 345 000,00 | 290 026,80 | 290 026,80 | 54 973,20 |
| 5. Организация экологического мониторинга на территории | 300 000,00 | 111 768,54 | 111 768,54 | 178 600,00 |
| ЗАТО г. Саров |  |  |  |  |
| 6.Информационное обеспечение природоохранной | 330 000,00 | 266 735,36 | 266 735,36 | - |
| деятельности |  |  |  |  |
| 7. Предупреждение и ликвидация последствий стихийных | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | - |
| бедствий и техногенных аварий. |  |  |  |  |
| 8. Материально - техническое обеспечение природоохранной | 455 000,00 | 435 825,37 | 435 825,37 | - |
| деятельности. |  |  |  |  |
| 9. Экологическое воспитание, образование, пропаганда | 625 000,00 | 574 026,90 | 552 027,30 | - |
| экологических знаний. |  |  |  |  |
| 10. Экологичский аудит | 30 000,00 | 10 050,41 | 10 050,41 | 10 000,00 |
| 11. Информация, профподготовка. | 80 000,00 | 74 815,41 | 74 815,41 | - |
| 12. Прочие расходы. | 287 564,50 | 72 159,86 | 72 159,86 | - |
| Итого по всем пунктам: | 5 000 000,00 | 2 767 924,00 | 2 661 180,48 | 1 717 133,97 |