12.02.2004	06-гд

# О Программе капитального

# строительства на 2004 год

Рассмотрев представленную Администрацией г. Саров «Программу капитального строительства на 2004 год», Дума

р е ш и л а:

1. Утвердить «Программу капитального строительства на 2004 год» (прилагается).

2. Администрации г. Саров в срок до 01.03.2004 года подготовить и представить в Думу перечень объектов, необходимых для строительства на период 2004 – 2007 годов, и не исполненных по предыдущим программам.

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет заместитель председателя Думы Ситников И.И.

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

УТВЕРЖДЕНА

решением Думы г. Саров

от 12.02.2004 № 06-гд

Председатель Думы

_____________ Н.Ф.Попков

# Программа

капитального строительства на 2004 год

| № | Наименование объекта | Начало строительства объекта | Остаток сметной стоимости (тыс. рублей) | Источники финансирования | Ввод в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (тыс. рублей) | местный бюджет (тыс. рублей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Внутриквартальные сети и благоустройство МКР-15, 16, 21 | 2000 | 33511 | 6000 | 0 | 2004 - 2007 | МуП «Металлик», ОДО «СПС», МУ «ДЭП», «МСУ-101», ЗАО «ТКС» |
| 2. | Магистральные сети города МКР-15,16,21 | 2002 | 24100 | 6000 | 0 | 2004 - 2006 | ОДО «СПС», «МСУ-101», ЗАО «ТКС» |
| 3. | Водозаборные сооружения 1 и 2 очереди | 1999 | 49320 | 4700 | 0 | 2004 - 2006 | МУ «ДЭП» ОДО «СПС» |
| 4. | Школа МКР-16 | 2001 | 61889 | 61889 | 0 | 2004 | МуП «Металлик» |
| 5. | Станция юных техников | 2003 | 20190 | 12000 | 0 | 2004 | «Стройиндустрия-Сервис» |
| 6. | Очистные сооружения города | 2000 | 14400 | 500 | 0 | 2006 | ОДО «СПС» «Юпитер» |
| 7. | Реконструкция кинотеатра «Октябрь» с перепрофилированием под городскую художественную галерею с киноконцертным залом | 2002 | 22591 | 22591 | 0 | 2004 | МуП «Металлик» |
| 8. | Здание наркологии | 2003 | 46650 | 7100 | 0 | 2005 | ЗАО «Саровгидромонтаж» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | Пожарное депо | 2000 | 22200 | 2900 | 0 | 2004 - 2005 | МуП «Металлик» |
| 10. | Строительство научно-технического корпуса СарФТИ | 2004 | 45000 | 3000 | 0 | 2005 | Конкурс |
| 11. | Строительство жилого комплекса для студентов и аспирантов СарФТИ | 2005 | 88000 | 6000 | 0 | 2005 - 2008 | Конкурс |
| 12. | Развитие телефонной сети города | 2004 | 19300 | 3220 | 0 | 2005 | Конкурс |
| 13. | Жилой дом № 40 МКР-16 с детской библиотекой | 2003 | 55000 (библиотека) | 0 | 0 | 2005 | ОДО «СПС» |
| 14. | Жилой дом № 30 МКР-16 с архивом | 2003 | 32000 (архив) | 0 | 0 | 2005 | ОДО «СПС» |
| 15. | Детский сад № 61 МКР-15 | 2001 | 7000 | 0 | 0 |  | МуП «Металлик» |
| 16. | Внутриквартальные сети и благоустройство ТИЗ-1 – 2-я очередь | 2000 | 29500 | 0 | 0 |  | «МСУ-101» МУ «ДЭП» ОДО «СПС» |
| 17. | ул.Герцена, Чкалова | 2002 | 12100 | 0 | 0 |  | МУ «ДЭП» |
| 18. | Внутриквартальные сети и строительное благоустройство п.Строитель | 2000 | 98000 | 0 | 0 |  | Конкурс |
| 19. | Утепление фасада ж/д № 4, 12 МКР-15 |  | 11000 | 0 | 0 |  | Конкурс |
| 20. | Магистральные и внутриквартальные сети к комплексу общежитий МКР-21 |  | 20000 | 0 | 0 |  | Конкурс |
| 21. | Хлебозавод. Реконструкция холодильной установки |  | 42000 | 0 | 0 |  | Конкурс |
| 22. | Областной драматический театр | 2001 | 95000 | 0 | 0 |  | ЗАО «ОМНИ-Структуре» |
| 23. | ПИР | 2003 | 35000 |  | 5000 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 135900 | 5000 |  |  |