12.02.2004	08-гд

Об утверждении адресных программ

по капитальному ремонту объектов

жилищного фонда, объектов учреждений

и предприятий обслуживания, дорог

и объектов внешнего благоустройства

на 2004 год

Рассмотрев представленные Администрацией города Саров «Адресную программу по капитальному ремонту объектов жилищного фонда на 2004 год», «Адресную программу по капитальному ремонту объектов учреждений и предприятий обслуживания на 2004 год» и «Адресную программу по ремонту дорог, улиц, территорий и объектов внешнего благоустройства на 2004 год», Дума

р е ш и л а:

1. Утвердить на 2004 год:

- Адресную программу по капитальному ремонту объектов жилищного фонда (прилагается);

- Адресную программу по капитальному ремонту объектов учреждений и предприятий обслуживания (прилагается);

- Адресную программу по ремонту дорог, улиц, территорий и объектов внешнего благоустройства (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения поручить заместителю председателя Думы Ситникову И.И.

Приложения:

- Адресная программа по капитальному ремонту объектов жилищного фонда на 2004 год.

- Адресная программа по капитальному ремонту объектов учреждений и предприятий обслуживания на 2004 год.

- Адресная программа по ремонту дорог, улиц, территорий и объектов внешнего благоустройства на 2004 год.

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

# УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 12.02.2004 № 08-гд

Председатель Думы

___________ Н.Ф.Попков

# АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

### ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

на 2004 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Общая площадь (кв.м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Выборочный капитальный ремонт 1. Жилые здания |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Пушкина, 20 | I кв. 2003 | II кв. 2004 | 909.5 |  |
| 1.2 | ул. Зернова, 62/2 | IV кв. 2003 | IV кв. 2005 |  |  |
|  | 2. Фасады |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Сахарова, 10 | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 495 |  |
| 2.2 | ул. Шевченко, 46 | II кв. 2002 | IV кв. 2004 | 1324 |  |
| 2.3 | ул. Шверника, 39, 41 (выборочно) | II кв. 2004 | IV кв. 2005 | 7497 |  |
| 2.4 | ул. Александровича, 35 | II кв. 2003 | III кв. 2004 | 2320 |  |
| 2.5 | Замена и усиление несущих конструкций балконов (ЖРЭП-2,3,4,5,7): пр. Ленина, 32 кв.47 ул. Пионерская, 28 кв.39;55 пр. Ленина, 50 кв.18 ул. Куйбышева, 15/1 кв.42,43 ул. Силкина, 19 кв.42 ул. Куйбышева, 15 кв.45 | II кв. 2004 | IV кв. 2005 |  |  |
| 2.6 | Ремонт ограждений лоджий и балконов по ул.Радищева, 7 | II кв. 2004 | IV кв. 2005 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3. Кровли: |  |  |  |  |
|  | Рулонные кровли: |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Музрукова, 22 | II кв. 2003 | IV кв. 2004 | 420 |  |
| 3.2 | ул. Силкина,3 | IV кв. 2003 | IV кв.2004 | 983 |  |
|  | Шиферные кровли: |  |  |  |  |
| 3.3 | пр. Ленина, 42 | IV кв. 2003 | IV кв. 2004 | 907 |  |
|  | 4. Квартиры | II кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |
|  | II. Ремонт инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт тепловых и водопроводных вводов: ул. Шверника, 39 пр. Ленина, 6,14,22,24 ул. Шевченко, 24,30,32 ул. Чапаева, 2 ул. Силкина, 46 пр. Ленина, 36 | II кв. 2003 | III кв. 2005 |  | Комплексный ремонт |
| 2. | Ремонт и замена газового оборудования | II кв. 2003 | IV кв. 2004 |  | Замена газовых плит согласно адресным программам, имеющимся в УМХ и согласованным с ЦГУС |
| 3. | Ремонт внутридомовых сетей электроосвещения: ул. Духова, 1,9 ул. Куйбышева, 36 | II кв. 2003 | IV кв. 2004 |  | Выборочный ремонт |
| 4. | Установка циркуляционных насосов, установка обратных клапанов на циркуляционных трубопроводах: ул. Курчатова, 28,32 (повыс.насосы) ул. Бессарабенко, 12 (цирк.насосы) ул. Шверника, 15б,15в (цирк.насосы) ул. Шверника, 15а,15б,15в ул. Шверника, 39,41,43,45,47 (обр. ул, Силкина, 156,16а,20,22 клапана) ул. Бессарабенко, 1,2а,1б,3,10,12 | II кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Замена лифтов: ул. Силкина, 46 п.1 ул. Силкина, 16 п.1,2,3,4 ул. Шверника, 15г (2шт.) ул. Силкина, 2а (2шт.) ул. Силкина, 19 | I кв. 2001 | IV кв. 2005 |  |  |
|  | III. Благоустройство территорий |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция кварталов: |  |  |  |  |
|  | квартал № 6 | II кв. 2003 | IV кв. 2004 |  | Комплексный ремонт |
|  | квартал № 4 | II кв. 2002 | III кв. 2004 |  | Комплексный ремонт |
|  | квартал №21 | II кв. 2002 | III кв. 2004 |  | Комплексный ремонт |
|  | в р-не ул. Зернова, 55,57,59 | II кв. 2004 | III кв. 2004 |  | Выборочный ремонт |
|  | в р-не ул. Шверника, 41,43 | II кв. 2004 | III кв. 2004 |  | Водоотвод с прилегающих территорий |
| 3.2 | Асфальтирование внутриквартальных территорий: | II кв. 2004 | III кв. 2004 |  | Замена асфальтобетонного покрытия, бордюров |
| 3.3 | Освещение внутриквартальных территорий: квартал № 20; в р-не ж/д по ул. Бессарабенко, 11 | III кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |

# УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 12.02.2004 № 08-гд

Председатель Думы

___________ Н.Ф.Попков

### АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

## ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

на 2004 год

| № пп | Наименование объектов | Стоимость объекта (оценка) в тыс.руб. | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Наличие ПСД + имеется, в работе; - отсутств. | Примечание (подрядчик по переходящим объектам с 2003 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая в ценах 1991г. | Общая в ценах 2004г. | План на 2004г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский парк | 188.4 | 12000.0 | 4000.0 | III кв. 2000 | IV кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (ООО «ИВК») |
| 1.2 | МУК «Дворец молодежи» | 295.4 | 16000.0 | 12000.0 | II кв. 2003 | IV кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (ОДО «СПС») |
| 1.3 | ЦБС. Библиотека им. В.Маяковского | 49.5 | 1586.0 | 1000.0 | II кв. 2004 | II кв. 2005 | + | Выборочный ремонт |
| 1.4 | Разработка ПСД, НСБ, индексов, технадзор |  |  | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I: |  |  | 18000.0 |  |  |  |  |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МДОУ «Детские сады Сарова»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Детский сад № 39 (ул.8 Марта) | 73.7 | 2400.0 | 2100.0 | II кв. 2002 | IV кв. 2004 | + | Благоустройство территории |
| 2.2 | ГорУО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ДЮСШ (пр.Музрукова, 2) | 457.0 | 25000.0 | 5200.0 | I кв. 2002 | III кв. 2004 | + | Фасад, ввод т/сети, витражи (ООО «ИВК») |
| 2.2.2 | Школа-интернат № 9 | 21.0 | 700.0 | 700.0 | II кв. 2004 | IV кв. 2005 | + | Замена ввода т/сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2.3 | Школа № 20 | 900.0 | 40000.0 | 1000.0 | II кв. 2004 | III кв. 2005 | ПСД в раб. | Комплексный ремонт |
| 2.2.4 | Детская школа искусств № 2 | 102.0 | 4100.0 | 2600.0 | III кв. 2003 | IV кв. 2004 | + | Выборочный ремонт |
| 2.2.5 | МСОУ “ЦФИС” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс стадиона “ИКАР” (пр.Музрукова, 43/2) | 385.0 | 21477.0 | 6000.0 | II кв. 2002 | II кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (ООО «Ремстроймонтаж») |
| 2.2.6 | МОУДОД «ЦВР» СТК «Горизонт» (ул.Силкина, 25) | 148.39 | 11600.0 | 5800.0 | I кв. 2003 | IV кв. 2004 | + |  |
| 2.2.7 | Разработка ПСД,НСБ, индексов, технадзор |  |  | 600.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II: |  |  | 24000.0 |  |  |  |  |
|  | III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦМСЧ-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отделение сестринского ухода | 210.0 | 13600.0 | 4500.0 | IV кв. 2000 | II кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (МуП «Металлик») |
| 3.2 | Поликлиника № 1 (ул. Зернова) | 139.0 | 8400.0 | 1500.0 | II кв. 2002 | IV кв. 2004 | + | Выборочный ремонт (ООО «СМУ-15») |
| 3.3 | Акушерский корпус |  | 2000.0 | 1900.0 | II кв.2004 | IV кв. 2004 | В работе | Выборочный ремонт |
| 3.4 | Разработка ПСД, НСБ, индексов, технадзор |  |  | 600.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу III: |  |  | 8500.0 |  |  |  |  |
|  | IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пр. Ленина, 20а | 16.7 | 970.0 | 970.0 | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | - | Ремонт фасада |
|  | Разработка ПСД, НСБ, индексов, технадзор |  |  | 30.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV: |  |  | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | V. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Здание УВД (ул.Советская, 1) | 109.0 | 3500.0 | 460.0 | II кв. 2002 | I кв. 2004 | + | Выборочный ремонт (ЗАО «КАМА-1») |
|  | Разработка ПСД,НСБ, индексов, технадзор |  |  | 40.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V: |  |  | 500.0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | VI. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Аптека № 6 | 93.0 | 3000.0 | 1345.0 | II кв. 2003 | II кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (МУ «РП») |
| 6.2 | Городской суд (пр.Мира, 13) |  | 2400.0 | 780.0 | III кв. 2002 | III кв. 2004 |  | Выборочный ремонт |
|  | Разработка ПСД,НСБ, индексов, технадзор |  |  | 48.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу VI: |  |  | 2173.0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 54173.0 |  |  |  |  |

# УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 12.02.2004 № 08-гд

Председатель Думы

___________ Н.Ф.Попков

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДОРОГ, УЛИЦ, ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

на 2004 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Общая площадь м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Выборочный ремонт улиц, дорог |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Семашко (поворот от ул. Курчатова на ул. Зернова) | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 150 | Расширение поворота c ул. Зернова на ул. Семашко (20м), укладка нового асфальта |
| 1.2 | ул. Репина | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 800 | Замена асф./бет. покрытия дороги |
| 1.3 | Автодорога № 123 | II кв. 2003 | III кв. 2004 |  | Окончание работ |
| 1.4 | Дороги больничного городка | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 1000 | Ремонт асф./бет. покрытия дорог |
| 1.5 | Проезд к школе № 12 | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 1800 | Ремонт асф./бет. покрытия дороги |
| 1.6 | ул. Бессарабенко (от пр .Ленина до а/д 123) | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 2000 500п.м | Замена асф./бет. покрытия дороги, замена бордюра |
|  | II. Тротуары |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Семашко | II кв. 2004 | III кв. 2005 | 1800 | Замена асф./бетонного покрытия |
| 2.2 | пр. Музрукова | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 600п.м. | Ремонт тротуаров |
|  | III. Гидротехнические сооружения |  |  |  |  |
| 3.1 | Обследование городских мостов и водоемов, разработка ПСД на ремонт | I кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |
|  | IV. Обеспечение безопасности движения |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка средств регулирования дорожного движения светофоров | II кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |