04.03.2004	16-гд

# О «Правилах производства

инженерно-коммуникационных работ

на территории города Саров»

Рассмотрев представленные Администрацией города «Правила производства инженерно-коммуникационных работ на территории города Саров», в целях обеспечения эффективного контроля за содержанием городских территорий, установления единого порядка организации и проведения инженерно-коммуникационных работ, восстановления нарушенного благоустройства города и в соответствии со статьями 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктами 2, 3 статьи 8 Устава города Саров, Дума

р е ш и л а:

1. Утвердить «Правила производства инженерно-коммуникационных работ на территории города Саров» (прилагаются).

2. Считать утратившими силу:

2.1. Раздел 8 «Правил застройки и внешнего оформления города», утвержденных решением исполкома городского Совета народных депутатов от 13.06.1985 года № 7/136.

2.2. Решение Думы г. Саров от 29.03.2001 № 44-гд «О правилах подготовки и проведения земляных, строительных дорожных работ».

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя Думы Ситников И.И.

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы г. Саров

от 04.03.2004 № 16-гд

Председатель Думы

_____________ Н.Ф.Попков

ПРАВИЛА

ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ  г. САРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила производства инженерно-коммуникационных работ на территории г. Саров (далее - Правила) устанавливают порядок организации и проведения инженерно-коммуникационных и других работ, затрагивающих городское благоустройство, а также устанавливают единый порядок оформления и выдачи ордера на производство инженерно-коммуникационных работ (далее по тексту - ордер), требования к организации производства инженерно-коммуникационных работ, систему контроля за выполнением Правил, ответственность за их нарушение.

1.2. Требования Правил обязательны для всех физических, юридических и должностных лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих инженерно-коммуникационные работы, капитальный и текущий ремонт зданий, инженерно-коммуникационных систем, дорог, аварийные, планово-предупредительные, инженерно-геологические работы, работы связанные с посадкой и сносом зеленых насаждений, содержание объектов художественного оформления и рекламы, опор сетей связи и освещения.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 14-16 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 23 и п. 1 ст. 27 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 11 и  п.1 ст.12 Земельного Кодекса РФ, ст. 3.10 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях от 24 апреля 2003 года (с изменениями и дополнениями).

1.4. Контроль за выполнением настоящих Правил возлагается на Административно-техническую инспекцию г.Саров (далее АТИ).

1.5. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

инженерно-коммуникационные работы - комплекс работ по прокладке, ремонту (текущему и капитальному), восстановлению подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций открытым и закрытым способом с последующим восстановлением элементов внешнего благоустройства, осуществляемый на основании и в соответствии с ордером, выданным АТИ г.Саров;

производитель инженерно-коммуникационных работ (производитель работ) - организации и физические лица, осуществляющие строительство, ремонт инженерных сетей, коммуникаций и сооружений открытым и закрытым способом, имеющие ордер на производство работ, оформленный в порядке, установленном настоящими Правилами;

текущий ремонт - ремонт, выполняемый с целью устранения мелких дефектов и повреждений, предупреждения их развития, предохранения элементов сооружения от преждевременного износа;

планово-предупредительные работы - комплекс работ по поддержанию отдельных конструктивных элементов сооружений в работоспособном состоянии, уменьшению износа элементов конструкций;

капитальный ремонт - устранение крупных дефектов, замена или усиление неисправных элементов, ликвидация физического или морального износа конструкций сооружений;

аварийные инженерно-коммуникационные работы (аварийные работы) - работы, требующие срочного выполнения;

газон - часть или участок местности, ограниченный со всех сторон естественными преградами или искусственными сооружениями и имеющий проектный искусственный , или естественный растительный покров;

проезд - все внутриквартальные дороги, предназначенные для движения транспорта;

заявитель – лицо, предполагающее производить инженерно-коммуникационные работы и обратившееся в АТИ за ордером;

ордер - разрешительный документ, оформленный и выданный АТИ в соответствии с настоящими Правилами и дающими право на выполнение определенного вида и объема работ в указанные сроки;

владельцы коммуникаций - организации, на балансе которых находятся подземные и наземные коммуникации, сети газо - водо и теплоснабжения, а также организации и физические лица, в собственности которых находятся данные объекты;

предоставленный участок - часть или участок городской территории, выделенный в соответствии с действующим законодательством во временное или постоянное пользование (в т.ч. аренда) физическому, юридическому или должностному лицу;

граница предоставленного земельного участка - условная линия, определяющая в правоустанавливающем документе на предоставление в пользование земельного участка его геометрические характеристики и обозначенная на местности реперами, ограждениями и другими ограничителями;

прилегающая территория - местность за пределами границ предоставленного в пользование земельного участка, в радиусе, установленном настоящими Правилами, на которой производителем работ и владельцами земельного участка должен соблюдаться установленный санитарный режим, в пределах всего периода производства работ;

владелец земельного участка - физическое, юридическое, должностное лицо, обладающее правами (владения, пользования и т.п. ) на данный земельный участок.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ

2.1. При возникновении необходимости проведения инженерно-коммуникационных работ, владельцы коммуникаций или производители работ (далее - заявители) обязаны обратиться в АТИ города за получением ордера на выполнение определенного вида и объема работ. На реконструкцию (модернизацию), строительство новых инженерных коммуникаций за пределами участков, предоставленных для капитального строительства, ордера оформляются после получения разрешения на право производства строительно-монтажных работ в ГАСН ОАГ без представления под строительство земельного участка.

2.2. Заявители представляют в АТИ следующие документы:

- заявку на выдачу ордера по установленной форме, подписанную руководителем организации - лицензированного исполнителя работ (приложение № 1);

- согласованный с надзорными службами, предприятиями и организациями, владельцами коммуникаций и земельных участков проект производства работ (далее - ППР), в том числе график производства работ и полного восстановления нарушенного благоустройства (дорожного покрытия, зеленых насаждений, травяного покрова, МАФ и др. элементов), утвержденный заказчиком и подрядчиком (при согласовании ППР по восстановлению нарушенной дорожной одежды представляются сертификаты на используемые материалы представителю владельца дорог).

2.3. В ордере (приложение № 2) на производство работ указываются:

- сроки, способы и порядок производства инженерно-коммуникационных работ;

- обязанности заявителя по восстановлению нарушенного благоустройства;

- гарантийный срок, в течение которого будут устраняться выявляемые дефекты, возникающие просадки, деформации, фиолы, сколы и т.д. (5 лет на территориях после капремонта, не менее трех лет на прочих территориях).

2.4. Нормативные сроки выполнения аварийных работ: в летнее время с 16 апреля по 14 октября - не более трех суток, в зимнее - с 15 октября по 15 апреля - не более пяти суток.

2.5. В случае возникновения объективных причин, не позволяющих закончить работы в сроки, указанные в ордере, заявитель обязан оформить в АТИ продление сроков выполнения работ, причины подробно излагаются в письменной заявке на продление. О продлении срока выполнения работ при производстве работ на проезжей части, тротуарах, либо в зоне отвода дорог производитель работ незамедлительно уведомляет надзорные службы (ОГИБДД, УГПС)

2.6. Приемка выполненных работ и восстановленного благоустройства оформляется актом (приложение № 3), который подписывается и оформляется производителем работ с участием инспектора АТИ, представителя владельца коммуникаций (объекта ремонта) и владельцев территорий, на которых проводились работы.

При возникновении сомнений в качестве выполненных работ владельцами территорий могут приглашаться независимые эксперты для работы в комиссии по приемке.

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ,

ЗЕМЛЯНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ

3.1. Инженерно-коммуникационные, земляные строительные и дорожные работы на территории г.Саров выполняются только при наличии утвержденной проектно-сметной документации (далее ПСД), согласованного ППР и оформленного в установленном настоящими Правилами порядке ордера на производство работ.

3.2. Работы без ордера или по просроченному ордеру ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

3.3. Производители работ обязаны назначить лиц, ответственных за производство инженерно-коммуникационных работ, которые во время производства работ должны находиться на месте, имея при себе ордер и ППР.

3.4. В случае ликвидации аварии на коммуникациях, владельцы коммуникаций обязаны направить в АТИ телефонограмму о начале производства аварийных работ и в течение последующих суток оформить ордер в порядке, установленном разделом 2 настоящих Правил, (при возникновении аварии в выходные и праздничные дни ордер должен быть оформлен в последующий за выходными или праздничными днями рабочий день).

3.5. Для предупреждения повреждений действующих сетей в районах проведения инженерно-коммуникационных работ ответственные лица за производство этих работ обязаны заблаговременно сообщить о начале работ организациям, имеющим в районе их проведения подземные сети и сооружения, совместно с ними определить  точное место расположения коммуникаций, при отсутствии обнаруженных коммуникаций в исходной документации нанести их на исполнительные схемы для дальнейшего учета в материалах дежурного плана города.

3.6. Владельцы инженерных коммуникаций и сооружений обязаны своевременно направить полномочного представителя в район проведения работ по вызову производителя работ и дать исчерпывающие письменные указания об условиях для обеспечения гарантированной сохранности коммуникаций и сооружений.

3.7. Преимущественным способом прокладки, переустройства подземных коммуникаций, и сетей при пересечении ими дорожных магистралей и площадей, имеющих усовершенствованное покрытие, является закрытый (подземный) способ без вскрытия благоустроенной поверхности.

Открытый (наземный) способ прокладки внутри кварталов жилой застройки и на неосвоенных территориях допускается, исключительно, по согласованию с ОАГ Администрации г.Саров. В случае проведения работ в исторической зоне и местах расположения памятников истории и культуры согласование производить с уполномоченным Госоргана по охране памятников истории и культуры.

3.8. При обнаружении на месте производства работ коммуникаций и сооружений своевременно должны быть приняты меры к их защите от повреждений. В случае невозможности обеспечения необходимой защиты, работы должны быть приостановлены до согласования, пересогласования проекта работ с представителями владельцев данных коммуникаций и сооружений.

3.9. Плановые работы по прокладке и переустройству подземно-наземных коммуникационных сооружений должны совмещаться с плановыми работами по капремонту объектов благоустройства города, а также другими работами связанными с восстановлением благоустройства. Для чего заказчики работ обязаны ставить в известность  владельцев ( или его представителя) территорий на которой предполагается производить работы не позднее 1 декабря предшествующего запланированным работам года.

3.10. К размещению наземных элементов инженерно-коммуникационных сооружений, при производстве земляных строительных и дорожных работ предъявляются следующие требования:

- люки и крышки колодцев должны быть на одном уровне с покрытием проезжей части дороги (тротуара);

- дождеприемные решетки должны обеспечивать безопасное движение веломототранспорта.

3.11. При производстве инженерно-коммуникационных работ должно быть обеспечено надлежащее санитарное состояние территории отведенной для производства работ, безопасность движения пешеходов и транспорта, беспрепятственность проезда и прохода на придомовые территории, к нежилым зданиям и сооружениям. Через траншеи должны быть устроены переходные мостики для прохода пешеходов. Места производства работ где имеется движение транспорта и пешеходов должны быть обнесены типовыми ограждениями, согласно требованиям соответствующих ВСН, с наступлением темноты или при густом тумане дополнительно обозначены красными фонарями и помечены знаками, скомбинированными из сигнальных ламп или светодиодов. Фонари устанавливаются на концах траншей, при протяженности траншеи более 20 м. через каждые 10 м. В ночное время неработающие машины и механизмы должны убираться с проезжей части дорог.

Для защиты крышек колодцев, дождеприемных решеток и лотков. а также деревьев и кустарников от повреждений в процессе производства работ должны применяться оградительные щиты. Ответственность за безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение установленных требований несет производитель работ в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Производитель работ на протяжении всего периода производства работ обязан соблюдать на отведенной и прилегающей к предоставленному участку территории действующие санитарные правила и нормы. При производстве работ на городской территории не закрепленной за владельцами радиус прилегающей территории - не менее 10 м, на иных территориях 5 м.

3.13. При производстве нелинейных инженерно-коммуникационных работ место разрытия должно быть ограждено типовым ограждением в соответствии с ТУ ГОСТ 23407 - 78. На видном месте, при производстве любых работ, устанавливается информационный плакат (приложение № 4) с указанием наименования организации, производящей работы, сроков работ, номеров телефонов и фамилии лиц,  ответственных за производство работ.

3.14. Перед началом работ, связанных с разрытием дорог и тротуаров, производитель работ ставит об этом в известность органы ГИБДД и совместно с его представителем проверяет на месте правильность и полноту выполнения всех мероприятий по обеспечению безопасности движения. О чем представителем ГИБДД делается отметка на транспортной схеме  ППР.

3.15. Складирование строительных материалов, грунта, отходов на проезжей части дороги ЗАПРЕЩЕНО. Запрещается заваливать грунтом или строительными материалами зеленые насаждения, крышки смотровых колодцев подземных коммуникаций, дождеприемные решетки и лотки, перепускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги и тротуары, не выделенные для производства земляных работ.

Ответственность за выполнение данных условий несет производитель работ, который должен в случае загрязнения или повреждения указанных объектов восстановить их за свой счет.

3.16. При производстве инженерно-коммуникационных работ в зимний период в мерзлом грунте вблизи газопроводов, кабелей и других коммуникаций производитель работ обязан отрыть шурфы и вести работы под наблюдением владельцев этих сетей.

Ответственность за повреждение существующих подземных коммуникаций несет производитель работ.

3.17. При повреждении магистральных кабельных или воздушно-силовых линий, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сетей во время производства инженерно-коммуникационных работ производитель работ обязан незамедлительно сообщить о повреждениях владельцам коммуникаций и сооружений, а также организациям, имеющим смежные с местом аварии подземные сооружения и принять меры к ликвидации аварии или ее локализации.

3.18. Во всех случаях капитального ремонта и реконструкции инженерных коммуникаций в процессе работ подрядной организацией оформляются в 3-х экземплярах исполнительные схемы, отображающие пространственное положение инженерных коммуникаций и их технические характеристики ( диаметр, количество труб и др. )

Данные схемы предоставляются в 3-х экземплярах в топографогеодезическую группу отдела архитектуры и градостроительства ( ТГГ ОАГ ) для проверки и учета в материалах дежурного плана города. Второй и третий экземпляры со штампом ТГГ ОАГ об учете передаются эксплуатирующей и подрядной организациям.

3.19. Подземные коммуникации и сооружения: пришедшие в негодность, отключенные от сетей и выведенные из эксплуатации, должны быть извлечены из грунта, При значительной стоимости демонтажа недействующих сооружений и коммуникаций они могут быть оставлены в грунте при выполнении следующих условий:

а) колодцы и камеры должны быть разобраны на глубину не менее одного метра и засыпаны песком с тщательным его уплотнением, а крышки, решетки и другое оборудование сняты;

б) входные и выходные отверстия труб диаметром более 400 мм - надежно заглушены.

3.20. При проведении разрытий в центральной части города и в пределах установленных исторических границ грунт разрабатывается только на вывоз. При обратной засыпке толщина растительного грунта на газонах должна быть не менее 30 см. Тип строительных материалов применяемых для восстановления благоустройства в исторических районах города согласовывается с ОАГ и отделом культуры администрации города.

3.21. Обратная засыпка траншей, приямков и котлованов, разрабатываемых на дорогах, улицах, пешеходных тротуарах, производится  песком послойно, толщина слоя до 30 см и с уплотнением слоев, пролитием водой и применением трамбовок согласно СН и П  2.05.02 - 85 и ВСН. В зимнее время должен применяться талый или каленый  песок.

3.22. Укладка и уплотнение катками щебня, гравия должны производиться с проливом стабилизатора из расчета 4-8 литров воды на 1 кв. м. Уплотнение производится до прекращения образования волны и следов от катка. В местах не доступных для катка уплотнение может быть выполнено ручными трамбовками до прекращения образования отпечатков трамбовки.

3.23. Качество уплотненной обратной засыпки разрытия должно оформляться актом, подписываемым представителем организации, выполняющей эти работы и имеющей лицензию на строительные работы. Данный акт представляется в АТИ совместно с актом на восстановление благоустройства.

Полномочные представители владельца территории на которой проводятся работы, вправе осуществлять пооперационный контроль за качеством работ на любой стадии производства.

3.24. Перед укладкой асфальтовых смесей для обеспечения бесшовности соединения смежных полос должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

а) кромки существующего асфальта должны быть фрезерованы без искривлений по горизонтали и вертикали;

б) основания под асфальтовую смесь должны быть сухими, очищенными от пыли и грязи;

в) основания и кромки должны быть обработаны разжиженным или жидким битумом, битумной эмульсией из расчета 0,5 литра на 1 кв. м. На подготовленное таким способом место укладывается горячая асфальтовая смесь, места сопряжения вновь уложенного и старого асфальта тщательно заглаживаются. Поверхность покрытий должна быть ровной, без наплывов и открытых швов.

Восстановление стабилизирующего (несущего) слоя дорожного покрытия осуществляется круглогодично. При проведении работ в зимний период (IV - I кварталы) производитель работ должен осуществлять полную очистку поврежденного места от снега и льда, поддерживать стабилизирующий слой в исправном состоянии на протяжении всего зимнего периода. Если места производства работ бетонируются до нулевых отметок и сдаются во временную эксплуатацию, то перед началом восстановления асфальтового покрытия эти участки должны фрезероваться на глубину не менее 10 см и восстанавливаются установленным порядком в теплый период, но не раньше 25 апреля.

Восстановление асфальтовых покрытий должно выполняться при температурах наружного воздуха не ниже + 10 С.

3.25. Восстановление газонов должно производиться с учетом следующих требований:

а) поверхность восстанавливаемого газона должна быть выровнена мягким слоем грунта и не иметь просадок;

б) верхний слой выполняется только растительным грунтом. Толщина слоя растительного грунта в местах его расстилки должна быть не менее 30 см. Проверка осуществляется путем шурфления.

в) пригодность растительного грунта должна быть документально подтверждена.

3.26. По окончании основных работ их производитель обязан восстановить нарушенное благоустройство в срок, указанный в ордере.

Производитель работ обязан соблюдать технологическую последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла по окончании производства специальных работ и восстановления нарушенного благоустройства (качественное восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, хозяйственного проезда, тротуара, обратная установка бордюрного камня, восстановление плодородного слоя почвы, ремонт газонов под грабли, с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства). Производитель работ обязан убрать после завершения восстановительных работ материалы и конструкции, строительный мусор, ограждения.

Производители работ не имеющие возможность выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений своими силами должны заключить соответствующий договор со специализированными организациями.

Заключение договора не освобождает производителя работ от ответственности за невосстановление нарушенного в ходе работ благоустройства.

3.27. Магистральные трубопроводы, коллекторы канализаций, теплотрассы, газопроводы, дороги после капитального ремонта подлежат приему в эксплуатацию приемочными комиссиями, назначенными в установленном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ РАБОТ

За невыполнение или нарушение настоящих Правил, производители работ несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

При систематических нарушениях Правил, выдача ордеров на производство работ этим лицам может быть прекращена.

Приложение  1

Заявка

на производство инженерно-коммуникационных работ

от _______________  200__ года

Организация ______________________________________________________________________

в лице ___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

просит выдать ордер производства работ ______________________________________________

(по прокладке, ремонту коммуникаций и т.п.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Намечаемые сроки производства работ с ___________________ до _____________ 200___ года

Адрес места производства работ _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Линейные и объемные габариты выемки ______________________________________________

_________________________________________________________________________________

(длина ширина в погонных метрах, глубина, площадь строительной площадки)

Ограничение движения городского автотранспорта _____________________________________

_________________________________________________________________________________

(не ограничиваем, ограничиваем частично, ограничиваем полностью)

На __________________ 200__года подтверждаем обеспеченность объекта соответствующими механизмами, автотранспортом, рабочей силой, инвентарным оборудованием и финансированием в достаточном объеме.

По окончании производства специальных инженерных работ организация Заявитель гарантирует квалифицированное выполнение всего комплекса благоустроительных работ в согласованные сроки.

При оформлении ордера обязуюсь предоставить согласованную техническую документацию, проект производства и график выполнения работ.

Подпись руководителя

организации Заявителя       ______________________________

______________200__год

М.П.

Оформление согласований и получение ордера доверяю _________________________

__________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Почтовый адрес и р/с организации Заявителя ___________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение 2

ОРДЕР

НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ РАБОТ

№ __________ от  ________________ 200__года

1. Наименование организации Заявителя		_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

2. На основании каких документов выпол-	_______________________________________

няются работы (распоряжение, письмо,	_______________________________________

заявка)						_______________________________________

3. Реквизиты ответственного представи-		_______________________________________

теля организации Заявителя (Ф.И.О., 		_______________________________________

должность, телефон)				_______________________________________

4. Почтовый адрес и р/с организации 		_______________________________________

Заявителя						_______________________________________

_______________________________________

5. Адрес места производства работ		_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

6. Цель выполняемой работы			_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

7. Способ и порядок производства работ		_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

7.1. Линейный и объемный габарит раз-		_______________________________________

рытия (длина, ширина, глубина, площадь)	_______________________________________

_______________________________________

7.2. Вид вскрываемой поверхности (в ас-		_______________________________________

фальте дороги, тротуара, в грунте газона,	_______________________________________

дворовой, внутриквартальной террито-	_______________________________________

рии)

7.3. Ограничение движения пассажирского	_______________________________________

автотранспорта (полное, частичное,	_______________________________________

не ограничивается)				_______________________________________

8. Сроки производства работ на объекте		_______________________________________

до полного восстановления благоуст-		_______________________________________

ройства						_______________________________________

9. О продлении переносе сроков произ-		________________________________________

водства работ на объекте (согласно		________________________________________

распоряжению, письму, изменению тех.	________________________________________

условий)

10. Особые условия при производстве 		________________________________________

инженерно-коммуникационных работ		________________________________________

на объекте (о вывозе грунта, об обрат-		________________________________________

ной засыпке, о способах уплотнения и т.п.)

Вниманию заявителя

Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем ордере.

Работы производить с выполнением следующих условий:

1. До начала работ на место должны быть приглашены представители организаций, имеющих подземные сети в границах участка производства работ. О начале производства работ известить телефонограммой службу пожарного надзора, службу автоинспекции, комбинат благоустройства и при необходимости, городское автотранспортное предприятие.

2. Грунт из выемок должен рассортировываться и складироваться согласно ППР раздельно: плодородный слой почвы, грунт для обратной засыпки. Обломки бетона, кирпича, асфальта и другой строительный мусор должны к окончанию рабочей смены вывезены в места утилизации. В исключительных случаях места временного хранения должны обосновываться ППР и согласовываться с АТИ города.

3. Засыпка траншей и котлованов на проезжей части, проездах и тротуарах должна производится песчаным грунтом слоями до 30 см. с тщательным уплотнением и поливкой водой (в летнее время). В зимнее время траншеи и котлованы должны засыпаться талым песчаным грунтом с уплотнением или каленым песком.

4. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть должна быть произведена выполнявшей работы организацией в течение 24 часов по окончании засыпки места вскрытия.

5. Изменений или отступлений от утвержденного и согласованного проекта без специального разрешения проектной организации и без согласования всех заинтересованных служб не допускается.

6. Настоящее разрешение и проект производства работ (рабочую схему) иметь на месте работ для предъявления инспектирующим лицам служб надзора.

7. Во всех случаях капитального ремонта, реконструкции, прокладки новых инженерных коммуникаций в процессе работ подрядной организацией изготавливаются в 3-х экземплярах исполнительные схемы, отображающие пространственное положение инженерных коммуникаций и их технические характеристики (диаметр и количество труб и др.).

Данные схемы предоставляются в 3-х экземплярах  в топографогеодезическую группу отдела архитектуры и градостроительства (ТГГ ОАГ) для проверки и учета в материалах дежурного плана города. Второй и третий экземпляры со штампом ТГГ ОАГ об учете передаются эксплуатирующей и подрядной организациям.

Я, _______________________________________________________________________________

(должность ответственного лица, Ф.И.О.)

обязуюсь соблюдать все вышеуказанные условия и выполнить работу в срок, установленный в ордере.

___________________________

(подпись)

Начальник АТИ г.Саров		______________________		С.В.Каданцев

М.П.	__________ 200__год

Приложение 3

А К Т

приема – сдачи

восстановленного благоустройства

г. Саров							от ______________ 200__ года

| Комиссия в составе: |  |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О., должность лиц, входящих в состав комиссии) |

произвела осмотр территории и проверку качества восстановленного благоустройства по завершению

(вид завершенных работ, место их производства (тротуар, газон, проезжая часть)

В ходе осмотра установлено, что выполненные работы по благоустройству

_________________________________________________________________________________

(наименование организации)

проведены с оценкой _______________________________________________________________

(хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Комиссия считает, что нарушенное благоустройство восстановлено

(полностью, частично, с другими отступлениями)

| Подписи членов комиссии: |  |
| --- | --- |

| Работу сдал: | Работу принял: |
| --- | --- |
| __________________________ | __________________________ |
| (должность и подпись представителя организации, выполнявшей работы) | (должность и подпись представителя землепользователя) |