27.03.2003	18-гд

Об утверждении Программы

капитального строительства

на 2003 год

Рассмотрев представленную Администрацией г. Саров «Программу капитального строительства на 2003 год за счет средств городского бюджета», Дума

решила:

1. Утвердить «Программу капитального строительства на 2003 год за счет средств городского бюджета» (прилагается).

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет первый заместитель председателя Думы Медведев И.В.

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

УТВЕЖДЕНО:

решением Думы г. Саров

от 27.03.2003 № 18-гд

## П Р О Г Р А М М А

капитального строительства на 2003 год

за счет средств городского бюджета

Начальник УКС								В.И.Курочка

| № № п/п | Наименование объекта | Начало строительства объекта месяц, год | Остаток сметной стоимости тыс. рублей | Объем финансирования тыс. рублей | Мощность кв. м. | Ввод в эксплуатацию (мощностей) | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилой дом № 31 мкр-16, 9-ти этажный, кирпичный, 54-квартирный | 09.2001 | 27200 | 13000 | 4000 | 4000 S общ. площ. | IV квартал 2003 |
| 2 | Жилой дом № 33 мкр-16, 9-ти этажный, 54 квартирный | 09.2001 | 26200 | 13000 | 4000 | 4000 S общ. площ. | IV квартал 2003 |
| 3 | Внутриквартальные сети и благоустройство мкр-12,14,15,16,21. ТП ГРП (Приложение № 2) | 02.1998 | 46100 | 6500 |  |  | II – IV квартал 2003 – 2004 |
| 4 | Очистные сооружения города | 04.1999 | 14000 | 1000 |  |  | III квартал 2003 |
| 5 | Водозаборные сооружения – 1 очередь | 09.1999 | 5890 | 3406 |  |  | II - IV квартал 2003 – 2004 |
| 6 | Магистральные сети города (Приложение № 3) | 06.99г. | 18900 | 7500 |  |  | II - IV квартал 2003 – 2004 |
| 7 | Реконструкция водозаборных сооружений – 2 очередь | 04.1999 | 9018 | 7018 |  |  | III квартал 2003 – 2004 |
| 8 | Наркология (лечебный корпус) | 2003 | 45998,2 | 3000 |  |  |  |
| 9 | Детский сад № 61 МКР 16 | 02.2001 | 30000 | 30000 |  |  | 2004 |
| 10 | Школа МКР 16 | 08.2001. | 60500 | 50000 |  |  | 2004 |
| 11 | Станция юных техников | 2003 | 21000 | 8000 |  |  | 2004 |
| 12 | Реконструкция кинотеатра «Октябрь» | 12.2001 | 19100 | 10000 |  |  | 2004 |
| 13 | Пожарное депо 2 очередь | 04.1999 | 39800 | 7000 |  |  | III - IV квартал 2003 – 2004 |
| 14 | Проектно-изыскательские работы (Приложение № 4) |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 165424 |  |  |  |

Приложение № 1

Р А С Ш И Ф Р О В К А

к программе капитального строительства

по внутриквартальным сетям и благоустройству

МКР 12, 14, 16, 21, ТИЗ-1 ТП, ГРП на 2003 год

| № п/п | Наименование объекта | Примечание (начало строительства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Герцена МКР 16 | 2002 |
| 2 | ул. Курчатова МКР 16 | 2002 |
| 3 | Ливневая канализация (ж/д № 31, 33, 37) | 2001 |
| 4 | Канализация, водопровод, теплосети МКР 16 (ж/д № 31, 33, 37) | 2000 |
| 5 | Благоустройство МКР 16 (ж/д № 31, 33, 42, общежитие № 39) | 2002 – 2003 |
| 6 | Благоустройство МКР 12 (СКК) | 2001 |
| 7 | Благоустройство МКР 15 (ж/д № 10, 11, 14) | 2001 |
| 8 | Благоустройство МКР 21 кв. 2 (ж/д № 63, 64, ул. Школьная) | 2002 |
| 9 | Благоустройство МКР 21 кв. 3 (школа № 11 ограждение ж/д № 6, 8, 10) | 2002 |
| 10 | Благоустройство малоэтажной застройки МКР 21 | 2003 |
| 11 | Внутриквартальные сети и благоустройство ТИЗ-1 | 2001 |

Приложение № 2

Р А С Ш И Ф Р О В К А

к программе капитального строительства

по магистральным сетям на 2003 год

| № п/п | Наименование объекта | Примечание (начало строительства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение МКР 16 (ТП-24, 32, 34) | 2000 |
| 2 | Бытовая канализация (п. «Строитель») | 2002 |
| 3 | Водопровод, канализация, теплосеть МКР 21 кв. 3 | 2001 |
| 4 | Бытовая канализация (ул. Чкалова) | 2001 |
| 5 | Дождевая канализация (ул. 132) | 2002 |
| 6 | Телефонизация МКР 21 | 2001 |
| 7 | Электроснабжение МКР 21 | 2000 |
| 8 | Газификация малоэтажной застройки МКР 21 | 2003 |

Приложение № 3

Р А С Ш И Ф Р О В К А

проектных работ на 2003 год

| № | Наименование объекта | Договор | Лимит (тыс. рублей) (без индексации) | Проектная организация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отделка фасада жилого дома № 6 МКР 15 | 206/1 от 14.11.2002 | 50,403 | «Архитектурная мастерская» |  |
| 2 | Отделка фасада жилого дома № 4 МКР 15 | 206 от 14.11.2002 | 38,593 | «Архитектурная мастерская» |  |
| 3 | Отделка фасада жилого дома № 12 МКР 15 | 206/2 от 14.11.2002 | 3,859 | «Архитектурная мастерская» |  |
| 4 | Жилой дом № 26 МКР 15 | № 207 от 19.11.2002 | 1473,909 | «Архитектурная мастерская» |  |
| 5 | Газоснабжение жилых домов МКР 21 |  | 300,0 |  | конкурс |
| 6 | Газоснабжение ТИЗ-1 (2 – 3 очередь) |  | 200,0 |  | конкурс |
| 7 | Наркологический корпус | 103 от 14.06.2002 | 212,392 | «Архитектурная мастерская» |  |
| 8 | Общественный туалет в районе универмага «Юбилейный» |  | 60,0 |  | конкурс |
| 9 | Таловский песчаный карьер (изыскания) | 201 от 01.2002 | 89,0 | «Волгагеология» |  |
| 10 | Охранная сигнализация школы в МКР 16 | 05/02/2003 | 71,5 | «Аквад» |  |
| 11 | Эскизный проект «Северного КПП» |  | 400,0 |  | конкурс |
| 12 | МКР 15 «Наружные сети и благоустройство» |  | 890,0 |  | конкурс |
| 13 | МКР 21 кв. 4, 5 жилые дома и благоустройство |  | 2300,0 |  | конкурс |
|  | ИТОГО: |  | 6000,0 |  |  |