17.04.2003	25-гд

Об утверждении Целевой

программы «Охрана окружающей

среды и природных ресурсов

ЗАТО г. Саров на 2004 – 2008 годы»

Рассмотрев проект  Целевой программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов ЗАТО г. Саров на 2004 – 2008 годы», представленный Администрацией города, Дума

решила:

1. Утвердить Целевую программу «Охрана окружающей среды и природных ресурсов ЗАТО г. Саров на 2004 – 2008 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет председатель комитета по экологии Теняев Б.Н.

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 17.04.2003 № 25-гд

Председатель Думы

___________ Н.Ф.Попков

# Целевая программа

«Охрана окружающей среды

и природных ресурсов

ЗАТО г.Саров

на 2004 - 2008 годы»

Паспорт Программы

«Охрана окружающей среды и природных ресурсов ЗАТО г.Саров

на 2004 - 2008 годы»

| Разработчик Программы | Администрация г.Саров Отдел по экологии и рациональному природопользованию |
| --- | --- |
| Рассмотрение и согласование Программы: | Координационный совет при первом заместителе главы администрации в области ООС Комитет по экологии городской Думы Начальник отдела ГУПР по Нижегородской области Главный государственный санитарный врач Управление ГоиЧС МУч «Горлесхоз» Управление муниципального хозяйства Отдел здравоохранения администрации г.Саров |
| Основная цель Программы | Обеспечение рационального планирования и целевого финансирования мероприятий по охране окружающей среды в рамках обеспечения задач и функций органов местного самоуправления в данной области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение и предупреждение антропогенного воздействия на природные объекты, оздоровление и улучшение качества окружающей среды, снижение риска здоровью населения |
| Срок реализации Программы: | 2004 – 2008 годы |
| Перечень основных разделов Программы: | Охрана и рациональное использование водных ресурсов Охрана атмосферного воздуха Охрана почвы, растительного и животного мира, сохранение биоразнообразия ЗАТО г.Саров Охрана окружающей среды от производственных и бытовых отходов Экологическое образование и просвещение, пропаганда экологических знаний, повышение профподготовки Организация экологического мониторинга на территории ЗАТО г.Саров Информационное обеспечение природоохранной деятельности Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных аварий Прочие расходы |
| Контроль за выполнением мероприятий Программы | Дума г.Саров, комитет по экологии. Администрация г.Саров, ОЭиРП |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования - 37250 тыс. рублей. Ежегодный объем финансирования – 7450 тыс. рублей. |
| Источники финансирования Программы | Местный бюджет Средства: От платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов От платы за пользование водными объектами Прогнозируемый объем поступлений на 2003 год Всего: 11455 тыс. рублей: От платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов – 7000 тыс. рублей; От платы за пользование водными объектами – 4455 тыс. рублей. |
| Нормативно-правовое обеспечение мероприятий Программы | 1. Федеральные Законы: от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 24.06.1998 № 89-ФЗ | «Об отходах производства и потребления» от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» от 06.05.1998 № 71-ФЗ «О плате за пользование водными объектами» от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 16.11.1995 № 167-ФЗ Водный кодекс РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ Лесной кодекс РФ от 07.05.1998 № 73-ФЗ | Градостроительный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О ЗАТО» от 22.07.1993 № 5487-1 «Основы законодательства об охране здоровья граждан» 2. Законодательство Нижегородской области: от 18.04.1995 № 35 | Устав Нижегородской области (экологическая часть) от 10.09.1996 № 45-З Закон «Об экологической безопасности» от 27.03.1998 № 118-З Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 12.05.1999 № 43-З Закон «О плате за пользование водными объектами» от 23.11.2001 № 226-З Закон «Об отходах производства и потребления» от 28.12.2001 № 241-З Закон «О порядке использования на территории Нижегородской области некоторых видов моторного топлива» от 10.04.2002 № 21-З Закон «О целевом бюджетном фонде «Областной экологический фонд» | 3. Устав г.Саров – закрытого административно-территориального образования 4. Заключение ГЭЭ по генплану г.Саров от 24.01.2003 № 286-э 5. Письмо Нижегородкомресурсы от 20.09.2000 № 613/1-7 (по вопросам согласования Аргинского водозабора) |  |

1. Обоснование необходимости Программы

Данный программный документ разработан с целью обеспечения рационального планирования и целевого финансирования природоохранных мероприятий на территории ЗАТО г.Саров в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на период 2004 – 2008 годов.

Так как финансирование данной Программы предполагается за счет средств местного бюджета, в частности, поступлений от платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещения отходов, платы за пользование водными объектами, в данную Программу вошли мероприятия, реализация которых согласно действующему законодательству, относится к компетенции органов местного самоуправления.

В данной Программе не рассматриваются природоохранные мероприятия конкретных природопользователей на территории ЗАТО г.Саров, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую природную среду.

Ответственность за осуществление данных мероприятий согласно Закону «Об охране окружающей среды» возлагается на природопользователей. Внесение платы за использование природных ресурсов не освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по охране окружающей среды.

2. Задачи реализуемой Программы

- Снижение антропогенной нагрузки на объекты окружающей среды.

- Снижение негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух.

- Экологическая реставрация водных объектов и восстановление природных ландшафтов г.Саров

- Развитие производств по рециклингу и увеличению доли перерабатываемых отходов.

- Сохранение потенциала природного комплекса ЗАТО г. Саров.

- Обеспечение функционирования комплексной системы экологического мониторинга с целью получения объективной информации о состоянии объектов окружающей природной среды для принятия управленческих решений.

- Поддержка экологического образования, просвещения, профподготовки.

- Установление экологического и санитарно-гигиенического контроля на территории ЗАТО г. Саров.

- Улучшение здоровья населения.

3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы разработаны с учетом функций и задач органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды, регламентируемых существующим законодательством.

Мероприятия представлены по следующим направлениям Программы:

- Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

- Охрана атмосферного воздуха.

- Охрана почвы, растительного и животного мира, сохранение биоразнообразия ЗАТО г. Саров.

- Охрана окружающей среды от производственных и бытовых отходов.

- Экологическое образование и просвещение, пропаганда экологических знаний, повышение профподготовки.

- Организация экологического мониторинга на территории ЗАТО г.Саров.

- Информационное обеспечение природоохранной деятельности.

- Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

- Прочие расходы.

Перечень мероприятий прилагается.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации Программы предусматривается финансирование на период 2004 – 2008 годов в размере 	всего - 		37.250 тыс. рублей,

в том числе:  		в среднем в год  - 	  7.450 тыс. рублей.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета (платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, платы за пользование водными объектами).

Фактический объем поступлений за 2002 год:

- Платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ – 2648 тыс. рублей

- Платы за пользование водными объектами               - 4719 тыс. рублей

Итого:    						    -   8367 тыс. рублей

Прогноз на 2003 год:

- Платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ – 7000 тыс. рублей

- Платы за пользование водными объектами               - 4455 тыс. рублей

Итого:							    -  11455 тыс. рублей

5. Механизм реализации Программы

5.1. Управление реализацией Программы осуществляет Администрация г.Саров.

5.2. Детализация расходования средств на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, в текущем финансовом году осуществляется на основании «Сметы расходов на реализацию Программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»», утверждаемой распоряжением главы местного самоуправления.

5.3. Стоимость работ определяется в каждом конкретном случае на основании утвержденной в установленном порядке сметы затрат.

5.4. Финансирование работ согласно утвержденной в установленном порядке «Сметы расходов на реализацию Программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»» осуществляется на основании договоров и распоряжений главы местного самоуправления в соответствии с Положением «Об организации закупки и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Саров за счет средств городского бюджета», утвержденного решением Думы г.Саров от 03.07.2001 №114-гд.

5.5.С целью управления реализацией Программы Администрация г.Саров:

а) разрабатывает «Смету расходов на реализацию Программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»» на текущий финансовый год;

б) составляет годовой отчет об исполнении «Сметы расходов на реализацию Программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»», ведет необходимый бухгалтерский учет;

в) корректирует в случае необходимости статьи расходов в пределах общей суммы утвержденной сметы;

г) организует в случае необходимости экспертную оценку проектов, предлагаемых к реализации;

д) организует конкурс на основании Положения «Об организации закупки и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Саров за счет средств городского бюджета», утвержденного решением Думы г.Саров от 03.07.2001 №114-гд.

е) заключает договоры на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных Программой, производит по ним финансирование. В случае организации конкурсных торгов договор заключается на основании конкурсных торгов с победителями конкурсных торгов. К договору обязательно прилагаются:

  - смета затрат на выполнение данного вида работ;

  - техническое задание;

  - календарный план;

  - протокол соглашения договорной цены;

ж) осуществляет контроль за прохождением средств до исполнителей конкретных природоохранных мероприятий и их использование;

з) осуществляет контроль за своевременностью выполнения работ по договорам, организует сдачу-приемку работ по договорам.

6. Контроль за выполнением Программы

Контроль за выполнением Программы, целевым и эффективным использованием средств на ее реализацию осуществляют Дума и Администрация г.Саров.

| Наименование мероприятия | Нормативно-правовое Обеспечение | Срок реализации | Заказчик | Исполнитель | Лимит финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ |
| Разработка и утверждение Проекта водоохранных зон и прибрежных полос. Реализация Проекта водоохранных зон и прибрежных полос. Разработка комплексного проекта рекреационного использования водных объектов ЗАТО г.Саров Реализация комплексного проекта рекреационного использования водных объектов ЗАТО г.Саров Реализация Проекта мониторинга поверхностных водных объектов. Инв.№13/01-эф Реализация Проекта мониторинга подземных водИнв.№32-97-22/2 ДСП №6-5 Реализация Проекта карстологического мониторинга на участке Аргинского водозабора. Инв.№26/01-эф Реализация Программы выполнения работ по очистке водных объектов Разработка и утверждение плана мероприятий по сокращению сброса сточных вод в водные объекты ЗАТО г.Саров: Реализация плана мероприятий по сокращению сброса сточных вод в водные объекты ЗАТО г.Саров Очистка водных объектов от бытового мусора, отходов древесины Инвентаризация водохозяйственных систем и сооружений Проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по оценке состояния водных объектов ЗАТО г.Саров. | Постановление Правительства РФ от23.11.96 №1404 Постановление ЗНО №255 от 21.10.97 Решение СНД №45-Ф от 22.10.92 НИР «Техническое освидетельствование водоемов и г/т сооружений г.Саров» -//- Исх.613\1-7от 20.09.2000 Закл.ГЭЭ 286от24.01.03 Пост 555от 20.05.99 Реш.ГД №73-гд от 27.05.99 СанПиН2.1.5.1059-01 Реш.ГД №73-гд от 27.05.99 Исх.613\1-7 от 20.09.2000 Реш. ГД №73-гд от 27.05.99 Правила охраны поверхностных вод,1991 ГД 22-гдот17.02.2000 ГЭЭ 286 от 24.01.03 Правила охраны поверхностных вод, 1991 -//- Правила охраны поверхностных вод, 1991 Постановление №307 от 14.03.97 ФЗ «О без-ти г\техн с\ж» Письмо ГУПР №01-16/525 от 21.02.03 ФЗ «Об охране окружающей среды» | 2004 2004-2008 2004-2005 2005-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2005 2005-2008 2004-2008 2005 2004-2008 | Администрация, (ОЭиРП)- -//- администрация г.Саров -//- -//- -//- -//- Администрация г.Саров, УМХ Администрация г.Саров, ОЭиРП -//- -//- -//- -//- | Специализированные организации -//- -//- -//- -//- МУП «ГВК», ГУП ЭУ РФЯЦ ВНИИЭФ ГПП «Карстологическая и береговая защита» Специализированные организации (МУ ДЭП, НИИ химии) ОЭиРП Организации г.Саров Организации г.Саров -//- -//- -//- | 300,0 2000,0 300,0 2000,0 300,0 ежегодно 100,0 ежегодно 100,0 ежегодно 1000,0 - 3000,0 150,0 ежегодно 250,0 100,0 ежегодно | Регламентирование хозяйственной деятельности в водоохранных зонах Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон -//- -//- Оценка и прогнозирование состояния водных объектов ЗАТО г.Саров Обеспечение надежной эксплуатации Аргинского водозабора -//- Очистка водных объектов ЗАТО г.Саров от донных отложений, повышение рекреационной способности. Планирование мероприятий по сокращению сброса сточных вод Снижение поступления загрязняющих веществ в водные объекты. Улучшение санитарно-гигиенического состояния водных объектов Обеспечение безопасности использования водных объектов ЗАТО г.Саров Обеспечение рационального планирования мероприятий по улучшению состояния водных объектов |
| Всего по направлению: 12600,0 тыс. рублей, В год 2520,0 тыс. рублей |
| 2.ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА |
| 2.1 Реализация Проекта мониторинга атмосферного воздуха Инв.№14/02-50 2.2 Разработка и реализация Программы сокращения выбросов от участка ГПП МАП «Горавтотранс» 2.3 Инвентаризация источников выбросов в зависимости от категории опасности | ФЗ «Об охране атм. воздуха» Пост 31 от 15.01.2001 Пост 847 от 28.11.02 Пост 373 от 21.04.00 | 2004-2008 2004-2008 2006 | Админ. г.Саров, ОЭиРП МАП «Горавтотранс» Администрация, ОЭиРП | Специализированные организации МАП «Горавтотранс Специализированные организации | 2000,0 100,0 ежегодно 200,0 | Оценка и прогнозирование состояния атм. воздуха Снижение выбросов от передвиж. источников Обеспечение планирования мероприятий по сокращению выбросов |
| Всего по направлению: 2700,0 тыс. рублей, В год 540,0 тыс. рублей |
| 3. ОХРАНА ПОЧВЫ, ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЗАТО г.САРОВ |
| 3.1 Разработка Плана действий по сохранению биоразнообразия ЗАТО г.Саров 3.2 Реализация Плана действий по сохранению биоразнообразия ЗАТО г.Саров 3.3 Разработка Программы мониторинга почв 3.4 Реализация Программы мониторинга почв 3.5 Реализация Проекта ландшафтного устройства лесных участков в селитебной зоне г.Саров 3.6 Реализация Плана мероприятий по ликвидации объектов техногенного происхождения в лесном квартале 158: Площадки ОРЛ; - пруда-накопителя нефтеотходов; - отработанного карьера. 3.7 Рекультивация отработанного карьера Глинка 3. 8 Расчистка лесных просек, содержание зон рекреации. 3.9 Содействие сохранению природной среды Мордовского гос. заповедника им. .Г.Смидовича | ФЗ, ЗНО «Об особо охраняемых природных территориях» -//- ГЭЭ №286 от24.01.03 Пост. № 846 от 28.11.02 Решение ГД №73-гд от 27.05.99 -//- Устав г.Саров Расп.№ 1533-П от 24.07.01 Лесной кодекс -//- -//- Устав г.Саров | 2004 2004-2008 2004 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 | Админ. Г.Саров (ОЭиРП), Муч «Горлесхоз» -//- Админ. Г.Саров администрация администрация Муч Горлесхоз -//- администрация -//- | Специализированные организации -//- -//- -//- МУП КБУ Специализированные организации МУП Металлик Специализированные организации МГЗ им П.Г.Смидовича | - 2500,0 50,0 1000,0 200,0 ежегодно 2000,0 50,0 50,0 ежегодно 50,0 ежегодно | Сохранение биоразнообразия на территории ЗАТО, повышение ре-креационных свойств лесов, улучшение качества ОПС -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
| Всего по направлению: 7100,0 тыс. рублей, В год 1420,0 тыс. рублей |
| 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| 4.1 Переработка и утилизация ртутьсодержащих отходов 4.2 Рекультивация и благоустройство площадки складирования отходов снега 4.3 Создание участка захоронения нефтеотходов от муниципальных предприятий 4.4. Ликвидация несанкционированных свалок в селитебной части г.Саров 4.5 Сбор и вывоз на переработку отработанных масел из гаражных кооперативов и бесхозного металлолома с селитебной части г.Саров 4.6 Организация утилизации и переработки бытовых отходов | ФЗ, ЗНО «Об отходах производства и потребления», Устав г.Саров -//- -//- -//- -//- -//- | 2004-2008 2004-2008 2005 2004-2008 2004-2008 2004-2008 | Админ. г.Саров Админ. г.Саров Админ. г.Саров Админ, УМХ -//- Администрация | МУП РСП МУ ДЭП Специализированные организации -//- МУ ДЭП Специализированные организации | 1000,0 50,0 ежегодно 1000,0 150,0 ежегодно 200,0 ежегодно 3000,0 | Снижение загрязнения ртутью объектов ОПС Снижение нагрузки на объекты ОПС -//- -//- -//- -//- -//- |
| Всего по направлению: 7000,0 тыс. рублей, В год 1400,0 тыс. рублей |
| 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ |
| 5.1 Разработка и реализация Программы социально-гигиенического мониторинга 5.2 Разработка и реализация мероприятий по снижению воздействия факторов ОС на здоровье населения | ФЗ « О сан-эпид благополучии населения» Постановление Правительства РФ № 426 от 01.06.00 ФЗ «Основы законодательства РФ об охране здоровья» -//- | 2004-2008 2004-2008 | ЦГСЭН ОЭиРП Отдел здравоохранения -//- | Специализированные организации -//- | 200,0 1000,0 | Выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье населения, ух устранение. -//- |
| Всего по направлению: 1200,0 тыс. рублей, В год 240,0 тыс. рублей |
| 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |
| 6.1 Реализация Плана информационного обеспечения управления качеством ОС на территории ЗАТО г.Саров (Приложение 1) 6.2 Выпуск ежегодного доклада о состоянии окружающей среды на территории ЗАТО 6.3 Информационное обеспечение по договору с ГУПР по Нижегородской области | Устав г.Саров ЗНО «ОБ экологической безопасности». ФЗ о ЗАТО -//- -//- | 2004-2008 2004-2008 2004-2008 | Админ. г.Саров ОЭиРП Админ. г.Саров ОЭиРП Админ. г.Саров | ОЭиРП ОЭиРП Отдел ГУПР | 500,0 50,0 ежегодно 50,0 ежегодно | Сбор и обработка информации о состоянии ОПС на территории ЗАТО г.Саров -//- -//- |
| Всего по направлению: 1000,0 тыс. рублей, В год 200,0 тыс. рублей |
| 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |
| 7.1 Создание базы данных по источникам повышенной опасности на территории ЗАТО г.Саров 7.2 Реализация Комплексной Программы обеспечения органов власти, управления и населения г.Саров гидрометеорологической информацией и данными о фактическом и ожидаемом состоянии загрязнения окружающей природной средой на 2003-2008г. (Приложение 2) 7.3 Разработка радиационно - гигиенического паспорта территории | Градостроительный кодекс, Устав города ФЗ «О защите территорий и населения от ЧС природного и техногенного характера» Постановление Администрации НО от 06.02.98 №34 ФЗ «О радиационной безопасности населения» Постановление НО №319 от 12.11.99 | 2004-2008 2004-2008 2005-2006 | Управление по делам ГО и ЧС Админ. г.Саров ОэиРП ЦГСЭН №50 | Специализированные организации -//- -//- | 200,0 1000,0 300,0 | Предупреждение ЧС природного и техногенного характера Получение достоверной информации и прогнозирование состояния ОПС на территории ЗАТО г.Саров Оценка радиационной обстановки на территории ЗАТО г.Саров |
| Всего по направлению: 1500,0 тыс. рублей, В год 300,0 тыс. рублей |
| 8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,ПРОПАГАНДА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОФПОДГОТОВКИ |
| 8.1 Реализация Программы экологического просвещения населения г.Саров 8.2 Организация работы экологических лагерей 8.3 Финансирование Программы по экологическому образованию учреждений г.Саров 8.4. Повышение квалификации профессиональных работников 8.5. Подписка на периодические экологические издания, приобретение литературы, наглядных пособий, программных продуктов по экологической тематике. 8.6 Освещение природоохранной деятельности через СМИ. 8.7. Издательская деятельность 8.8 Проведение экологических семинаров и конференций. 8.9 Поощрение сотрудников предприятий и организаций за вклад в природоохранную деятельность | Решение ГД № 06-гд от 16.01.03., ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об образовании» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- | 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 2004-2008 | Админ. г.Саров ОэиРП -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- | Специализированные организации, ОэиРП -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- | 50,0 ежегодно 150,0 ежегодно 200,0 ежегодно 50,0 ежегодно 50,0 ежегодно 60,0 ежегодно 50,0 ежегодно 300,0 100,0 ежегодно | Повышение уровня эколог. культуры населения г.Саров и профподготовки специалистов в обл. ОПС -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
| Всего по направлению: 3850,0 тыс. рублей, В год 770,0 тыс. рублей |
| 9. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ. |
| 9.1Оплата по необходимости экспертных работ по оценке представленных к реализации проектов |  | 2004-2008 | Администрация | ОЭиРП | 300,0 |  |
| Всего по направлению: 300,0 тыс. рублей, В год 60,0 тыс. рублей |
| Итого по Программе: 37250,0 тыс. рублей, В год 7450,0 тыс. рублей |