19.06.2003	45-гд

О дополнениях к адресным программам

по капитальному ремонту, утвержденных

решением Думы от 06.03.2003 № 13-гд

Рассмотрев предложение Администрации о дополнениях к адресным программам по капитальному ремонту на 2003 год, Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемые дополнения (1, 2, 3) к адресным программам по капитальному ремонту на 2003 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет первый заместитель председателя Думы Медведев И.В.

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

Утверждено

решением Думы г. Саров

от 19.06.2003  № 45-гд

Председатель Думы

_______________ Н.Ф.Попков

Дополнения к

## АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

## по капитальному ремонту объектов жилищного фонда на 2003 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ул.Гагарина, 5 | июнь 2003 | сентябрь 2003 | Ремонт металлической кровли (акт технического состояния) |
| 2. | Ул.Зернова, 36 | июнь 2003 | сентябрь 2003 | Газоснабжение дома (окончание программы газификации ул.Зернова) |
| 3. | Гостевые стоянки для автомобилей: ул.Семашко, 4, 6, 8, 10; ул.Некрасова, 11, 15; ул.Радищева, 9 | июнь 2003 | октябрь 2003 | Обращение жителей города и депутатской группы |
| 4. | Ул.Зернова, 14-18 | июнь 2003 | сентябрь 2003 | Благоустройство территории, 1 этап обращение жителей и депутатов города) |

## Информация о дополнениях и изменениях

по капитальному ремонту объектов жилищного фонда на 2003 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | План на 2003г. в ценах 1984г. тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ул.Гагарина, 5 | июнь 2003 | сентябрь 2003 | 9.41 | Ремонт металлической кровли |
| 2. | Ул.Зернова, 36 | июнь 2003 | сентябрь 2003 | 3.67 | Газоснабжение дома |
| 3. | Гостевые стоянки для автомобилей ул.Семашко, 4, 6, 8, 10; ул.Некрасова, 11, 15; ул.Радищева, 9 | июнь 2003 | октябрь 2003 | 10.8 | Устройство новых стоянок |
| 4. | Ул.Зернова, 14-18 | июнь 2003 | сентябрь 2003 | 5.2 | Благоустройство территории, 1 этап |
| 5. | Асфальтирование внутриквартальных территорий | июнь 2003 | сентябрь 2003 | 62.05 | Увеличение финансирования на 41.3 т.р. в ценах 1984г. на благоустройство внутриквартальных территорий ЖРЭП-3,5,6 |
| 6. | Освещение квартала № 18 | II кв. 2002 | IV кв. 2003 | 20.6 | Увеличение финансирования на 4.8 т.р. в ценах 1984г. для окончания работ |

Утверждено

решением Думы г. Саров

от 19.06.2003  № 45-гд

Председатель Думы

_______________ Н.Ф.Попков

### Дополнения к

### АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

### по капитальному ремонту объектов учреждений и предприятий обслуживания на 2003 год

| №№ пп | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 1. | Плавательный бассейн «Дельфин» | июнь 2003 | июль 2003 | Обследование конструкций |
| 2. | Школа № 10 (спортивное ядро) | июнь 2003 | октябрь 2003 | Благоустройство территории (обращение Управления образования) |
|  | VIII. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |
| 1. | Здание Городского суда | III кв. 2002 | III кв.2003 | Продолжение ремонта |
| 2. | Пр.Мира, 27 (здание ФСБ) | II кв. 2003 | III кв.2004 | Ремонт фасада (акт технического состояния) |
| 3. | Модульный туалет (пр.Мира) | май 2003 | июль 2003 | На месте старого аварийного туалета |

### Информация о дополнениях и изменениях

### по капитальному ремонту объектов учреждений и предприятий обслуживания на 2003 год

| №№ пп | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | План на 2003г. в ценах 1984г. тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Плавательный бассейн «Дельфин» | июнь 2003 | июль 2003 | 3.1 | Обследование конструкций |
| 2. | Школа № 10 (спортивное ядро) | июнь 2003 | октябрь 2003 | 12.4 | Обращение Управления образования |
|  | VIII. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| 1. | Здание Городского суда | III кв. 2002 | III кв.2003 | 16.3 | Дополнительно выделено 16.3 т.р. в ценах 1984г. для продолжения ремонта |
| 2. | Пр.Мира, 27 (здание ФСБ) | II кв. 2003 | III кв.2004 | 4.2 | Финансирование на ремонт фасада |
| 3. | Модульный туалет (пр.Мира) | май 2003 | июль 2003 | 9.52 | Финансирование работ по устройству нового туалета |

Утверждено

решением Думы г. Саров

от 19.06.2003  № 45-гд

Председатель Думы

_______________ Н.Ф.Попков

Дополнения к

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

по капитальному ремонту дорог, улиц, территорий и объектов внешнего благоустройства на 2003 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проезд между банями “Центральные” и маг.”Саровский хозяин” | июнь 2003 | июль 2003 | Согласно акту весеннего комиссионного обследования дорог. |

Информация о дополнениях и изменениях

по капитальному ремонту дорог, улиц, территорий и объектов внешнего благоустройства на 2003 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | План на 2003г. в ценах 1984г. (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт (санация) дорог | июнь 2003 | октябрь 2003 | 34.4 | Дополнительное финансирование на 22.9 т.р. в ценах 1984г. согласно акту весеннего комиссионного обследования дорог |
| 2. | Проезд между банями “Центральные” и маг.”Саровский хозяин” | июнь 2003 | июль 2003 | 10.3 | Согласно акту весеннего комиссионного обследования дорог |
| 3. | Сквер “Вечный огонь” | II кв.2002 | III кв.2003 | 16.35 | Дополнительное финансирование на 6.15 т.р. в ценах 1984г. для окончания работ |