19.06.2003	46-гд

Об утверждении Программы

капитального строительства

на 2003 год за счет средств

дополнительного финансирования

местного бюджета

Рассмотрев представленную Администрацией г. Саров «Программу капитального строительства на 2003 год за счет средств дополнительного финансирования местного бюджета», Дума

решила:

1. Утвердить «Программу капитального строительства на 2003 год за счет средств дополнительного финансирования местного бюджета» (прилагается).

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет первый заместитель председателя Думы Медведев И.В.

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

Утверждено

решением Думы г. Саров

от 19.06.2003  № 46-гд

Председатель Думы

_______________ Н.Ф.Попков

П Р О Г Р А М М А

капитального строительства на 2003 год

за счет средств дополнительного финансирования местного бюджета

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования в млн. рублей | Срок ввода в эксплуатацию | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общежитие № 39 с отделением почты и сберкассы | 5,0 | август 2003 года | «ИВК» |
| 2 | Отделение почты в ж/д № 9 МКР 15 | 0,92 | введен в эксплуатацию | «ИВК» |
| 3 | Внутриквартальные сети и благоустройство МКР 15, 16, 21 (ул. Герцена, ул. Курчатова) | 1,73 | III – IV квартал 2003 года | «ИВК», «ДЭП», «СПС» |
| 4 | Внутриквартальные сети и благоустройство ТИЗ-1 | 1,0 | IV квартал | «МСУ-101», «СПС», «Вассер» |
| 5 | База Горводоканала | 0,3 | июль 2003 года | «Металлик» |
| 6 | ОСГ | 0,05 | август 2003 года | «УС-909» |
| 7 | ПИР (перенос телевизионной вышки, база пищекомбината и др.) | 1,0 | январь 2004 года |  |
|  | ИТОГО | 10,0 |  |  |