28.01.99г.	06-гд

Об утверждении «Отчета

об исполнении сметы расходов

средств бюджетного экологического

фонда ЗАТО г.Саров на период

01.01.98г. - 31.12.98г."

Заслушав и рассмотрев "Отчет об исполнении сметы расходов средств бюджетного экологического фонда ЗАТО г.Саров на период 01.01.98г. - 31.12.98г.", городская Дума

решила:

Утвердить прилагаемый "Отчет об исполнении сметы расходов средств бюджетного экологического фонда ЗАТО г.Саров на период 01.01.98г. - 31.12.98г.".

Приложение: 	"Отчет об исполнении сметы расходов средств бюджетного экологического фонда ЗАТО г.Саров на период 01.01.98г. - 31.12.98г.".

Председатель городской Думы 				А.Т.Амеличев

|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ |  |
|  |  |  |  | № ____________ от ____________ |  |
|  |  |  | О Т Ч Е Т |  |  |  |  |
|  | ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОГО |  |
|  |  | ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ЗАТО г. САРОВ |  |  |
|  |  |  | на период 01.01.98 г. - 31.12.98 г. |  |  |
| Первый заместитель главы |  |  | В. П. Юнаков |  |  |
| местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  | Т. Ф. Селяева |  |  |
| администрации г. Саров |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела по охране |  |  | Л. Н. Захарова |  |  |
| окружающей природной среды |  |  |  |  |  |
| администрации г. Саров |  |  |  |  |  |  |

|  | 1. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об испол- |
| Наименование | Сумма | Ответственные | Освоено | Основание | нении договора |
| мероприятия | руб. |  | средств, руб. |  | и распоряжения. |
| 1.Окончание работ по | 34 000 | МуП "Горводо- | 33 822,28 | Д.№ 35 от | Договор |
| программе "Оптимиза- |  | канал", |  | 18.12.96г. | завершен |
| ция режимных наблюде- |  | Администрация |  |  |  |
| ний за состоянием под- |  |  |  |  |  |
| земных вод на террито- |  |  |  |  |  |
| рии ЗАТО г. Саров |  |  |  |  |  |
| 2.Разработка проектно- | 20 000 | ЗАО "Саров- | 20 000 | Р.№114-П | Проект на экс- |
| сметной документации |  | гидромонтаж" |  | 02.02.98г. | пертизе в |
| очистных сооружений от |  |  |  |  | Комприроде |
| мойки автомобилей |  |  |  |  |  |
| 3.Реализация проекта | 420 000 | ЭМЗ "Авангард" | 360 532 | 70 000 | Договор |
| техперевооружения |  |  |  | Д.№13-эф | завершен |
| гальванопроизводства |  |  |  | от 01.08.97г. |  |
| ц. 18 |  |  |  |  | 290 532 | Договор |
|  |  |  |  |  | Д.№6/98 - эф | перешел на |
|  |  |  |  |  | от 28.07.98г. | 1999 год |
| 4.Очистка водных объек- | 50 000 | Администрация | 60 000 | 25 000 | Договор |
| тов ЗАТО г. Саров |  |  |  | Д. № 7/98 -эф | завершен |
|  |  |  |  |  | от 25.06.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |  | Д №5 - эф |  |
|  |  |  |  |  | от 22.06. 98г. |  |
| 5.Анализ состояния вод- | 100 000 | Администрация | - | - | - |
| ных объектов ЗАТО |  |  |  |  |  |
| г. Саров |  |  |  |  |  |  |
| 6.Разработка КД и мон- | 25 000 | ВНИИЭФ | - | - | - |
| таж 3-х малогабаритных |  |  |  |  |  |
| устройств на производ- |  |  |  |  |  |
| ственной канализации |  |  |  |  |  |
| пл.8 ВНИИЭФ с целью |  |  |  |  |  |
| улавливания нефтепро- |  |  |  |  |  |
| дуктов |  |  |  |  |  |  |
| 7. Реализация работ по | 200 000 | Администрация | - | - | - |
| программе "Оптимиза- |  |  |  |  |  |
| ция режимных наблюде- |  |  |  |  |  |
| ний за состоянием под- |  |  |  |  |  |
| земных вод на террито- |  |  |  |  |  |
| рии ЗАТО г. Саров |  |  |  |  |  |
|  |  | 849 000 |  | 474 354,28 |  |  |

|  | 2.ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об испол- |
| Наименование | Сумма | Ответственные | Освоено | Основание | нении договора |
| мероприятия | руб. |  | средств, руб. |  | и распоряжения |
| 2.1 Приобретение 2-х | 33 600 | МАП "Горавто | 33 600 | Р. № 1692-П | Распоряжение |
| установок ФВУ-1000 с |  | транс" |  | от 25.12.97г. | выполнено |
| целью очистки выбро- |  |  |  |  | Ввод в |
| сов от сварочной аэ- |  |  |  |  | эксплуатацию |
| розоли |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Разработка и вве- | 138 400 | ВНИИЭФ | - | - | - |
| дение в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| автоматизированной |  |  |  |  |  |
| системы контроля сум- |  |  |  |  |  |
| марного выброса три- |  |  |  |  |  |
| тия в атмосферу из |  |  |  |  |  |
| корпуса 33 завода |  |  |  |  |  |
| "Авангард" |  |  |  |  |  |
| 2.3 Приобретение | 30 000 | МуП "РСП" | 30 320 | Р. № 717-П | Распоряжения |
| пылеулавливающих |  |  |  | от 21.05.98г. | выполнены |
| установок УВП-1500 |  |  |  |  | Ввод в |
|  |  | 8 000 | МуП "Товарная | 6 800 | Р. № 301-П | эксплуатацию |
|  |  |  | база" |  | от 12.03.98г. |  |
| 2.4 Установка катали- | 20 000 | МАП "Горавто- | - | - | - |
| заторов на городских |  | транс" |  |  |  |
| автобусах |  |  |  |  |  |
| 2.5 Проведение опера- | 10 000 | Администрация | 366,89 |  | Ежегодно |
| ции "Чистый воздух" |  | Комприроды |  |  |  |
|  |  | 240 000 |  | 71 086,89 |  |  |

|  | 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОТ ПРИЗВОДСТВЕННЫХ |
| --- | --- |
|  |  | И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об испол- |
| Наименование | Сумма, | Ответственные | Освоено | Основание | нении договора |
| мероприятия | руб. |  | средств, руб. |  | и распоряжения |
| 3.1 Ликвидация несанк- | 100 000 | Администрация | 13 069,36 | Д. | Ежегодно |
| ционированных свалок |  |  |  | от 06.07.98г. |  |
| на территории города |  |  |  |  |  |
| Вывоз металлолома. |  |  |  |  |  |
| 3.2 Обоснование инвес- | 200 000 | Администрация | - | - | - |
| тиций в строительство |  | УКС |  |  |  |
| полигона по переработ- |  |  |  |  |  |
| ке и захоронению ТБО |  |  |  |  |  |
| и промышленных отхо- |  |  |  |  |  |
| дов |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Сбор и вывоз на пе- | 20 000 | МАП "Горавто- | 1797,09 | Р. № 693-П | Ежегодно |
| реработку отработанных |  | транс" |  | от 15.05.98г. |  |
| масел |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Выполнение работ | 100 000 | Администрация | 101 000 | 35 000 | Договор |
| по сортировке отрабо- |  |  |  | Д.№ 17-эф | завершен |
| танных ртутных ламп с |  |  |  | от 19.09.97г. |  |
| площадки их временно- |  |  |  | 66 000 | Договор |
| го складирования в |  |  |  | Д. № 9/98 - эф | завершен |
| районе сержантской |  |  |  | от 20.07.98 г. |  |
| школы |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Переработка отра- | 100 000 | Администрация | 313 479,60 | Р. №621-П | Ежегодно |
| ботанных ртутных ламп |  |  |  | от 30.04.98г. |  |
| предприятий города |  |  |  |  |  |
| 3.6 Организация работ | 50 000 | Администрация | 100 000 | Р. № 1502 - П | Распоряжение |
| по складированию твер- |  | МАП "Горавто- |  | от 01.12.97г. | выполнено |
| дых промышленных |  | транс" |  |  |  |
| отходов в карьере ЗЖБИ |  |  |  |  |  |
|  |  | 570 000 |  | 529 346,05 |  |  |

|  | 4. ОХРАНА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об испол- |
| Наименование | Сумма, | Ответственные | Освоено | Основание | нении договора |
| мероприятий | руб. |  | средств, руб. |  | и распоряжения |
| 4.1 Очистка лесных мас- | 25 000 | МуП "Горлес- | 9 935 | Д. № 1 от | Ежегодно |
| сивов, реализация меро- |  | хоз" |  | 15.06.98 г. |  |
| приятий по сохранению |  |  |  |  |  |
| лесов Гослесфонда |  |  |  |  |  |
| 4.2 Организация работ по | 50 000 | МуП КБУ, УМХ | 6 000 | Д. № 13 - эф | Договор |
| уходу за зелеными насаж- |  |  |  | от 01.11.98г. | завершен |
| дениями, рекреационными |  |  |  |  |  |
| зонами, озеленительные |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Оказание финансовой | 50 000 | Администрация | 50 000 | Д. № 10/98 - эф | Договор |
| помощи на развитие Мор- |  |  |  | от 06.07.98г. | перешел на |
| довского заповедника |  |  |  |  | 1999 год. |
| 4.4 Проведение работ по | 10 000 | Администрация | 12 210 | Д. От 07.05.98г. | На утверждении |
| выявлению, инвентариза- |  |  |  |  | администра- |
| ции и паспортизации па- |  |  |  |  | ции Нижегород- |
| мятников природы в ЗАТО |  |  |  |  | ской области |
| г. Саров |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Проведение мероприя- | 5 000 | Охитничьи | 5 000 | Д. № 1/98 | Договор |
| тий по охране и воспроиз- |  | хозяйства |  | от 23.03.98г. | завершен |
| водству диких животных и |  |  |  |  |  |
| птиц |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Обследование загряз- | 5 000 | Администрация | - | - | - |
| нения территории вокруг |  | ЦГСЭН |  |  |  |
| площадки временного |  |  |  |  |  |
| хранения ртутных ламп |  |  |  |  |  |
| (Дог. № 18 - эф от |  |  |  |  |  |
| 26.09.97г.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 145 000 |  | 83 145,00 |  |  |

|  | 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ |
| --- | --- |
|  |  | ЗАТО г. САРОВ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об испол- |
| Наименование | Сумма, | Ответственные | Освоено | Основание | нении договора |
| мероприятий | руб. |  | средств, руб. |  | и распоряжения |
| 5.1 Обследование загрязнен- | 23 000 | Администрация | 23 137,29 | Д. № 24 - эф | Договор |
| ности земель территории с/т |  | Экоцентр |  | от 10.11.97гю | завершен |
| им Ю. Гагарина ( договор |  |  |  |  |  |
| № 24- эф от 10.11.97г.) |  |  |  |  |  |
| 5.2 Реализация работ по про- | 150 000 | Администрация | 17 110 | 7 082 | Ежегодно |
| грамме ЕГСЭМ на территории |  | Комприроды |  | Д. № 11/98-эф |  |
| ЗАТО г. Саров |  |  |  | от 10.11.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 10 028 | Ежегодно |
|  |  |  |  |  | Д. № 12/98-эф |  |
|  |  |  |  |  | от 23.11.98г. |  |
| 5.3 Создание и ведение баз | 50 000 | Администрация | - | - | - |
| данных о состоянии объектов |  |  |  |  |  |
| окружающей природной сре- |  |  |  |  |  |
| ды и источников загрязнения |  |  |  |  |  |
| 5.4 Разработка ТЗ и програм- | 50 000 | Администрация | - | - | - |
| мы по обнаружению и оценке |  | Экоцентр |  |  |  |
| последствий аварийных си- |  | Управление ГО |  |  |  |
| туаций (радиационное и хи- |  | ВНИИЭФ |  |  |  |
| мическое загрязнение ОПС) |  | ЭМЗ "Авангард" |  |  |  |
| 5.5 Составление карты элек- | 50 000 | Администрация | - | - | - |
| тромагнитных полей на тер- |  | ЦГСЭН |  |  |  |
| ритории ЗАТО г. Саров |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 323 000 | ИТОГО: | 40 247,29 |  |  |

|  | 6. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ |
| --- | --- |
|  |  |  | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об испол- |
| Наименование | Сумма, | Ответственные | Освоено | Основание | нении договора |
| мероприятия | руб. |  | средствб руб. |  | и распоряжения |
| 6.1 Приобретение и уста- | 100 000 | Администрация | 17 320 | Д. № 8/98-эф | Договор пере- |
| новка метеопоста |  | ЦГСЭН |  | от 21.07.98г. | шел на 1999 год. |
|  |  |  | Управление ГО |  |  |  |
| 6.2 Продолжение финанси- | 150 000 | ВНИИЭФ | - | - | - |
| рования Программы осна- |  |  |  |  |  |
| щения лаборатории ради- |  |  |  |  |  |
| ационного контроля ОРБ |  |  |  |  |  |
| РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках |  |  |  |  |  |
| Д. № 5-эф от 04.06.97г. |  |  |  |  |  |
| 6.3 Приобретение газоана- | 20 000 | АО "Саровстрой | 20 118 | Р. № 796-П | Распоряжение |
| лизатора и дымомера |  | механизация" |  | от 03.06.98г. | выполнено |
|  |  | 10 000 | МуП "Горводо- |  |  | Ввод в |
|  |  |  | канал" |  |  | эксплуатацию |
| 6.4 Приобретение аттесто- | 25 000 | МуП "Горводо- | 18 000 | Д. № 2/98-эф | Частично |
| ванных методик по опреде- |  | канал" |  | от 01.04.98г. | приобретены |
| лению тяжелых металлов |  |  |  |  | Договор пере- |
| в осадке КОС |  |  |  |  | шел на 1999 год |
| 6.5 Целевое финансирова- | 25 000 | ЦГСЭН | 25 228,21 | Д. № 3/98-эф | Договор |
| ние Программы по контро- |  |  |  | от 12.05.98г. | завершен |
| лю качества продуктов |  |  |  |  |  |
| питания и их безопасности |  |  |  |  |  |
| 6.6 Приобретение насосов- | 60 000 | МуП "Горводо- | 70 000 | Р. № 630-П | Договор |
| дозаторов осадка и флоку- |  | канал" |  | от 05.05.98г. | завершен |
| лянта (уменьшение коли- |  |  |  |  |  |
| чества осадка) |  |  |  |  |  |
|  |  | 390 000 |  | 150 666,21 |  |  |

|  | 7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПРОПАГАНДА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об испол- |
| Наименование | Сумма | Ответственные | Освоено | Основание | нении договора |
| мероприятия | руб. |  | средств,р. |  | и распоряжения |
| 1. Издание аналитических | 5 000 | Администрация | - | - | - |
| материалов об экологи- |  | Комприрода |  |  |  |
| ческом состоянии в ЗАТО |  |  |  |  |  |
| г. Саров |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансирование | 40 000 | Администрация | 25 710,52 | 660р. Р.№1628-П от | Распоряжения |
| Центра внешкольной ра- |  | ЦВР |  | 28.10.98г. | выполнены |
| боты по проведению ту- |  |  |  | 2288р. Р.№ 1155-П от |  |
| ристско-экологисечких |  |  |  | 28.07.98г. |  |
| мероприятий |  |  |  | 12100р. Р.№ 1017-П от |  |
|  |  |  |  |  | 03.07.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 1000р. Р.№ 102-П от |  |
|  |  |  |  |  | 30.01.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 7072,52р. Р.№ 331-П |  |
|  |  |  |  |  | от 17.03.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 2590р. Р. № 908-П |  |
|  |  |  |  |  | от 16.06.98г. |  |
| 7.3 Финансирование эко- | 10000 | Администрация | 10000 | 1000р. Р. № 124-П от | Распоряжения |
| логической работы шк. 1 |  | Школа № 1 |  | 30.01.98г. | выполнены |
|  |  |  |  |  | 5260р. Р.№ 905-П от |  |
|  |  |  |  |  | 19.06.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 3740р. Р. № 2059-П |  |
|  |  |  |  |  | от 30.12.98г. |  |
| 7.4 Финансирование го- | 50 000 | Администрация | 43 340,89 | 9000р. Р.№ 101-П от | Распоряжения |
| родской станции юных |  | СЮН |  | 30.01.98г. | выполнены |
| натуралистов |  |  |  | 2000р. Р № 280- П от |  |
|  |  |  |  |  | 04.03.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 32340,89р. Р.№462-П |  |
|  |  |  |  |  | от 10.04.98г. |  |
| 7.5Финансирование работ | 10000 | МДОУ "ДСС" | 10000 | Д. № 4 - эф от | Договор |
| по экологическому воспи- |  |  |  | 15.06.98г. | завершен |
| танию, образованию |  |  |  |  |  |
| МДОУ "ДСС" |  |  |  |  |  |
| 7.6Финансирование город- | 5000 | Гор. Детская | 5000 | Р. № 6122-П от | Распоряжение |
| ской детской библиотеки |  | библиотека |  | 30.04.98г. | выполнено |
| по экологическому про- |  |  |  |  |  |
| свещению |  |  |  |  |  |
| 7.7Финансирование работ | 5000 | Филиал № 1 | 5000 | Р. № 1491-П от | Распоряжение |
| по программе воспитания |  | ЦБС им.Мая- |  | 02.10.98г. | выполнено |
| экологической культуры |  | ковского |  |  |  |
| населения(филиал № 1 |  |  |  |  |  |
| ЦБС им.Маяковского) |  |  |  |  |  |
| 7.8Финансирование меро- | 15000 | Администрация | 8132 | 330р. Р. № 309-П от | Распоряжения |
| приятий, проводимых в |  |  |  | 13.03.98г. | выполнены |
| связи с экологическими |  |  |  | 1800р. Р. № 463-П от |  |
| датами. |  |  |  |  | 10.04.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 185р. Р. № 408-П от |  |
|  |  |  |  |  | 02.04.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 5817р. Р. № 127-ЛС |  |
|  |  |  |  |  | от 01.06.98г. |  |
|  |  | 140 000 |  | 107183,41 |  |  |

|  | 8. ИНФОРМАЦИЯ, ПРОФПОДГОТОВКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об исполне- |
| Наименование | Сумма | Ответственные | Освоено | Основание | нии договора и |
| мероприятия | руб. |  | средств,руб. |  | распоряжения |
| 8.1Повышение ква- | 40000 | Администрация | 11284,6 | 4986р. Р.№ 1711-П от | Распоряжения |
| лификации природо- |  | Комприроды |  | 12.11.98г. | выполнены |
| охранных органов |  |  |  | 570р. Р.№ 620-П от |  |
| и организаций, спе- |  |  |  | 30.04.98г. |  |
| циалистов предпри- |  |  |  | 608,6р. Р. № 184-П от |  |
| ятий |  |  |  |  | 13.02.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 3600р. Р. № 357-П от |  |
|  |  |  |  |  | 20.03.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 950р. Р. № 464-П от |  |
|  |  |  |  |  | 10.04.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 570р. Р. № 612-П от |  |
|  |  |  |  |  | 29.04.98г. |  |
| 8.2 Подписка на пе- | 20000 | Администрация | 8482,61 | 720р. ЭКиП Адм-я | Рапоряжения |
| риодические эколо- |  | Комприроды |  | 1172,96р. Адм-я | выполнены |
| гичсекие издания, |  |  |  | 720р. ЭКиП Адм-я |  |
| закупка литературы, |  |  |  | 65р. Р№1465-П от |  |
| наглядных пособий |  |  |  | 24.09.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 98р. Р. № 1704-П от |  |
|  |  |  |  |  | 11.11.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 780р. ЭКиП Адм-я |  |
|  |  |  |  |  | 3340р. Р. № 1820-П |  |
|  |  |  |  |  | от 27.11.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 23р. Р. № 1857-П от |  |
|  |  |  |  |  | 02.12.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 1465,07р. Р.№2061-П |  |
|  |  |  |  |  | от 30.12.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 98,58р. Р. № 3-П от |  |
|  |  |  |  |  | 09.01.99г. |  |
| 8.3 Приобретение | 20000 | Администрация | - | - | - |
| программных про- |  | Комприроды |  |  |  |
| дуктов |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Освещение при- | 5000 | Администрация |  |  |  |
| роохранной дея- |  | К-16 |  |  |  |
| тельности по ТВ |  |  |  |  |  |
|  |  | 85000 |  | 19767,21 |  |  |
|  | 9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ |
| ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАТО г. САРОВ ЗА СЧЕТ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ |
|  |  |  | ОПС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свед-я об испол- |
| Наименование | Сумма | Ответственные | Освоено | Основание | нии договора |
| мероприяти | руб. |  | средств,руб. |  | и распоряжен. |
| 9.1 Оплата труда и те- | 200000 | Администрация | 200794,56 | 5623,28р. Р.№ 277-П | Распоряжения |
| кущее содержание |  | Нижегородобл- |  | от 04.03.98г. | выполнены |
| Комприроды ЗАТО |  | комприроды |  | 6042.23р. Р. №465-П от |  |
| г. Саров |  |  |  |  | 10.04.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 6372.34р. Р.№ 691-П от |  |
|  |  |  |  |  | 15.05.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 102000р. Р.№ 934-П от |  |
|  |  |  |  |  | 26.06.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 51756,71р. Р.№1395-П |  |
|  |  |  |  |  | от 11.09.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 29000р. Р.№ 2060-П от |  |
|  |  |  |  |  | 30.12.98г. |  |
|  |  | 200000 |  | 200794,56 |  |  |
|  | 10. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9898р. Р. № 1441-П |  |
| 10.1 Финансирование | 48000 | Администрация | 17240,24 | от 18.09.98г. | Распоряжения |
| непредвиденных при- |  |  |  | 1000р. Р.№ 1580-П от | выполнены |
| родоохранных меро- |  |  |  | 21.10.98г. |  |
| приятий |  |  |  |  | 1490,52р. Счет № 53 |  |
|  |  |  |  |  | от 03.02.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 851,72р. Р.№1712-П |  |
|  |  |  |  |  | от 12.11.98г. |  |
|  |  |  |  |  | 4000р. Р.№ 1911-П от |  |
|  |  |  |  |  | 09.12.98г. |  |
| 10.2 Услуги авто- |  | Комприроды | 16788,84 |  |  |
| транспорта для |  |  |  |  |  |
| Комприроды |  |  |  |  |  |
| 10.3 Оплата эксперт- | 10000 | Администрация | - | - | - |
| ных работ, юридичес- |  |  |  |  |  |
| кие услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | 58000 |  | 34029,08 |  |  |

| Остаток денежных средств |  | 1 129 512,00 |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.98 год |  |  |  |
| Поступило доходов в ЭФ |  | 1 850 159,00 |
| за 1998 год |  |  |  |
| Расходы за 1998 год |  | 1610600,00 |
| Остаток на 01.01.99 год |  | 1369071,00 |
| в том числе: С Б Б |  | 1355567,00 |
|  | С Б |  | 13504,00 |
| Движение средств по расходному счету: |
| Поступило из ГОРФО |  | 1610600,00 |
| Возврат: |  |  |  | 100020,00 |
|  |  | Итого: |  | 1710620,00 |
| Использовано: |  |  | 1710619,98 |
| Остаток: |  |  |  | 0,02 |