27.01.2000	06-гд

Об утверждении Программы

капвложений на 2000 год

Рассмотрев представленную Администрацией города Программу капвложений на 2000 год, городская Дума

решила:

Утвердить прилагаемую Программу капвложений на 2000 год.

Приложение: Программа капвложений на 2000 год

Председатель городской Думы                              А.Т.Амеличев

УТВЕРЖДЕНО

решение городской Думы

от 27.01.2000г. №06-гд

ПРОГРАММА КАПВЛОЖЕНИЙ НА 2000 ГОД

от 01.12.99г. на 157500 млн. рублей

| № п/п | Наименование объектов | Проектн. мощность тыс. м2 | План капвложений на год тыс. рублей | План ввода объекта в эксплуатацию | Дополнит. капвложения, необходимые для ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж/д 14 МКР-15 | 9,4 | 40730 | IV |  |
|  | Ж/д 16 МКР-15 | 6,2 | 29980 | IV |  |
|  | Ж/д 10 МКР-15 | 5,6 | 15000 | - |  |
|  | Ж/д 39 МКР-16 | 7,3 | 9000 | - |  |
|  | Ж/д 42 МКР-16 | 3,9 | 7000 | - |  |
|  | Ж/д 34 МКР-16 (фасад) |  | 2500 | II |  |
|  | Ж/д 4,5 МКР-1 (фасад) |  | 1000 | III |  |
|  | Детская поликлиника |  | 15280 | - | 9000 |
|  | Административные помещения в ж/д 8 МКР-15 |  | 4860 | I |  |
|  | Магазин в ж/д 8 МКР-15 |  | 1500 | I |  |
|  | Реконструкция водозаборных сооружений |  | 1500 | III |  |
|  | Водозаборные сооружения-1 очередь с магистральными сетями |  | 5050 |  | 61000 |
|  | Очистные сооружения города (доочистка) |  | 600 | III |  |
|  | Пождепо |  | 4400 |  | 16490 |
|  | Реконструкция базы «Горводоканал» |  | 1000 |  | 5000 |
|  | Общественный туалет |  | 600 | IV |  |
|  | Магистральные сети |  | 2000 |  | 14000 |
|  | Развитие магистральных сетей связи |  | 4500 |  |  |
|  | Строительство спортивных сооружений |  | 3000 |  |  |
|  | ПИР |  | 8000 |  | 4000 |
|  | ИТОГО |  | 157500 |  | 134020 |