27.01.2000	07-гд

О Программе жилищного

строительства г.Саров

на 2000-2001г.г.

Рассмотрев представленную Администрацией города Программу жилищного строительства г.Саров на 2000-2001г.г., городская Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемую Программу жилищного строительства г.Саров на 2000-2001г.г.

2. Администрации города предоставить земельные участки Фонду социального развития и УКС Администрации для строительства жилья домов согласно утвержденной Программе.

Приложение: Программа жилищного строительства г.Саров на 2000-2001г.г.

Председатель городской Думы                              А.Т.Амеличев

| УТВЕРЖДАЮ Глава местного самоуправления г.Саров _____________ Г.З.Каратаев | УТВЕРЖДЕНО Решение городской Думы от 27.01.2000г. №07-гд Председатель городской Думы г.Саров _____________ А.Т.Амеличев |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА г.САРОВ

на 2000 - 2001 г.г.

| № | МКР | Наименование объектов | Проектная площадь (тыс. м2) | План капвложений (млн. рублей) | План ввода в эксплуатацию (квартал) | Инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты с вводом в эксплуатацию 2000г. |
|  | 15 | ж/д №9 | 9,5 | 41,8 | IV | Программа «Жилье в кредит» |
|  | 15 | ж/д №12 | 2,3 | 4,6 | I | Программа «Жилье в кредит» |
|  | 15 | ж/д №14 | 9,4 | 40,7 | IV | Бюджет |
|  | 15 | ж/д №15 | 11,3 | 55 | III-IV | Программа «Жилье в кредит» |
|  | 15 | ж/д №16 | 6.2 | 29,9 | IV | Бюджет |
| ИТОГО | 38,7 | 167,4 |  |  |
| Объекты с вводом в эксплуатацию 2001г. |
| 1. | 15 | ж/д №10 | 5,6 | 33,6 | II | Бюджет |
| 2. | 16 | ж/д №39(муниц-й) | 7,3 | 43.8 | III | Бюджет |
| 3. | 16 | ж/д №22 | 4,3 | 25,8 | III | Программа «Жилье в кредит» |
| 4. | 16 | ж/д №42 | 3,9 | 23,4 | IV | Бюджет |
| 5. | 21 | ж/д №1 | 0,97 | 5,82 | II | Бюджет |
| 6. | 21 | ж/д №57 | 2 | 12 | I | Программа «Жилье в кредит» |
| 7. | 21 | ж/д №58-60 | 3,25 | 19,5 | II | Программа «Жилье в кредит» |
| 8. | 21 | ж/д №62 | 0,97 | 5,82 | III | Бюджет |
| 9. | 21 | внутрикв. территория ж/д (23-24) | 2 | 13 | II | Программа «Жилье в кредит» |
| 10. | 21 | ж/д №6А-6Б | 2,58 | 16,77 | II | Программа «Жилье в кредит» |
| 11. | 21 | ж/д №12 | 2,97 | 19,305 | III | Программа «Жилье в кредит» |
| 12. | 21 | ж/д №18-21 | 2,58 | 16,77 | IV | Программа «Жилье в кредит» |
| 13. | 21 | ж/д №22 | 0,86 | 5,59 | II | Программа «Жилье в кредит» |
| ИТОГО | 39,28 | 241,18 |  |  |