16.11.2006	99/4-гд

Об утверждении «Инвестиционной

программы МУП «Горводоканал»

на развитие сетей водоснабжения

и водоотведения г. Сарова на 2007 год»

и установлении надбавки к цене

(тарифу) для потребителей

На основании обращения главы Администрации (исх. от 02.11.2006 № 01-18/1784), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы», городская Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемую «Инвестиционную программу МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год».

2. Установить с 01.01.2007 года надбавку к цене (тарифу) для потребителей в размере:

- на холодное водоснабжение – 0,17 рублей за 1 м3 (без НДС);

- на водоотведение – 0,25 рублей за 1 м3 (без НДС).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города Тихонов А.М.

Глава города										А.Г.Орлов

УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы г.Саров

от 16.11.2006 № 99/4-гд

Инвестиционная программа

МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г.Сарова

на 2007 год

г.Саров 2006

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения на 2007 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Техническое задание Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы, утверждена решением городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд |
| Основные разработчики программы | Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» |
| Заказчик программы | Администрация г. Сарова Нижегородской области |
| Исполнители основных мероприятий программы | Департамент финансов Администрации г. Сарова Департамент городского хозяйства Администрации г. Сарова Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Сарова» Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» Отдел экономики и прогнозирования Администрации г. Сарова Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы) |
| Цели и задачи программы | Основная цель программы – комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова Нижегородской области. Основными задачами являются: 1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. 3. Расчет и обоснование тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей |
| Сроки и этапы реализации программы | 2007 год |
| Перечень подпрограмм и программных мероприятий | Перечень подпрограмм и программных мероприятий по строительству и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры 1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке (МКР№15, МКР№21); 2. Адресная подпрограмма модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры Модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. 3. Расчет тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей |
| Объемы потребности в финансировании программы | Объем потребности в финансировании программы всего – 41,8млн. руб., в том числе: - объем бюджетных средств – 23,8млн. руб. - объем внебюджетных средств – 18,0млн. руб. |
| Организация контроля за исполнением программы | Администрация г. Сарова |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - обеспечение коммунальной инфраструктурой (водоснабжение и канализация) микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР№15, МКР№21); - замена 0,3 км водопроводных сетей; - реконструкция насосных станций (увеличение производительности насосов); - замена 0,7 км сетей канализации; - реконструкция очистных сооружений позволяющая обеспечить требования по очистке стоков. |

Основные понятия, используемые в настоящей программе

В настоящей программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

4) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

5) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

6) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

7) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

8) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

10) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

11) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

12) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка  к цене (тарифу) для потребителей);

13) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

14) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

15) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса -периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

16) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

17) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

18) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Введение

Основанием для разработки «Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» на 2007г.» явились следующие документы:

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы»;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Горводоканал».

Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе подобъектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов;

- расчет тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей.

- Основные цели и задачи программы

Основная цель программы – выполнение условий технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Горводоканал».

Основные задачи программы:

–	обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий программы;

–	расчет тарифа на подключение;

–	расчет надбавки к цене (тарифу) для потребителей.

- Сроки реализации программы

Программа является переходящей на годы, следующие за 2007 годом.

- Перечень комплексных мероприятий

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения города в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г.: Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 15 г.Сарова обеспечить строительство сетей водоснабжения и водоотведения; Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 21 г.Сарова обеспечить строительство сетей водоснабжения и водоотведения. | Плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Средства федерального, областного и городского бюджета. Собственные средства предприятия. |
| Модернизация головных сооружений водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения и очистки стоков, а также необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г.: Автоматизация 7 скважин; Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях 1-я очередь. | Собственные средства предприятия. |
| Модернизация головных сооружений водоотведения в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения и очистки стоков, а также необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г: Реконструкция участка обезвоживания сточных вод очистных сооружений (замена основного оборудования, здание 56) 1-я очередь; Реконструкция контактных резервуаров очистных сооружений (сооружение 52). | Надбавка к тарифу для потребителей. Собственные средства предприятия. |
| Модернизация систем водоснабжения на территориях города, имеющих дефицит воды и недостаточную пропускную способность систем водоснабжения: Замена сетей водоснабжения по проспекту Музрукова д.25; Замена сетей водоснабжения по ул. Силкина, д.24; 4.3.ПИР на реконструкцию сетей. | Надбавка к тарифу для потребителей. Собственные средства предприятия. |
| Модернизация магистральных систем водоотведения имеющих недостаточную пропускную способность: Реконструкция напорной канализации D600 по ул.Димитрова. | Средства городского бюджета. |

3.1. Обоснование включения мероприятий в инвестиционную программу

на 2007 год

| № п/п | Мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция участка обезвоживания осадка сточных вод (замена основного оборудования, здание 56) 1-я очередь | Здание № 56 было сдано в эксплуатацию в 1980 году. В апреле 1979г. в эксплуатацию было сдано основное оборудование по обезвоживанию осадка – центрифуги непрерывного действия марки ОГШ-631- 6 штук (4 рабочих и 2 резервные). Центрифуги предназначены для подготовки осадка к складированию – снижению влажности с 98,6% до 75% (конечная влажность определяется типом центрифуги). В течение 26 лет центрифуги непрерывно использовались для обезвоживания осадка и в настоящее время возникла необходимость их замены, так как они полностью выработали свой ресурс - центрифуги часто выходят из работы, конечная влажность осадка сейчас составляет 83-85%, что затрудняет складирование осадка, осадок не полностью выводится из системы аэротенк - вторичный отстойник, что приводит к увеличению дозы активного ила и снижению эффективности очистки. Замена изношенного оборудования приведет к снижению энергопотребления с 90 кВт/час до 40 кВт/час, уменьшению влажности складируемого осадка до 75%, позволит выводить весь избыточный ил, что в свою очередь нормализует работу сооружений биологической очистки. |
| 2. | Реконструкция контактных резервуаров очистных сооружений (сооружение 52) | Контактные резервуары представляют собой прямоугольный в плане железобетонный резервуар, разделенный железобетонными перегородками на 4 секции (размер одной секции 6м х 24м и глубиной 3,6м). На дне каждой секции находится система трубопроводов для подачи воздуха и технической воды. В контактных резервуарах происходит обеззараживание сточной воды перед сбросом ее в р.Сатис. В качестве обеззараживающего реагента используется хлор. Контактные резервуары были сданы в эксплуатацию в 1996 году. За 10 лет их использования произошло частичное разрушение стенок, лотков контактных резервуаров. Разрушение конструкции происходит в результате воздействия перепадов температур (зима-лето), выпадающих осадков, сточной воды, хлора, используемого в качестве реагента, который является агрессивной средой по отношению к металлическим трубопроводам и железобетонным конструкциям. Согласно «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства» капитальный ремонт контактных резервуаров должен проводиться через каждые 5 лет и в него входит ремонт лотков, дренажа, ремонт воздухопроводов. Смена задвижек, шиберов. |
| 3. | Реконструкция напорной канализации D600 по ул.Димитрова | В настоящее время сточная вода транспортируется от центральных перекачивающих станций до очистных сооружений по четырем напорным коллекторам диаметрами 600мм, 500мм, 300мм и 300мм, сданным в эксплуатацию соответственно в 1978г., 1981г., 1987г., 1957г. В настоящее время в связи с ростом города напорные коллектора нагружены на 100%, т.е. нет возможности отключения коллекторов на случай аварии и на профилактику. Прокладка нового коллектора позволит вести профилактические работы с работающими коллекторами, что приведет к снижению количества аварий с выливом сточной жидкости на грунт. |
| 4. | Автоматизация 7 скважин | Внедрение автоматической системы диспетчерского управления и контроля (АСДУиК) 7 скважин позволит понизить аварийность работы станций и увеличить контроль со стороны управленческого персонала. Все параметры работы станции I подъема будут архивироваться в программе, что позволит производить анализ работы скважин и добиваться оптимизации технологического процесса. Полная автоматизация приведет к уменьшению трудозатрат - численность машинистов сократится на 4 чел. АСДУиК позволит оптимизировать технологический процесс и как следствие снизить потребление электроэнергии. |
| 5. | Замена сетей водоснабжения по проспекту Музрукова д.25 | Длина участка водопровода 0,19км, Ду100мм, материал-сталь. Данный водопровод был введён в эксплуатацию в 1978 году для водоснабжения жилых домов пр. Музрукова, 25, 25к.1., 25к.2, в которых проживает 485 человек. Срок полезного использования составляет 20лет. В период 1999-2004г. на данном водопроводе произошло 7 аварий, что приводило к прекращению подачи холодной воды. При проведении работ по устранению аварий постоянно нарушалось благоустройство газонов, внутриквартального проезда, демонтировались малые архитектурные формы. |
| 6. | Замена сетей водоснабжения по ул. Силкина, д.24 | Длина участка водопровода 0,12км, Ду150-200мм, материал- сталь. Данный водопровод вводился 1975г. для водоснабжения жилого сектора. Срок полезного использования составляет 20лет. В период с 2000-2006г. на данном водопроводе произошло 11 аварий, что приводило к полному или частичному прекращению подачи воды. При устранении аварий постоянно нарушалось благоустройство внутриплощадочной дороги с полным или частичным прекращением движения автотранспорта. |
| 7. | Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях 1-я очередь | Установка контрольных измерительных точек на водопроводных сетях позволит: - знать и поддерживать давление воды в каждой точке города; - оптимизировать режим работы сети на территории города; - снизить потери холодной воды при транспортировке; - сократить время обнаружения места аварии. Эффект от установки 10 контрольных точек можно рассмотреть на примере повреждения магистрального водопровода Ду500 в 2005 году. С момента фиксирования крупного повреждения (на насосной станции давление упало до 1,0-1,5 м вод.ст. (при норме 4,0-4,2м вод.ст.) и невозможностью его поднять при увеличении подачи воды) до момента обнаружения участка поврежденного водопровода прошло приблизительно 3 часа. Еще 1 час ушел на локализацию. За каждый час вытекало примерно 1500 м3, что привело к размыванию грунта и к отсутствию возможности сразу приступить к ликвидации повреждения (приступили только через 2 суток). Из-за прямых потерь подача воды в городскую сеть осуществлялась только для заполнения водопровода, т.е. далеко не во все жилые дома вода поднималась выше первого этажа, и, соответственно, полностью отсутствовала система пожаротушения. Если контрольные точки были бы установлены, то место прорыва водопровода было бы обнаружено примерно за 20-30 минут. |

4. Затраты на реализацию программы

4.1. Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры

В рамках предложенных мероприятий предполагается приоритетное обеспечение коммунальной инфраструктурой микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР №15, МКР №21). Адресный список строительства объектов коммунальной инфраструктуры представлен в приложении №1.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные ОКК от платы за подключение в соответствии с данной инвестиционной программой;

- средства местного бюджета;

- средства федерального бюджета по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий областному (местному) бюджету на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

Затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры на 2007г. представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Наименование | 2007г. |
| --- | --- |
| Водоснабжение и канализация, тыс.руб. | 11 660 |
| Всего: | 11 660 |
| в т.ч. |  |
| средства местного бюджета | 8 745 |
| средства, полученные от тарифа на подключение | 2 915 |

Дополнительные мощности объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести в 2007г. для обеспечения комплексной застройки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| Наименование | 2007г. |
| --- | --- |
| Водоснаб. и канализ, л/сек | 8,55 |

Объем средств за счет тарифа на подключение составляет в 2007 году 2915 тыс. руб. (из расчета 25% от общего объема финансирования строительства данных объектов).

Расчет тарифа на подключение на 2007 год представлен в таблице № 3.3.

Таблица 3.3.

| Наименование | Всего | Инвестирование за счет ОКК |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение и водоотведение, тыс. рублей | 11 660 | 2 915 |
| Нагрузки, л/сек | 8,55 | 8,55 |
| Тариф на подключение, руб. за л/сек |  | 341 000 |

4.2. Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

В рамках данных мероприятий предполагается обеспечить надежным и устойчивым обслуживанием потребителей коммунальных услуг, снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные МУП «Горводоканал» от надбавки к цене (тарифу) для потребителей в соответствии с настоящей инвестиционной программой, а также собственные средства МУП «Горводоканал»;

- средства местного бюджета;

-   средства федерального и областного бюджета.

Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2007г. представлены в таблице 3.4 «Расходы на модернизацию по источникам финансирования».

Расходы на модернизацию по источникам финансирования

Таблица 3.4

| № пп | Наименование объекта основных средств, основные технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 5 523 |
|  | Источники финансирования: |  |
|  | - федеральный бюджет | 0 |
|  | - местный бюджет | 0 |
|  | - внебюджетные средства | 5 523 |
|  | В т.ч. : - амортизационный фонд | 4185 |
|  | - инвестиционная надбавка к тарифу | 1338 |
| 3 | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ЛИВНЕВЫХ) | 24 572 |
|  | Источники финансирования: |  |
|  | - федеральный бюджет | 15 000 |
|  | - местный бюджет | 0 |
|  | - внебюджетные средства | 9 572 |
|  | В т.ч. : - амортизационный фонд | 6865 |
|  | - инвестиционная надбавка к тарифу | 2707 |
| 4 | ИТОГО: | 30 095 |
|  | - федеральный бюджет | 15 000 |
|  | - местный бюджет | 0 |
|  | - внебюджетные | 15 095 |
|  | В т.ч. : - амортизационный фонд | 11050 |
|  | - инвестиционная надбавка к тарифу | 4045 |

Объекты инвестиций с краткой технической характеристикой представлены в приложении №2 (2_1 и 2_2).

Объем средств за счет надбавки к цене (тарифу) для потребителей услуг водоснабжения на 2007 год составляет 1 761 тыс. руб.

Объем средств за счет надбавки к цене ( за вычетом налога на прибыль), направляемых на финансирование мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения, составляет1338тыс.руб.

Планируемые объемы предоставления услуг водоснабжения на 2007г. составляют 8800 тыс.м3.

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей составит в среднем: 0,20 руб. за 1 м3 отпущенной воды.

Объем средств за счет надбавки к цене (тарифу) для потребителей услуг водоотведения на 2007 год составляют 3 562 тыс. руб.

Объем средств за счет надбавки к цене ( за вычетом налога на прибыль), направляемых на финансирование мероприятий по реконструкции объектов водоотведения, составляет 2 707тыс.руб

Планируемые объемы предоставления услуг водоотведения на 2007г. составляют 11 132,5 тыс.м3.

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей составит в среднем: 0,32 руб. за 1 м3 отведенной и очищенной сточной воды (см. Приложение №3).

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование подпрограмм строительства и модернизации сетей и объектов водоснабжения и канализации будет осуществляться за счет местного и федерального бюджетов, средств полученных от платы за подключение и надбавки к цене (тарифу) в соответствии с настоящей инвестиционной программой, и собственных средств МУП «Горводоканал».

На выполнение объема работ, связанных с обеспечением вводимого в 2007 году жилья  (96,3 тыс. кв. м), необходимы инвестиции в размере 41,8 млн. руб.: в том числе на строительство сетей водоснабжения и канализации – 11,7 млн. руб.; на модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры – 30,1 млн. руб. (таблица 3.5)

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2007 год

Таблица 3.5

|  | 2007 г. |
| --- | --- |
| 1. Всего затрат, тыс. руб. | 41 755 |
| водоснабжение и водоотведение |  |  |
| в т.ч. – федеральный бюджет | 15 000 |  |
| - местный бюджет | 8 745 |  |
| - внебюджетные средства | 18 010 |  |
| 2. Строительство всего | 11 660 |  |
| в т.ч. - местный бюджет | 8 745 |  |
| - внебюджетные средства | 2 915 |  |
| 3. Модернизация | 30 095 |  |
| в т.ч. – федеральный бюджет | 15 000 |  |
| - местный бюджет | 0 |  |
| - внебюджетные средства | 15 095 |  |

Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

- улучшение водоснабжения МКР-17, обеспечение необходимыми объемами водоснабжения и водоотведения программы жилищно-гражданского строительства в МКР-15, МКР-21;

- увеличение мощности головных сооружений водоснабжения и водоотведения (доведение до проектной), в т.ч. по энергоэффективности;

- обеспечение питьевой водой, устранение дефицита оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения в районе пр. Музрукова и ул. Силкина. Повышение надежности работы системы водоснабжения и  водоотведения города, снижение аварийности на сетях водопровода и канализации, уменьшение неучтенных потерь воды;

- улучшение экологической ситуации на территории города за счет недопущения аварийных выбросов стоков на рельеф местности и в водоемы, на канализационных насосных станциях и канализационном напорном коллекторе D600 по ул. Димитрова.

6. Управление и контроль в процессе реализации программы

6.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы» и скоординирована с ней по срокам, ресурсам и механизмам реализации.

6.2. Управление и контроль за реализацией программы осуществляется на основании договора или концессионного соглашения, заключенного Администрацией г. Сарова с МУП «Горводоканал».

6.3. Исполнителями основных мероприятий программы являются:

- Департамент финансов Администрации г. Сарова;

- Департамент городского хозяйства Администрации г. Сарова;

- Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Сарова»;

- Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»;

- Отдел экономики и прогнозирования Администрации г. Сарова;

- Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы).

Исполнители программы в установленные сроки представляют в администрацию г.Сарова отчеты о ходе реализации программы.

Ход выполнения мероприятий программы анализируется администрацией г.Сарова с участием других заинтересованных органов исполнительной власти.

6.4. Финансирование кредитов производится из средств уполномоченных банков и прочих кредитных организаций, которые выдают кредиты и оформляют закладные по установленной форме.

| Адресная программа строительства объектов и сетей на 2007 год |
| --- |
|  |  | Приложение № 1 |
| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, тыс. руб. | Протяженность, м |
| МКР - 15 |
| 1. | Водопровод от В2-3 (ж/д №31) до В2-4 (ж/д №20) | 320 | 80 |
| 2. | Водопровод от В2-4 (ж/д №20) до В2-5 (ж/д №21) | 140 | 35 |
| 3. | Водопровод от В2-5 (ж/д №21) до В2-6 (ж/д №23) | 380 | 95 |
| 4. | Водопровод от В2-6 (ж/д №23) до В2-7 (ж/д №22) | 380 | 95 |
| 5. | Водопровод от В2-6 (ж/д №23) до водопровода по ул. 139 | 440 | 110 |
| Итого водопровод МКР - 15 | 1 660 | 415 |
| 6. | Канализация от ж/д № 22 до КНС около ж/д №28 МКР-15 | 6 000 | 1 500 |
| Итого канализация МКР - 15 | 6 000 | 1 500 |
| МКР - 21, 22 |
| 7. | Водопровод от ПФ до школы № 11 | 2 000 | 500 |
| Итого водопровод МКР - 21, 22 | 2 000 | 500 |
| 8. | Канализация от ПФ до школы № 11 | 2 000 | 500 |
| Итого канализация МКР - 21, 22 | 2 000 | 500 |
| Итого водопровод и канализация МКР - 15, 21, 22 | 11 660 | 2 915 |
| водопровод МКР - 15, 21, 22 | 3 660 | 915 |
| канализация МКР - 15, 21, 22 | 8 000 | 2 000 |

|  | Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |
| № пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2007 | Источник покрытия (собств.ср-ва) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Реконструкция водопровода по пр.Музрукова д.25 |  | 1978 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=100 мм, ст. L=0,17 км | d=100 мм, пол. L=0,17 км | 1038 | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 1038 | Инвест. надб. |  |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Силкина, д.24 |  | 1975 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, чуг. L=0,12 км | d=150 мм, пол. L=0,12 км | 485 | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 485 | Аморт.фонд |  |
| 3 | Автоматизация 7 скважин |  |  |  |  |  |  | Снижение энергопотребления, сокращение трудовых затрат, щадящий режим для оборудования, повышение его срока службы | 2001 |  |  | 2500 | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 2500 | Аморт.фонд |  |
| 4 | Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях. |  |  |  |  |  |  | Уменьшение времени обнаружения повреждений сети и уменьшение потери воды. | 2001 |  |  | 1200 | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 1200 | Аморт.фонд |  |
| 5 | Проектно-изыскательские работы на объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | Средства предприятия | 300 | Инвест. надб. |  |
|  | ИТОГО по объектам водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5523 | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 5523,0 | Аморт.фонд | 4185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвест. надб. | 1338,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе за счет инвестиционной надбавки |  | 1 761,1 | 1 338,4 |  |

|  | Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ЛИВНЕВЫХ) |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2007 | Источник покрытия (собств.ср-ва) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Реконструкция участка обезвоживания осадка сточных вод (замена основного оборудования). Здание 56. |  |  |  |  |  |  | Уменьшение объема складируемого осадка. Снижение энергопотребления в 2 раза. | ПСД в стадии разработки |  |  | 7500 | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 6865 | Аморт.фонд |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 | Инвест. надб. |  |
| 2 | Реконструкция сооружения 52 (контактные резервуары) |  | 1996 | 50 | 1966 | 1610 |  | Физический износ, разрушение конструкции. | ПСД в стадии разработки | Ёмкостное сооружение | Ёмкостное сооружение | 1000 | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 1000 | Инвест. надб. |  |
| 3 | Реконструкция напорного канализационного коллектора d=600 мм, ул.Димитрова |  |  |  |  |  |  |  | ПСД в стадии согласования |  | d=600 мм; 3100 п.м. | 15000 | Федеральный бюджет | 15000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 0 | Аморт.фонд |  |
| 4 | Проектно-изыскательские работы на объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072 | Средства предприятия | 1072 | Инвест. надб. |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24572 | Федеральный бюджет | 15000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия | 9572,0 | Аморт.фонд | 6865 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвест. надб. | 2707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе за счет инвестиционной надбавки | 3 562,0 | 2707 |  |

| Расходы на адресную программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по источникам финансирования, расчет инвестиционной надбавки |
| --- |
|  |  |  | Приложение №3 |
| № пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Стоимость работ по модерниза-ции объектов всего(т.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб. |
|  |  |  | 2007 | рост |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 83 400,0 | 5 946 |  |
|  | Объем отпуска (т.куб.м) |  | 8 800,0 |  |
|  | Инвест. надбавка к тарифу (руб.)-расчетная |  | 0,68 |  |
|  | Тариф для потребителя в т.ч.: |  | 6,74 | 1,10 |
|  | - для населения; |  | 6,74 | 1,18 |
|  | - для прочих |  | 6,74 | 0,97 |
|  | Средства предприятия |  | 4 185,0 |  |
|  | Инвест. Надбавка (т.руб.) |  | 1 761,1 |  |
|  | Инвест. надбавка к тарифу -предельная, (руб) |  | 0,20 | 0,030 |
|  | Инвест. надбавка за вычетом налога на прибыль(т.руб.) |  | 1 338,4 |  |
|  | Инвест. надбавка к тарифу (руб.)-предельная |  | 0,152 | 0,023 |
|  | (за вычетом налога на прибыль) |  |  |  |
| 2 | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 127 500,0 | 25 427,0 |  |
|  | Объем отпуска (тыс.м3) |  | 11 132,0 |  |
|  | Инвест. надбавка к тарифу (руб.)-расчетная |  | 2,28 |  |
|  | Тариф для потребителя в т.ч.: |  | 9,65 | 1,15 |
|  | - для населения; |  | 9,65 | 1,21 |
|  | - для прочих |  | 9,65 | 0,91 |
|  | Средства предприятия |  | 6 865,0 |  |
|  | Инвест. надбавка |  | 3 562,0 |  |
|  | Инвест. надбавка к тарифу (руб.)-предельная |  | 0,32 | 0,033 |
|  | Инвест. надбавка за вычетом налога на прибыль(т.руб.) |  | 2 707,1 |  |
|  | Инвест. надбавка к тарифу (руб.)-предельная |  | 0,243 | 0,025 |
|  | (за вычетом налога на прибыль) |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 210 900,0 | 31 373,1 |  |
|  | В том числе средства предприятия (аморт. фонд) |  | 11 050,00 |  |
|  | Инвест. надбавка к тарифу (т.руб.) |  | 5 323 |  |
|  | Инвест. надбавка к тарифу (т.руб.) за вычетом налога на прибыль |  | 4 045 |  |
|  | ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: |  | 16 373 |  |
|  | ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (за вычетом налога на прибыль): |  | 15 095 |  |