РЕШЕНИЕ

Городской Думы города Сарова

от 19.12.2013  №  102/5-гд

О внесении изменений в

«Программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры города Сарова

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

На основании обращения главы Администрации города Сарова (исх. № 01-18/2626 от 27.11.2013), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от  27.07.2010 №  191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 25.06.2012 № 84-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова

решила:

1.Внести в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), утвержденную решением Городской Думы города Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд (с изменениями от 13.12.2012 № 113/5-гд) следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2011 - 2020 гг. составит 5 471,565 млн. руб., в том числе: объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 326,540 млн. руб., в том числе: 2011 г. – 85,903 млн. руб.; 2012 г. – 3,534 млн. руб.; 2013 г. – 39,281 млн. руб.; 2014 г. – 43,864 млн. руб.; 2015 г. – 49,017 млн. руб.; 2016г. – 6,941 млн. руб.; 2017-2020 г.г. – 98 млн. руб. объем средств из внебюджетных источников (средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУ УКС, застройщики) составит в период с 2011 по 2020 годы 5 145,025 млн. руб., в том числе: 2011 г. – 247,895 млн. руб.; 2012 г. – 297,125 млн. руб.; 2013 г. – 786,502 млн. руб.; 2014 г. – 648,859 млн. руб.; 2015 г. – 837,003 млн. руб.; 2016г. – 127,904 млн. руб.; 2017г – 2020 г.г. – 2199,737 млн. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. Таблицу пункта 1 «Перспективная схема электроснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Таблицу пункта 2 «Перспективная схема теплоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.4. Таблицу пункта 3 «Перспективная схема генерации» » раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.5. Таблицу пункта 4 «Перспективная схема водоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.6. Таблицу пункта 5 «Перспективная схема водоотведения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.7. Таблицу пункта 6 «Перспективная схема газоснабжения» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.8. Пункт «Финансовые потребности для реализации программы» обосновывающих материалов изложить в новой редакции (Приложение 7).

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя Городской Думы города Сарова Тихонов А.М.

Глава города Сарова										А.В. Голубев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Городской Думы города Сарова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.12.2013 №102/5-гд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020 г.г тыс. руб. | Потребность в средствах на 2010-2016 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2017-2020 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Электроснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в г. Саров | 2011-2013 | ВИ* | 61 555 | 61 555 |  | 39 849 | 1 795 | 19 911 |  |  |  |  |
| 2 | Телефонная канализация | 2011-2012 | ВИ** | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15,16 и 21. Распределительная подстанция в микрорайоне 21. | 2010 | МБ | 3 220 | 3 220 | 3 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ТП в МКР 20 | 2011-2012 | МБ | 4 000 | 4 000 |  | 3 701 | 299 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектно-изыскательские работы на строительство ТП в МКР 20 | 2011 | МБ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ТП и электроснабжение парка культуры и отдыха им.Зернова | 2015 | МБ | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 7 | Проектно-изыскательские работы на строительство ТП и электроснабжение парка культуры и отдыха им.Зернова | 2014 | МБ | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной докмуентации на строительство ТП в квартале 7 МКР 21 для нужд школы № 11 по ул. Зорге | 2014 | МБ | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 9 | Строительство ТП в квартале 7 МКР 21 для нужд школы № 11 по ул. Зорге | 2015 | МБ | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 10 | Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Тургенева. Электроснабжение. | 2015 | МБ | 3 500 | 3 500 |  |  |  |  |  | 3 500 |  |  |
| 11 | Строительство ТП для нужд района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Тургенева | 2015 | МБ | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 12 | Строительство ГПП 110/6кВ «Восточная», сетей 6кВ и 0,4кВ в районе промышленной зоны №3 | 2017-2020 | ВИ* | 520 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 000 |
| 13 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2012-2013 | ВИ* | 10 450 | 10 450 |  |  | 950 | 9 500 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство ВЛ 110кВ, ГПП 110/6кВ, 18-ти ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 363 в промышленной зоне №1 | 2017-2020 | ВИ* | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 15 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2013-2014 | ВИ* | 5 500 | 5 500 |  |  |  | 500 | 5 000 |  |  |  |
| 16 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2014 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
| 17 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 61 в промышленной зоне №1 | 2014 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
| 18 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для КПП-4 г. Саров, уч.9, северная часть города, севернее городской черты | 2014 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
| 19 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для комплекса зданий ЦКИиТЗ в промышленной зоне №1 | 2014 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
| 20 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для ПХРО в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |
| 21 | Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 35 в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |
| 22 | Строительство 2-х ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для здания 614А в промышленной зоне №1 | 2020 | ВИ* | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 |
| 23 | Строительство ЛЭП 110кВ, Северное направление (вкл. ГПП Северная 110/6кВ в районе ул. Курчатова) (Строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части г.Саров | 2010-2020 | ВИ | 420 000 | 304 151 |  | 68 829 | 37 833 | 47 207 | 52 344 | 97 938 |  | 115 849 |
| 24 | 1) внестадийные работы | 2011 | ВИ | 9 800 | 9 800 |  | 9 800 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2) ПСД | 2011 | ВИ | 27 449 | 27 449 |  | 27 449 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3) СМР ЛЭП 110кВ, г. Саров, Северное направление (вкл. ГПП Северная 110/6кВ в районе ул. Курчатова) | 2012-2020 | ВИ | 382 751 | 266 902 |  | 31 580 | 37 833 | 47 207 | 52 344 | 97 938 |  | 115 849 |
| 27 | Строительство новых распределительных сетей 0,4 кВ, в том числе: | 2010-2020 | ВИ | 55 122 | 48 873 | 8 273 | 2 734 |  | 8 068 | 24 250 | 4 948 | 600 | 6 249 |
| 28 | 1)строительство низковольтной кабельной линии от ТП-59 к дому № 22, пр.Ленина | 2010 | ВИ | 218 | 218 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2)строительство низковольтной распределительной сети ТП-36 | 2010 | ВИ | 3 730 | 3 730 | 3 730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3) строительство низковольтной сети от ЩНУ1,2,3,4 до ж/д ул. Гоголя, д.1,3,5,9,11,13/1,13/2,13/3 | 2010 | ВИ | 118 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4) строительство низковольтной сети ТП-42В, (ТП-42 ул. Западная) | 2010-2011 | ВИ | 2 709 | 2 709 | 208 | 2 501 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5) строительство низковольтной сети ТП-94, ул.Привокзальная (КР) | 2010-2020 | ВИ | 3 969 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  | 3 849 |
| 33 | 6) строительство низковольтной сети ТП-193А | 2010-2011 | ВИ | 279 | 279 | 46 | 233 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 7) строительство низковольтной сети ТП-42А, ул. Менделеева, Тимирязева, Ломоносова | 2010 | ВИ | 3 833 | 3 833 | 3 833 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 8) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-140 до ШР-1, ул. Речная | 2013 | ВИ | 241 | 241 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |
| 36 | 9) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-8К до ЩУР-1,ЩУР-2, ул. Балыковская | 2013 | ВИ | 857 | 857 |  |  |  | 857 |  |  |  |  |
| 37 | 10) строительство низковольтной распределительной сети от ТП-225 до ШР-25,ШР-26, п-д Радужный (0,4 кВ) | 2013 | ВИ | 501 | 501 |  |  |  | 501 |  |  |  |  |
| 38 | 11)строительство низковольтной кабельной линии от ТП-53 до ВРУ-0,4кВ пр.Ленина,4 | 2014 | ВИ | 333 | 333 |  |  |  |  | 333 |  |  |  |
| 39 | 12)строительство сетей электроснабжения поселка Балыково | 2013-2014 | ВИ | 22 603 | 22 603 |  |  |  | 2 543 | 20 060 |  |  |  |
| 40 | 13)строительство низковольтной распределительной сети от ТП-36 до ЩУР-24 (от ТП-36 ф.7) ул.Горького,45 уч.2 (0,4кВ) | 2013 | ВИ | 137 | 137 |  |  |  | 137 |  |  |  |  |
| 41 | 14)строительство низковольтной распределительной сети от ТП-224 до ШР-27, ТИЗ пр-д Дружбы | 2013 | ВИ | 287 | 287 |  |  |  | 287 |  |  |  |  |
| 42 | 15)строительство низковольтной распределительной сети ТП-3 | 2013-2014 | ВИ | 2 044 | 2 044 |  |  |  | 888 | 1 156 |  |  |  |
| 43 | 16)строительство низковольтной кабельной линии от РУ-0,4 кВ ТП-62А до ВРУ здания пр.Мира,6 | 2013 | ВИ | 1 769 | 1 769 |  |  |  | 1 769 |  |  |  |  |
| 44 | 17)строительство низковольтной распределительной сети от ВРУ здания пр.Музрукова,10 (подключено от ТП-2 ф.7) | 2014 | ВИ | 438 | 438 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |
| 45 | 18)строительство низковольтной распределительной сети от сборных шин 0,4кВ КТП-6 до нового ШР | 2014 | ВИ | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 46 | 19)строительство низковольтной распределительной сети 0,4кВ ТП-3А | 2014-2015 | ВИ | 2 336 | 2 336 |  |  |  |  | 212 | 2 124 |  |  |
| 47 | 20)строительство низковольтной кабельной линии 0,4кВ от ТП-287 ф.12,20 до ВРУ нового ж/дома | 2014-2015 | ВИ | 2 336 | 2 336 |  |  |  |  | 212 | 2 124 |  |  |
| 48 | 21)строительство низковольтной кабельной линии от ТП-110(0,4 кВ) | 2013 | ВИ | 479 | 479 |  |  |  | 479 |  |  |  |  |
| 49 | 22)строительство низковольтной распределительной сети от ТП-120 ф.6 до ВРУ Автосалона (0,4 кВ) | 2014 | ВИ | 739 | 739 |  |  |  |  | 739 |  |  |  |
| 50 | 23)Технологические присоединения по новым ТУ | 2013-2020 | ВИ | 4 666 | 2 266 |  |  |  | 366 | 600 | 700 | 600 | 2 400 |
| 51 | иные объекты распределительной сети 0,4кВ (КР) | 2017-2020 | ВИ | 20 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 500 |
| 52 | Строительство выделенных линий связи телесигнализации и телеуправления РП-19 | 2015 | ВИ | 359 | 359 |  |  |  |  |  | 359 |  |  |
| 53 | Строительство новых трансформаторных подстанций, в том числе: | 2010-2020 | ВИ | 27 454 | 23 919 | 1 993 | 3 618 |  | 2 749 | 13 359 | 2 200 |  | 3 535 |
| 54 | 1) строительство ТП-42А | 2010 | ВИ | 1 852 | 1 852 | 1 852 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2) строительство ТП-193А | 2011 | ВИ | 2 449 | 2 449 | 141 | 2 308 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4) строительство ТП-42В | 2011 | ВИ | 1 310 | 1 310 |  | 1 310 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5) строительство ТП-44Б | 2017-2020 | ВИ | 3 535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535 |
| 58 | 6) строительство ТП-62А по ул. Гагарина,6 | 2013 | ВИ | 2 749 | 2 749 |  |  |  | 2 749 |  |  |  |  |
| 59 | 7)строительство ТП-101 по ул.Силкина | 2014 | ВИ | 3 043 | 3 043 |  |  |  |  | 3 043 |  |  |  |
| 60 | 8)строительство новой ТП-2 | 2014-2015 | ВИ | 2 420 | 2 420 |  |  |  |  | 220 | 2 200 |  |  |
| 61 | 9)строительство ТП-3А | 2014 | ВИ | 2 096 | 2 096 |  |  |  |  | 2 096 |  |  |  |
| 62 | 10)строительство трансформаторной подстанции и электрических сетей для КПП-4 | 2014 | ВИ | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  | 8 000 |  |  |  |
| 63 | Строительство новых сетей 6 кВ, в том числе: | 2010-2014 | ВИ | 9 228 | 9 228 |  | 3 211 |  | 427 | 5 590 |  |  |  |
| 64 | 1)строительство высоковольтной кабельной линии ТП-101А- новая ТП-101 | 2013 | ВИ | 1 319 | 1 319 |  |  |  |  | 1 319 |  |  |  |
| 65 | 2) строительство высоковольтного кабеля ГПП-40 -РП-15 | 2011 | ВИ | 2 650 | 2 650 |  | 2 650 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3)строительство высоковольтного кабеля ТП-193 – ТП-193А | 2011 | ВИ | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 4) cтроительство высоковольтного кабеля ТП-42 - ТП-42В | 2011 | ВИ | 505 | 505 |  | 505 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 5)строительство двух в/в кабельных линий от ф.503,625 ТЭЦ до РП-7 ( в параллель существующим) | 2013-2014 | ВИ | 4 698 | 4 698 |  |  |  | 427 | 4 271 |  |  |  |
| 69 | Организация зоны отдыха.Строительство зоны отдыха пруда "Боровое".Электроснабжение.Наружное освещение | 2014 | МБ | 915 | 915 |  |  |  |  | 915 |  |  |  |
| 70 | Итого по строительству: |  |  | 1 607 003 | 533 370 | 13 486 | 134 042 | 40 877 | 88 362 | 120 058 | 135 945 | 600 | 1 073 633 |
| 71 |  |  | МБ | 30 335 | 30 335 | 3 220 | 3 801 | 299 |  | 1 515 | 21 500 |  |  |
| 72 |  |  | ВИ | 532 663 | 386 530 | 10 266 | 78 392 | 37 833 | 58 451 | 95 543 | 105 445 | 600 | 146 133 |
| 73 |  |  | ВИ* | 1 032 005 | 104 505 |  | 39 849 | 2 745 | 29 911 | 23 000 | 9 000 |  | 927 500 |
| 74 |  |  | ВИ** | 12 000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Реконструкция |
| 76 | Модернизация силового оборудования ТП-59 | 2011 | ВИ | 830 | 830 |  | 830 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Модернизация н/в сети ТП 59 | 2017-2020 | ВИ | 2720 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2720 |
| 78 | Реконструкция низковольтной распределительной сети от ЩР-11 (ТП-226), с/т "Заветы Мичурина | 2013 | ВИ | 828 | 828 |  |  |  | 828 |  |  |  |  |
| 79 | Реконструкция низковольтной распределительной сети от ТП-227 | 2013 | ВИ | 118 | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |
| 80 | Модернизация силового оборудования ТП-26 (КР) | 2012 | ВИ | 640 | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |
| 81 | Техническое перевооружение силового оборудования яч.513, 628 ГРУ №2, Варламовская дорога, д. 31, стр. 9 | 2011-2012 | ВИ | 5024 | 5024 |  | 142 | 4882 |  |  |  |  |  |
| 82 | Техническое перевооружение силового оборудования яч.503, 625 Варламовская дорога, д. 31 | 2013-2014 | ВИ | 5594 | 5594 |  |  |  | 160 | 5434 |  |  |  |
| 83 | Техническое перевооружение силового оборудования ТЭЦ яч.512, 624 Варламовская дорога | 2014-2015 | ВИ | 5507 | 5507 |  |  |  |  | 171 | 5336 |  |  |
| 84 | Техническое перевооружение силового оборудования РУ-6кВ РП-21, ул. Духова у д. 26 | 2011-2012 | ВИ | 3126 | 3126 |  | 142 | 2984 |  |  |  |  |  |
| 85 | Модернизация силового оборудования ГПП «Лесная» Замена масляных выключателей на вакуумные - 23шт.(КР) | 2012 | ВИ | 15192 | 15192 |  |  | 15192 |  |  |  |  |  |
| 86 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии ТП-56 - ТП-62 с образованием высоковольтных кабельных линий ТП-56 - ТП-62А и ТП-62 - ТП-62А | 2013 | ВИ | 521 | 521 |  |  |  | 521 |  |  |  |  |
| 87 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии ТЭЦ -ТП -150 (6кВ), от Варламовской дороги д.31 до ул.Музрукова у дома 23А_ | 2014 | ВИ | 762 | 762 |  |  |  |  | 762 |  |  |  |
| 88 | Развитие комплекса телесигнализации и управления, инв.№01603254 | 2013-2015 | ВИ | 3170 | 3170 |  |  |  | 2170 |  | 1000 |  |  |
| 89 | Модернизация низковольтных сетей ТП-26 (КР) | 2017-2020 | ВИ | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| 90 | Модернизация силового оборудования ТП-27(КР) | 2013 | ВИ | 690 | 690 |  |  |  | 690 |  |  |  |  |
| 91 | Модернизация низковольтных сетей ТП-27(КР) | 2017-2020 | ВИ | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |
| 92 | Модернизация силового оборудования ТП-28 | 2016-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 93 | Модернизация низковольтных сетей ТП-28 | 2017-2020 | ВИ | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |
| 94 | Модернизация силового оборудования ТП-58,кв.23 | 2017-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 95 | Модернизация низковольтных сетей ТП-58,кв.23 | 2017-2020 | ВИ | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |
| 96 | Модернизация силового оборудования ТП-191 | 2017-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 97 | Модернизация низковольтных сетей ТП-191 | 2017-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 98 | Модернизация силового оборудования ТП-29 (КР) | 2017-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 99 | Модернизация силового оборудования ТП-30, ул.Дмитрова (КР) | 2014 | ВИ | 2241 | 2241 |  |  |  |  | 2241 |  |  |  |
| 100 | Модернизация силового оборудования ТП-19, ул.Зернова (КР) | 2017-2020 | ВИ | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 101 | Модернизация силового оборудованияТП-56 (КР) | 2013 | ВИ | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 102 | Модернизация силового оборудования ТП-53 (КР) | 2013-2014 | ВИ | 1100 | 1100 |  |  |  | 66 | 1034 |  |  |  |
| 103 | Модернизация силового оборудования ТП-61А (КР) | 2013-2014 | ВИ | 829 | 829 |  |  |  | 66 | 763 |  |  |  |
| 104 | Модернизация силового оборудования ТП-75 (КР) | 2014 | ВИ | 631 | 631 |  |  |  |  | 631 |  |  |  |
| 105 | Модернизация силового оборудования ТП-95 (КР) | 2014 | ВИ | 1511 | 1511 |  |  |  |  | 1511 |  |  |  |
| 106 | Модернизация силового оборудования ТП-3 | 2013 | ВИ | 1127 | 1127 |  |  |  | 1127 |  |  |  |  |
| 107 | Модернизация силового оборудования ТП-9 | 2014 | ВИ | 1255 | 1255 |  |  |  |  | 1255 |  |  |  |
| 108 | Модернизация силового оборудования ТП-92 | 2013 | ВИ | 2356 | 2356 |  |  |  | 2356 |  |  |  |  |
| 109 | Модернизация силового оборудованияТП-43,кв.2 | 2017-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 110 | Модернизация силового оборудования ТП-60 | 2017-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 111 | Модернизация силового оборудованияТП-182 (КР) | 2012 | ВИ | 460 | 460 |  |  | 460 |  |  |  |  |  |
| 112 | Модернизация низковольтных сетей ТП-182 (КР) | 2017-2020 | ВИ | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
| 113 | Модернизация силового оборудования ТП-44А | 2017-2020 | ВИ | 1558 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558 |
| 114 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ яч.511 - ТП -72В | 2014 | ВИ | 3506 | 3506 |  |  |  |  | 3506 |  |  |  |
| 115 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.228 - ТП-53 яч.8 (КР) | 2014 | ВИ | 2950 | 2950 |  |  |  |  | 2950 |  |  |  |
| 116 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.106 - ТП-1, инв.№ 01380252, ТЭЦ ф.218- ТП-1А , инв.№ 00431301 (КР) | 2014 | ВИ | 11758 | 11758 |  |  |  |  | 11758 |  |  |  |
| 117 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.446 - ТП-38А,яч.1, инв.№ 00258300 | 2014 | ВИ | 3501 | 3501 |  |  |  |  | 3501 |  |  |  |
| 118 | Замена в/в кабельной линии ТП-7 -ТП-7А | 2017-2020 | ВИ | 6641 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6641 |
| 119 | Замена в/в кабельной линии ТП-53 -ТП-26 (КР) | 2017-2020 | ВИ | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |
| 120 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ -РП-21 (КР) | 2014 | ВИ | 195 | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
| 121 | Замена в/в кабельных линий (КР) | 2017-2020 | ВИ | 226000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226000 |
| 122 | Модернизация силового оборудования ГПП-40 (Замена аккумуляторов, зарядно-выпрямительного устройства) | 2010 | ВИ | 980 | 980 |  | 980 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Модернизация ТП-150,152,153,154,155,156,157,158,160,161, 162, 163,164,165,168,170 (Замена автоматических выключателей АВМ на выключатели типа ВА – 59шт.) (КР) | 2017-2020 | ВИ | 5940 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5940 |
| 124 | Модернизация силового оборудованияТП-67,68, городской водозабор | 2010 | ВИ | 585 | 585 | 585 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Модернизация силового оборудования ТП-89, территория ОАО"СТК" | 2014 | ВИ | 1673 | 1673 |  |  |  |  | 1673 |  |  |  |
| 126 | Модернизация ГПП "Заречная" (Замена керамических изоляторов на стеклянные) (КР) | 2012 | ВИ | 640 | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |
| 127 | Модернизация ЛЭП 110кВ № 182 | 2014 | ВИ | 5093 | 5093 |  |  |  |  | 5093 |  |  |  |
| 128 | Модернизация ЛЭП 35кВ, инв.№ 00454308 | 2014 | ВИ | 2898 | 2898 |  |  |  |  | 2898 |  |  |  |
| 129 | Модернизация силового оборудования ТП-110, ул.Димитрова | 2014 | ВИ | 1518 | 1518 |  |  |  |  | 1518 |  |  |  |
| 130 | Модернизация силового оборудования ТП-44,пр.Мира | 2017-2020 | ВИ | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 131 | Модернизация силового оборудования ТП-222,223,225, территория ТИЗа | 2017-2020 | ВИ | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 132 | Модернизация силового оборудования ТП-20 | 2017-2020 | ВИ | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 133 | Реконструкция арочного ангара на ГПП-40 (оборудование охранно-пожарной сигнализации) | 2010 | ВИ | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Модернизация силового оборудования ТП-284. Замена масляных выключателей на вакуумные - 2шт. | 2010 | ВИ | 792 | 792 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Модернизация силового оборудования РП-21,ул.Духова. Замена масляных выключателей на вакуумные -14шт. | 2010 | ВИ | 5547 | 5547 | 5547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Модернизация силового оборудования ГПП-40. Замена масляных выключателей на вакуумные- 17шт. | 2010 | ВИ | 5740 | 5740 | 5740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Модернизация силового оборудования ГПП "Заречная" Замена масляных выключателей на вакуумные- 25шт. (КР) | 2013 | ВИ | 10219 | 10219 |  |  | 10219 |  |  |  |  |  |
| 138 | Модернизация силового оборудования ТП-46 (городской водозабор) Замена масляных выключателей на вакуумные - 6шт. | 2013 | ВИ | 12814 | 12814 |  |  |  | 9744 | 3070 |  |  |  |
| 139 | Модернизация силового оборудования ТП-53. Замена масляных выключателей на вакуумные - 9шт. | 2010 | ВИ | 3567 | 3567 | 3567 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Модернизация силового оборудования ТП-174. Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. | 2017-2020 | ВИ | 4125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4125 |
| 141 | Модернизация силового оборудования ТП-170. Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. (КР) | 2013 | ВИ | 7151 | 7151 |  |  |  | 7151 |  |  |  |  |
| 142 | Модернизация силового оборудования ТП-160. Замена масляных выключателей на вакуумные -10шт. (КР) | 2013 | ВИ | 5910 | 5910 |  |  |  | 5910 |  |  |  |  |
| 143 | Модернизация силового оборудованияТП-180. Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | 2013 | ВИ | 6812 | 6812 |  |  |  | 6812 |  |  |  |  |
| 144 | Модернизация силового оборудованияТП-120. Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | 2013 | ВИ | 6547 | 6547 |  |  |  | 6547 |  |  |  |  |
| 145 | Модернизация силового оборудования ТП-150. Замена масляных выключателей на вакуумные - 11шт. | 2012 | ВИ | 5170 | 5170 |  |  | 5170 |  |  |  |  |  |
| 146 | Замена низковольтной сети ТП-7 | 2017-2020 | ВИ | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| 147 | Замена низковольтной сети ТП-7А | 2017-2020 | ВИ | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 148 | Низковольтные сети ТП-6. Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные лини | 2017-2020 | ВИ | 900 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 149 | Автоматизированная система комплексного учета элэнергии | 2010 | ВИ | 18061 | 18061 | 18061 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Автоматизированная система комплексного учета элэнергии на фидерных РП 6кВ, вводах ТП 0,4кВ и ВРУ жилых домов | 2017-2020 | ВИ | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |
| 151 | Развитие системы АСТУЭ, установка счетчиков на вводах ТП-0,4кВ | 2017-2020 | ВИ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 152 | Создание АИИС КУЭ (низковольтный учет) а) установка счетчиков, б) автоматизация сбора информации с точек учета (КР) | 2017-2020 | ВИ | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| 153 | Установка электросчетчиков на границах балансовой принадлежности ЭСО и РФЯЦ-ВНИИЭФ (КР) | 2017-2020 | ВИ | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 154 | Силовое оборудование ГПП "Лесная" (Замена разрядников РВС-110кВ на ограничители перенапряжения ОПН 110кВ), инв.№ 02722307 | 2010 | ВИ | 482 | 482 | 482 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Реконструкция в/в кабельной линии ТП-42 - ТП-42Б, инв. №00354303 | 2010 | ВИ | 1180 | 1180 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Реконструкция в/в кабельной линии ТП-193 - ТП-194, инв.№1401258 | 2010-2011 | ВИ | 51 | 51 | 35 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Реконструкция высоковольтных кабельных линий ТП-101 – ТП-302А и ТП-63 – ТП-101 с образованием высоковольтной кабельной линии ТП-63 – ТП-302А | 2014 | ВИ | 155 | 155 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |
| 158 | Создание системы обмена технологической информацией | 2010 | ВИ | 29313 | 29313 | 29313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Приобретение сборок учета у ЗАО "СГК" | 2010 | ВИ | 2838 | 2838 | 2838 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Техперевооружение силового оборудования ТП-160,170,180 (релейная защита и автоматика) | 2011 | ВИ | 2222 | 2222 |  | 2222 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Реконструкция ТП-113, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2013 | ВИ* | 3500 | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| 162 | Реконструкция ТП-118, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |
| 163 | Реконструкция ТП-641А, ТП-641Б, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2015 | ВИ* | 5500 | 5500 |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |
| 164 | Реконструкция ТП-617А, ТП-617Б, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2017-2020 | ВИ* | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |
| 165 | Реконструкция ТП-614, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1 | 2017-2020 | ВИ* | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |
| 166 | Реконструкция электроснабжения промышленных площадок №№1, 6 (ПСД) | 2013-2014 | ВИ* | 1 700 | 1700 |  |  |  | 700 | 1000 |  |  |  |
| 167 | Итого по реконструкции: |  |  | 601202 | 227907 | 68440 | 4332 | 40187 | 48493 | 51119 | 15336 | 0 | 373295 |
| 168 |  |  | ВИ | 578002 | 213707 | 68440 | 4332 | 40187 | 44293 | 50119 | 6336 |  | 364295 |
| 169 |  |  | ВИ* | 23200 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1000 | 9000 |  | 9000 |
| 170 | Итого по электроснабжению: |  |  | 2208205 | 761277 | 81926 | 138374 | 81064 | 136855 | 171177 | 151281 | 600 | 1446928 |
| 171 |  |  | МБ | 30 335 | 30335 | 3220 | 3 801 | 299 | 0 | 1 515 | 21 500 |  |  |
| 172 |  |  | ВИ | 1 110 665 | 600237 | 78706 | 82 724 | 78020 | 102744 | 145 662 | 111781 | 600 | 510 428 |
| 173 |  |  | ВИ* | 1 055 205 | 118705 | 0 | 39 849 | 2 745 | 34111 | 24000 | 18 000 |  | 936 500 |
| 174 |  |  | ВИ** | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ** - внебюджетные источники, за исключением средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (средства ГК "Росатом") |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Городской Думы города Сарова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.12.2013 №102/5-гд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2010-2016, тыс.руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2017-2020, тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Теплоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Теплоснабжение МКР-21, кв. 6,7 | 2013 | ВИ** | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | Теплоснабжение МКР – 31,33,36 (строительство блочно-модульной котельной производительностью 6 Гкал/час) | 2015-2020 | МБ | 30000 | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  | 28000 |
| 3 | Теплоснабжение МКР-31,33,36 (строительство распределительных тепловых сетей) | 2017-2020 | МБ | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |
| 4 | Строительство модульной котельной в промышленной зоне №1 | 2016 | ВИ* | 26450 | 26450 |  |  |  |  |  |  | 26450 |  |
| 5 | Строительство станций смешения на тепловых сетях в промышленной зоне №1 | 2013-2016 | ВИ* | 59303 | 59303 |  |  | 1452 | 487 | 12000 | 20364 | 25000 |  |
| 6 | Установка паровых котлов для технологических нужд в промышленной зоне №1 | 2013-2015 | ВИ* | 13244 | 13244 |  |  |  | 411 | 2461 | 10372 |  |  |
| 7 | Итого по строительству: |  | Всего | 151997 | 103997 | 0 | 0 | 1452 | 3898 | 14461 | 32736 | 51450 | 48000 |
| 8 |  |  | МБ | 50000 | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  | 48000 |
| 9 |  |  | ВИ** | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ВИ* | 98997 | 98997 |  |  | 1452 | 898 | 14461 | 30736 | 51450 |  |
| Реконструкция |
| 11 | Реконструкция магистрали ГВС « ТЭЦ -Заречный р-н» на участке от К2В до К-5 (по уч. Силкина на участке от ул. Ключевой до ул. Духова) | 2013 | ВИ | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация оборудования ЦТП-12 | 2010-2014 | ВИ | 477 | 477 | 27 |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 13 | Модернизация оборудования ЦТП-14/2 | 2017-2020 | ВИ | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 14 | Модернизация оборудования ЦТП-5 | 2011 | ВИ | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация оборудования ЦТП промышленного района | 2011 | ВИ | 271 | 271 |  | 271 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция оборудования ЦТП-15 | 2011-2020 | ВИ | 640 | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  | 450 |
| 17 | Реконструкция тепловой сети «Старого города» (Центрального жилого района города : пр. Мира – на участке от здания Военкомата до адм. здания РФЯЦ-ВНИИЭФ) | 2011-2012 | ВИ | 9921 | 9921 |  | 3898 | 6023 |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-9 до К-З-10 | 2017-2020 | ВИ | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |
| 19 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-3 до К-З-4 | 2017-2020 | ВИ | 3080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3080 |
| 20 | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3,5 | 2014-2015 | ВИ | 42350 | 42350 |  |  |  |  | 22350 | 20000 |  |  |
| 21 | Реконструкция тепловой сети по ул. Зернова от ТК-15 до К-3-46 | 2017-2020 | ВИ | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000 |
| 22 | Реконструкция тепловой сети по ул. Железнодорожная | 2017-2020 | ВИ | 19700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19700 |
| 23 | Реконструкция магистрали отопление ТЭЦ- МКР 2а | 2017-2020 | ВИ | 260000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260000 |
| 24 | Реконструкция тепловой сети по ул. Димитрова | 2017-2020 | ВИ | 30100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30100 |
| 25 | Реконструкция тепловой сети точка «А»-база «УЭС» | 2017-2020 | ВИ | 37000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37000 |
| 26 | Реконструкция тепловой сети хлебозаводской р-н (в районе МУП «Пищекомбинат») | 2017-2020 | ВИ | 58000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58000 |
| 27 | Реконструкция бойлерной на площадке №1 | 2012-2013 | ВИ* | 13808 | 13808 |  |  | 3 406 | 10402 |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция подмешивающей станции в промышленной зоне №1 | 2015-2016 | ВИ* | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | 3000 | 2000 |  |
| 29 | Реконструкция тепловой сети кварталов №22д и №23д в г. Саров | 2013 | ВИ* | 14300 | 14300 |  |  |  | 10000 | 4300 |  |  |  |
| 30 | Реконструкция тепловой сети квартала №3 в г. Саров | 2014 | ВИ* | 8300 | 8300 |  |  |  |  | 8300 |  |  |  |
| 31 | Реконструкция тепловых узлов отопления д/садов. ПСД | 2014 | МБ | 330 | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |
| 32 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 530277 | 98397 | 27 | 4809 | 9429 | 23402 | 35730 | 23000 | 2000 | 431880 |
| 33 |  |  | ВИ | 488539 | 56659 | 27 | 4809 | 6023 | 3000 | 22800 | 20000 |  | 431880 |
| 34 |  |  | ВИ* | 41408 | 41408 |  |  | 3 406 | 20402 | 12600 | 3000 | 2000 |  |
| 35 |  |  | МБ | 330 | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |
| 36 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 682274 | 202394 | 27 | 4809 | 10881 | 27300 | 50191 | 55736 | 53450 | 479880 |
| 37 |  |  | МБ | 50330 | 2330 |  |  |  |  | 330 | 2000 |  | 48000 |
| 38 |  |  | ВИ | 488539 | 56659 | 27 | 4809 | 6023 | 3000 | 22800 | 20000 |  | 431880 |
| 39 |  |  | ВИ* | 140405 | 140405 |  |  | 4858 | 21300 | 27061 | 33736 | 53450 |  |
| 40 |  |  | ВИ** | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 3000 |  |  |  |  |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ- федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ* - трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ** - внебюджетные источники, за исключением средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (средства ГК "Росатом") |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Городской Думы города Сарова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.12.2013 №102/5-гд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020, тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2016, тыс.руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2017-2020, тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Генерация |  |
| Строительство |  |
| 1 | Строительство III очереди ТЭЦ | 2015 | ВИ | 1590643 | 1590643 | 26486 | 7591 | 145424 | 566884 | 349472 | 494786 |  |  |
| 2 |  |  | ВИ | 1590643 | 1590643 | 26486 | 7591 | 145424 | 566884 | 349472 | 494786 |  |  |
| 3 | Итого по строительству: |  |  | 1 590 643 | 1 590 643 | 26 486 | 7 591 | 145 424 | 566 884 | 349 472 | 494 786 |  |  |
| Реконструкция |  |
| 4 | Ремонт коллектора пара 100 ата БВД с заменой оборудования | 2011 | ВИ | 26765 | 26765 |  | 26765 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Система частотного регулирования насосных агрегатов бойлерной (1-ый этап) | 2011 | ВИ | 23499 | 23499 |  | 23499 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена главного п/провода ПТУ №7 | 2012 | ВИ | 10010 | 10010 |  |  | 10010 |  |  |  |  |  |
| 7 | Система частотного регулирования насосных агрегатов бойлерной (2-ой этап) | 2012 | ВИ | 11753 | 11753 |  |  | 11753 |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация насосных агрегатов НКС №1,4,5,6 с применение частотного регулирования | 2012 | ВИ | 2891 | 2891 |  |  | 2891 |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация насосных агрегатов арт.скважин №1-4 с применение частотного регулирования | 2012 | ВИ | 2372 | 2372 |  |  | 2372 |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация насосных агрегатов декарбонизированной воды №1,2,5,6 с применение частотного регулирования | 2012 | ВИ | 3653 | 3653 |  |  | 3653 |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация перекачивающих насосных агрегатов ГВС№ 2 с применение частотного регулирования | 2013 | ВИ | 1499 | 1499 |  |  |  | 1499 |  |  |  |  |
| 12 | Система частотного регулирования насосных агрегатов бойлерной 2-ой системы отопления | 2013 | ВИ | 19216 | 19216 |  |  |  | 19216 |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция релейной защиты и автоматики ВЛ 220 | 2014 | ВИ | 2136 | 2136 |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |
| 14 | Реализация мероприятий по реконструкции и развитию системы противоаварийной автоматики в энергосистеме оперативной зоны Нижегородское РДУ в части Саровской ТЭЦ | 2014 | ВИ | 2667 | 2667 |  |  |  |  | 2667 |  |  |  |
| 15 | Установка ЧРП тягодутьевых механизмов к/а ст. № 6,7 | 2015 | ВИ | 35400 | 35400 |  |  |  |  |  | 35400 |  |  |
| 16 | Проектная документация по реконструкции БСД | 2015 | ВИ | 15340 | 15340 |  |  |  |  |  | 15340 |  |  |
| 17 | Итого по реконструкции: |  |  | 157 201 | 157 201 |  | 50 264 | 30 679 | 20 715 | 4 803 | 50740 |  |  |
| 18 |  |  | ВИ | 157 201 | 157 201 |  | 50 264 | 30 679 | 20 715 | 4 803 | 50 740 |  |  |
| 19 | Итого по генерации: |  |  | 1 747 844 | 1 747 844 | 26 486 | 57 855 | 176 103 | 587 599 | 354 275 | 545 526 |  |  |
|  | ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Городской Думы Сарова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.12.2013 № 102/5-гд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020, тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2016, тыс.руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2017-2020, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Водоснабжение |
| Строительство |
| 1 | МКР-20, кварталы 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водопровод по ул. Садовая | 2012 | ВИ | 1380 | 1380 |  |  | 1380 |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопровод по ул. Комсомольская | 2012 | ВИ | 2256 | 2256 |  |  | 840 | 1416 |  |  |  |  |
| 4 | Водопровод по ул. Менделеева | 2012 | ВИ | 1056 | 1056 |  |  |  | 1056 |  |  |  |  |
| 5 | Водопровод по ул.Чкалова | 2012-2013 | ВИ | 960 | 960 |  |  | 456 | 504 |  |  |  |  |
| 6 | МКР-21, квартал 6,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водопровод по ул. Озерная | 2013-2014 | ВИ | 1200 | 1200 |  |  |  | 480 | 720 |  |  |  |
| 8 | МКР-22, квартал 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водопровод МКР-21, кв. 1 | 2012 | ВИ | 1088 | 1088 |  |  | 1088 |  |  |  |  |  |
| 10 | Водопровод МКР-22, кв.2,3 | 2014 | ВИ | 2176 | 2176 |  |  |  |  | 2176 |  |  |  |
| 11 | МКР-22, квартал 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Водопровод по ул. П.Морозова | 2014 | ВИ | 1080 | 1080 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |
| 13 | МКР-22, квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водопровод по ул. Озерная | 2014 | ВИ | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 1296 |  |  |  |
| 16 | ТИЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Водопровод Ду200 | 2014 | МБ | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 18 | Водопровод Ду-150 | 2014 | МБ | 3995 | 3995 |  |  |  |  | 3995 |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 | ВИ | 1765 | 1765 |  |  |  |  | 325 | 1440 |  |  |
| 19 | Водопровод Ду-100 | 2014-2016 | МБ | 8601 | 8601 |  |  |  |  | 5657 | 1366 | 1578 |  |
|  |  | 2015-2016 | ВИ | 4599 | 4599 |  |  |  |  |  | 520 | 4079 |  |
| 20 | МКР-31, 33, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Водопровод МКР-31, 33, 36 | 2017-2020 | ВИ | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |
| 22 | МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство водопровода | 2015 | ВИ | 6 675 | 6 675 |  |  |  |  |  | 6 675 |  |  |
| 24 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Магистральный водопровод | 2011 | ОБ | 9 500 | 9 500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2014-2020 | ВИ | 7 000 | 4 000 |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 3000 |
| 28 | Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Тургенева. Водоснабжение | 2015 | МБ | 6 250 | 6 250 |  |  |  |  |  | 6250 |  |  |
| 29 | Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Тургенева. ПИР | 2014 | МБ | 487 | 487 |  |  |  |  | 487 |  |  |  |
| 30 | Итого по строительству: |  | Всего | 112264 | 61264 |  | 10000 | 3764 | 3456 | 18136 | 18251 | 7657 | 51000 |
| 31 |  |  | ОБ | 9 500 | 9 500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | МБ | 21 433 | 21433 |  | 500 |  |  | 11739 | 7616 | 1578 |  |
| 33 |  |  | ВИ | 81 331 | 30 331 |  |  | 3764 | 3 456 | 6 397 | 10 635 | 6079 | 51000 |
| Реконструкция |
| 34 | Модернизация систем водоснабжения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | 2011 | МБ | 15 500 | 15 500 | 6 445 | 9055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 1642 | 1642 | 444 | 1198 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Устройство автоматизированного сбора информации работы водопроводной сети | 2010-2015 | ВИ | 3 654 | 3 654 | 2 060 |  |  |  |  | 1594 |  |  |
| 36 | Автоматизация станции первого подъёма водозаборного узла города | 2010 | ВИ | 5 060 | 5 060 | 5 060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Автоматизация станции второго подъёма водозаборного узла города | 2015 | ВИ | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| 38 | Реконструкция инженерных сетей монастырского комплекса | 2011 | МБ | 7000 | 7000 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 34 056 | 34 056 | 14 009 | 17253 |  |  |  | 2794 |  |  |
| 40 |  |  | МБ | 22 500 | 22 500 | 6 445 | 16 055 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | ВИ | 11 556 | 11 556 | 7 564 | 1198 |  |  |  | 2794 |  |  |
| 42 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 146 320 | 95 320 | 14 009 | 27253 | 3764 | 3456 | 18136 | 21045 | 7657 | 51000 |
| 43 |  |  | ОБ | 9 500 | 9 500 |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | МБ | 43 933 | 43933 | 6 445 | 16555 |  |  | 11739 | 7616 | 1578 |  |
| 45 |  |  | ВИ | 92 887 | 41 887 | 7 564 | 1198 | 3764 | 3456 | 6 397 | 13 429 | 6079 | 51000 |
| Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Городской Думы Сарова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.12.2013 №102/5-гд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость | Потребность в | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в |
|  |  |  |  | мероприятий на | средствах на |  | средствах на |
|  |  |  |  | 2010-2020, | 2010-2016 |  | 2017-2020 |
|  |  |  |  | тыс. руб | тыс. руб. |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водоотведение |
| Строительство |
| 1 | Канализация МКР-22 кварталы 1 | 2012 | ВИ | 1 460 | 1 460 |  |  | 1460 |  |  |  |  |  |
| 2 | Канализация МКР-22 кварталы 2, 3 | 2014 | ВИ | 2 930 | 2 930 |  |  |  |  | 2930 |  |  |  |
| 3 | Пир по строительству хозяйственно-бытовой канализации в МКР-22 (ул.Садовая, ул.Чкалова, ул.Ломоносова) | 2011 | ВИ | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Тургенева. Водоотведение. | 2015 | МБ | 4 300 | 4 300 |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |
| 5 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в МКР-20 (ул.Садовая, ул.Чкалова, ул.Ломоносова) | 2011-2014 | МБ | 4 550 | 4 550 |  | 250 |  |  | 4 300 |  |  |  |
| 6 | ТИЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Канализация Ду150 | 2014-2016 | МБ | 15 750 | 15 750 |  |  |  |  | 7786 | 2601 | 5 363 |  |
|  |  |  | ВИ | 10 710 | 10 710 |  |  |  |  | 3 554 | 1 271 | 5 885 |  |
| 8 | Канализация Ду200 | 2014 | МБ | 4 590 | 4 590 |  |  |  |  | 4590 |  |  |  |
|  |  | 2015 | ВИ | 1 530 | 1 530 |  |  |  |  |  | 1530 |  |  |
| 9 | Канализация Ду300 | 2014 | МБ | 2 934 | 2 934 |  |  |  |  | 2934 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 506 | 506 |  |  |  |  | 506 |  |  |  |
| 10 | МКР-31,33-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Канализация Ду300 | 2017-2020 | ВИ | 34400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34400 |
| 12 | Напорный коллектор 2Ду200 | 2017-2020 | ВИ | 16 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16600 |
| 13 | Канализационная насосная станция | 2017-2020 | ВИ | 5 695 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 695 |
| 14 | МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации | 2015 | ВИ | 9 480 | 9 480 |  |  |  |  |  | 9 480 |  |  |
| 16 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации по ул.Садовая | 2015 | ВИ | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| 17 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Магистральная канализация | 2011 | МБ | 215 | 215 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4 077 | 4 077 |  | 4077 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Внутриквартальные сети водопровода, хозяйственно бытовой канализации | 2011-2013 | МБ | 40 288 | 40 288 |  | 1007 |  | 39 281 |  |  |  |  |
|  |  | 2011-2012 | ОБ | 19 137 | 19 137 |  | 19137 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2014-2016 | ВИ | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  | 3 000 | 2 500 | 2 500 |  |
| 21 | Итого по строительству: |  | Всего | 197 452 | 140 757 |  | 24986 | 1460 | 39281 | 29600 | 31682 | 13748 | 56695 |
| 22 |  |  | ОБ | 23 214 | 23 214 |  | 23214 | 0 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | МБ | 72 627 | 72 627 |  | 1472 | 0 | 39 281 | 19 610 | 6901 | 5 363 |  |
| 24 |  |  | ВИ | 101 611 | 44 916 |  | 300 | 1460 | 0 | 9 990 | 24 781 | 8 385 | 56 695 |
| Реконструкция |
| 25 | Модернизация систем водоотведения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | 2010-2011 | МБ | 14 159 | 14 159 | 4 483 | 9 676 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 2 770 | 2 770 | 700 | 2 070 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Автоматизация насосных канализационных станций | 2011-2015 | ВИ | 8 613 | 8 613 | 3 413 |  |  |  |  | 5 200 |  |  |
| 27 | Реконструкция очистных сооружений города | 2010-2020 | МБ | 72 000 | 22 000 |  |  |  |  | 11 000 | 11 000 |  | 50 000 |
|  |  |  | ВИ | 87 754 | 37 754 | 1 204 | 7 700 | 1 850 | 5 000 | 11 000 | 11 000 |  | 50 000 |
| 28 | Замена технологического насосного оборудования на КНС № 5 ОСГ | 2014 | ВИ | 2 600 | 2 600 |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |
| 29 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 187 896 | 87 896 | 9 800 | 19 446 | 1850 | 5000 | 24600 | 27200 |  | 100000 |
| 30 |  |  | ВИ | 101 737 | 51 737 | 5 317 | 9 770 | 1 850 | 5 000 | 13 600 | 16 200 |  | 50 000 |
| 31 |  |  | МБ | 86 159 | 36 159 | 4 483 | 9 676 |  |  | 11 000 | 11 000 |  | 50 000 |
| 32 | Итого по водоотведению: |  | Всего | 385 348 | 228 653 | 9 800 | 44 432 | 3310 | 44281 | 54200 | 58882 | 13748 | 156695 |
| 33 |  |  | ОБ | 23 214 | 23 214 |  | 23214 | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | МБ | 158 786 | 108 786 | 4 483 | 11 148 | 0 | 39 281 | 30 610 | 17 901 | 5 363 | 50 000 |
| 35 |  |  | ВИ | 203 348 | 96 653 | 5 317 | 10 070 | 3 310 | 5 000 | 23 590 | 40 981 | 8 385 | 106 695 |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ – областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Городской Думы Сарова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.12.2013 №102/5-гд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость на 2010-2020 |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  | Потребность в |  | Потребность в |
|  |  |  |  |  | средствах на |  | средствах на |
|  |  |  |  |  | 2010-2016 |  | 2017-2020 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления от ГРП-13 по ул. Димитрова до ул. Железнодорожная (закольцовка) | 2011-2012 | МБ | 15920 | 15920 |  | 13580 | 2340 |  |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка газопровода высокого давления II категории «ул. Зернова - ул Садовая - ГРП-19» (замена Ду-150 на Ду-250), L- 3,0 км. | 2014-2015 | ВИ* | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 10000 | 15000 |  |  |
| 3 | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 20. Газорегуляторный пункт ГРП №19. | 2011-2012 | МБ | 9000 | 9000 |  | 8105 | 895 |  |  |  |  |  |
| 4 | Окончание строительства распределительных газовых сетей в ТИЗ-1 | 2016 | ВИ* | 4 720 | 4720 |  |  |  |  |  |  | 4720 |  |
| 5 | Мероприятия по закольцовке газопроводов Северной части г.Саров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проектно-изыскательские работы | 2014 | ВИ* | 5900 | 5900 |  |  |  |  | 5900 |  |  |  |
| 5.2 | Строительство газопровода высокого давления и АГРС для обеспечения газом блочно-модульной котельной МКР-31,33,36 | 2018 | ВИ* | 30680 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30680 |
| 5.3 | Перекладка газопровода высокого давления «ГРС – ТИЗ-1» до ГРПБ-18 Ду-150 и Ду-100 на Ду-300, L-4,8 км. | 2015-2016 | ВИ* | 35400 | 35400 |  |  |  |  |  | 17 700 | 17700 |  |
| 5.4 | Закольцовка газопровода высокого давления от ГРП-14 района малоэтажной жилой застройки (бывший пос. Балыково) до ГРПБ-18 (ТИЗ-1) (L-3,0 км) Ду-300; | 2016-2018 | ВИ* | 23600 | 11800 |  |  |  |  |  |  | 11 800 | 11800 |
| 5.5 | Перекладка газопровода высокого давления от места врезки в г-д «ГРС - пос. Сатис» (в районе шк. - интерната №1) до ГРП-14 (замена Ду-50 на Ду-300), L- 4 км. | 2016-2018 | ВИ* | 29 500 | 17700 |  |  |  |  |  |  | 17 700 | 11 800 |
| 6 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в г. Саров: | 2011-2012 | ВИ* | 24623 | 24623 |  | 18400 | 6223 |  |  |  |  |  |
| 7 | Газопровод ТЭЦ – промышленная площадка №22 – промышленная площадка №6 | 2013-2020 | ВИ* | 28850 | 6550 |  |  |  |  | 700 | 5850 |  | 22300 |
| 8 | Строительство распределительного газопровода низкого давления от ул. Мичурина до ул. Герцена | 2016 | ВИ* | 590 | 590 |  |  |  |  |  |  | 590 |  |
| 9 | Газификация индивидуальной жилищной застройки в пойме реки "Сатис" | 2013-2015 | ВИ* | 33000 | 33000 |  |  |  | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |
| 10 | Итого по строительству: |  | Всего | 266 783 | 190203 |  | 40085 | 9 458 | 3000 | 31 600 | 53550 | 52510 | 76580 |
| 11 |  |  | ВИ* | 241 863 | 165283 |  | 18400 | 6 223 | 3 000 | 31 600 | 53 550 | 52 510 | 76 580 |
| 12 |  |  | МБ | 24920 | 24920 |  | 21685 | 3235 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |
| 13 | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | 2012-2014 | ВИ* | 89378 | 89378 | 17413 | 20990 | 16 079 | 21 422 | 13 474 |  |  |  |
| 14 | Реконструкция подземного стального газопровода высокого давления в месте пересечения с ул. Московская в районе ТЦ «Плаза» (перекладка в футляре) | 2013 | ВИ* | 1870 | 1870 |  |  |  | 1 870 |  |  |  |  |
| 15 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий по ул. Пионерская и К. Маркса от ГРП-2 до существующего газопровода ГРС-ТЭЦ | 2020 | ВИ* | 3422 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3422 |
| 16 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу 21: по ул. К. Маркса и ул.Куйбышева | 2016 | ВИ* | 3068 | 3068 |  |  |  |  |  |  | 3068 |  |
| 17 | Подземные стальные газопроводы низкого давления, проходящие по: (Г1) кварталу 19: от ГРП-2 к д.д. 42-54 по пр. Ленина; пер. Северный, д.д. 1а, 6, 4; ул. Пионерская, д.д. 18-28; (Г2) кварталу 19: по пер. Северный к д.1; (Г3) кварталу 19: по пр. Ленина, д.д. 54-60, по ул. Академика Харитона, д.д. 2, 3, протяженностью: (Г1) 978,60 м; (Г2) 20,40 м; (Г3) 506,00 м | 2020 | ВИ* | 2183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2183 |
| 18 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий по к. 1-6 - к. 1-8 (от колодца № 3 до площадки № 21) | 2017-2020 | ВИ* | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 19 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу 17: по пр. Ленина, д.д. 30, 32; ул. Александровича, д. 25; ул. Сосина, д.д. 1, 5, 7 | 2020 | ВИ* | 1487 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487 |
| 20 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 22 (ул. Александровича, ул. Шевченко, ул. Духова, пр. Ленина) | 2017-2020 | ВИ* | 1935 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 935 |
| 21 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 24д (ул. Шевченко, пл. Ленина, ул. Чапаева) | 2016 | ВИ* | 248 | 248 |  |  |  |  |  |  | 248 |  |
| 22 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ул. Куйбышева | 2016 | ВИ* | 2974 | 2974 |  |  |  |  |  |  | 2974 |  |
| 23 | Подземный стальной газопровод высокого давления проходящий по ул. Фрунзе и ул. Железнодорожная от колодца 1-9 до колодца 4-2 (ответвление на БКЗ) | 2020 | ВИ* | 5487 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5487 |
| 24 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 22д (ул. Александровича, ул. Куйбышева, ул. Духова), | 2017 | ВИ* | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 25 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19 от д.55 по пр. Ленина до д.12 по ул. Академика Харитона | 2017 | ВИ* | 1074 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074 |
| 26 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19(3) (ул. Академика Харитона, д.10, д.12), | 2017 | ВИ* | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |
| 27 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19(2) по ул. Академика Харитона от узла 12 к д.6, д.9 - участок Г1 и д.5, д.4 - участок Г2 | 2017 | ВИ* | 531 |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 28 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 25д (ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Чапаева) | 2017 | ВИ* | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |
| 29 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 23 (ул. Духова, ул. Шевченко, пл. Ленина) | 2017 | ВИ* | 1 687 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 687 |
| 30 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 26д и 27д (ул. Куйбышева, ул. Шверника, ул. Фрунзе) | 2017 | ВИ* | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 31 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 23д | 2017 | ВИ* | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |
| 32 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 1. 14 у ГРП №3 (ул. Привокзальная, д. 15, стр.1) до к. 1.15 ООО "АБЗ" | 2020 | ВИ* | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 33 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 3-8б до к. 3-9 | 2018 | ВИ* | 2218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2218 |
| 34 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 4.4 до к. 4.2 по ул. Железнодорожная | 2020 | ВИ* | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770 |
| 35 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 3.1 у ГРС (ул. Силкина, д.72) до КПП №3 | 2018 | ВИ* | 22750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 750 |
| 36 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 13 | 2020 | ВИ* | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 37 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №9 | 2020 | ВИ* | 1227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227 |
| 38 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №26 | 2020 | ВИ* | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510 |
| 39 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20: от д.1 по ул. К.Маркса до д. 45,49,51 по пр. Ленина, от д.59 к д.д.55,53 по пр. Ленина | 2016 | ВИ* | 590 | 590 |  |  |  |  |  |  | 590 |  |
| 40 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 11 | 2018 | ВИ* | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 41 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящие по (Г1) кварталу №1: ул. Дзержинского, д.д. 7,9,11,13: ул. Ушакова, д.д. 10,12,14,16,18,20,(Г2) кварталу №14 | 2018 | ВИ* | 2714 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2714 |
| 42 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №24 | 2018 | ВИ* | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770 |
| 43 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 15 | 2020 | ВИ* | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |
| 44 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20, от д.59 по пр. Ленина до д.1 по ул. Академика Харитона | 2018 | ВИ* | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 45 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №25 | 2020 | ВИ* | 1652 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652 |
| 46 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от распределительного газопровода по ул. Фрунзе до ГРП №1 | 2020 | ВИ* | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 357 |
| 47 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Пушкина, д.д. 30, 32, 34, 36, ул. Шверника, д.д. 3, 5, 7, 9, переход в квартал 6 | 2018 | ВИ* | 531 |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 48 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от ПК 23+87 до ГРП котельной больничного городка (от кол.3-4 до кол.3-5) | 2020 | ВИ* | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 49 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от кол. 3-9 (у котельной аэродрома) до ГРП №6 | 2020 | ВИ* | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 |
| 50 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Пушкина, д.д. 22, 24, 26, 28,, ул. Шверника, д.4, ул. Гагарина д.д. 19, 21, 23, 25, ул. Фрунзе д.д. 3, 5, переходы в кварталы 5, 7, 9 | 2020 | ВИ* | 979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| 51 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий через мост-плотину "Маслиха" на ул. Зернова | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 52 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Академика Харитона, д.8, Северный переулок, д.2, 3, 5, 8, 10; от ГРП-2 до входа в квартал 19 | 2018 | ВИ* | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180 |
| 53 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по пр. Мира, д.д. 11, 9, 7, 5, 3, проезд Вити Коробкова, д.4, ул. Дзержинского, д.д. 2, 4, 8, Октябрьский проспект, д.5 | 2020 | ВИ* | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 |
| 54 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий от ул. Академика Харитона, д.16 до ул. Победы, д.29 | 2018 | ВИ* | 4602 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 602 |
| 55 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20 от д.№1 по ул. Академика Харитона до д.№53а,53,51а,51,47а по пр.Ленина и к д.№1 по ул.К.Маркса | 2018 | ВИ* | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 56 | Подземные стальные газопроводы низкого давления, проходящие по кварталу №3 и кварталу №11: пр.Мира д.д. 10,14,16,18,20; ул.Гагарина, д.д. 2,4; ул.Чапаева, д.д.2,4; ул.Пушкина, д.д. 4,6,8,10,12 | 2018 | ВИ* | 2 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360 |
| 57 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №5: ул.Чапаева, д.д.1,3; ул.Гагарина, д.д. 11,15,17; ул.Пушкина, д.д. 14,16,18,20; ул.Фрунзе, детский сад | 2020 | ВИ* | 979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| 58 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №9: ул.Гагарина (бывшая школа №10) | 2020 | ВИ* | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 |
| 59 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №8: пр.Ленина д.д.8,14; ул.Гагарина, д.д. 10,12,14,18; ул.Чапаева, д.7; ул.Фрунзе, д.д.10,12 | 2020 | ВИ* | 1274 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1274 |
| 60 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №4: пр.Мира-библиотека | 2016-2020 | ВИ* | 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 |
| 61 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ул.Победы, д.14,15,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27 | 2017-2020 | ВИ* | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 62 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кв.17, ул. Александровича, д.19 | 2020 | ВИ* | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 63 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ИТР ул. Адександровича, ул. Пионерская, ул. Сахарова, пр-т Октябрьский, ул. Зеленая | 2020 | ВИ* | 3591 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3591 |
| 64 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ИТР ул. Победы, вводы в дома | 2020 | ВИ* | 893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 |
| 65 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кв. 28 к домам 7 и 9 по ул. Куйбышева | 2016-2020 | ВИ* | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 |
| 66 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кв. 19 к дому 18 по ул. Ак. Харитона | 2020 | ВИ* | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 67 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по мкр. 2А от д.4 по ул.Куйбышева до д.д. 15а, 15б, 15в по ул Шверника и д.27 по ул. Шверника | 2020 | ВИ* | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 |
| 68 | Газорегуляторный пункт №1 | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 69 | Газорегуляторный пункт №2 | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 70 | Газорегуляторный пункт №5 | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 71 | Газорегуляторный пункт №7 | 2020 | ВИ* | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 72 | Итого по реконструкции |  | Всего | 184782 | 98128 | 17413 | 20990 | 16079 | 23292 | 13474 | 0 | 6880 | 86654 |
| 73 |  |  | ВИ* | 184782 | 98128 | 17413 | 20990 | 16079 | 23292 | 13474 | 0 | 6880 | 86654 |
| 74 | Итого по газоснабжению |  | Всего | 451 565 | 288331 | 17413 | 61075 | 25537 | 26292 | 45074 | 53550 | 59390 | 163234 |
| 75 |  |  | ВИ* | 426645 | 263411 | 17413 | 39390 | 22 302 | 26 292 | 45 074 | 53 550 | 59 390 | 163234 |
| 76 |  |  | МБ | 24920 | 24920 | 0 | 21685 | 3 235 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ – местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | к решению Городской Думы Сарова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | от 19.12.2013 №102/5-гд |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма |
|  |  | на 2010г. | на 2011г. | на 2012г. | на 2013г. | на 2014г. | на 2015г. | на 2016г. | на 2017-2020г.г. |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Финансовые потребности для реализации программы |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 199 315 | 3 220 | 27 458 | 3 534 | 39 281 | 32 864 | 38 017 | 6 941 | 48 000 |
| ОБ | 32 714 | 0 | 32 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ВИ | 2 306 248 | 36 752 | 86 283 | 188 481 | 628 791 | 461 402 | 635 647 | 15 064 | 253 828 |
| ВИ* | 1 372 865 | 0 | 58 249 | 10 420 | 33 809 | 69 061 | 93 286 | 103 960 | 1 004 080 |
| ВИ** | 15 000 | 0 | 12 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого | 3 926 142 | 39 972 | 216 704 | 202 435 | 704 881 | 563 327 | 766 950 | 125 965 | 1 305 908 |
| Газоснабжение |
| МБ | 24 920 | 0 | 21685 | 3 235 | 0 | 0 |  |  |  |
| ВИ* | 241 863 |  | 18400 | 6 223 | 3 000 | 31 600 | 53 550 | 52 510 | 76 580 |
| Итого | 266 783 | 0 | 40085 | 9 458 | 3 000 | 31 600 | 53 550 | 52 510 | 76 580 |
| Электричество |
| ВИ | 532 663 | 10 266 | 78 392 | 37 833 | 58 451 | 95 543 | 105 445 | 600 | 146 133 |
| ВИ* | 1 032 005 |  | 39 849 | 2 745 | 29 911 | 23 000 | 9 000 |  | 927 500 |
| МБ | 30 335 | 3220 | 3 801 | 299 |  | 1 515 | 21 500 |  |  |
| ВИ** | 12 000 |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 607 003 | 13 486 | 134 042 | 40 877 | 88 362 | 120 058 | 135 945 | 600 | 1 073 633 |
|  |  |  |  | Генерация |  |  |  |  |
| ВИ | 1 590 643 | 26486 | 7591 | 145 424 | 566 884 | 349 472 | 494 786 |  |  |
| Итого | 1 590 643 | 26486 | 7591 | 145424 | 566884 | 349472 | 494786 |  |  |
|  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| МБ | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  | 48 000 |
| ВИ** | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |  | 0 |
| ВИ* | 98997 | 0 | 0 | 1 452 | 898 | 14 461 | 30 736 | 51 450 | 0 |
| Итого | 151 997 | 0 | 0 | 1 452 | 3 898 | 14 461 | 32 736 | 51 450 | 48 000 |
|  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| ОБ | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| МБ | 21 433 | 0 | 500 | 0 | 0 | 11 739 | 7 616 | 1 578 | 0 |
| ВИ | 81 331 | 0 | 0 | 3 764 | 3 456 | 6 397 | 10 635 | 6 079 | 51 000 |
| Итого | 112 264 | 0 | 10 000 | 3 764 | 3 456 | 18 136 | 18 251 | 7 657 | 51 000 |
|  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |
| ОБ | 23 214 |  | 23214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| МБ | 72 627 |  | 1472 | 0 | 39 281 | 19 610 | 6 901 | 5 363 | 0 |
| ВИ | 101 611 |  | 300 | 1 460 | 0 | 9 990 | 24 781 | 8 385 | 56 695 |
| Итого | 197 452 |  | 24986 | 1 460 | 39 281 | 29 600 | 31 682 | 13 748 | 56 695 |
| Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 108 659 | 10 928 | 25 731 |  |  | 11 000 | 11 000 |  | 50 000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | 1 337 035 | 81 348 | 70 373 | 78 739 | 73 008 | 91 322 | 96 070 |  | 846 175 |
| ВИ* | 249 390 | 17413 | 20 990 | 19 485 | 47 894 | 27 074 | 12 000 | 8 880 | 95 654 |
| ВИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 695 084 | 109 689 | 117 094 | 98 224 | 120 902 | 129 396 | 119 070 | 8 880 | 991 829 |
| Газоснабжение |
| МБ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ВИ* | 184 782 | 17413 | 20990 | 16 079 | 23 292 | 13 474 |  | 6 880 | 86 654 |
| Итого | 184 782 | 17413 | 20990 | 16 079 | 23 292 | 13 474 | 0 | 6 880 | 86 654 |
| Электричество |
| ВИ | 578 002 | 68 440 | 4 332 | 40 187 | 44 293 | 50 119 | 6 336 |  | 364 295 |
| ВИ* | 23 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 1 000 | 9 000 |  | 9 000 |
| Итого | 601 202 | 68 440 | 4 332 | 40 187 | 48 493 | 51 119 | 15 336 |  | 373 295 |
|  |  |  |  | Генерация |  |  |  |  |
| ВИ | 157 201 | 0 | 50264 | 30 679 | 20 715 | 4 803 | 50 740 |  | 0 |
| Итого | 157 201 | 0 | 50264 | 30679 | 20715 | 4803 | 50740 |  | 0 |
|  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| ВИ | 488539 | 27 | 4809 | 6 023 | 3 000 | 22 800 | 20 000 |  | 431 880 |
| ВИ* | 41408 |  |  | 3 406 | 20 402 | 12 600 | 3 000 | 2 000 | 0 |
| Итого | 529 947 | 27 | 4809 | 9 429 | 23 402 | 35 400 | 23 000 | 2 000 | 431 880 |
|  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| МБ | 22 500 | 6 445 | 16055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ВИ | 11 556 | 7 564 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 2 794 |  | 0 |
| Итого | 34 056 | 14009 | 17 253 | 0 | 0 | 0 | 2 794 |  | 0 |
|  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |
| МБ | 86 159 | 4 483 | 9 676 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 |  | 50 000 |
| ВИ | 101 737 | 5 317 | 9 770 | 1 850 | 5 000 | 13 600 | 16 200 |  | 50 000 |
| Итого | 187 896 | 9800 | 19446 | 1 850 | 5 000 | 24 600 | 27 200 |  | 100 000 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 307 974 | 14 148 | 53 189 | 3 534 | 39 281 | 43 864 | 49 017 | 6 941 | 98 000 |
| ОБ | 32 714 | 0 | 32 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ВИ | 3 643 283 | 118 100 | 156 656 | 267 220 | 701 799 | 552 724 | 731 717 | 15 064 | 1 100 003 |
| ВИ* | 1 622 255 | 17413 | 79 239 | 29 905 | 81 703 | 96 135 | 105 286 | 112 840 | 1 099 734 |
| ВИ** | 15 000 | 0 | 12000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: | 5 621 226 | 149 661 | 333 798 | 300 659 | 825 783 | 692 723 | 886 020 | 134 845 | 2 297 737 |