22.11.2007	113/4-гд

Об утверждении «Инвестиционной программы

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

развития сетей теплоснабжения г. Сарова

на 2008–2010 годы» и установлении надбавки

к цене (тарифу) для потребителей

На основании обращения главы Администрации (исх. №01-18/2174 от 06.11.2007), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 годы», утверждённой решением городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд (в редакции решения Думы от 24.05.2007 № 34/4-гд),  городская Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемую «Инвестиционную программу ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей теплоснабжения г. Сарова на 2008 - 2010 годы».

2. Установить с 1 января 2008 года надбавку к цене (тарифу) для потребителей в размере:

- на услуги теплоснабжения – 41,44 рублей за 1 Гкал (с НДС).

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города Тихонов А.М.

И. о. главы города										А. В. Ершков

УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы г. Саров

от 22.11.2007 № 113/4-гд

Инвестиционная программа

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

развития сетей  теплоснабжения г. Сарова

на 2008-2010 годы

г.Саров 2007

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей теплоснабжения г.Сарова на 2008-2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей теплоснабжения г.Сарова на 2008-2010 г.г.», утвержденное постановлением главы администрации № 854 от 05.04.2007 (в ред. № 1449 от 05.06.2007) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 годы, утверждена решением городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд (в ред. решения городской Думы №34/4-гд от 24.05.2007) |
| Основные разработчики программы | ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Энергоуправление Паросиловой цех |
| Заказчик программы | Администрация г. Сарова Нижегородской области |
| Исполнители основных мероприятий программы | ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Энергоуправление Паросиловой цех. Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы) |
| Цели и задачи программы | Основная цель программы – комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова Нижегородской области. Основными задачами являются: 1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. 3. Расчет и обоснование тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей |
| Сроки и этапы реализации программы | 2008-2010 годы |
| Перечень подпрограмм и программных мероприятий | Перечень подпрограмм и программных мероприятий по строительству и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры 1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке (МКР№21, МКР№22, МКР-15); 2. Адресная подпрограмма реконструкции (модернизации) сетей и объектов коммунальной инфраструктуры Реконструкция (модернизация) сетей и объектов теплоснабжения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. 3. Расчет тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей |
| Объемы потребности в финансировании программы | Объем потребности в финансировании программы всего – 197 820 тыс. руб. |
| Организация контроля за исполнением программы | Администрация г. Сарова, Городская Дума г. Сарова. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - обеспечение коммунальной инфраструктурой (теплоснабжение) микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР№21, МКР№22, МКР-15); - замена 18848м сетей теплоснабжения; - Замена насосов на центральных тепловых пунктах. |

Основные понятия, используемые в настоящей программе

В настоящей программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

4) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

5) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

6) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

7) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

8) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

10) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

11) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

12) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка  к цене (тарифу) для потребителей);

13) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

14) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

15) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса -периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

16) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

17) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений

в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

18) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Введение

Основанием для разработки «Инвестиционной программы ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей  теплоснабжения г.Сарова на 2008-2010 годы» явились следующие документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- решение городской Думы от 24.05.2007г. № 34/4 –гд «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.06.2006г.№ 76/4-гд «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы»;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей  теплоснабжения г.Сарова на 2008-2010 г.г.

Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей  теплоснабжения г.Сарова на 2008-2010 г.г. в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе подобъектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов;

- расчет тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей.

- Основные цели и задачи программы

Основная цель программы – комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова Нижегородской области.

Основными задачами являются:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства.

3. Расчет и обоснование тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей

- Сроки реализации программы

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе осуществляются в течении срока её реализации не позднее 31.12.2010 года.

- Перечень комплексных мероприятий

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие системы теплоснабжения города в соответствии с утвержденной «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г.»: Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 5А г.Сарова обеспечить строительство ЦТП на территории общественно торгового центра по пр. Музрукова; 1.2. Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 21 г.Сарова обеспечить строительство магистральной теплосети от пересечения ул.№4 и ул.Школьная до школы №11; 1.3 Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 22 г.Сарова обеспечить строительство теплосети от точки А присоединения к существующей магистрали до ЦТП (включая ЦТП) микрорайона кварталов №3,4; 1.4 Для обеспечения жилищно-гражданского строительства микрорайоне 22 г.Сарова обеспечить строительство теплосети от точки Б присоединения к существующей магистрали до ЦТП (включая ЦТП) микрорайона кварталов №1,2. | 1. Бюджетные средства 2. Внебюджетные средства |
| Модернизация сетей и объектов теплоснабжения: Реконструкция теплосети квартала №1а; Реконструкция теплосети квартала №11; Реконструкция теплосети квартала №17; Реконструкция теплосети квартала №18; Реконструкция теплосети квартала №19; Реконструкция теплосети квартала №22д; Реконструкция теплосети квартала №19а; Реконструкция теплосети квартала №27; Реконструкция теплосети квартала №28; Реконструкция теплосети Коммунального квартала; Реконструкция теплосети по ул.Зернова от К-3-3 до К-3-4; Реконструкция теплосети по ул.Зернова от К-3-9 до К-3-10; Реконструкция теплосети квартала №3,5 между колодцами от К-104 до К-5-2; Реконструкция теплосети квартала №3,5 между колодцами от К-109 до К-5-5; Реконструкция теплосети квартала №3,5 между колодцами от К-110 до К-3-4; Реконструкция теплосети квартала №3,5 между колодцами от К-117 до К-3-6; Реконструкция теплосети «Старого города»; Реконструкция теплосети квартала №3,5; . Реконструкция теплосети МКР-2а кварталов 1,2,2а. | 1. Бюджетные средства 2. Внебюджетные средства |
| Модернизация тепловых пунктов в соответствии с требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, а также необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г: Замена 2-х насосов ЦТП №5. | 1. Бюджетные средства 2. Внебюджетные средства |

3.1. Обоснование включения мероприятий

в инвестиционную программу на 2008-2010 годы.

| № п/п | Мероприятия | Обоснование и краткая характеристика объектов модернизации для включения в инвестиционную программу на 2008-2010 годы. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция т/с квартала 27 | Принята в эксплуатацию в 1960г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 628 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2007 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов. |
| 2 | Реконструкция т/с квартала 22Д | Принята в эксплуатацию в 1960г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 794 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2007 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 3 | Реконструкция т/с квартала 28 | Принята в эксплуатацию в 1966 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 529 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2007 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 4 | Реконструкция т/с квартала 19 | Принята в эксплуатацию в 1965 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х и 2-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 3155 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2007 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 5 | Реконструкция т/с квартала 18 | Принята в эксплуатацию в 1962 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 1003,5 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2007 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 6 | Реконструкция т/с Мкр.2А | Принята в эксплуатацию в 1967 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 4774,5 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2007 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 7 | Реконструкция т/с квартала 17, 1А | Принята в эксплуатацию в 1960 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 1024 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2007 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 8 | Реконструкция т/с квартала 19А | Принята в эксплуатацию в 1965 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 2-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 621 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2008 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 9 | Реконструкция т/с кварталов 3,5 | Принята в эксплуатацию в 1958 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 1210 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2008 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 10 | Реконструкция т/с кварталов 3,5 От К-104 до К-5-2 | Принята в эксплуатацию в 1958 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 3-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 136 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2008 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 11 | Реконструкция т/с кварталов 3,5 От К-109 до К-5-5 | Принята в эксплуатацию в 1958 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 3-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 169 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2008 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 12 | Реконструкция т/с кварталов 3,5 От К-110 до К-3-4 | Принята в эксплуатацию в 1958 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 3-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 265,5 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2008 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 13 | Реконструкция т/с кварталов 3,5 От К-117 до К-3-6 | Принята в эксплуатацию в 1958 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 3-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 66 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2008 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 14 | Реконструкция т/с коммунального квартала | Принята в эксплуатацию в 1973 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов. Т/сеть 5-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 66 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 07.2009 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 15 | Реконструкция т/с квартала №11 | Принята в эксплуатацию в 1958 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов. Т/сеть 3-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 36 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 11.2010 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |
| 16 | Реконструкция теплосети по ул.Зернова от К-3-3 до К-3-4; | Принята в эксплуатацию в 1959 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов. Т/сеть 2-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 52 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . |
| 17 | Реконструкция теплосети по ул.Зернова от К-3-9 до К-3-10; | Принята в эксплуатацию в 1959 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов. Т/сеть 2-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 48 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . |
| 18 | Модернизация оборудования ЦТП 5 (замена насосов) | В настоящее время оборудование ЦТП (насосы) работают на максимальной нагрузке. Обоснованием замены насосов является повышение надёжности оборудования и внедрение энергосберегающих технологий (экономия электроэнергии). |
| 19 | Реконструкция т/с Старого города | Принята в эксплуатацию в 1959 г. Истечение расчетного срока службы трубопроводов, превышение его более чем в 2 раза. Т/сеть 4-х и 2-х трубная, подземная, в непроходном ж/б канале, протяжённостью 3155 м.п. в2-х тр. исчислении. Имеет физический износ строительных конструкций тепловых камер и канала теплосети, несоответствие размеров тепловых камер требованиям СНиП . По результатам диагностирования в 2005 году срок эксплуатации продлён до 11.2010 года; по окончании срока - демонтаж трубопроводов |

4. Затраты на реализацию программы

4.1. Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры

В рамках предложенных мероприятий предполагается приоритетное обеспечение коммунальной инфраструктурой микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР №21, МКР №22, МКР-15, МКР-5А). Адресный список строительства объектов коммунальной инфраструктуры представлен в приложении №1.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные ОКК от платы за подключение в соответствии с данной инвестиционной программой; а также собственные средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Объём требуемых мощностей, требуемые объёмы финансирования строительства сетей, объём средств, планируемый к получению ОКК от платы за подключение к сетям теплоснабжения представлены в таблице.

| Наименование | итого | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый объём подключаемых мощностей, кВт | 41466,6 | 7867,6 | 13561,9 | 20037,1 |
| Планируемый объём финансирования строительства сетей, тыс.руб. | 38700 | 19100 | 11600 | 8000 |
| Прогнозируемый тариф на подключение на 2008-2010г.г., руб/кВт |  | 933,3 |
| средства, планируемые к получению от оплаты за подключение, тыс.руб | 38700 | 7343 | 12657 | 18700 |

4.2. Общие затраты на реконструкцию (модернизацию) систем коммунальной инфраструктуры

В рамках данных мероприятий предполагается обеспечить надежным и устойчивым обслуживанием потребителей коммунальных услуг, снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках. Адресный список реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры представлен в приложении№2.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» от надбавки к цене (тарифу) для потребителей в соответствии с настоящей инвестиционной программой, а также собственные средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Общие затраты на реконструкцию (модернизацию) систем коммунальной инфраструктуры на 2008-2010гг. представлены в таблице «Расходы на модернизацию по источникам финансирования».

Расходы на (реконструкцию) модернизацию

| № пп | Наименование объекта основных средств, основные технические характеристики | Общие затраты | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, тыс. руб | 159120 | 43668 | 57717 | 57735 |
|  | План реализации тепловой энергии, тыс.ГКалл | 3839,4 | 1279,8 | 1279,8 | 1279,8 |
|  | Прогнозируемая надбавка к цене/тарифу, руб |  | 41,44 |
|  | Средства, планируемые к получению ОКК за счёт надбавки к тарифу на товары и услуги, тыс.руб. | 159104,7 | 53034,9 | 53034,9 | 53034,9 |

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование подпрограмм строительства и реконструкции (модернизации) сетей и объектов теплоснабжения будет осуществляться за счет средств полученных от платы за подключение и надбавки к цене (тарифу) в соответствии с настоящей инвестиционной программой, и собственных средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

5.1 Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2008-2010 годы

|  | Общие затраты | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Всего затрат, тыс. руб. | 197820 | 62768 | 69317 | 65735 |
| 2. Строительство всего | 38700 | 19100 | 11600 | 8000 |
| 3. Реконструкция (модернизация) | 159120 | 43668 | 57717 | 57735 |

5.2 Информация о применении новых материалов

При проведении  ремонтных и строительных работ по тепловым сетям предполагается применение нового вида теплоизоляционных материалов – пенополимерминеральная изоляция.

Трубопроводы на объект поставляются предизолированными  в пенополимерминераль-ной изоляции (ППМ изоляции).

Преимущества ППМ изоляции в сравнении с минераловатной изоляцией с покровным слоем из стеклопластика:

- В отличии от минераловатной изоляции с покровным слоем из стеклопластика ППМИ

имеет высокую механическую прочность наружного коркового слоя изоляции придаёт необходимую долговечность и надёжность в эксплуатации и не требует дополнительной защиты теплопровода от механических повреждений. (Так при монтажных работах в случае наезда грузового автомобиля на трубу изоляция не повреждается).

- В отличии от минераловатной изоляции с покровным слоем из стеклопластика сохраняются первоначальные свойства ППМ изоляции в длительной эксплуатации при различных гидрогеологических условиях; независимо от грунтовых условий и режимов работы теплопроводов не происходит разрушения конструкции или образования трещин вследствие контакта с грунтом.

- В отличии от минераловатной изоляции с покровным слоем из стеклопластика намеренное разрушение наружного коркового слоя ППМ изоляции не приводит к значительному росту увлажнения; не изменяется и паропроницаемость конструкции.

- Не требуется предварительная антикоррозионная защита стальных труб. Кроме того, внутренний корковый слой полностью герметизирует металл трубы и работает как

дополнительная антикоррозионная защита.

- Одним из положительных качеств ППМ изоляции является то, что при производстве строительно-монтажных работ залитый в полевых условиях стык теплоизоляции не уступает по свойствам и качеству теплоизоляции нанесённой в заводских условиях и образует на теле трубопровода монолитную конструкцию

- Имеющиеся данные об опыте эксплуатации труб с ППМ изоляцией показывают отсутствие повреждений от внешней коррозии на теплопроводах с ППМ изоляцией, что является прямой противоположностью изоляции из минеральной ваты (наибольшее количество повреждений вызвано наружной коррозией).

- Отсутствует необходимость постоянного контроля за увлажнением ППМ изоляции.

5.3 Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

- обеспечение необходимыми объёмами теплоснабжения программы жилищно-гражданского строительства в МКР-21, МКР-22, МКР-15;

- обеспечение надёжности и качества теплоснабжения кварталов 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 11, 17, 18, 19, 19а, 22д, 27, 28, коммунального;

- замена теплосети между колодцами: К-3-3—К-3-4; К-3-9—К-3-10;

- замена теплосети в квартале 3,5 между колодцами: К-104—К-5-2; К-109—К-5-5;
К-110—К-3-4; К-117—К-3-6;

- замена 2-х насосов в ЦТП-5 на один сдвоенный насос той же производительностью и с фазочастотным регулированием для повышения надёжности оборудования и внедрения энергосберегающих технологий (экономия электроэнергии);

- Повышение надежности работы системы теплоснабжения города, снижение аварийности на тепловых сетях на 4%, уменьшение нормативных и фактических тепловых потерь, уменьшение потерь горячей воды на 3%.

6. Управление и контроль в процессе реализации программы

6.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания на разработку «Инвестиционной программы ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей теплоснабжения г.Сарова на 2008-2010г.г.»и выполняется в рамках «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 годы» и скоординирована с ней по срокам, ресурсам и механизмам реализации.

6.2. Управление и контроль за реализацией программы осуществляется на основании договора или концессионного соглашения, заключенного Администрацией г. Сарова с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

6.3. Исполнителями основных мероприятий программы являются:

- ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы).

Исполнители программы в установленные сроки представляют в администрацию г.Сарова отчеты о ходе реализации программы. Администрация направляет в городскую Думу г. Сарова справку по итогам анализа отчетов о ходе реализации программы в 10-ти дневный срок после представления исполнителями программы отчетов о ходе реализации программы.

Приложение 1

Адресный список строительства

объектов коммунальной инфраструктуры

| Наименование объекта | Протяжён-ность, м | Мощность | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб | Стоимость по годам, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Магистральная тепловая сеть от пересечения ул. №4 и ул. Школьная до Школы №11 | 400 |  | ПИР+СМР | 38700 | 7500 |  |  |
| Магистральные теплосети от точки А присоединения к существующей магистрали до ЦТП (включая ЦТП) микрорайона 22 кварталов №3,4 | 180 | 7.3МВт | ПИР+СМР |  | 11600 |  |  |
| Магистральные теплосети от точки Б присоединения к существующей магистрали до ЦТП (включая ЦТП) микрорайона 22 кварталов №1,2 | 180 | 4.7МВт | ПИР+СМР |  |  | 11600 |  |
| строительство ЦТП на территории общественно торгового центра по пр. Музрукова |  | 21.5МВт | ПИР+СМР |  |  |  | 8000 |
| ИТОГО | 760 | 33,5МВт |  |  | 19100 | 11600 | 8000 |

| Адресная программа модернизации (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры на 2008-2010гг. |
| --- |
| Сети теплоснабжения. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Энергоуправление |
| № п/п | Наименование объектаосновных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования ( в годах) | Восстановительная стоимость осн.средств (тыс.руб.)- | Остаточная стоимость осн.средств (тыс.руб.)- | Год проведенияпоследнего капремонта | Обоснов.модернизации | Год выполнения ПСД | Техн.характеристики ст. до модернизации | Техн.характеристики ст. до модернизации | Стоость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Реконструкция теплосети квартало 22д, 430 м в 2-х тр. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1960г | 30лет | 689,51 | 0 | - | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат.диагност. | 2006г | 794м в 2-х тр. измер-и | 430м в 2-х тр. измер-и | 3870 | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 3870 |  |  |
| 2 | Реконструкция теплосети квартала №19 3155м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1965 | 30лет | 1777,96 | 0 | - | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 3155м в 2-х тр. измер-и | 3155м в 2-х тр. измер-и | 28395* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 28395 |  |  |
| 3 | Реконструкция теплосети квартала № 27, 628м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1960 | 30лет | 436,12 | 0 | - | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 628м в 2-х тр. измер-и | 628м в 2-х тр. измер-и | 5652* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 5652 |  |  |
| 4 | Реконструкция теплосети квартала № 28, 529м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1966 | 30лет | 283 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 529м в 2-х тр. измер-и | 529м в 2-х тр. измер-и | 5328* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 5328 |  |  |
| 5 | Модернизация обору-дования ЦТП №5 ( замена насосов) | ОАО Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2004 |  | 7,132 | 7,132 |  | Увеличение нагрузки на ГВС | ПСД нет | Производи-тельность 150м3/ч | Производи-тельность 200м3/ч | 423* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 423 |  |  |
| 6 | Реконструкция теплосети квартала 11 36м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1958 | 30 |  |  |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | 2006 | 36м в 2-х тр. измер-и | 36м в 2-х тр. измер-и | 324* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 324 |  |
| 7 | Реконструкция теплосети «Старого города».Участок от К-119 до К-12 150м в 2-х тр. измер-и | ОАО Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1959 | 30 | 3279,78 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | 2006 | 50м в 2-х тр. измер-и | 50м в 2-х тр. измер-и | 450* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 450 |  |
| 8 | Реконструкция теплосети по улице Зернова от К-З-3 до К-З-4 к 52м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1959 | 30 |  |  |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | 2005 | 52м в 2-х тр. измер-и | 52м в 2-х тр. измер-и | 468* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 468 |  |
| 9 | Реконструкция теплосети квартала 3,5; 1210 м в 2-х тр. измерении | ОАО Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1958 г. | 30 | 910,67 | 0 | - | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 1210м в 2-х трубном измерении | 1210м в 2-х трубном измерении | 10890* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 10890 |  |
| 10 | Реконструкция теплосети квартала 19а, 621м. в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1965 г. | 30 лет | 1777,96 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 621м. в 2-х тр.измерении | 621м. в 2-х тр.измерении | 5589* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 5589 |  |
| 11 | Реконструкция теплосети кварталов 17 и 1а 1025м. в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1960 | 30 лет | 407,93 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 1025м. в 2-х тр.измерении | 1025м. в 2-х тр.измерении | 9225* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 9225 |  |
| 12 | Реконструкция теплосети по ул.Зернова от К-3-9 до К-3-10 к жилым домам №50-56, 48м. в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1959г. | 30 лет |  |  |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | 2005 г. | 48 м. в 2-х тр.измерении | 48 м. в 2-х тр.измерении | 432 | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 432 |  |
| 13 | Реконструкция теплосети Коммунального квартала 1234м. в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1973г. | 30 лет | 534.67 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 1234м. в 2-х тр.измерении | 1234м. в 2-х тр.измерении | 11106* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 11106 |  |
| 14 | Реконструкция теплосети "Старый город" 2137м. в 2-х тр.измерении | ОАО Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1959г. | 30 лет | 3279.78 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 2137м. в 2-х тр.измерении | 2137м. в 2-х тр.измерении | 19233* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 19233 |  |
| 15 | Реконструкция теплосети кварталов 3 и 5 от К-104 до К-5-2 136м. в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1958 | 30 лет | 16.064 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 136м. в 2-х тр.измерении | 136м. в 2-х тр.измерении | 1224* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1224 |
| 16 | Реконструкция теплосети кварталов 3 и 5 от К-109 до К-5-5 169м. в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1958 | 30 лет | 32.95 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 169м. в 2-х тр.измерении | 169м. в 2-х тр.измерении | 1521* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1521 |
| 17 | Реконструкция теплосети кварталов 3 и 5 от К-110 до К-3-4 266м. в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1958 | 30 лет | 125.13 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 266м. в 2-х тр.измерении | 266м. в 2-х тр.измерении | 2394* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2394 |
| 18 | Реконструкция теплосети кварталов 3 и 5 от К-117 до К-3-6 66м. в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1958 | 30 лет | 18.37 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 66м. в 2-х тр.измерении | 66м. в 2-х тр.измерении | 594* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 594 |
| 19 | Реконструкция теплосети МКР-2а квартала №1 1783м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1967 | 30 лет | 2292.12 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 1783м. в 2-х тр.измерении | 1783м. в 2-х тр.измерении | 16047* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 16047 |
| 20 | Реконструкция теплосети МКР-2а квартала №2 1333м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1967 | 30 лет |  |  |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 1333м. в 2-х тр.измерении | 1333м. в 2-х тр.измерении | 11997* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 11997 |
| 21 | Реконструкция теплосети МКР-2а квартала №2а 1658м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1967 | 30 лет |  |  |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 1658м. в 2-х тр.измерении | 1658м. в 2-х тр.измерении | 14922* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 14922 |
| 22 | Реконструкция теплосети квартала №18 1004м в 2-х тр. измер-и | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 1962 | 30 лет | 441.88 | 0 |  | Истечение расчётного срока службы. Физический износ По результат. диагност. | ПСД нет | 1004м. в 2-х тр.измерении | 1004м. в 2-х тр.измерении | 9 036* | Бюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9036 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159120 | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 43668 | 57717 | 57735 |
| * стоимость определена по укрупнённым расчётам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |