22.11.2007	114/4-гд

Об утверждении «Инвестиционной программы

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

развития сетей электроснабжения г. Сарова

на 2008-2010 годы» и установлении надбавки

к цене (тарифу) для потребителей

На основании обращения главы Администрации (исх. №01-18/2174 от 06.11.2007), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 годы», утверждённой решением городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд (в редакции решения Думы от 24.05.2007 № 34/4-гд), городская Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемую «Инвестиционную программу ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей электроснабжения г. Сарова на 2008-2010 годы».

2. Установить с 1 января 2008 года надбавку к цене (тарифу) для потребителей в размере:

- на услуги электроснабжения – 0,04 рубля за 1 кВт/час (с НДС).

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города Тихонов А.М.

И.о. главы города										 А. В. Ершков

УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы г. Саров

от 22.11.2007 № 114/4-гд

Инвестиционная программа

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

развития  сетей  электроснабжения

г. Сарова  на 2008-2010 годы

г.Саров 2007

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей электроснабжения г. Сарова на 2008-2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей электроснабжения г. Сарова на 2008 – 2010 гг.», утвержденное постановлением главы администрации № 854 от 05.04.2007 (в ред. № 1449 от 05.06.2007) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 годы, утверждена решением городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд (в ред. решения городской Думы от 24.05.2007 №34/4-гд) |
| Основные разработчики программы | ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |
| Заказчик программы | Администрация г. Сарова Нижегородской области |
| Исполнители основных мероприятий программы | ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы) |
| Цели и задачи программы | Основная цель программы – комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова Нижегородской области. Основными задачами являются: 1. Обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий программы. 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. 3. Расчет тарифа на подключение. 4. Расчет надбавки к цене (тарифу) для потребителей |
| Сроки и этапы реализации программы | 2008-2010г. |
| Перечень подпрограмм и программных мероприятий | Перечень подпрограмм и программных мероприятий по строительству и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры 1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке (МКР№21, МКР№ 22); 2. Адресная подпрограмма модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры Модернизация электрических сетей, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. 3. Расчет тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей |
| Объемы потребности в финансировании программы | Объем потребности в финансировании программы всего – 85,030 млн. руб. |
| Организация контроля за исполнением программы | Администрация г. Сарова, Городская Дума |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - обеспечение коммунальной инфраструктурой (сетей электроснабжения) микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР-20, МКР№21, МКР.№22); - повышение пропускной способности и надежности н/в электрических сетей от подстанций в старых микрорайонах города; - повышение надежности электроснабжения очистных сооружений города; - модернизация оборудования 8-ми ТП. |

Основные понятия, используемые в настоящей программе

В настоящей программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

4) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

5) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

6) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

7) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

8) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

9) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

10) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

11) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка  к цене (тарифу) для потребителей);

12) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

13) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

14) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса -периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

15) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

16) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

17) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Введение

Основанием для разработки «Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» развития сетей электроснабжения г.Сарова на 2008-2010 годы» явились следующие документы:

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»  развития сетей  электроснабжения  г. Сарова на 2008 – 2010 годы».;

-	Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. N 258-ФЗ);

-	решение городской Думы от 24.05.2007г. № 34/4 –гд «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.06.2006г.№ 76/4-гд «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы».

Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе подобъектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов;

- расчет тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей.

- Основные цели и задачи программы

Основная цель программы – выполнение условий технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Основные задачи программы:

–	обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий программы;

–   повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства.

–	расчет тарифа на подключение;

–	расчет надбавки к цене (тарифу) для потребителей.

- Сроки реализации программы

Программа рассчитана  на годы с 2008 г. по 2010 г.

- Перечень комплексных мероприятий

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие системы электроснабжения города в соответствии с утвержденной «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Сарова на 2006-2010гг.» Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 2 г.Сарова обеспечить строительство сетей электроснабжения; Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 5А г.Сарова обеспечить строительство сетей электроснабжения; Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 21 г.Сарова обеспечить строительство сетей электроснабжения; Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 22 г.Сарова обеспечить строительство сетей электроснабжения; Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 24 г.Сарова обеспечить строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций. | Бюджетные средства Внебюджетные средства. |
| Реконструкция (модернизация) сетей электроснабжения в соответствии с требованиями законодательства в сфере электроснабжения, а также необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г.»: Низковольтная сеть ТП-59, пр.Ленина д.22, кабель ААБ 3х50+1х25,(увеличение пропускной способности сети на мощность в 96кВт); Низковольтная сеть ТП-7, электроснабжение ж/д, кабель ААБ 3х16+1х10; (увеличение пропускной способности сети на мощность в 210кВт); Низковольтная сеть ТП-7а, электроснабжение ж/д, кабель ААБ3х10+1х6, кабель ААБ 3х6+1х4, (увеличение пропускной способности сети на мощность в 300кВт) ; Низковольтная кабельная и воздушная сети по ул.Димитрова, (ТП-30) ААБ3х10+1х6, ААБ 3х6+1х4; Высоковольтный кабель ТП-7 – ТП-7А,U=6кВ,эл.кабель СБ-6,3х50; Реконструкция электроснабжения в МКР-16(коттеджная застройка) КТПН-36А; Реконструкция электроснабжения по ул. Менделеева., ул.Кутузова, ул.Тимирязева, ул.Ломоносова (коттеджная застройка) КТПН-42А, (ПСД,СМР); Реконструкция н/в сети ТП-94; Реконструкция н/в сети ТП-42; Реконструкция электроснабжения (ввода в ж/д по ул.Гоголя с 1 по 15 (нечетные); Реконструкция электроснабжения ж/д по ул.Дорожная(замена воздушных линий на кабельные),(ПСД,СМР) | Бюджетные средства Внебюджетные средства. |
| Реконструкция (модернизация) систем электроснабжения на территориях города, имеющих недостаточную надежность: Изменение схемы электроснабжения очистных сооружений (питание с РП-15); Реконструкция силового оборудования ТП-222.223,225; Модернизация ТП-284; Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-67 и ТП-68 (городской водозабор), (ПСД,СМР). | Бюджетные средства Внебюджетные средства. |
| Реконструкция (модернизация) трансформаторных подстанций на территории города, имеющих недостаточную пропускную способность и низкую надежность: Реконструкция (модернизация) ТП-59 (замена трансформатора на более мощный с 320кВА на 400кВА); Замена низковольтного оборудования ТП-110. | Бюджетные средства Внебюджетные средства. |
| Реконструкция (модернизация) систем автоматики, учета, сигнализации и измерения в сетях электроснабжения на территории города: Автоматизированная система комплексного учета электроэнергии № 06481409 (развитие системы, (автоматизированный сбор информации потребления электроэнергии, возможность расчета баланса эл.энергии) ; Оборудование комплекса телесигнализации и управления № 01602251, (повышение управляемости и контроля за состоянием оборудования). | Бюджетные средства Внебюджетные средства. |

6.1. Строительство сетей и объектов электроснабжения.

6.1.1. Объекты инвестиций

МКР-2

Реконструкция РП в составе трансформаторных подстанций городского водозабора (с кабелем подключения от ТЭЦ до водозабора и реконструкцией соответствующей ячейки на ТЭЦ).

МКР-24

Трансформаторная подстанция на пересечении ул. Рабочий переулок и ул. Димитрова с  кабелем подключения к существующей ТП.

МКР-5А

Электрические кабели от ТЭЦ до ТП-150 с заменой оборудования на ГРУ яч.24 ТЭЦ.

МКР-21,22

Магистральные сети 6кВ от ГПП «Заречная» до ТП в кв. 4 и 5 МКР-21 и ТП в кв. 5 МКР-22, включая строительство трех перечисленных ТП.

Магистральные сети 6кВ от ГПП «Заречная» до ТП-22,20,21 в МКР-21.

Магистральные сети 6кВ от ГПП «Заречная» до двух ТП в кв. 3  МКР-22, включая строительство двух  перечисленных ТП.

3.1. Обоснование включения мероприятий в инвестиционную программу

на 2008-2010г.

| № п/п | Мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция сетей эл. снабжения: н/в сети ТП-59 (год ввода в эксплуатацию -1956г); ТП-7(год ввода в эксплуатацию -1956г); ТП-7А(год ввода в эксплуатацию -1955г); ТП-30 по ул.Димитрова(год ввода в эксплуатацию -1956г); ТП-7 – ТП-7А(год ввода в эксплуатацию-1954г) КТПН-36А(год ввода в эксплуатацию -1956г) КТПН-42А(год ввода в эксплуатацию -1956г) ТП-94,ТП-42 (год ввода в эксплуатацию – 1957г) Эл.снабжение в ж/д по Ул.Гоголя с 1по 15 (год ввода в эксплуатацию – 1956г) Эл.снабжение в ж/д по Ул.Дорожная (год ввода в эксплуатацию – 1955г) | Физический износ 100%, недостаточная пропускная способность эл. сетей, показатели качества эл. энергии, отпускаемой потребителям, не соответствуют требованиям ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Нормы качества эл. энергии в системах электроснабжения общего назначения». Низкая надежность схем эл. снабжения и отсутствие возможности подключения новых потребителей эл. энергии. |
| 2 | Реконструкция систем электроснабжения Очистные сооружения((год ввода в эксплуатацию – 1966г) ТП-222,223,225((год ввода в эксплуатацию – 2002г) ТП-284(год ввода в эксплуатацию-1971г) ТП-67,68(год ввода в эксплуатацию-1959г) | Необходимость повышения надежности электропитания объектов жизнеобеспечения города Конструктивные недостатки, устанавливаемого оборудования подстанций Физический износ оборудования подстанций |
| 3. | Реконструкция подстанций: ТП-59 ( год ввода в эксплуатацию-1956г.) ТП-110 (год ввода в эксплуатацию -1978г.) | Физический износ силового оборудования подстанций. Недостаточная пропускная способность оборудования из-за возросших электрических нагрузок города. |
| 4. | Реконструкция систем автоматики учета, сигнализации. | Отсутствие информации о потреблении эл.энергии и возможности расчета баланса эл.энергии по ТП, РП и ГПП города. Низкая управляемость и контроль за состоянием оборудования. Защита выполнена на релейных элементах, обладающих в отличие от микропроцессорных устройств, низкой чувствительностью и не имеющей функций постоянного мониторинга, что значительно снижает надежность работы защиты. Установка счетчиков в соответствии с «Планом мероприятий по снижению потерь электроэнергии» |
| 5. | Строительство сетей и объектов эл.снабжения | Отсутствие возможности энергообеспечения объектов капитального строительства города в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Саров 2006-2010г. |

4. Затраты на реализацию программы

4.1. Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры

В рамках предложенных мероприятий предполагается приоритетное обеспечение коммунальной инфраструктурой микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР №21, МКР № 22). Адресный список строительства объектов коммунальной инфраструктуры представлен в приложении №1.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные ОКК от платы за подключение в соответствии с данной инвестиционной программой;

- средства местного бюджета;

- средства федерального бюджета по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий областному (местному) бюджету на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

Затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры на 2008-2010г. представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Наименование | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические сети, тыс.руб. | 16900 | 40130 |  |

ВСЕГО:                57 030 тыс. руб.

Дополнительные мощности объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести в 2008-2010г. для обеспечения комплексной застройки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| Наименование | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические сети, МВт. | 2,627 | 4,218 | 4,739 |

ВСЕГО:                11,584 МВт

Планируемый тариф на подключение во вновь застраиваемых микрорайонах, а также в районе существующей застройки – 4 923 руб. за кВт.

4.2. Общие затраты на реконструкцию (модернизацию) систем коммунальной инфраструктуры

В рамках данных мероприятий предполагается обеспечить надежным и устойчивым обслуживанием потребителей коммунальных услуг, снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры, проводить планово-предупредительные ремонтные работы электрических сетей и оборудования вместо аварийно-

восстановительных работ на проблемных участках. Адресный список модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в приложении №2.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» от надбавки к цене (тарифу) для потребителей в соответствии с настоящей инвестиционной программой, а также собственные средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- средства местного бюджета;

-   средства федерального и областного бюджета.

Затраты на реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры на 2008-2010г. представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| Наименование | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические сети, тыс.руб. | 12035 | 8100 | 7865 |

ВСЕГО:                28000 тыс.руб.

Потребление электроэнергии  на 2008-2010 г. представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| Наименование | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические сети, кВтхчас. | 231 | 233,3 | 235,6 |

ВСЕГО:                699,9 млн. кВтхчас

Надбавка к тарифу  для потребителей на 1 кВтхчас  -  0,04 руб.

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование подпрограмм строительства и модернизации электрических сетей будет осуществляться за счет местного и федерального бюджетов, средств полученных от платы за подключение и надбавки к цене (тарифу) в соответствии с настоящей инвестиционной программой, и собственных средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

- Обеспечение необходимыми объемами электроснабжения программы жилищно-гражданского строительства в МКР-21 (увеличение мощности на  1947,63кВт), МКР -22 (увеличение мощности на  1844,06кВт).

- Повышение пропускной способности и надежности низковольтных сетей электроснабжения 0,4кВ в районах:

ТП-7 (возможность подключения дополнительных мощностей на 210кВт),

ТП-7А (возможность подключения  дополнительных мощностей на 300кВт),

ТП-59 (возможность подключения дополнительных мощностей  на 96кВт)),

ТП-30, КТПН-36А,КТПН-42А,ТП-94,ТП-42, ул. Гоголя, ул. Дорожная.

3.	Повышение пропускной способности и надежности высоковольтных сетей электроснабжения 6кВ поселка ИТР (ТП-7 – ТП-7А).

- Повышение надежности электроснабжения водозаборных и очистных сооружений города;

5.	Реконструкция оборудования ТП-110, ТП-59 (Замена трансформатора на большей мощности с 320кВА на 400кВА), ТП-222,223,225,284,67,68.

- Усиление магистральных сетей 6кВ в МКР-5А (подключение новых мощностей на 1300кВт);

- Подключение новых потребителей по ул. Димитрова (подключение новых мощностей на 200кВт).

- Автоматизированная система комплексного учета электроэнергии № 06481409 (развитие системы) (автоматизация сбора данных по потреблению электроэнергии, возможность расчета баланса электроэнергии по ТП, РП и ГПП города).

- Оборудование комплекса телесигнализации и управления № 01602251.

6. Управление и контроль в процессе реализации программы

6.1. Программа разрабатывается на основании технического задания на разработку инвестиционной программы: «Инвестиционная программа ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»  развития сетей электроснабжения  г. Сарова на 2008 – 2010 гг., утверждена решением Городской Думы от 24.05.07г.№ 34/4-гд и скоординирована с ней по срокам, ресурсам и механизмам реализации.

6.2. Управление и контроль за реализацией программы осуществляется на основании договора или концессионного соглашения, заключенного Администрацией г. Сарова с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

6.3. Исполнителями основных мероприятий программы являются:

- ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы).

Исполнители программы в установленные сроки представляют в администрацию г. Сарова отчеты о ходе реализации программы. Администрация направляет в городскую Думу г. Сарова справку по итогам анализа отчетов о ходе реализации программы в десятидневный срок после представления исполнителями программы отчетов о ходе реализации программы.

Приложения: 1. Адресная программа строительства систем коммунальной инфраструктуры ЦЭС на 1л. в 1экз.

2. Адресная программа реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры ЦЭС на 2л. в 1экз.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адресная программа строительства систем коммунальной инфраструктуры |
|  | ЦЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб. |  |
|  |  |  | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Переходящий остаток на 2011г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | МКР -2 |  |
| 1 (77) | Реконструкция РП в составе ТП городского водозабора ( с кабелем подключения от ТЭЦ до водозабора и реконструкцией соответствующей ячейки на ТЭЦ) | 14980 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | ПИР |  |  | 1100 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | СМР |  |  |  | 13880 |  |  |  |
|  | МКР -24 |  |
| 2 (74) | Трансформаторная подстанция на пересечении ул.Рабочий переулок и ул.Димитрова с кабелем подключения к существующей ТП | 4300 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | ПИР |  |  | 300 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | СМР |  |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | МКР-5А |  |
| 3 (73) | Электрические кабели от ТЭЦ до ТП-150 с заменой оборудования на ГРУ № 24 ТЭЦ | 17000 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | ПИР |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | СМР |  |  |  | 16000 |  |  |  |
|  | МКР-21,22 |  |
| 4 (53) | Магистральные сети 6кВ от ГПП "Заречная" до ТП в кв.4 и 5 МКР-21 и ТП в кв.5 МКР-22, включая строительство трех перчисленных ТП | 12000 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | ПИР |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | СМР |  |  | 8000 | 3000 |  |  |  |
| 5 (52) | Магистральные сети 6кВ от ГПП "Заречная" до ТП-20,21,22 в МКР-21 | 1500 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |
| 6 (55) | Магистральные сети 6кВ от ГПП "Заречная" до двух ТП в кв.3 МКР-22, включая строительство двух перечисленных ТП | 7250 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | ПИР |  |  |  | 650 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | СМР |  |  |  | 6600 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 57030 | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 16900 | 40130 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 57030 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адресная программа реконструкции (модернизации) системы коммунальной инфраструктуры |
|  | ЦЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточ-ная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | 2008 | 2009 | 2010 | Переход. остаток на 2011г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | Низковольтная сеть ТП-59 (электроснабжение ж/д по пр. Ленина,22,U=0,4кВ, эл.кабель ААБ 3х50+1х25 | ВНИИЭФ | 1956 | 30 | 28 | - | 2005 | Падение напряжения в эл.сети больше допустимого из-за возросших эл.нагрузок | Рсущ=120кВт | Рпр=216кВт | 580 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 580 |  |  | 0 |  |
| 2 | Низковольтные сети ТП-7 (эл.снабжение жилых домов, U=0,4кВ, эл.кабель АСБ 3х16+1х10 | ВНИИЭФ | 1956 | 30 | 138 | - |  | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | Рсущ=350кВт | Рпр=560кВт | 2000 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2000 | 0 |  |
| 3 | Низковольтные сети ТП-7А U=0,4кВ, эл.кабель ААБ 3х10+1х6, ААБ 3х6+1х4 | ВНИИЭФ | 1955 | 30 | 53 | - |  | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | Рсущ=100кВт | Рпр=400кВт | 1500 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1500 | 0 |  |
| 4 | Низковольтная кабельная и воздушная сети ул.Димитрова,(ТП-30) ААБ 3х10+1х6, ААБ 3х6+1х4 | ВНИИЭФ | 1956 | 30 | 4,7 | 2,6 | 2003 | Износ 98%, недостаточная пропускная способность | Рсущ=560кВт | Рпр=882кВт | 1800 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1800 | 0 |  |
| 5 | Высоковольтный кабель ТП-7 -ТП-7А, U=6кВ, эл.кабель СБ 6 3х50 | ОАО "Обеспе-чение" | 1954 | 30 | 16,8 | - | 2004 | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | Рсущ=1610кВт | Рпр=2335кВт | 1065 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1065 | 0 |  |
| 6 | Очистные сооружения. Изменение схемы электроснабжения (питание с РП-15) | ОАО "Обеспе-чение" | 1966 |  |  |  |  | Повышение надежности электроснабжения очистных сооружений, предотвращение возможных сбросов | Питание осуществляется через несколько ТП от ГПП-40 | Резервное питание от шин ГРУ ТЭЦ | 3400 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 3400 |  |  | 0 |  |
| 7 | Автоматизированная система комплексного учета эл.энергии № 06481409 (развитие системы). ПСД | ОАО "Обеспе-чение" | 2005 |  | 3201 | 3201 |  | Отсутствие технического учета эл.энергии на подстанциях |  | Автоматизиро-ванный процесс сбора информации расхода эл.энергии | 1000 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1000 |  |  | 0 |  |
| 8 | Оборудование комплекса телесигнализации и управления № 01602251 (развитие системы) | ОАО "Обеспе-чение" | 2002 |  | 2308 | 808 |  | Моральный и физический износ существующих схем ТС и ТУ | Релейные элементы схем защиты | Элементная база на микро-процессорных устройствах | 75 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 75 |  |  | 0 |  |
| 9 | Модернизация ТП-59 | ОАО "Обеспе-чение" | 1956 | 30 | 58 | - | 2004 | Возросшие эл.нагрузки | 320 | 400 | 580 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 580 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Замена низковольтного оборудования ТП-110 | ОАО "Обеспе-чение" | 1997 | 30 | 58 | 42 | 2003 | Требования ПУЭ |  |  | 600 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 600 |  |  | 0 |  |
| 11 | Реконтсрукция силового оборудования ТП-222,223,225 | ОАО "Обеспе-чение" | 2002 | 30 |  |  |  | Недостаточная надежность и опасность в эксплуатации выключателей нагрузки ВНП-М1-10/630 |  |  | 800 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 800 |  |  | 0 |  |
| 12 | Реконструкция электроснабжения мкр.16 (коттеджная застройка) КТПН-36А | ОАО "Обеспе-чение" | 1991 | 30 |  |  |  | Возросшие эл.нагрузки |  |  | 3000 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 3000 |  |  | 0 |  |
| 13 | Реконструкция электроснабжения ул.Менделеева,Кутузова, Тимирязева,Ломоносова (коттеджная застройка) КТПН-42А, (ПСД,СМР) | ОАО "Обеспе-чение" | 1956 | 30 |  |  |  | Возросшие эл.нагрузки |  |  | 3200 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 200 | 3000 |  | 0 |  |
| 14 | Реконструкция н/в сети ТП-94 | ОАО "Обеспе-чение" |  | 30 |  |  |  | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | 80кВт | 160кВт | 700 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 700 |  |  | 0 |  |
| 15 | Модернизация ТП-284 | ОАО "Обеспе-чение" | 1971 | 30 | 56 | - | 2004 | Недостаточная надежность |  |  | 700 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 700 |  |  | 0 |  |
| 16 | Реконструкция электроснабжения ж/д по ул.Дорожная, (ПСД,СМР) | ОАО "Обеспе-чение" | 1955 | 30 |  | - |  | Недостаточная пропускная способность |  |  | 3200 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 200 | 3000 |  | 0 |  |
| 17 | Реконструкция н/в сети ТП-42 | ОАО "Обеспе-чение" | 1957 | 30 |  | - |  | Износ 100%, недостаточная пропускная способность |  |  | 1600 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 100 | 1500 | 0 |  |
| 18 | Реконструкция электроснабжения (ввода в ж/д по ул.Гоголя с 1по 15(нечетные) | ОАО "Обеспе-чение" | 1956 | 30 |  | - |  | Износ 100%, недостаточная пропускная способность |  |  | 100 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 100 |  |  | 0 |  |
| 19 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-67,68( городской водозабор), (ПСД,СМР) | ОАО "Обеспе-чение" | 1959 | 30 | 45 | - | 2001 | Недостаточная надежность |  |  | 2100 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 100 | 2000 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28000 | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 12035 | 8100 | 7865 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |