18.12.2008       118/4-гд

О внесении изменений в

«Инвестиционную программу

МУП «Горводоканал» на развитие

сетей водоснабжения и водоотведения

г. Сарова на 2008-2010 годы»

На основании обращения главы Администрации (исх. № 01-18/2601 от 24.11.2008), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 25 Устава города Сарова, городская Дума

решила:

1. Внести в «Инвестиционную программу МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2010 годы», утвержденную решением городской Думы от 01.03.2007 № 12/4-гд (с изменениями, внесенными решением городской Думы от 27.12.2007 № 133/4-гд) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить название Программы в следующей редакции: «Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы».

1.2. Изложить Программу в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города Тихонов А.М.

Глава города									А. Г. Орлов

Приложение

к решению городской Думы

от 18.12.2008 № 118/4-гд

Инвестиционная программа

МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова

на 2008-2011 годы

г.Саров

2008

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку новой редакции инвестиционной программы; «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 годы». |
| Заказчик программы | Администрация города Сарова Нижегородской области. |
| Разработчик программы | Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». |
| Исполнители мероприятий инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Саров». |
| Цели программы | Комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Саров Нижегородской области, путём строительства систем водоснабжения и водоотведения. |
| Задачи программы | 1. Разработка технических мероприятий, направленных на строительство систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов; 2. Расчёт объёма финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы; 3. Расчёт тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. 4. В данной программе не рассматриваются мероприятия по строительству и модернизации, направленные на повышение качества оказываемых услуг, и учитываемые при определении надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2008-2011 годы |
| Перечень программных мероприятий | Мероприятия строительства и модернизации сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке (МКР № 15, МКР № 20, МКР № 21, МКР № 22). Обеспечение посёлка «Строитель» МКР № 17 внутриквартальными (уличными) сетями водоснабжения и водоотведения. |
| Объемы потребности в финансировании программы | Объём потребности в финансировании программы всего – 141,2 млн. руб., в том числе: - объём бюджетных средств –122,9 млн. руб. - объём внебюджетных средств – 18,3 млн. руб. |
| Организация контроля за исполнением программы | Администрация города Сарова, Городская Дума города Сарова. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации. Целевые показатели. | - Обеспечение необходимыми объёмами подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных мощностей объектов капитального строительства по программе жилищно-гражданского строительства МКР-15, МКР-20, МКР-21, МКР-22 г. Саров. МКР-15 МКР-20 МКР-21 МКР-22 Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 59,06 21,79 37,27 2,60 0,91 1,69 59,99 22,02 37,97 50,56 18,65 31,91 - Повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению МКР-17. Обеспечение возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения жителей посёлка «Строитель» МКР-17: 146 жилых дома, 914 человек. МКР-17 Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: 16,46 5,06 11,40 - Повышение объёма отпускаемой потребителям воды, реализуемой по приборам учёта, по отношению к общему объёму реализации воды, на 2%. - Сокращение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не подключённых к системам коммунальной инфраструктуры: централизованного водоснабжения – на 53%, централизованного водоотведения – на 37%. - Увеличение протяжённости построенных сетей по отношению к общей протяжённости сетей в городе: водоснабжение на 4%, водоотведения на 3%. |

Основные понятия, используемые в настоящей программе

В настоящей программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

4) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

5) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

6) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

7) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

8) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

9) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

10) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

11) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка  к цене (тарифу) для потребителей);

12) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

13) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

14) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса - периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

15) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

16) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

17) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Введение

Основанием для разработки новой редакции «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на 2008-2011 годы» явились следующие документы:

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ) (далее – ФЗ № 210 от 30.12.2004);

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (далее – Приказ № 99 от 10.10.2007);

- Приказ Министерства Регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (далее – Приказ № 48 от 14.04.2008).

- Решение Думы города Сарова «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 г.» от 29.06.2006 № 76/4-гд, с изменениями от 24.05.2007 № 34/4-гд;

- Решение Думы города Сарова «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения города Сарова на 2008-2010 годы» от 01.03.2007 № 12/4-гд, с изменениями от 27.12.2007 № 133/4-гд.

- техническое задание на разработку новой редакции инвестиционной программы МУП «Горводоканал», утвержденное постановлением Администрации города Сарова от 28.10.2008 № 3077 (далее - ТЗ).

- Основные цели и задачи программы

Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» в стратегической перспективе направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение необходимыми объёмами подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных мощностей объектов капитального строительства по программе жилищно-гражданского строительства МКР-15, МКР-20, МКР-21, МКР-22 города Сарова.

|  | МКР-15 | МКР-20 | МКР-21 | МКР-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 59,06 21,79 37,27 | 2,60 0,91 1,69 | 59,99 22,02 37,97 | 50,56 18,65 31,91 |

- Повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению МКР-17. Обеспечение возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения жителей посёлка «Строитель» МКР-17: 146 жилых дома, 914 человек.

|  | МКР-17 |
| --- | --- |
| Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 16,46 5,06 11,40 |

- Повышение объёма отпускаемой потребителям воды, реализуемой по приборам учёта, по отношению к общему объёму реализации воды, на 2%.

- Сокращение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не подключённых к системам коммунальной инфраструктуры:

централизованного водоснабжения – на 53%,

централизованного водоотведения – на 37%.

- Увеличение протяжённости построенных сетей по отношению к общей протяжённости сетей в городе: водоснабжение на 4%, водоотведения на 3%.

Основные задачи программы:

- разработка технических мероприятий, направленных на строительство систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов;

- расчёт объёма финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

- расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

В данной программе не рассматриваются мероприятия по строительству и модернизации, направленные на повышение качества оказываемых услуг, и учитываемые при определении надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК.

- Сроки реализации программы

Срок реализации программы - 2008-2011 годы.

3. Затраты на реализацию программы

3.1. Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы

В рамках предложенных в ТЗ мероприятий предполагается приоритетное обеспечение коммунальной инфраструктурой микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР -15, МКР-20, МКР-21, МКР-22, посёлок «Строитель»).

Перечень адресных программных мероприятий по вводу объектов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения представлен в Приложении 1. Дополнительные мощности объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести в 2008-2011 годах для обеспечения комплексной застройки представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, м3/час В том числе: | 14,53 | 58,89 | 61,28 | 53,97 | 188,67 |
| Водоснабжение, м3/час | 5,42 | 21,57 | 22,36 | 19,08 | 68,43 |
| Водоотведение, м3/час | 9,11 | 37,32 | 38,92 | 34,89 | 120,24 |

На основании «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 г.», утверждённой городской Думой города Сарова от 29.06.2006 № 76/4-гд, с изменениями от 24.05.2007 № 34/4-гд, разработан план технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, указанных в Приложении 1 (Перечень адресных программных мероприятий по вводу объектов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения) - Приложение 2.

Сводный объём финансовых потребностей на выполнение плана технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, указанных в Приложении 1, представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс. руб.* В том числе: | 50 980 | 14 968 | 15 263 | 59 976 | 141 187 |
| Водоснабжение, тыс. руб.* | 23 203 | 8 156 | 6 321 | 30 420 | 72 674 |
| Водоотведение, тыс. руб.* | 27 777 | 6 812 | 8 942 | 29 556 | 68 513 |

Данные о стоимости строительства объектов приведены на основании разработанной проектно-сметной документации с учётом прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2009 год и на период до 2011 года – рабочий проект на водоснабжение и канализацию МКР –17 инв. № 07-05-026; водоснабжение и канализация МКР-17, МКР-16 (2 очередь) инв.№ 07-07-037.

Исходя из финансовых потребностей на строительство коммунальной инфраструктуры для удовлетворения спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Сарова (МКР-15, МКР-20, МКР-21, МКР-22, посёлок «Строитель» МКР-17) прогнозный тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения должен составлять:

|  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на подключение, тыс. руб. за м3/час | 3 509 | 254 | 249 | 1 111 |

В соответствии с постановлением главы Администрации города Сарова от 30.05.2007 № 1378 «Об утверждении положения о критериях  доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Сарова», постановления главы Администрации города Сарова от 24.10.2007 № 2602 «Об утверждении на 2008 год предельных значений критериев доступности» и постановления Администрации города Сарова от 28.12.2007 № 3397 «О тарифе на подключение к системам водоснабжения и водоотведения» тариф на подключение с 01.01.2008 составляет 341 тыс.руб. за литр в секунду (95 тыс.руб. за м3/час). Исходя из критериев доступности рассматривается доступный тариф на подключение в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3

|  | 2008г. факт | 2009г. прогноз | 2010г. прогноз | 2011г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на подключение, тыс. руб. за м3/час к системам водоснабжения к системам водоотведения | 95 95 | 111 111 | 130 130 | 152 152 |

Планируемый объём средств, получаемых за счёт платы за подключение, исходя из рассматриваемых тарифов (Таблица 3.1.3.) представлен в таблице 3.1.4:

Таблица 3.1.4.

| Наименование | 2008г. факт | 2009г. прогноз | 2010г. прогноз | 2011г. прогноз | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, м3/час: - система водоснабжения: - система водоотведения: | 5,42 9,11 | 21,57 37,32 | 22,36 38,92 | 19,08 34,89 | 68,43 120,24 |
| Тариф на подключение, тыс.руб./ м3/час: - к системам водоснабжения: - к системам водоотведения: | 95 95 | 111 111 | 130 130 | 152 152 |  |
| Размер платы за подключение, тыс.руб.: - к системам водоснабжения: - к системам водоотведения: | 515 865 | 2 394 4 143 | 2 907 5 060 | 2 900 5 303 | 8 716 15 371 |
| Объём денежных средств, направляемых МУП «Горводоканал» на выполнение мероприятий инвестиционной программы*, тыс.руб.: - всего - по системам водоснабжения: - по системам водоотведения: | 1 050 392 658 | 4 968 1 820 3 148 | 6 054 2 209 3 845 | 6 235 2 204 4 031 | 18 307 6 625 11 682 |

*) В соответствии с п.24 Приказа № 99 от 10.10.2007 объем денежных средств, направляемых МУП «Горводоканал» на выполнение мероприятий инвестиционной программы, определен за вычетом необходимых для выплаты ОКК дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

3.2. Финансирование инвестиционной программы

В связи с тем, что доступный тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения (Таблица 3.1.3.) не обеспечивает всех финансовых потребностей на выполнение плана технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, указанных в Приложении 1 (Таблица 3.1.4.)., в соответствии со статьёй 11 ФЗ № 210-ФЗ от 30.12.2004, финансовые потребности на строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения частично обеспечиваются за счёт средств местного бюджета.

План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования, включая бюджетные средства, приведён в Приложении 3.

Потребности финансовых средств для строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей с разбивкой по источникам финансирования на 2008-2011 годы укрупнено, представлены в сводной таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности финансовых средств для строительства водопроводных и канализационных сетей, тыс. руб. - бюджетные средства | 49 930 | 0 | 0 | 35 010 | 84 940 |
| Потребности финансовых средств для модернизации водопроводных и канализационных сетей, тыс. руб. - бюджетные средства - средства ОКК, полученные от платы за подключение | 0 1 050 | 10 000 4 968 | 9 209 6 054 | 18 731 6 235 | 37 940 18 307 |
| Потребности финансовых средств для строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей, тыс. руб. Всего: в том числе: | 50 980 | 14 968 | 15 263 | 59 976 | 141 187 |
| - бюджетные средства | 49 930 | 10 000 | 9 209 | 53 741 | 122 880 |
| - средства ОКК, полученные от платы за подключение | 1 050 | 4 968 | 6 054 | 6 235 | 18 307 |

Финансирование технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов (Приложение 2), указанных в Приложении 1 (Перечень адресных программных мероприятий по вводу объектов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения) будет осуществляться за счёт следующих источников финансирования:

-  за счёт бюджетных средств, на основании решения городской Думы о бюджете города Сарова на соответствующий финансовый год;

- за счёт средств ОКК - МУП «Горводоканал», полученных в виде дохода от платы за подключение.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций с целью модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, принадлежащих МУП «Горводоканал» на праве хозяйственного ведения, осуществляются в порядке, установленном Администрацией города Сарова.

Чёткий график финансирования определяется в договоре в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, который будет заключаться между органом регулирования муниципального образования города Сарова – Администрацией города Сарова, и ОКК - МУП «Горводоканал».

4. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

- Обеспечение необходимыми объёмами подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных мощностей объектов капитального строительства по программе жилищно-гражданского строительства МКР-15, МКР-20, МКР-21, МКР-22 города Сарова.

|  | МКР-15 | МКР-20 | МКР-21 | МКР-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 59,06 21,79 37,27 | 2,60 0,91 1,69 | 59,99 22,02 37,97 | 50,56 18,65 31,91 |

- Повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению МКР-17. Обеспечение возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения жителей посёлка «Строитель» МКР-17: 146 жилых дома, 914 человек.

|  | МКР-17 |
| --- | --- |
| Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 16,46 5,06 11,40 |

- Повышение объёма отпускаемой потребителям воды, реализуемой по приборам учёта, по отношению к общему объёму реализации воды, на 2%.

- Сокращение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не подключённых к системам коммунальной инфраструктуры:

централизованного водоснабжения – на 53%,

централизованного водоотведения – на 37%.

- Увеличение протяжённости построенных сетей по отношению к общей протяжённости сетей в городе: водоснабжение на 4%, водоотведения на 3%.

5. Управление и контроль в процессе реализации программы

5.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Саров на 2006 – 2011 годы» и скоординирована с ней по срокам, ресурсам и механизмам реализации.

5.2. После утверждения городской Думой города Сарова инвестиционной программы, орган регулирования муниципального образования устанавливает тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также тариф организации коммунального комплекса на подключение. После установления тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения органы местного самоуправления заключают с МУП «Горводоканал» договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной настоящей инвестиционной программы.

5.3. МУП «Горводоканал» предоставляет в орган регулирования муниципального образования информацию о выполнении инвестиционной программы в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

5.4. Мониторинг выполнения инвестиционной программы МУП «Горводоканал» проводится органом регулирования в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

5.5. Мониторинг выполнения инвестиционной программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных программой, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

5.6. Мониторинг выполнения инвестиционной программы проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении инвестиционной программы МУП «Горводоканал».

5.7. Контроль исполнения инвестиционной программы в целом осуществляет городская Дума города Сарова и Администрация города Сарова.

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к Инвестиционной программе МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень адресных программных мероприятий по вводу объектов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. |  |  |
| № п/п | № МКР, № квартала | Наименование объекта, адрес | Требуемые нагрузки, м3/час | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  | всего | водо- про- вод | кана- лиза- ция | всего | водо- про- вод | кана- лиза- ция | всего | водо- про- вод | кана- лиза- ция | всего | водо- про- вод | кана- лиза- ция |  |  |
| 1 | МКР-15 | Ж/дом № 17, 92 кв, 5-7эт. | 3,56 | 3,56 | 1,33 | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МКР-15 | Офис ж/д №17 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКР-15 | Банк ж/д №17 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКР-15 | ж/д №18 (А,Б,В) | 10,09 | 6,34 | 2,38 | 3,96 | 3,75 | 1,37 | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МКР-15 | Ж/д № 21, 189 кв, 5-9ти эт. | 12,81 |  |  |  | 3,10 | 1,12 | 1,98 | 6,15 | 2,30 | 3,85 | 3,56 | 1,33 | 2,23 |  |  |
| 6 | МКР-15 | 21 - I "Мастерская по ремонту обуви" | 0,86 |  |  |  | 0,86 | 0,32 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МКР-15 | 21 - II "Аптека" | 0,86 |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,32 | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 8 | МКР-15 | 21 - III магазин "Хозтовары" | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,32 | 0,54 |  |  |
| 9 | МКР-15 | Ж/д № 23 (А,Б,В,Г) | 14,37 |  |  |  | 2,74 | 1,01 | 1,73 | 5,87 | 2,16 | 3,71 | 5,76 | 2,12 | 3,64 |  |  |
| 10 | МКР-15 | 23 - I магазин "Хлеб" | 0,86 |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,32 | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 11 | МКР-15 | 23 - II "Фотоателье" | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,32 | 0,54 |  |  |
| 12 | МКР-15 | Ж/д № 25, 307 кв, 5-9ти эт. | 3,63 | 3,63 | 1,33 | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МКР-15 | Комплексное здание по обслуживанию населения, стр. № 29 | 0,72 |  |  |  | 0,72 | 0,25 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МКР-15 | Комплексное здание по обслуживанию населения с детским кафе на 60 мест и административными помещениями, стр. № 31 | 0,15 |  |  |  | 0,15 | 0,04 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МКР-15, кв. 4 | Комплексное здание по обслуживанию населения, стр. 32 | 0,47 |  |  |  | 0,47 | 0,18 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МКР-15 | Общественно-торговый центр, стр. №34 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 0,36 | 0,68 |  |  |
| 17 | МКР-15 | Торговый центр, стр. № 37 (минимаркет) | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,04 | 0,07 |  |  |
| 18 | МКР-15, кв. 6 | Общественно-торговый центр, в т.ч. подземная стоянка на 40 автомобилей по ул.Московской, стр. № 63 (3-4 эт.) | 3,71 |  |  |  | 3,71 | 1,37 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | МКР-15 | Магазин продовольственных товаров с кафе и аптекой готовых лекарственных средств по ул.Московская, 39 (2-х этажное здание), стр. № 9Д | 0,90 |  |  |  |  |  |  | 0,90 | 0,32 | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 20 | МКР-15 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров со встроенным кафе-баром, с кухней по ул.Курчатова, стр. № 28, (здание 3-х этажное с подвалом) | 2,56 |  |  |  | 2,56 | 0,94 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МКР-15 | Комплекс ритуальных услуг в районе городского кладбища | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКР-15 | 59,06 | 14,13 | 5,24 | 8,89 | 18,10 | 6,64 | 11,46 | 14,64 | 5,42 | 9,22 | 12,19 | 4,49 | 7,70 |  |  |
| 22 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №1 | 1,77 |  |  |  | 1,77 | 0,65 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №2 | 3,13 |  |  |  | 3,13 | 1,15 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №4 | 1,30 |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 0,47 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 25 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №5 | 1,30 |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 0,47 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 26 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №6 | 1,30 |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 0,47 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 27 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №9 | 1,77 |  |  |  | 1,77 | 0,65 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №17 | 3,13 |  |  |  | 3,13 | 1,15 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | МКР-21, кв. 8 | Стр.№10 Промтоварный магазин (пристроенное помещение к ж/д№11) | 0,18 |  |  |  | 0,18 | 0,07 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | МКР-21, кв. 8 | Стр.№12 Продовольственный магазин (пристроенное помещение к ж/д№13) | 0,40 | 0,40 | 0,18 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | МКР-21, кв. 8 | Стр.№14 Кафе (пристроенное помещение к ж/д№15) | 1,44 |  |  |  | 1,44 | 0,54 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | МКР-21, кв. 8 | Стр.№16 Спортивный павильон (пристроенное помещение к ж/д№15) | 3,34 |  |  |  | 3,34 | 1,22 | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | МКР-21, кв. 8 | Центр бытовых услуг, ул. Павлика Морозова | 1,08 |  |  |  | 1,08 | 0,40 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | МКР-21, кв. 3 | Магазин по ул. Зернова | 0,93 |  |  |  | 0,93 | 0,32 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | МКР-21, кв. 4 | Кафе № 1 | 1,08 |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 0,36 | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 36 | МКР-21, кв. 4 | Встроенные помещения 2-1; 2-2; 3-1; 3-2 | 1,69 |  |  |  | 1,69 | 0,61 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №2, 81кв., 5 эт. | 3,78 |  |  |  |  |  |  | 3,78 | 1,40 | 2,38 |  |  |  |  |  |
| 38 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №8, 45кв., 5 эт. | 2,60 |  |  |  | 2,60 | 0,94 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №9, 15кв., 4 эт. | 0,79 |  |  |  | 0,79 | 0,29 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №10, 15кв., 4 эт. | 0,79 |  |  |  | 0,79 | 0,29 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №11, 15кв., 4 эт. | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 | 0,29 | 0,50 |  |  |
| 42 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №12, 15кв., 4 эт. | 0,79 |  |  |  |  |  |  | 0,79 | 0,29 | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 43 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №13, 15кв., 4 эт. | 0,79 |  |  |  |  |  |  | 0,79 | 0,29 | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 44 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №14, 15кв., 4 эт. | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 | 0,29 | 0,50 |  |  |
| 45 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №3, 81кв., 5 эт. | 3,85 |  |  |  | 3,85 | 1,44 | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №4, 55кв., 5 эт. | 3,17 |  |  |  |  |  |  | 3,17 | 1,19 | 1,98 |  |  |  |  |  |
| 47 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №5, 60кв., 5 эт.(5А и 5Б) | 3,27 |  |  |  | 3,27 | 1,22 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №6, 15кв., 4 эт. | 1,12 |  |  |  | 1,12 | 0,40 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №7, 45кв., 5 эт. | 2,60 |  |  |  | 2,60 | 0,94 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | МКР-21, кв. 6, 7 | Комплексная застройка (4-5 эт.) | 11,02 |  |  |  |  |  |  | 5,51 | 2,02 | 3,49 | 5,51 | 2,02 | 3,49 | в | к |
|  | Всего по МКР-21 | 59,99 | 0,40 | 0,18 | 0,22 | 33,48 | 12,28 | 21,20 | 19,02 | 6,96 | 12,06 | 7,09 | 2,60 | 4,49 | 22,02 | 37,97 |
| 51 | МКР-22, кв. 1,2,3 | Ж/Д №6 3-5 эт. 138 кв. | 9,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,94 | 3,71 | 6,23 |  |  |
| 52 | МКР-22, кв. 1,2,3 | Ж/Д №23 3-5 эт. 50 кв. | 3,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,63 | 1,33 | 2,30 |  |  |
| 53 | МКР-22, кв. 1,2,3 | Ж/Д №24 5 эт. 120 кв. | 8,68 |  |  |  |  |  |  | 8,68 | 3,24 | 5,44 |  |  |  |  |  |
| 54 | МКР-22, кв. 1,2,3 | Ж/Д №32 5 эт. 150 кв. | 9,72 |  |  |  |  |  |  | 9,72 | 3,64 | 6,08 |  |  |  |  |  |
| 55 | МКР-22, кв. 1,2,3 | Ж/Д №33 5 эт. 40 кв. | 2,81 |  |  |  |  |  |  | 2,81 | 1,01 | 1,80 |  |  |  |  |  |
| 56 | МКР-22, кв. 1,2,3 | Ж/Д №34 5 эт. 60 кв. | 4,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,28 | 1,58 | 2,70 |  |  |
| 57 | МКР-22, кв. 1,2,3 | Ж/Д №37 5 эт. 112 кв. | 7,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,81 | 2,88 | 4,93 |  |  |
| 58 | МКР-22, кв. 5 | Изменение целевого назначения: ("Торгово-развлекательный комплекс"; "Гаражи манежного типа) | 1,33 |  |  |  | 1,33 | 0,47 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | МКР-22, кв. 6 | Детский парк | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 0,04 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | МКР-22, кв. 7 | ИЖС Коттеджная застройка (около 36 на 150 м2, ) | 2,25 |  |  |  | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | в | к |
|  | Всего по МКР-22 | 50,56 |  |  |  | 2,19 | 0,76 | 1,43 | 21,96 | 8,14 | 13,82 | 26,41 | 9,75 | 16,66 | 18,65 | 31,91 |
| 61 | МКР-20, кв. 1,2,3 | ИЖС Коттеджная застройка (около 40 коттеджей на 200 м2, общей площади каждый) | 2,49 |  |  |  | 0,83 | 0,29 | 0,54 | 0,83 | 0,29 | 0,54 | 0,83 | 0,29 | 0,54 |  |  |
| 62 | МКР-20, кв. 2 | "Универсальный магазин" с универсальным (смешанным ассортиментом товаров первой необходимости) | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,04 | 0,07 |  |  |  | в | к |
|  | Всего по МКР-20 | 2,60 |  |  |  | 0,83 | 0,29 | 0,54 | 0,94 | 0,33 | 0,61 | 0,83 | 0,29 | 0,54 | 0,91 | 1,69 |
| 63 | МКР-17 (посёлок Строитель) | Обеспечение централизованными системами водоснабжения и водоотведения существующего микрорайонарайона малоэтажной застройки | 16,46 |  |  |  | 4,29 | 1,60 | 2,69 | 4,72 | 1,51 | 3,21 | 7,45 | 1,95 | 5,50 | 5,06 | 11,40 |
|  |  | ВСЕГО | 188,67 | 14,53 | 5,42 | 9,11 | 58,89 | 21,57 | 37,32 | 61,28 | 22,36 | 38,92 | 53,97 | 19,08 | 34,89 | 68,43 | 120,24 |