03.07.2001	124-гд

О Комплексной программе

развития связи  г.Саров

на 2001-2003 годы

Руководствуясь Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом города Саров, Регламентом Думы города Саров и рассмотрев Комплексную программу развития связи города Саров на 2001-2003 годы, городская Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу развития связи г.Саров на 2001-2003 годы.

2. Финансирование данной Программы производится за счет собственных средств ГУП «Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ» и инвесторов.

3. Контроль исполнения данного решения поручить депутату Игрушкину А.А.

Приложение:	Комплексная программа развития связи г.Саров на 2001-2003 годы.

Председатель городской Думы                                                                                          Н.Ф.Попков

УТВЕРЖДЕНО                          УТВЕРЖДЕНО                            УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель             Глава местного                          решением Думы

Министра РФ                           самоуправления г.Саров          г.Саров

по атомной энергии                                                                      от_______№_______

__________ Л.Д.Рябев             __________ Г.З.Каратаев          Председатель Думы

г.Саров

«_____»__________2001г.      «_____»__________2001г.

________Н.Ф.Попков

«____»_______2001г.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

развития связи г.Саров

на 2001-2003г.г.

СОГЛАСОВАНО                                          СОГЛАСОВАНО

Руководитель ДРИЯБП                             Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

__________Н.П.Волошин                           ___________ Р.И.Илькаев

Директор ГУП «Энергоуправление

Руководитель ДРК и СП                            РФЯЦ-ВНИИЭФ»

__________ М.В.Шубин                             ____________ Н.А.Мухин

Директор МУП ТП телерадиовещания

____________А.Т.Казаков

ЗАО “Саровсвязьинформ”

____________ И.В.Беляков

Генеральный директор ЗАО

«Сотовая связь Сарова»

____________Я.А.Владимиров

Генеральный директор ЗАО

«Нижегородская сотовая связь»

____________ Н.М.Шулешов

2001г.

## Введение

Существующая в г.Саров система связи явно не удовлетворяет потребностям города, как ведущего научно-технического центра России.

Причины сложившейся ситуации очевидны:

- использование в местной телефонной сети морально устаревших АТС;

- физический износ и недостаток кабельных линий связи;

- дефицит номерной емкости городских АТС при постоянно возрастающей потребности в телефонизации;

- низкая пропускная способность межстанционных и междугородных каналов связи;

- отсутствие в городе единой телекоммуникационной инфраструктуры и современных каналов передачи данных.

Начатые в последние годы местными операторами проекты реконструкции и развития связи нацелены на коренное изменение ситуации в городе.

Но для создания единой взаимоувязанной городской сети связи необходима координация всех действующих проектов, на что и нацелена настоящая программа.

## Цели программы

Основной целью программы является создание в г.Саров сети связи, удовлетворяющей современным мировым требованиям.

При этом решаются следующие основные задачи:

1. Создание в городе высоконадежной цифровой сети связи с комплексом современных сервисных услуг.

2. Обеспечение 100%-ной телефонизации города и возможности дальнейшего расширения сети связи в микрорайонах жилищного строительства.

3. Замена физически изношенных АТС-1, АТС-7 на современную цифровую систему коммутации «Алкатель 1000 С12».

4. Завершение реконструкции магистральных и распределительных сетей связи.

5. Существенное увеличение пропускной способности междугородных каналов связи путем использования оптоволоконных технологий, что удовлетворит потребности города на ближайшие 5 - 7 лет.

6. Развитие современных средств подвижной связи.

7. Внедрение цифровых технологий телерадиовещания.

8. Обеспечение для предприятий и населения города широкополосного доступа к региональным, федеральным и международным телекоммуникационным сетям, в первую очередь - к сети Интернет.

Проекты

#### 1. Городская телефонная сеть

1.1. Реконструкция АТС-1, 7

Цели проекта:

- замена физически изношенных декадно-шаговых АТС-1, 7 на цифровую систему коммутации «Алкатель 1000 С12» емкостью 23 тысячи номеров (АТС-3,6,7);

- удовлетворение существующего спроса населения на телефонизацию;

- создание резерва для дальнейшего развития ГТС на ближайшие 3 года.

Проект реализуется в 4 этапа:

1 этап (завершен в 2000г.) – ввод в действие 2 000 номеров;

2 этап (30.05.2001)              – ввод в действие 8 000 номеров;

3 этап (30.06.2001)              – ввод в действие 3 000 номеров (выносные АТС);

4 этап (30.03.2002)              – ввод в действие 10 000 номеров.

Построенные абонентские емкости распределяются следующим образом:

- 14 400 номеров - замена АТС-1,7;

- 6 000 номеров - удовлетворение существующего спроса («старый» район города – 2 000 номеров, заречный район – 4 000 номеров, в т.ч. мкр.12, 14, 15, 16);

- 2 600 номеров - резерв для дальнейшего развития под новые микрорайоны.

Объем затрат – 25 000 тыс. рублей.

| Проект | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Источник финанс. | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция АТС-1, 7 | 22 000 | 3 000 | - | 25 000 | ЭУ | ЭУ |
| ИТОГО (тыс. рублей) | 22 000 | 3 000 | - | 25 000 |  |  |

1.2. Реконструкция сети абонентского доступа

Из-за отсутствия свободной линейной емкости коэффициент использования станционной емкости ГТС г.Саров составляет примерно 70%.

Цель проекта – наращивание пропускной способности абонентской сети для подачи в  жилой сектор вновь введеной абонентской емкости и организации современных сервисных услуг связи.

При этом используются следующие технические решения:

- докладка магистральных кабелей в существующей канализации;

- применение оборудования уплотнения абонентских линий;

- создание интегральной цифровой абонентской сети ISDN (телефон + Интернет в квартиру);

- организация сети широкополосного абонентского доступа на базе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Проект реализуется в 4 этапа:

1 этап (30.05.2001) – докладка магистральных кабелей в заречном районе до первоначальной проектной емкости (3000 симметричных медных пар);

2 этап (30.03.2002) – установка оборудования абонентского уплотнения для разблокирования 8 000 абонентских линий в «старом» районе города.

3 этап (30.12.2002) – организация ISDN-сети на базе системы Алкатель С12.

4 этап (30.05.2003) – организация сети абонентского доступа на базе ВОЛС.

Объем затрат – 26 000 тыс. рублей.

| Проект | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Источник финанс. | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка магистральн. кабельных соединений, в т.ч.: Установка оборудования абонентского уплотнения Организация ISDN–сети абонентского доступа Строительство абонент- ской сети на базе ВОЛС | 6 000 1 000 8 000 1 000 200 | - 1 000 6 000 500 600 | - - - 500 1 200 | 8 000 14 000 2 000 2 000 | Привлеч. ЭУ ЭУ ЭУ Привлеч. | ЭУ ЭУ ЭУ ЭУ |
| ИТОГО (тыс. рублей) | 16 200 | 8 100 | 1 700 | 26 000 |  |  |

1.3. Строительство сети абонентского радиодоступа для частного сектора

Цель проекта - телефонизация районов частной застройки, где абоненты рассредоточены на большой территории и строительство кабельной канализации и прокладка кабельных соединений экономически невыгодны.

Для построения сети абонентского радиодоступа планируется использовать технологию DECT на базе цифровой радиосистемы Алкатель 9800, которая включается в действующую систему «Алкатель 1000 С12». Радиус действия такой системы – до 16 км.

Проект реализуется в 2 этапа:

1 этап (30.12.2001) – 300 номеров.

2 этап (30.08.2002) – 500 номеров.

##### Объем затрат –  8 000 тыс. рублей.

| Проект | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Источник финанс. | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сети абонентск.радиодоступа | 3 000 | 5 000 | - | 8 000 | привлеч. | ЭУ |
| ИТОГО (тыс. рублей) | 3 000 | 5 000 | - | 8 000 |  |  |

2. Междугородная и международная телефонная связь

2.1. Строительство ВОЛС «Саров - Дивеево»

Цель проекта – создание широкополосного магистрального канала доступа к сети междугородной, международной связи и сетям передачи данных через зональную оптоволоконную сеть.

Проект реализуется в 2 этапа:

1 этап (выполнен в 1999г.) - строительство линейных сооружений (21 цифровой канал пропускной способностью 2 Мбит/с каждый);

2 этап (30.05.2001г.) - строительство станционных сооружений, сдача канала в промышленную эксплуатацию.

Объем затрат –  6 000 тыс. рублей.

| Проект | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Источник финанс. | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВОЛС «Саров-Дивеево» | 6 000 | - | - | 6 000 | ЭУ, ССИ | ЭУ, ССИ |
| ИТОГО (тыс. рублей) | 6 000 | - | - | 6 000 |  |  |

2.2. Организация междугородной АТС на базе системы Алкатель 1000 С12

##### Цель проекта – создание современной цифровой системы доступа к сети междугородной и международной связи с использованием сигнализации ОКС-7.

Проект реализуется в 1 этап (30.03.2002г.) на базе новой АТС-3,6,7.

Объем затрат – 1 000 тыс. рублей.

| Проект | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Источник финанс. | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация МТС на базе Алкатель 1000 С12 | 200 | 800 | - | 1 000 | ЭУ | ЭУ |
| ИТОГО (тыс. рублей) | 200 | 800 | - | 1 000 |  | ЭУ |

3. Подвижная радиосвязь

##### Цель проекта – создание в г.Саров современной сети подвижной связи.

1 этап (30.06.2001г.) – установка цифровой системы сотовой связи стандарта GSM 900 (оператор – «Нижегородская сотовая сеть», г.Н.Новгород).

2 этап (30.06.2002г.) – модернизация действующей системы сотовой связи стандарта AMPS (установка ретрансляторов и малошумящих усилителей с целью увеличения дальности связи и расширения зоны уверенного приема).

##### Объем затрат – 2 400 тыс. рублей.

| Проект | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Источник финанс. | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка системы GSM 900 (Н.Новгород) Модернизация действу- ющей системы AMPS | 2 000 200 | - 200 | - - | 2 000 400 | НСС ССС | ЭУ, НСС ССС |
| ИТОГО (тыс. рублей) | 2 200 | 200 | - | 2 400 |  |  |

4. Сеть передачи данных

##### Цель проекта – создание в г.Саров интегрированной широкополосной сети передачи данных (СПД) с выходом в региональные, федеральные и международные информационные сети, в т.ч. в сеть Интернет.

СПД создается на базе современных телекоммуникационных технологий и  должна обеспечивать:

- взаимодействие корпоративных сетей предприятий и организаций города;

- максимальный охват услугами сети абонентов ГТС;

- возможность поэтапного развития и наращивания услуг.

##### Проект реализуется в 3 этапа:

1 этап (30.05.2001г.) – строительство интегрированного узла передачи данных на базе системы коммутации Алкатель 1000 С12 и оптоволоконного канала «Саров-Н.Новгород».

2 этап (30.06.2001г.) – организация коммутируемого доступа городских абонентов в сеть Интернет с карточной системой предоплат.

3 этап (30.12.2003г.) – создание широкополосной сети абонентского доступа к узлу на базе современных коммуникационных технологий.

##### Объем затрат – 5 500 тыс. рублей.

| Проект | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Источник финанс. | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство узла передачи данных Коммутируемый доступ в Интернет Широкополосная сеть абонентского доступа | 1 500 2 000 500 | - - 500 | - - 1 000 | 1 500 2 000 2 000 | ССИ ССИ, ЭУ ССИ, ЭУ | ССИ ССИ, ЭУ ССИ, ЭУ |
| ИТОГО (тыс. рублей) | 4 000 | 500 | 1 000 | 5 500 |  |  |

5. Телерадиовещание

Цель проекта –  расширение услуг телевизионного вещания на город, переход на цифровые технологии вещания.

Планируется 3 этапа:

1 этап (30.12.2001г.) – открытие дополнительного эфирного канала ТВ программы «Культура».

2 этап (30.12.2003г.) – замена приемных космических станций в связи с переходом на цифровые междугородные каналы подачи вещательных программ.

3 этап (30.12.2003г.) – модернизация оборудования городского радиоузла.

Объем затрат - 1 200 тыс. рублей.

| Проект | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Источник финанс. | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытие эфирного канала “Культура” Замена приемных космических станций Модернизация городско- го радиоузла | 700 - - | - 300 - | - - 200 | 700 300 200 | привлеч. привлеч. МУП ТП | МУП ТП МУП ТП МУП ТП |
| ИТОГО (тыс. рублей) | 700 | 300 | 200 | 1 200 |  |  |

## Финансовое обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств участников программы и привлеченных средств.

Затраты на реализацию программы, тыс. рублей

| Проекты | 2001г. | 2002г. | 2003г. | Итого | Исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция АТС-1, 7 | 22 000 | 3 000 | - | 25 000 | ЭУ |
| Реконструкция сети абонентского доступа | 16 200 | 8 100 | 1 700 | 26 000 | ЭУ |
| Строительство сети абонентского радиодоступа | 3 000 | 5 000 | - | 8 000 | ЭУ |
| Строительство ВОЛС «Саров – Дивеево» | 6 000 | - | - | 6 000 | ЭУ, ССИ |
| Организация МТС на базе системы Алкатель 1000 С12 | 200 | 800 | - | 1 000 | ЭУ |
| Подвижная радиосвязь | 2 200 | 200 | - | 2 400 | ЭУ, НСС, ССС |
| Сеть передачи данных | 4 000 | 500 | 1 000 | 5 500 | ЭУ, ССИ |
| Телерадиовещание | 700 | 300 | 200 | 1 200 | МУП ТП |
| ИТОГО: В т.ч. собств. средства: привлеч. средства: | 54 300 44 400 9 900 | 17 900 12 000 5 900 | 2 900 1 700 1 200 | 75 100 58 100 17 000 |  |

Принятые в таблицах сокращения:

ЭУ           - ГУП «Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ»

МУП ТП  - МУП ТП телерадиовещания

ССИ        - ЗАО «Саровсвязьинформ»

ССС        - ЗАО «Сотовая связь Сарова»

НСС        - ЗАО «Нижегородская сотовая связь»