07.02.2008	13/4-гд

О выполнении целевой муниципальной
программы «Повышение безопасности
дорожного движения в г. Сарове
на 2007–2010 годы» за 2007 год

Заслушав информацию Администрации о выполнении в 2007 году целевой муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Сарове на 2007–2010 годы», утверждённой решением городской Думы от 25.12.2006 № 131/4-гд,  городская Дума

решила:

Информацию о выполнении целевой муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Сарове на 2007–2010 годы», утверждённой решением городской Думы от 25.12.2006 № 131/4-гд, за 2007 год принять к сведению (прилагается).

Глава города										А.Г.Орлов

Информация к решению

городской Думы

от 07.02.2008 № 13/4-гд

| П/п | Наименование мероприятия | Финансирование 2007г. (тыс.руб.) | Источ-ник фин-я | Бюдже-тополу-чатель | Ответствен-ный исполнитель | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |  |  |  |
| I. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения. |
| 1. | Увеличение штатной численности отдельной роты ДПС | 0 |  | БС | УВД | УВД | Принято 5 чел., ещё 5 чел. оформляются. (по плану в 2007г. должно быть принято 10 чел.) |
| 2. | Увеличение штатной численности РЭО | 0 |  | БС | УВД | УВД | Принято 2 чел. (по плану в 2007г. должно быть принято 2 чел.) |
| II. Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения. |
| 1. | Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение занятий и консультаций психолога с водителями МУП "Горавтотранс" | 5 | - | ВС МУП "Горавтотранс" |  | МУП "Горавтотранс" | Данный вид работы не проводился. |
| 1.2. | Обучение водительского состава МУП "Горавтотранс" по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП с привлечением медицинских работников (по согласованию) | 5 | 5 | ВС МУП "Горавтотранс" |  | МУП "Горавтотранс" | 100% персонала прошло обучение по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП. |
| 1.3. | Проведение обучения водителей автобусов МУП "Горавтотранс" по 20-ти часовой программе безопасности движения | 20 | 20 | ВС МУП "Горавтотранс" |  | МУП "Горавтотранс" | В течение 2007 года 180 водителей прошли обучение по 20-ти часовой программе безопасности движения. |
| 2. | Предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение профилактических мероприятий на базе МУ "ЦВР": "Безопасное колесо", "Красный, желтый, зеленый", "Дорога глазами детей" и т.п. | 0 | 18 | БС (средства учреждения) | ДМиС | ДМиС | Проведены городские соревнование среди школьников «Мой друг – велосипед» и «Красный, желтый, зеленый». |
| 2.2. | Создание в образовательных учреждениях уголков дорожной безопасности, секций, кружков по изучению законодательства в области дорожного движения | 0 | 6 | БС (средства учреждения) | ДМиС | ДМиС | Проведены городские конкурсы агитплакатов среди школьников «За безопасность движения» и «Дорога глазами детей». |
| 2.3. | Формирование и размещение социального заказа на рекламу по пропаганде Правил дорожного движенния (Изготовление наружной рекламы, в т.ч. на автотранспорте) | 48 | 0 | БС | ДГХ | ДГХ | Средства на 2007 год не выделялись, работа не проводилась. |
| 2.4. | Организация цикла передач в СМИ "Правовой вестник" по соблюдению Правил дорожного движения | 0 | 0 | БС | УВД | ДГХ | Средства на 2007 год не выделялись, работа не проводилась |
| III. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области безопасности дорожного движения. |
| 1. | Контроль за осуществлением перевозок пассажиров муниципальным транспортом и транспортом альтернативных перевозчиков | 0 | 0 |  |  | ДГХ | Контроль осуществляется специалистами ДГХ и комиссией по работе с альтернативными перевозчиками. |  |
| Выявление и устранение участков концетрации ДТП. |
| 1. | Организация дорожного движения (дорожная разметка) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПСД на организацию дорожного движения (дорожная разметка, размещение дорожных знаков, другие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения) | 700 | 700 | БС | ДГХ | ДГХ | ПСД на организацию дорожного движения (разметка, знаки) - разработана, применение с 2008 года, ПСД на устройство искусственной неровности –разработана и реализована (см. п.3.1.), ПСД на монтаж (демонтаж) дорожных ограждений – разработана и реализована (см. п. 4.1.), ПСД на устройство средств регулирования дорожного движения на перекрестках – разработана, реализация в 2008 году (установка и замена светофоров, одна искусственная неровность). |
| 2. | Проведение обследования состояния дорожных знаков в границах городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение замены ранее установленных и дополнительная установка дорожных знаков в границах городского округа | 0 | 0 | БС | ДГХ (в рамках текущего финансирования) | ДГХ | В течение 2007 года заменено 75 шт. дорожных знаков на новые, дополнительно установлено 75 знаков. |
| 3. | Проведение анализа размещения искусственных неровностей на дорогах в границах городского округа |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение работы по установке искусственных неровностей на дорогах | 100 | 98 | БС | ДГХ | ДГХ | Искусственная неровность выполнена на ул.Московской напротив дома 34/1. |
| 4. | Проведение анализа размещения пешеходных ограждений в границах городского округа и подготовка предложений по оптимизации их установки |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение работы по установке (демонтажу) пешеходных ограждений | 1500 | 2122 | БС | ДГХ | ДГХ | Демонтаж : Харитона – 700 м., Музрукова – 300 м., Димитрова – 60 м., Железнодорожная – 300 м., Ключевая – 80 м., Московская – 50 м., Установка: П.Морозова – 100 м., Александровича – 100 м., Мира – 960 м. |
| 5. | Проведение анализа размещения светофорных объектов в границах городского округа и подготовка предложений по оптимизации их установки |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение и установка светофоров | 1980 | 1980 | БС | ДГХ | ДГХ | Приобретено и установлено светофоров: пешеходных – 32 шт., транспортных – 42 шт., контроллеров – 6 шт. Адреса установки: - 1) перекресток Зернова – Садовая, 2) Зернова у шк. №17, 3)перекресток Харитона – Победы, 4) перекресток Ленина – Александровича, 5) перекресток Силкина – Шверника, 6) перекресток Музрукова – Димитрова, 7) ул.Железнодорожная у ж/д вокзала, 8) ул.Курчатова -детская поликлиника |
| V. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения |
| 1. | Приобретение и замена транспорта | 1000 | 1000 | БС | УВД | УВД | Приобретен л/а «Хундай Акцент» и автобус ПАЗ. |
| 2. | Приобретение магнитно-оптического прибора "Зоркий" | 620 | 620 | БС | УВД | УВД | Прибор для определения подлинности VIN закуплен. Проводиться обучение сотрудников для работы с ним. |
| 3. | Приобретение аппаратно-программных комплексов (АПК) | 0 | 0 | БС | УВД | УВД | Работа запланирована на 2008 год. |
| 4. | Приобретение мобильных комплексов видеофиксации нарушений ПДД | 90 | 90 | БС | УВД | УВД | Приобретен радар в комплекте с ноутбуком с возможностью распечатки фотофиксации нарушения скоростного режима и памятью. |
| 5. | Замена офисной техники инспекторов по исполнению административного законодательства | 50 | 50 | БС | УВД | УВД | Укомплектовано ПК два рабочих места. |
| 6. | Приобретение фото-теле-видеоаппаратуры инспекторам по розыску | 30 | 30 | БС | УВД | УВД | Приобретены: - цифровая фотокамера, - видеокамера с TV-приставкой для фиксации аварийных ситуаций и организации архива данных. |