04.12.97г.	178-гд

О причинах задержки ввода

в эксплуатацию Центра социальной

помощи

Обсудив материалы депутатской комиссии, образованной в соответствии с решением от 02.10.97г. № 133-гд, городская Дума

решила:

1. С выводами комиссии согласиться.

2. Направить материалы комиссии главе местного самоуправления.

3. Рекомендовать Администрации города принять необходимые меры по недопущению подобного впредь.

4. Контроль за выполнение настоящего решения поручить депутату Парфенцеву Э.Н.

Приложение: "Акт комиссионной проверки выполнения решения городской Думы

от 02.10.97г. № 133-гд" на 4 листах.

Председатель городской Думы 			А.Т.Амеличев

А К Т

комиссионной проверки выполнения решения

городской Думы от 02.10.97г. № 133-гд

(п.2.2. "Обеспечить ввод в эксплуатацию ОДП до 01.11.97г.)

Депутатская комиссия в составе:

- Парфенцев Э.Н., председатель комиссии

- Стадников Н.П., член комиссии

- Старшев П.Д., член комиссии

- Смолов В.Б., член комиссии

изучив справку заместителя главы Администрации по социальным вопросам и представленные материалы, установила следующее:

1. Муниципальное учреждение "Центр социальной помощи населению (ЦСП)" было организовано распоряжением главы Администрации от 24.03.95г.

№ 44. Этим же распоряжением (п.5) контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Кочанкова И.Л.

2. Распоряжением городской Администрации от 04.04.95г. № 75-лс  с 03.04.95г. на должность директора муниципального учреждения "ЦСП" по совместительству на 0.5 ставки назначается Тимофеев С.Г.

3. Согласно расчета, статья № 1 по ЦСП, подписанного Тимофеевым С.Г. и главным бухгалтером Самодоловой Т.Н., предусмотрены штаты на 4 месяца: директор - 0.5 ставки, гл. бухгалтер 0 0.25 ставки, сторож - 1 ставка.

Расчет не согласован и не утвержден.

4. Устав ЦСП утвержден распоряжением главы Администрации от 24.03.95г. № 44.

Раздел II п.I гласит:

Предмет и виды деятельности ЦСП:

"Организация полустационарных форм социального обслуживания престарелых и инвалидов отделения дневного пребывания".

п.III - Структура центра.

В состав центра входит:

1) Отделение дневного пребывания престарелых граждан. Отделение подотчетно Центру.

Анализируя это можно сделать вывод, что на момент образования ЦСП ни "Положения о ЦСП" ни его структуры не было.

5. В разделах 1,4 четко отражена подчиненность ЦСП: "Центр осуществляет свою деятельность под руководством отдела социальной поддержки населения". Директор Центра непосредственно подчиняется в своей работе начальнику отдела социальной поддержки населения.

Поэтому муниципальное предприятие ЦСП подчинено и подконтрольно начальнику отдела и заместителю главы Администрации по социальным вопросам.

6. Задание на проектирование (ЗПН) утверждено заместителем главы Администрации Кочанковым И.Л. 05.05.95г.

7. Техническое задание (ТЗ) на проектирование ПСД утверждено Тимофеевым С.Г. 05.05.95г., согласовано с Кочанковым И.Л. и Останиной А.В. Не согласовано: с начальниками УМХ, ЭУ ВНИИЭФ, СЭС, ОПО.

К ТЗ прилагается ориентировочная планировка помещений (расположение физиокабинета, кабинета массажа в планировке отсутствует).

8. Директор ЦСП заключил договор с УМХ на разработку ПСД на реконструкцию и ремонт здания по ул.Шверника дом 11 под ЦСП.

9. Архитектурно-планировочное задание № 29/95-ОГА разработано главным архитектором Пелипенко С.Ф. и согласовано директором ЦСП Тимофеевым С.Г.

10. УМХ разработало ПСД, в котором отсутствовал физиокабинет, было согласовано директором ЦСП Тимофеевым С.Г., в которое он в процессе реконструкции вносил изменения.

11. Имеется заключение № 21/95-ОГА, которое утверждено главным архитектором Пелипенко С.Ф. 19.10.95г. с заключением, что проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, а также согласовано с ПЧ-6 и СЭС. Все изменения в процессе проектирования и реконструкции вносились директором Тимофеевым С.Г.

12. Технический надзор и контроль за ходом реконструкции согласно договора осуществлял УМХ (договор от 08.11.95г.)

13. Штатное расписание ЦСП подписано директором ЦСП Тимофеевым С.Г. и главным бухгалтером Самодоловой Т.Н., никем не согласовано и не утверждено.

14. Смета расходов по ЦСП утверждена заместителем главы Администрации Кочанковым И.Л., согласована начальником отдела Ойнас Т.А., но не согласована с ГОРФО и не понятно в каких денежных единицах (18.01.96г.).

Поэтому можно сделать вывод, что согласованных штатного расписания, смет затрат на содержание ЦСП не было.

15. Работы по реконструкции ЦСП проводил генеральный подрядчик ССЭ и субподрядчик СМУ-16. Директор принял решение о замене нержавеющих моек на обычные стальные - отклонение от проекта.

16. Рабочая комиссия от 06.11.96г. приняла решение: считать принятым от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии здание ЦСП.

Подписали: Тимофеев С.Г. (ЦСП), Боровский В.Ю. (ССЭ), Харитонов В.П. (СМУ-16), Останина А.В. (УМХ), Михайлова Г.П. (СЭС), Журавлев В.М. (ПЧ-6), Вакуленко В.Т. (инсп. труда), Патина Л.В. (ГАСН), Сапегина Л.А. (профсоюзы).

К нему приложена ведомость недоделок.

17. После устранения недоделок ЦСП передается на сохранность директору ЦСП Тимофееву С.Г. (акт приема-сдачи от 25.11.96г.).

18. На этом работа по подготовке к предъявлению Госкомиссии закончилась (не проводилась работа по укомплектованию оборудованием, эксплуатационными кадрами, монтажем оборудования, утверждение сметы расходов по содержанию здания и бюджетных дотаций на путевки и т.д.). Тимофеев С.Г. объяснял, что здание нельзя вводить в эксплуатацию до решения суда по претензиям об оплате работ, что необоснованно и эту версию в дальнейшем взяли на вооружение начальник отдела и заместитель главы Администрации по социальным вопросам.

19. На вопрос об обстоятельствах, послуживших прекращению дальнейших работ по подготовке здания к эксплуатации, получен ответ: эти обстоятельства изложены в решениях городской Думы.

20. В марте 1997 года при рассмотрении бюджета города была рассмотрена статья "Центр социальной помощи". На заседание комитета были приглашены Тимофеев С.Г., Ойнас Т.А. и Кочанков И.Л., ими была предъявлена смета расходов на оборудование для ЦСП на сумму 888 млн. 498 тыс. рублей, а сметы затрат на содержание ЦСП предъявлены не были. Поэтому было предложено комитету по соц. защите разобраться и определить целесообразность расхода бюджетных денег - решение городской Думы от 31.03.97г. № 33-гд.

21. Депутаты комитета по соц. защите предложили Директору ЦСП Тимофееву С.Г., начальнику отдела Ойнас Т.А. и заместителю главы Администрации Кочанкову И.Л. предоставить соответствующие материалы: положение о ЦСП, экспликацию помещений, смету затрат на приобретение оборудования, штатное расписание, смету затрат на содержание ЦСП. Но данные материалы предоставлены не были. Тогда появляется решение Думы от 15.05.97г. № 73-гд: провести проверку затрат на приобретение оборудования, временно приостановить финансирование по статье "Приобретение оборудования", Администрации предоставить вышеперечисленные документы о ЦСП до 01.06.97г. и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности директора ЦСП Тимофеева С.Г.

22. После рассмотрения материалов Дума приняла решение от 26.06.97г. № 103-гд о продлении финансирования ЦСП.

23. С 21.08.97г. распоряжением главы Администрации № 128-лс на должность директора ЦСП была назначена Писанова Н.Н.

24. Рабочая комиссия составила протокол недоделок по ЦСП 02.09.97г., но протокол не утвержден руководством Администрации и поэтому соответствующих мер по устранению недостатков принято не было.

25. Поэтому депутаты, обеспокоенные положением дел, приняли решение от 02.10.97г. № 133-гд, обеспечить ввод в эксплуатацию ЦСП до 01.11.97г. и рассмотреть вопрос о причинах задержки ввода в эксплуатацию.

26. Это решение вызвано тем, что с момента проведения рабочей комиссии отделы Администрации вовремя не устранили недоделки, а контролирующие начальник отдела и заместитель главы Администрации по социальным вопросам не приняли должных мер по организации работ.

27. После заслушивания депутатами в середине ноября на планово-бюджетном комитете заместителя главы Администрации Кочанкова И.Л., директора ЦСП Писановой Н.Н., заместителя начальника УМХ Кошелева В.Н. по решению главы Администрации была создана государственная комиссия по приемке в эксплуатацию ЦСП.

28. Здание ЦСП было принято госкомиссией 14 ноября 1997 года под председательством первого заместителя главы Администрации Юнакова В.П.

Таким образом, принятое здание рабочей комиссией к сдаче государственной комиссии 06.11.97г. по вине чиновников и без всяких объективных причин простояло ровно год и никаких мер к виновным принято не было.

Выводы депутатской комиссии

о причинах задержки ввода в эксплуатацию ЦСП

1. Объективных причин для не предъявления здания ЦСП государственной комиссии не было.

2. Причиной несвоевременного предъявления здания ЦСП к приемке государственной комиссией и ввода его в эксплуатацию явилось фактическое самоустранение от исполнения своих обязанностей должностными лицами городской Администрации - заместителя главы Администрации по социальным вопросам Кочанкова И.Л. и начальника отдела социальной поддержки Ойнас Т.А.

3. Вследствие вышеизложенного (п.п.1,2) практически готовое здание ЦСП не использовалось в течение года.

Члены комиссии:

Э.Н.Парфенцев

В.Б.Смолов

Н.П.Стадников

П.Д.Старшев