25.02.99г.	17-гд

Об исполнении титулов

капитального ремонта

за 1998 год

Заслушав информацию начальника УМХ Базового С.Н., городская Дума

решила:

1. Отчет об исполнении титулов капитального ремонта за 1998 год принять к сведению.

2. Городской Администрации принять меры по усилению контроля за качеством работ, выполненных подрядными организациями по титулу капитального ремонта.

3. Контроль за выполнением данного решения поручить депутату

Новосёлову В.Н.

Приложения:

- Справка об исполнении капитального ремонта по объектам жилищного фонда  за 1998 год.

2. Справка об исполнении капитального ремонта автодорог и объектов внешнего

благоустройства за 1998 год.

3. Справка об исполнении капитального ремонта по объектам учреждений и

предприятий обслуживания за 1998 год.

Председатель городской Думы 				А.Т.Амеличев

С П Р А В К А

об исполнении капитального ремонта автодорог и объектов внешнего благоустройства

за   1998 год,   в тыс.руб.

| №№ Наименование раздела | Кол-во объектов по титулу | Кол-во объектов доп-но включен в титул | Кол-во объектов исключен. из титула | Кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану на отчен.период | Кол-во объектов фактически сданных за отчетный период | % сдачи объектов из ремонта за отчетный период | Первон.сметная стоим. объекта | Плановый объем финансир. в текущ. году | Уточнен. сметная стои- мость | Уточнен. объем финансир в текущ. году | Планов. объем финансир на отчетн. период | Фактич. объем финансир. на отчетн. период | Фактичесвыполнен объем работ за отчетн период | Фактичес оплаченные работы на отчетный период | % исполнен работ по плану | % исполнен обязате- льств бюджета по титул | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.Улицы (ремонт проезжей части) | 18 | 40 | 1 | 57 | 47 | 47 | 100 | 17529.0 | 9099.0 | 41355.4 | 26023.1 | 26023.1 | 16626.4 | 22051.1 | 16626.4 | 84.7 | 63.9 |  |
| 2.Тротуа- ры | 11 |  | 7 | 4 | 1 | 1 | 100 | 3682.0 | 3101.0 | 1716.2 | 977.9 | 977.9 | 983.5 | 1127.0 | 983.5 | 115.2 | 100.5 |  |
| 3.Реконструкция автобусных остановок | - | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 170.0 | 230.7 | 49.2 | 49.2 | 134.5 | 230.7 | 134.5 | 468.9 | 273.4 |  |
| 4.Мосты | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 100 | 2041.0 | 650.0 | 3912.4 | 1977.1 | 1977.1 | 1978.9 | 2205.8 | 1978.9 | 111.6 | 100.0 |  |
| 5. Лестницы | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 380.0 | 380.0 | 441.4 | 441.4 | 441.4 | 481.6 | 441.4 | 481.6 | 100.0 | 109.0 |  |
| 6. Обеспечение безопас- ности дорожного движения | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 360.0 | 360.0 | 1665.3 | 1665.3 | 1665.3 | 1503.0 | 913.9 | 1503.0 | 54.9 | 90.3 |  |
| 7.Благоустройство территорий | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 100 | 2850.0 | 2850.0 | 6042..6 | 4867.9 | 4867.9 | 5064.0 | 5148.1 | 5064.0 | 105.8 | 104.0 |  |
| 8.Расширение город- ского кладбища | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2090.0 | 1750.0 | 4990.0 | 2622.5 | 2622..5 | 2842.0 | 2918.3 | 2842.0 | 111.2 | 108.4 |  |
| 9.Подъездные а/дороги к с/обществам , к ГСК и т.п. | 3 | 13 |  | 16 | 14 | 14 | 100 | 1900.0 | 1900.0 | 16247.5 | 11626.8 | 11626.8 | 14162.5 | 11747.3 | 14162.5 | 101.0 | 121.8 |  |
| ИТОГО | 48 | 56 | 10 | 94 | 76 | 76 | 100 | 31222.0 | 20260.0 | 69721.5 | 50251.2 | 50251.2 | 43776.4 | 46783.8 | 43776.4 | 93.1 | 87.1 |  |
| ВСЕГО ( включая составление ПСД, тех- надзор, резерв) | 48 | 56 | 10 | 94 | 76 | 76 | 100 | 32453.0 | 21491.0 | 70615.3 | 51185.0 | 51185.0 | 44444.0 | 47653.6 | 44444.0 | 93.0 | 86.8 |  |

Зам.начальника УМХ по ИТВ						В.Н.Кошелев

С П Р А В К А

об исполнении капитального ремонта по объектам  жилищного фонда

за  1998 год,   в тыс.руб.

| №№ Наименование раздела | Кол-во объектов по титулу | Кол-во объектов доп-но включен в титул | Кол-во объектов исключен. из титула | Кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану на отчен.период | Кол-во объектов фактически сданных за отчетный период | % сдачи объектов из ремонта за отчетный период | Первон.сметная стоим. объекта | Плановый объем финансир. в текущ. году | Уточнен. сметная стои- мость | Уточнен. объем финансир в текущ. году | Планов. объем финансир на отчетн. период | Фактич. объем финансир. на отчетн. период | Фактич. выполнен объем работ за отчетн период | Фактичес оплаченные работы на отчетный период | % исполнен работ по плану | % исполнен обязате- льств бюджета по титул | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.Выборочный ремонт жилых зданий | 27 | 53 | 4 | 76 | 74 | 74 | 100 | 12299.0 | 5245.0 | 11494.8 | 6730.3 | 6730.3 | 6968.4 | 9554.3 | 6968.4 | 142..0 | 103.5 |  |
| 2.Фасады | 38 |  | 9 | 29 | 8 | 8 | 100 | 11978.0 | 7708.0 | 8214.9 | 3357.8 | 3357.8 | 3299.2 | 3855.6 | 3299.2 | 114.8 | 98.3 |  |
| 3. Кровли | 26 | 9 |  | 35 | 26 | 26 | 100 | 4856.0 | 4011.0 | 5923.3 | 4378.4 | 4378.4 | 4136.4 | 5568.8 | 4136.4 | 127.2 | 94.5 |  |
| 4. Квартиры |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 130.0 | 130.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 152.4 | 152..4 |  |
| 5.Ремонт инженерного оборудования в том числе: 5.1.Систем дымоудаления и пожаротушения 5.2.Лифтов 6.3Газовых плит 5.4ТАКП 5.5Вводов теплосетей 5.6Установка т/счетчиков 5.7. Реконстр. индивидуаль- ных тепловых пунктов 5.8.Замена лифтов 5.9.Замена внутр.водостоков 5.10.Газоснабжение ж/д ул. Зернова 5.11. Ремонт электрообору- дования в ж/домах | 124 здания 13 41 - 24 13 7 2 4 1 7 12 | 215 197 14 4 | 2 2 | 337 13 41 - 221 27 7 4 5 7 12 | 306 13 41 221 19 4 3 5 | 306 13 41 221 19 4 3 5 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 6694.0 | 5694.0 | 9668.9 | 8114.9 | 8114.9 | 8147.3 | 8351.9 | 8147.3 | 102..9 | 100.4 |  |
| 6. Благоустройство и озелене- ние в том числе: 6.1.Асфальтирование внутриквартальных территор-ий 6.2.Реконструкцтя кварта- лов: -квартал №22, -кварталов №22Д, -квартал №24, -квартал №25 7.Строительство теплой а/стоянки в р-не МуП “Лифтремонт” ИТОГО: ВСЕГО с прочими затратами (резерв, ПСД,технадзор) | 11 7 :ЖРЕП 4 1 227 227 | 285 285 | 15 15 | 11 7 4 1 497 497 | 5 5 1 428 428 | 5 5 1 428 428 | 100 100 100 100 100 | 2440.0 1300.0 39697.0 43945.0 | 2340.0 350.0 25478.0 29726.0 | 6556.6 1855.8 43804.3 44629.3 | 5319.6 910.0 28901.0 29726.0 | 5319.6 910.0 28901.0 29726.0 | 5486.2 884.4 29024.2 29725.9 | 5186.8 1431.0 33932.5 34634.2 | 5486.2 157.1 29024.2 29725.9 | 97.5 324.2 117.4 116.5 | 103.1 107.6 100.4 100.0 |  |

Зам.начальника УМХ по ИТВ						В.Н.Кошелев

С П Р А В К А

об исполнении капитального ремонта по объектам  учреждений и предприятий обслуживания

за   1998 года,   в тыс.руб.

| №№ Наименование раздела | Кол-во объектов по титулу | Кол-во объектов доп-но включен в титул | Кол-во объектов исключен. из титула | Кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану на отчен.период | Кол-во объектов фактически сданных за отчетный период | % сдачи объектов из ремонта за отчетный период | Первон.сметная стоим. объекта | Плановый объем финансир. в текущ. году | Уточнен. сметная стои- мость | Уточнен. объем финансир в текущ. году | Планов. объем финансир на отчетн. период | Фактич. объем финансир. на отчетн. период | Факт. выполненный объем работ за отчетн период | Фактичес оплаченные работы на отчетный период | % исполнен работ по плану | % исполнен обязате- льств бюджета по титул | Примеч ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Отдел культуры | 10 | - | -1 | 9 | 8 | 8 | 100 | 4147.0 | 3186.0 | 4231.1 | 3186.0 | 3186.0 | 3109.8 | 3143.5 | 3109.8 | 98.7 | 97.6 |  |
| 2. МДОУ “Детские сады Сарова” | 22 |  | 6 | 16 | 15 | 15 | 100 | 6260.0 | 3335.0 | 4768.5 | 3335.0 | 3335.0 | 3342..0 | 4009.9 | 3342..0 | 120.2 | 100.2 |  |
| 3. Ц М С Ч - 50 | 16 |  | 3 | 13 | 11 | 11 | 100 | 6839.0 | 3028.0 | 11685.5 | 6751.0 | 6751.0 | 6016.3 | 6796.7 | 6016.3 | 100.7 | 89.2 |  |
| 4. Г О Р О О | 8 |  | 1 | 7 | 7 | 7 | 100 | 11000.0 | 10410.0 | 10941.0 | 10410.0 | 10410.0 | 10492.7 | 11039.2 | 10492.7 | 106.4 | 100.8 |  |
| 5. Здания учреждений | 15 | 3 | 2 | 16 | 13 | 13 | 100 | 10590.0 | 8920.0 | 19332.0 | 9958.0 | 9958.0 | 9711.3 | 10882.4 | 9711.3 | 109.3 | 97.5. |  |
| ИТОГО: | 71 | 3 | 13 | 61 | 54 | 54 | 100 | 38836.0 | 28879.0 | 50948.1 | 33640.0 | 33640.0 | 32672.1 | 35871.7 | 32672.1 | 106.6 | 97.1 |  |
| ВСЕГО с прочими затратами (резерв, ПСД, технадзор) | 71 | 3 | 13 | 61 | 54 | 54 | 100 | 39537.0 | 29580.0 | 52808.1 | 35500.0 | 35500.0 | 34479.9 | 37779.5 | 34479.9 | 106.4 | 97.1 |  |

Зам.начальника УМХ по ИТВ						В.Н.Кошелев