15.03.2001	32-гд

Об утверждении «Программы

капитального строительства

на 2001 год»

Рассмотрев представленную Администрацией и Управлением капитального строительства Программу капитального строительства на 2001 год, городская Дума

решила:

1. Утвердить Программу капитального строительства на 2001 год.

2. Администрации совместно с комитетами городской Думы в срок до 01.05.2001 года рассмотреть целесообразность включения в титул 2001 года строительство детского клуба в 14 микрорайоне.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить депутатам Антипову В.В. и Медведеву И.В.

Приложение:	Программа капитального строительства на 2001 год.

Председатель городской Думы                                      Н.Ф.Попков

УТВЕРЖДЕНО:

решением городской Думы

от 15.03.2001 № 32-гд

П Р О Г Р А М М А

капитального строительства на 2001 год

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости | Источники финансирования (тыс. руб.) | Мощность | Ввод в эксплуата-цию (мощностей) | Срок ввода в эксплуата-цию | Генподряд-чик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный | Местный | Спец счет | Другие |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 10 МКР 15, 5-ти этажный, кирпичный, 98 квартирный | 31104 | 21654 | 21654 |  |  |  | 5608,15 кв.м. | 5608,15 кв.м. | III квартал | «ИВК» |
| 2 | Жилой дом № 14 МКР 15, кирпичный, 106 квартирный | 43904 | 7474 |  | 6474 |  | 1000 | 6224 кв.м. | 6224 кв.м. | I квартал | «УС-909» |
| 3 | Жилой дом № 16 МКР 15, 5-ти, 9-ти этажный, кирпичный, 106 квартирный | 39168 | 2880 |  | 2880 |  |  | 2060 кв.м. | 2060 кв.м. | I квартал | «УС-909» |
| 4 | Жилой дом № 42 МКР 16, 9-ти этажный, 54 квартирный | 21150 | 21072 | 5000 | 6000 |  | 4000 | 3962,4 кв.м. |  | 2002 III квартал | «УС-909» |
| 5 | Жилой дом № 39 МКР 16, 5-ти этажный, кирпичный, 97 квартирный | 43968 | 41147 | 5000 | 10000 |  |  | 5181,4 кв.м. |  | 2002 III квартал | «ИВК» |
| 6 | Жилой дом № 31 МКР 16, 9-ти этажный, кирпичный, 54 квартирный | 24140 | 24140 |  | 4000 |  |  | 4000 кв.м. |  | 2003 I квартал |  |
| 9 | Жилой дом № 33 МКР 16, 9-ти этажный, 54 квартирный | 24140 | 24140 |  | 2000 |  |  | 4000 кв.м. |  | 2003 II квартал |  |
| 7 | Жилой дом № 62 МКР 21 3-х этажный, кирпичный, 14 квартирный | 5780 | 5088 | 4620 | 468 |  |  | 906,5 кв.м. | 906,5 кв.м. | III квартал | «УС-909» |
| 8 | Жилой дом № 63 МКР 21, 4-х этажный, кирпичный, 24 квартирный | 11520 | 11136 | 4517 | 1619 |  | 5000 | 2600,9 кв.м. |  | 2002 I квартал | «ИВК» |

| 9 | Жилой дом № 64 МКР 21 4-х этажный, кирпичный, 16 квартирный | 7680 | 6620 | 4000 | 620 |  | 2000 | 1724 кв.м. |  | 2002 I квартал | «УС-909» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Жилой дом № 1 МКР 21, 4-х этажный, кирпичный | 5780 | 4639 | 4639 |  |  |  | 906,5 кв.м. | 906,5 кв.м. | III квартал | «ИВК» |
| ИТОГО: | 15705,2 кв.м. |  |  |
|  | Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция базы МУП «Горводоканал» | 26080 | 4000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | II-III квартал | «Металлик» |
| 2 | Магистральные сети города | 16600 | 15000 | 3000 |  | 11000 |  |  |  | IV квартал | «УС-909», «ИВК» |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения города | 6320 | 5709 | 1000 |  |  |  |  |  | II-IV квартал | «УС-909» |
|  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозаборные сооружения - I очередь | 68910 | 37607 | 30000 |  |  |  |  |  | 2002 II квартал | «ИВК» |
| 2 | Реконструкция водозаборных сооружений – II очередь | 49680 | 32448 | 4300 |  |  |  |  |  | 2002 II квартал | «УС-909» |
| 3 | Пождепо – II очередь | 43180 | 28151 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | II квартал | «ИВК» |
| 4 | Внутриквартальные сети и благоустройство МКР 12, 14, 15, 16, 21 | 60800 | 29200 | 4750 |  | 17884 |  |  |  | II-IV квартал | «УС-909» «ИВК» |
| 5 | Общественный туалет | 772 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | II квартал | «Зодчие» |
| 6 | Фасад ж/д 4, 5 МКР 21 | 4540 | 4040 |  | 7500 |  |  |  |  | II-III квартал | «ИВК» |
| 7 | Очистные сооружения дождевых вод с ул.Ак.Харитона - Силкина | 3390 | 3390 |  |  | 3390 |  |  |  | IV квартал | «ИВК» |
| 8 | Молочно-раздаточный пункт ж/д 15 МКР 15 | 330 | 330 |  | 330 |  |  |  |  | II квартал |  |
| 9 | Встроенное помещение отделения связи ж/д 9 | 1610 | 1610 |  | 1610 |  |  |  |  | II квартал |  |
| 10 | Газификация ТИЗ-1 | 11600 | 11600 |  |  | 11600 |  |  |  | IV квартал | «ИВК» |

|  | Транспорт, дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство дороги № 136 | 6980 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | II квартал | «ИВК» |
| 2 | Реконструкция ул.Зернова | 24000 | 4336 |  |  | 4336 |  |  |  | III квартал | «УС-909» |
| 3 | Строительство ул. № 130 | 20920 | 2270 |  |  | 2270 |  |  |  | II квартал | «УС-909» |
| 4 | Строительство дороги № 200 | 27900 | 6490 |  |  | 6490 |  |  |  | II квартал | «УС-909» |
| 5 | Благоустройство и коммуникации ТИЗ-1 | 24030 | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  | III квартал | «ИВК» |
| 6 | Строительство дороги Силкина – Ак.Харитона | 29100 | 2030 |  |  | 2030 |  |  |  | II квартал | «ИВК» |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад № 61 МКР 15 с бассейном | 24540 | 24519 | 3570 | 3430 |  |  |  |  | 2002 II квартал | «ИВК» |
| 2 | Филиал станции юных техников | 10784 | 10784 | 500 |  |  |  |  |  | 2002 IV квартал |  |
| 3 | Общеобразовательная школа с бассейном | 164130 | 164130 | 11300 |  |  |  |  |  | 2003 III квартал |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выставочный зал в кинотеатре «Октябрь» | 12800 | 12800 | 500 |  |  |  |  |  | 2002 IV квартал |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника | 41940 | 33350 | 33350 |  |  |  |  |  | III квартал | «ИВК» |
|  | Проектно-изыскательские работы | 16000 | 16000 |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования на СКК | 38020 | 38020 |  | 38020 |  |  |  |  | I квартал |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 147700 | 107251 | 69000 | 12000 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по источникам: |  |  | 335951 |  |  |  |  |