23.04.2009     48/4-гд

О выполнении «Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

города Сарова на 2006-2011 годы» за 2008 год

Заслушав отчёт Администрации (исх. № 01-18/981 от 14.04.2009) о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2011 годы», утверждённой решением городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд (в ред. от 18.12.2008), городская Дума

решила:

Отчёт о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2011 годы» за 2008 год принять к сведению (прилагается).

Глава города											А.Г.Орлов

Приложение

к решению городской Думы

от 23.04.2009 № 48/4-гд

ОТЧЕТ

о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 годы» за 2008 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 годы разработана в целях комплексного решения проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова. Программа включает перечень подпрограмм и программных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) сетей коммунальной инфраструктуры:

1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

2. Адресная подпрограмма реконструкции (модернизации) сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

В ходе мониторинга адресных программ выявлено следующее:

- по реконструкции (модернизации) объектов сети водоотведения и очистки сточных вод выполнено мероприятие п.8 «проектно-изыскательские работы коммунальной инфраструктуры», а именно проведены инженерно-геологические работы на участке проектируемых инженерных сетей в п.Строитель стоимостью -  466,4 тыс.руб за счет внебюджетных средств, собранных МУП «Горводоканал» в виде платы за подключение;

-  по реконструкции (модернизации) объектов сети водоснабжения выполнено мероприятие п.5 «проектно-изыскательские работы на объекты коммунальной инфраструктуры», а именно проведена экспертиза «Рабочего проекта на водоснабжение и канализацию МКР – 17» на сумму 343,6 тыс.руб. за счет внебюджетных средств, собранных МУП «Горводоканал» в виде платы за подключение;

- по модернизации объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов мероприятие «Реконструкция полигона ТБО участок сортировки и переработки отходов», реализация которого предполагалась за счет внебюджетных средств на сумму 5700 тыс.руб., было заменено в связи с отказом соинвестора по причине изменения условий кредитования. Вместо этого ОКК были приобретены весы автомобильные стоимостью 915 тыс.руб, которые используются на полигоне ТБО.

Мероприятия строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств (теплосети, электросети, газопровод, сети связи), запланированных в программе на 2008 год, не выполнялись. МУ УКС администрации г.Сарова был представлен перечень выполненных в 2008 году мероприятий, неучтенных в программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2011 годы, часть из которых реализуется в рамках инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на 2008 год:

|  | Наименование статьи (предмета контракта) | Сумма по договору, руб. | Оплачено 2008 год | Остаток на 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15, 16 и 21. | 18 798 627 | 15 500 627 | 3 298 000 |
|  | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15, 16 и 21. Коллектор хозяйственно-бытовой канализации от перекрестка ул. 132 с ул. Садовая по ул. Садовая, Комсомольская до действующего канализационного коллектора Ду800 на ул. Тимирязева | 8 600 000 | 7 000 000 | 1 600 000 |
|  | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15, 16 и 21. Наружный холодный водопровод по ул.Садовая от ул.Зернова до ул.Володарского | 3 506 727 | 1 808 727 | 1 698 000 |
|  | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15, 16 и 21. Электроснабжение сети 6 кВ в микрорайоне №21, кварталы 4, 5 | 5 626 964 | 5 626 964 | 0 |
|  | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15, 16 и 21. Расширение магистральной кабельной канализации связи на участке от колодца 2К` до колодца 6К` | 870 000 | 870 000 | 0 |
|  | Строительство магистральных сетей микрорайонов №№ 15,16,21 (Магистральная тепловая сеть в микрорайоне № 21 на участке от сущ. камеры УТ-7, УТ-7а до сущ. камеры УТ-8 (ул. Школьная). Дополнительные работы.) | 99 876 | 99 876 | 0 |
|  | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15, 16 и 21. Пусконаладочные работы на ГПП Заречная | 95 060 | 95 060 | 0 |
|  | Внутриквартальные сети |  |  |  |
|  | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайонах 15, 16 и 21. Отопление, вентиляция, электрооборудование трансформаторных подстанций ТП 15-6 и ТП 15-8 в микрорайоне №15 | 825 000 | 825 000 |  |
|  | ИТОГО: | 19 623 627 | 16 325 627 | 3 298 000 |