06.05.99г.	№60-гд

О Программах капитального

ремонта на 1999 год

Городская Дума

решила:

1. Утвердить:

1.1. «Программу капитального ремонта объектов учреждений и предприятий сферы обслуживания на 1999 год» в размере 17,5 млн. рублей.

1.2. «Программу капитального ремонта объектов жилищного фонда на 1999 год» в размере 17,5 млн. рублей.

2. Планово-бюджетному комитету городской Думы и комитету городской Думы по строительству, архитектуре и городскому хозяйству совместно с Администрацией города в срок до 25.05.99г. произвести перераспределение средств в рамках Программы капитального ремонта объектов учреждений и предприятий сферы обслуживания на 1999 год», предусмотрев финансирование ремонта здания детского сада по ул.Зернова, 26 в объеме 1 млн. рублей.

3. При корректировке бюджета города на 1999 год предусмотреть первоочередное финансирование ремонта здания детского сада по ул.Зернова, 26 в соответствии с проектно-сметной документацией.

4. Администрации города обеспечить в 1999 году разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт детского сада №31.

5. При отчете о выполнении Программ по капитальному ремонту за II квартал 1999 года указать сроки проведения последнего ремонта.

6. Контроль за выполнением данного решения поручить первому заместителю председателя городской Думы Лимаренко В.И.

Приложения:

- Программа капитального ремонта объектов учреждений и предприятий сферы

обслуживания на 1999 год.

2) Программа капитального ремонта объектов жилищного фонда на 1999 год.

Председатель городской Думы				А.Т.Амеличев

ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 1999 ГОД

| №№ | Наименование разделов, подразделов, объекты | Стоимость объекта (оценка) в тыс. рублей | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Общая площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | План на 1999 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые здания |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ул. Чапаева, 7 | 1050.0 | 190.0 | IV кв. 1997 г. | I кв. 1999 г. | 500 |  |
| 1.2. | Ул. Гагарина, 9 | 1880.0 | 1400.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 1999 г. | 901 |  |
| 1.3. | Ул. Зернова, 62/1 (II очередь) | 1500.0 | 1500.0 | I кв. 1999 г. | IV кв. 1999 г. | 019 |  |
| 1.4. | Ул. Гагарина, 4 | 1855.0 | 1855.0 | I кв. 1999 г. | IV кв. 1999 г. | 938 |  |
| 1.5. | Ул. Шверника, 10 | 1515.0 | 1515.0 | I кв. 1999 г. | IV кв. 1999 г. | 499 |  |
| 1.6. | Ул. Пушкина, 28 | 1950.0 | 40.0 | IV кв. 1999 г. | IV кв. 2000 г. | 930 |  |
| 1.7. | Ул. Пушкина, 26 | 1790.0 | 50.0 | III кв. 1999 г. | IV кв. 2000 г. | 850 |  |
| 1.8. | Ул. Зернова, 24 | 3000.0 | - | IV кв. 1999 г. | IV кв. 2000 г. | 1206 |  |
|  | ИТОГО по зданиям | 14540.0 | 6550.0 |  |  | 8843 |  |
| 2. | Фасады |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пр. Мира, 2 | 791.0 | 50.0 | II кв. 1997 г. | II кв. 1999 г. | 3350 |  |
| 2.2. | Пр. Ленина, 21 | 715.0 | 120.0 | IV кв. 1997 г. | III кв. 2000 г. | 6414 |  |
| 2.3. | Пр. Ленина, 23 | 860.0 | 255.0 | IV кв. 1997 г. | III кв. 2000 г. | 6414 |  |
| 2.4. | Пр. Ленина, 5 | 255.0 | 28.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 2302 |  |
| 2.5. | Ул. Зернова, 28 | 182.0 | 20.0 | III кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. | 1185 |  |
| 2.6. | Ул. Зернова, 30 | 182.0 | 20.0 | III кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. | 1185 |  |
| 2.7. | Ул. Зернова, 32 | 162.0 | 16.5 | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1185 |  |
| 2.8. | Пр. Мира, 18 | 330.0 | 100.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1842 |  |
| 2.9. | Пр. Мира, 20 | 220.0 | 30.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1522 |  |
| 2.10. | Пл. Ленина, 2 | 370.0 | 170.0 | III кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. | 3067 |  |
| 2.11. | Ул. Александровича, 31 | 310.0 | 20.0 | III кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. | 2531 |  |
| 2.12. | Ул. Шевченко, 19 | 190.0 | 45.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 1999 г. | 1265 |  |
| 2.13. | Ул. Шевченко, 42 | 230.0 | - | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 2531 |  |
| 2.14. | Ул. Шевченко, 44 | 140.0 | - | IV кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1459 |  |
| 2.15. | Пр. Ленина, 36 | 270.0 | 140.0 | IV кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1659 |  |
| 2.16. | Пр. Ленина, 39 | 213.0 | - | IV кв. 1998 г. | IV кв. 2000 г. | 1659 |  |
| 2.17. | Ул. Александровича, 16 | 385.0 | 288.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 2000 г. | 2013 |  |
| 2.18. | Ул. Шверника, 24 | 370.0 | 187.5 | III кв. 1998 г. | III кв. 1999 г. | 998 |  |
| 2.19. | Ул. Пионерская, 22 | 10.0 | 10.0 | II кв. 1999 г. | II кв. 1999 г. |  |  |
|  | ИТОГО по фасадам | 6185.0 | 1500.0 |  |  | 42581 |  |
| 3. | Кровли |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. | Рулонные кровли: - ул. Силкина, 21 - ул. Александровича, 39 - ул. Куйбышева, 26 - ул. Куйбышева, 23 | 140.0 85.0 150.0 295.0 | 140.0 85.0 150.0 160.0 | II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1998 г. | III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. I кв. 1999 г. | 1036 481 947 767 |  |
|  | ИТОГО по рулон. кровлям | 670.0 | 535.0 |  |  | 3231 |  |
| 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. | Шиферные кровли: - пр. Ленина, 2 - пр. Ленина, 6 - ул. Зернова, 28 - ул. Зернова, 30 - ул. Зернова, 32 - ул. Александровича, 31 - ул. Фрунзе, 13 - пр. Ленина, 25 | 165.0 165.0 100.0 100.0 120.0 140.0 50.0 100.0 | 165.0 165.0 100.0 100.0 120.0 140.0 50.0 100.0 | IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. | III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. | 1620 1628 750 750 810 1191 416 860 |  |
|  | ИТОГО по шиферн. кровлям | 940.0 | 940.0 |  |  | 8025 |  |
| 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. | Металлические кровли: - пл. Ленина, 2 - пл. Ленина, 8 - пр. Ленина, 26 - пр. Ленина, 24 - ул. Шевченко, 32 - ул. Шевченко, 30 - пр. Ленина, 33 - пр. Ленина, 7 - пр. Ленина, 8 - ул. Гагарина, 21 - ул. Гагарина, 23 - ул. Ушакова, 8 | 315.0 125.0 400.0 105.0 455.0 170.0 127.0 364.0 130.0 45.0 45.0 165.0 | 315.0 125.0 335.0 105.0 400.0 170.0 100.0 290.0 130.0 45.0 45.0 165.0 | IV кв. 1998 г. II кв. 1998 г. III кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. III кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. III кв. 1998 г. III кв. 1998 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. | II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. | 1153 860 1511 1511 578 1125 1071 416 416 1650 |  |
|  | ИТОГО по металл. кровлям | 2446.0 | 2225.0 |  |  | 10291.0 |  |
|  | ВСЕГО по кровлям | 4056.0 | 3700.0 |  |  | 21547.0 |  |
| 4. | Квартиры | 25.0 | 25.0 | I кв. 1999г. | IV кв. 1999г. |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 24806.0 | 11775.0 |  |  |  |  |
| П. | Ремонт инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт систем дымоудаления, пожаротушения | 150.0 | 150.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 2. | Ремонт газового оборудования | 200.0 | 200.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 3. | Ремонт ТАКП | 600.0 | 600.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 4. | Ремонт тепловых и водопроводных вводов | 1050.0 | 1050.0 | I кв. 1999 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 5. | Замена лифтов: - ул.Казамазова, 10 - ул.Бессарабенко, 19 | 300.0 280.0 | 135.0 280.0 | IV кв.1998 г. I кв.1999 г. | I кв. 1999 г. II кв. 1999 г. |  |  |
| 6. | Ремонт лифтового оборудования: - ремонт лифтов; - монтаж системы комплексно-диспетчерского контроля связи лифтов | 400.0 800.0 | 400.0 800.0 | IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. |  |  |
| 7. | Установка приборов учета рас-хода тепловой энергии и воды | 600.0 | 600.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 8. | Газификация жилых домов: - ул. Зернова, 2,4,14,16,28,30,32 | 538.0 | 290.0 | IV кв. 1998 г. | I кв. 1999 г. |  |  |
| 9. | Ремонт электрооборудования в жилых зданиях: - пр. Ленина 2, 6 | 292.0 | 180.0 | IV кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. |  |  |
| 10. | Изготовление и установка металлических дверей | 25.0 | 25.0 | I кв. 1999 г. | II кв. 1999 г. |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 5235.0 | 4710.0 |  |  |  |  |
| III. | Развитие производственных баз подрядных ремонтно-строительных предприятий и ремонт объектов обменного фонда | 25.0 | 25.0 |  |  |  |  |
| IV. | Резерв | 190.0 | 190.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделам I - IV | 30256.0 | 16700.0 |  |  |  |  |
| V. | Составление ПСД, АПЗ, инвентаризация объектов | 600.0 | 600.0 |  |  |  |  |
| VI. | Осуществление технадзора | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I -VI | 31056.0 | 17500.0 |  |  |  |  |

ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ

# УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 1999 год

| №№ | Наименование разделов, подразделов, объекты | Стоимость объекта (оценка) в тыс. рублей | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | План на1999 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| I. | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Монастырский комплекс “Саровская пустынь” | 410.0 | 230.0 | III кв. 1998г. | II кв. 1999г. | Изготовление ПСД |
| 1.2 | ПКиО им.П.М. Зернова, I очередь | 195.0 | 195.0 | I кв. 1999г. | II кв. 1999г. |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 605.0 | 425.0 |  |  |  |
| II. | МДОУ “Детские сады Сарова” |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Детский сад №41, (пр. Музрукова, 15) | 1400.0 | 700.0 | III кв. 1997г. | III кв. 1999г. | здание |
| 2.2. | Детский сад №45, (ул. Семашко,12) | 250.0 | 250.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | здание |
| 2.3. | Замена вводов теплосетей и водопровода | 100.0 | 100.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1750.0 | 1050.0 |  |  |  |
| III. | Ц М С Ч - 50 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Хирургический корпус | 1250.0 | 575.0 | IV кв. 1997г. | II кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 3.2. | Терапевтическое отделение | 7195.0 | 5825.0 | IV кв. 1997г. | IV кв. 1999г. | выборочный ремонт |
|  | ИТОГО по разделу III | 8445.0 | 400.0 |  |  |  |
| IV. | Гор УО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Школа №17, ул.Зернова, 58) | 1000.0 | 1000.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 4.2. | Школа-интернат №1,(ул.Зернова, 2) | 340.0 30.0 | 340.0 30.0 | II кв. 1999г. II кв. 1999г. | III кв. 1999г. III кв. 1999г. | мет/кров. спал. корп. мяг/кров. мастерск. |
| 4.3. | Школа-интернат №9, (ул.Зернова, 61) | 350.0 | 350.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | кровля осн. здания |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1720.0 | 1720.0 |  |  |  |
| V. | ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Столовая №4 (пр.Октябрьский,13) | 6565.0 | 1800.0 | IV кв. 1997г. | III кв. 2000г. | комплексный ремонт |
| 5.2. | Здания складов бывшего УМТС (МуП “Металлик”) | 175.0 | 175.0 | I кв. 1999г. | III кв. 1999г. | кровля |
| 5.3. | Здания Управления по делам ГО и ЧС | 2755.0 | 1500.0 | II кв. 1998г. | IV кв. 1999г. | комплексный ремонт |
| 5.4. | СарФТИ, (ул.Александровича, 33 д/с 13) | 2056.0 | 1130.0 | III кв. 1998г. | III кв. 1999г. | комплексный ремонт |
| 5.5. | Пр. Ленина, 20а | 2000.0 | 2000.0 | I кв. 1999г. | IV кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 5.6. | Здание ЦВР, (ул.Строительная, 19) | 100.0 | 100.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 5.7. | Баня № 2, (ул. Зернова, в/ч 3274) | 1260.0 | 165.0 | IV кв. 1999г. | III кв. 2000г. | комплексный ремонт |
| 5.8. | Детский клуб “Орленок”, (ул.8 Марта, 5) | 369.0 | 115.0 | II кв. 1998г. | II кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 5.9. | Здание Совета ветеранов (ул.Московская, 80) | 70.0 | 70.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 5.10. | Центр профобучения (ул. Зернова, 26) | 3200.0 | - | IV кв. 1999г. | IV кв. 2000г. | комплексный ремонт |
|  | ИТОГО по разделу V: | 18550.0 | 7055.0 |  |  |  |
| VI. | Резерв | 100.0 | 100.0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделам I - VI | 31170.0 | 16750.0 |  |  |  |
| VII. | Составление ПСД, АПЗ, технической инвентаризации объектов | 600.0 | 600.0 |  |  |  |
| VШ. | Осуществление технадзора | 150.0 | 150.0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I - VIII | 31920.0 | 17500.0 |  |  |  |

Примечание: Пункт 5.10 включен в адресную программу после обсуждения на планово-бюджетном комитете 13.04.99г.