28.05.2009     63/4-гд

Об отчете о выполнении

Программы развития ЗАТО Саров

Нижегородской области на 2008-2010 годы

за 2008 год

Заслушав отчет Администрации (исх. № 01-18/1366 от 19.05.2009) о выполнении Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области на 2008-2010 годы, утвержденной решением городской Думы от 06.07.2007 № 64/4-гд (в редакции решения городской Думы от 27.12.2007 № 134/4-гд) за 2008 год,  городская Дума

решила:

Отчет о выполнении Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области на 2008-2010 годы за 2008 год принять к сведению (прилагается).

Глава города 								А.Г.Орлов

Приложение

к решению городской Думы

от 28.05.2009 № 63/4-гд

ОТЧЕТ

о выполнении Программы «Развитие ЗАТО Саров Нижегородской области

на 2008-2010 годы» за 2008 год.

Администрация г. Сарова представляет отчет о выполнении мероприятий Программы «Развитие ЗАТО Саров Нижегородской области на 2008-2010 годы» (далее - Программа), утвержденной решением городской Думы г. Сарова от 27.12.2007 № 134/4-гд 
(более подробный отчет см. в Приложении № 1).

В 2008 году Программа реализовывалась по 2 основным направлениям:

- Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения;

- Совершенствование и развитие производственной и коммунальной инфраструктур города.

1. Направление «Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения».

Основными целями направления в 2008 году являлись:

- Развитие системы образования;

- Развитие жилищного строительства;

- Сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала города.

Раздел 1 Программы. Развитие объектов жилищного строительства. Общий объем финансирования по разделу составил 871 566 тыс. рублей (98 % выполнения плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 35 994 тыс. рублей (51 % от плана), за счет средств местного бюджета – 70 572 тыс. рублей (143 % от плана), за счет внебюджетных средств  - 765 000 тыс. рублей (100% от плана). Направление расходования средств по разделу «Развитие объектов жилищного строительства» приведено в таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Объекты | Источник финансирования | Объем финансирования в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ж/д №21 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | МБ | 412 |
| 2 | Строительство ж/д №17,18а, 18-б, 18в, 19,25 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | ВИ | 583 200 |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов | ВИ | 181 800 |
| 4 | Капитальный ремонт жилых зданий специализированного жилищного фонда | ФБ | 17 060 |
|  |  | МБ | 790 |
| 5 | Капитальный ремонт фасадов жилых зданий | ФБ | 0 |
|  |  | МБ | 10 723 |
| 6 | Замена и усиление несущих конструкций балконов и лоджий | ФБ | 5 224 |
| 7 | Капитальный ремонт кровель и чердачных перекрытий | ФБ | 2 058 |
| 8 | Капитальный ремонт внутридомового инженерного оборудования (электросети, теплосети, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения) | ФБ | 1 694 |
|  |  | МБ | 347 |
| 9 | Замена лифтов | ФБ | 9 958 |
| 10 | Капитальный ремонт подъездов | МБ | 10 681 |
| 11 | Капитальный ремонт благоустройства внутриквартальной и внутримикрорайонной территории | МБ | 43 680 |
| 12 | Замена газового оборудования в муниципальных жилых помещениях | МБ | 198 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов жилищного фонда | МБ | 3 741 |
| Итого | ФБ | 35 994 |
|  | МБ | 70 572 |
|  | ВИ | 765 000 |

Раздел 2 Программы. Развитие объектов образования. Общий объем финансирования по разделу составил 162 978 тыс. рублей (92 % выполнения плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета -  149 229 тыс. рублей (89% от плана), за счет средств местного бюджета – 13 749 тыс. рублей (154% от плана). Направление расходования средств по разделу «Развитие объектов образования» приведено в таблице №2.

Таблица № 2

| № п/п | Объекты | Источник финансирования | Объем финансирования в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада-ясли на 140 мест в микрорайоне № 16 | ФБ | 67 881 |
| 2 | Реконструкция комплекса зданий ДЮЦ (ПИР) | ФБ | 681 |
|  |  | МБ | 809 |
| 3 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 1" ул. Советская, 28 | МБ | 1 000 |
| 4 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 19" ул. Шверника, 13 (замена вводов теплосети) | МБ | 1 000 |
| 5 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 29/2" пр. Ленина, 57 | ФБ | 485 |
| 6 | Капитальный ремонт детского сада №49 ул. Куйбышева, д.34 под начальную школу гимназии №2 | ФБ | 10 251 |
| 7 | Капитальный ремонт школы №10 (ремонт мягкой кровли, благоустройство, ремонт поля, косметический ремонт столовой и пищеблока) | МБ | 498 |
| 8 | Капитальный ремонт школы №20 | ФБ | 9 030 |
| 9 | Капитальный ремонт школы-интернат №1 | МБ | 7 183 |
| 10 | Капитальный ремонт бассейна школы №12 | МБ | 805 |
| 12 | Капитальный ремонт МОУДОД ДЮСШ "Саров" | МБ | 2 454 |
| 13 | Капитальный ремонт Муниципального учреждения (МУ) " Молодежный Центр" | ФБ | 35 639 |
| 14 | Капитальный ремонт здания по ул. Гагарина, 22 под детскую школу искусств | ФБ | 25 262 |
| Итого | ФБ | 149 229 |
|  | МБ | 13 749 |

По разделу 3 Программы «Развитие объектов культуры» 485 тыс. рублей средств местного бюджета направлено на проектно-изыскательсткие работы по мероприятию «Капитальный ремонт Центрального парка КиО им. Зернова».

2. Направление «Совершенствование и развитие производственной и коммунальной инфраструктур города».

Основными целями направления в 2008 году являлись:

- Строительство и реконструкция улиц;

- Строительство магистральных, внутриквартальных сетей и благоустройство новых микрорайонов.

Раздел 4. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования по разделу составил 135 889 тыс. рублей (40% выполнения плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 126 176 тыс. рублей (72 % от плана), за счет средств местного бюджета – 5 000 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств  - 4 723 тыс. рублей (3% от плана). Направление расходования средств по разделу «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» приведено в таблице №3.

Таблица № 3

| № п/п | Объекты | Источник финансирования | Объем финансирования в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральных сетей в микрорайонах № 15,16, 21 | ФБ | 16 043 |
| 2 | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне № 15,16, 21 | ФБ | 1 853 |
| 3 | Строительство водозаборных сооружений | ФБ | 61 538 |
|  |  | МБ | 5 000 |
| 4 | Строительство котельной в квартале № 30 | ФБ | 13 947 |
| 5 | Водоснабжение и канализация поселка "Строитель" (МКР-17) | ВИ | 810 |
| 6 | Реконструкция (автоматизация) шести насосных канализационных станций | ВИ | 230 |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений (здание 46) | ВИ | 1 390 |
| 8 | Реконструкция городского водопровода | ВИ | 2 293 |
| 9 | Реконструкция инженерных сетей по проспекту Музрукова | ФБ | 1 575 |
| 10 | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Димитрова | ФБ | 31 034 |
| 11 | Капитальный ремонт ливневой канализации | ФБ | 186 |
| Итого | ФБ | 126 176 |
|  | МБ | 5 000 |
|  | ВИ | 4 723 |

Раздел 5. Развитие объектов инженерной инфраструктуры. Общий объем финансирования по разделу составил 221 856 тыс. рублей (67% выполнения плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 168 216 тыс. рублей (60% от плана), за счет средств местного бюджета – 48 824 тыс. рублей (103% от плана), за счет средств областного бюджета - 4 816 тыс. рублей. Направление расходования средств по разделу «Развитие объектов инженерной инфраструктуры» приведено в таблице №4.

Таблица № 4

| № п/п | Объекты | Источник финансирования | Объем финансирования в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство улицы 1 в квартале № 3 микрорайона № 21 (П.Морозова) | ФБ | 153 |
| 2 | Строительство улицы 130 в микрорайоне 21 | ФБ | 3 743 |
| 3 | Строительство улицы 134 в микрорайоне 15 | ФБ | 2 534 |
| 4 | Строительство улицы 139 в микрорайоне 15 | ФБ | 14 404 |
| 5 | Нижегородский областной драматический театр в г.Сарове.Благоустройство. | МБ | 19 800 |
| 6 | Строительство наружного освещения городских улиц (ул. Советская, ул. Маяковского, ул. Шевченко) | МБ | 4 985 |
| 7 | Реконструкция моста на реке Сатис (по проспекту Музрукова) | ФБ | 48 940 |
| 8 | Реконструкция моста на р.Саровка, проспект Музрукова, 10 | ФБ | 136 |
|  |  | МБ | 267 |
| 9 | Реконструкция моста на р.Саровка, ул. Железнодорожная | ФБ | 41 863 |
| 10 | Реконструкция пл. Ленина | МБ | 498 |
| 11 | Реконструкция ул. Зернова от ул. Арзамасской до ул.Московской | ФБ | 18 |
| 12 | Реконструкция ул.123 (уч-к пр. Октябрьского от пр.Мира до ул. Железнодорожной) | ФБ | 48 134 |
| 13 | Реконструкция объектов наружного освещения городских улиц | МБ | 8 290 |
| 14 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений ("Протяжное", "Балыковский","Филипповский 1") | ФБ | 1 065 |
| 15 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети (проезжая часть, тротуар, устройство гостевых стоянок, дорожные сооружения и другие элементы обстановки дороги) | ФБ | 4 428 |
|  |  | МБ | 14 984 |
|  |  | ОБ | 4 816 |
| 16 | Капитальный ремонт скверов | ФБ | 2 798 |
| Итого | ФБ | 168 216 |
|  | МБ | 48 824 |
|  | ОБ | 4 816 |

По разделу Программы «Прочие объекты» на обновление автобусного парка направлено 38 593  тыс. рублей  средств местного бюджета.

Всего по итогам 2008 года общий объем финансирования по Программе составил  
1 431 377 тыс. рублей, что составляет 78% от плана. В том числе, за счет средств федерального бюджета объем финансирования составил  479 615 тыс. рублей (69% от плана), за счет средств областного бюджета  - 4 816 тыс. рублей (96% от плана), за счет средств местного бюджета  - 177 223 тыс. рублей (123% от плана), за счет внебюджетных источников – 769 723 тыс. рублей (79% от плана).

На строительство было направлено 978 103 тыс. рублей, что составляет 68% от общей суммы финансирования в 2008 году. Процент выполнения  - 108% от плана. При этом, на строительство было направлено 182 096 тыс. рублей средств федерального бюджета (69% от плана), 30 197 тыс. рублей средств местного бюджета (285% от плана), 765 810 тыс. рублей из внебюджетных источников (84% от плана).

На реконструкцию в 2008 году направлено 153 634 тыс. рублей (85%  от плана), что составляет 11% от общего объема финансирования по Программе. Из них 141 347 тыс. рублей (69% от плана) – средства федерального бюджета, 9 864 тыс. рублей (229% от плана) – средства местного бюджета, 3 913 тыс. рублей (6% от плана) – средства из внебюджетных источников.

На капитальные ремонты в 2008 году направлено 259 557 тыс. рублей (94%  от плана), что составляет 18% от общего объема финансирования по Программе. Из них 156 172 тыс. рублей (72% от плана) – средства федерального бюджета, 98 569 тыс. рублей (153% от плана) – средства местного бюджета, 4 816 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников.

На приобретение оборудования направлено 38 593  тыс. рублей  средств местного бюджета (53% от плана).

Приложение

к Отчету о выполнении

Программы развития ЗАТО Саров

Нижегородской области

на 2008-2010 годы за 2008 год

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий

Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области на 2008-2010 годы

за 2008 год

| №№ | Наименование объектов | Источники финансирования | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год |
|  |  |  | План | Факт |
| I. Развитие объектов жилищного строительства |
| 1 | Строительство ж/д №21 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | МБ | 0 | 412 |
| 2 | Строительство ж/д №17,18а, 18-б, 18в, 19,25 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | ВИ | 611 238 | 583 200 |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов | ВИ | 62 500 | 181 800 |
| 4 | Капитальный ремонт жилых зданий специализированного жилищного фонда | ФБ | 17 100 | 17 060 |
|  |  | МБ | 5 000 | 790 |
| 5 | Капитальный ремонт фасадов жилых зданий | ФБ | 12 000 |  |
|  |  | МБ | 5 000 | 10 723 |
| 6 | Замена и усиление несущих конструкций балконов и лоджий | ФБ | 5 500 | 5 224 |
| 7 | Капитальный ремонт кровель и чердачных перекрытий | ФБ | 5 400 | 2 058 |
| 8 | Капитальный ремонт внутридомового инженерного оборудования (электросети, теплосети, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения) | ФБ | 5 500 | 1 694 |
|  |  | МБ | 1 000 | 347 |
| 9 | Замена лифтов | ФБ | 13 600 | 9 958 |
| 10 | Капитальный ремонт подъездов | МБ | 3 500 | 10 681 |
| 11 | Капитальный ремонт благоустройства внутриквартальной и внутримикрорайонной территории | ФБ | 10 000 | 0 |
|  |  | МБ | 35 000 | 43 680 |
| 12 | Замена газового оборудования в муниципальных жилых помещениях | ФБ | 200 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 198 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов жилищного фонда | ФБ | 1 000 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 3 741 |
| II. Развитие объектов образования |
| 14 | Строительство детского сада-ясли на 140 мест в микрорайоне № 16 | ФБ | 68 015 | 67 881 |
| 15 | Реконструкция комплекса зданий ДЮЦ (ПИР) | ФБ | 0 | 681 |
|  |  | МБ | 900 | 809 |
| 16 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 1" ул. Советская, 28 | МБ | 1 000 | 1 000 |
| 17 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 19" ул. Шверника, 13 (замена вводов теплосети) | МБ | 1 000 | 1 000 |
| 18 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 29/2" пр. Ленина, 57 | ФБ | 1 000 | 485 |
| 19 | Капитальный ремонт детского сада №49 ул.Куйбышева, д.34 под начальную школу гимназии №2 | ФБ | 20 000 | 10 251 |
| 20 | Капитальный ремонт школы №10(ремонт мягкой кровли, благоустройство, ремонт поля, косметический ремонт столовой и пищеблока) | МБ | 1 000 | 498 |
| 21 | Капитальный ремонт школы №20 | ФБ | 10 000 | 9 030 |
| 22 | Капитальный ремонт школы-интернат №1 | МБ | 0 | 7 183 |
| 23 | Капитальный ремонт бассейна школы №12 | МБ | 5 000 | 805 |
| 24 | Капитальный ремонт МОУДОД ДЮСШ "Саров" | МБ | 0 | 2 454 |
| 25 | Капитальный ремонт Муниципального учреждения (МУ) " Молодежный Центр" | ФБ | 28 585 | 35 639 |
| 26 | Капитальный ремонт здания по ул.Гагарина, 22 под детскую школу искусств | ФБ | 39 700 | 25 262 |
| III. Развитие объектов культуры |
| 27 | Капитальный ремонт Центрального парка КиО им.Зернова | МБ | 500 | 485 |
| IV. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры |
| 28 | Строительство магистральных сетей в микрорайонах № 15,16, 21 | ФБ | 26 693 | 16 043 |
| 29 | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне № 15,16, 21 | ФБ | 1 853 | 1 853 |
| 30 | Строительство водозаборных сооружений | ФБ | 61 538 | 61 538 |
|  |  | ОБ | 5 000 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 5 000 |
| 31 | Строительство котельной в квартале № 30 | ФБ | 13 947 | 13 947 |
| 32 | Водоснабжение и канализация поселка "Строитель" (МКР-17) | ВИ | 3 500 | 810 |
| 33 | Реконструкция (автоматизация) шести насосных канализационных станций | ФБ | 1 500 | 0 |
|  |  | ВИ | 0 | 230 |
| 34 | Реконструкция очистных сооружений (здание 46) | ВИ | 4 000 | 1 390 |
| 35 | Реконструкция городского водопровода | ВИ | 0 | 2 293 |
| 36 | Реконструкция инженерных сетей по проспекту Музрукова | ФБ | 1 824 | 1 575 |
| 37 | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Димитрова | ФБ | 35 000 | 31 034 |
| 38 | Капитальный ремонт ливневой канализации | ФБ | 1 800 | 186 |
| V. Развитие объектов инженерной инфраструктуры |
| 39 | Строительство улицы 1 в квартале № 3 микрорайона № 21 (П.Морозова) | ФБ | 153 | 153 |
| 40 | Строительство улицы 130 в микрорайоне 21 | ФБ | 3 743 | 3 743 |
| 41 | Строительство улицы 134 в микрорайоне 15 | ФБ | 5 898 | 2 534 |
| 42 | Строительство улицы 139 в микрорайоне 15 | ФБ | 14 404 | 14 404 |
| 43 | Нижегородский областной драматический театр в г.Сарове.Благоустройство. | МБ | 20 500 | 19 800 |
| 44 | Строительство наружного освещения городских улиц (ул. Советская, ул. Маяковского, ул. Шевченко) | МБ | 5 480 | 4 985 |
| 45 | Реконструкция моста на реке Сатис (по проспекту Музрукова) | ФБ | 48 940 | 48 940 |
| 46 | Реконструкция моста на р.Саровка, проспект Музрукова, 10 | ФБ | 136 | 136 |
|  |  | МБ | 267 | 267 |
| 47 | Реконструкция моста на р.Саровка, ул. Железнодорожная | ФБ | 45 019 | 41 863 |
| 48 | Реконструкция пл. Ленина | МБ | 500 | 498 |
| 49 | Реконструкция ул. Зернова от ул. Арзамасской до ул.Московской | ФБ | 24 200 | 18 |
| 50 | Реконструкция ул.123 (уч-к пр. Октябрьского от пр.Мира до ул. Железнодорожной) | ФБ | 51 650 | 48 134 |
| 51 | Реконструкция объектов наружного освещения городских улиц | МБ | 2 500 | 8 290 |
| 52 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений ("Протяжное", "Балыковский","Филипповский 1") | ФБ | 1 066 | 1 065 |
| 53 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети (проезжая часть, тротуар, устройство гостевых стоянок, дорожные сооружения и другие элементы обстановки дороги) | ФБ | 4 428 | 4 428 |
|  |  | МБ | 0 | 14 984 |
|  |  | ОБ | 0 | 4 816 |
| 54 | Капитальный ремонт скверов | ФБ | 5 700 | 2 798 |
| VI. Прочие объекты |
| 55 | Обновление автобусного парка | МБ | 30 000 | 38 593 |

|  |  |  |  | % от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по Программе |  | 1 824 294 | 1 431 377 | 78 |
| ИТОГО | ФБ | 694 837 | 479 615 | 69 |
|  | МБ | 144 000 | 177 223 | 123 |
|  | ОБ | 5 000 | 4 816 | 96 |
|  | ВИ | 980 457 | 769 723 | 79 |
| Строительство |  | 904 462 | 978 103 | 108 |
|  | ФБ | 262 798 | 182 096 | 69 |
|  | МБ | 10 600 | 30 197 | 285 |
|  | ОБ | 5 000 | 0 | 0 |
|  | ВИ | 908 713 | 765 810 | 84 |
| Реконструкция |  | 180 536 | 153 634 | 85 |
|  | ФБ | 205 339 | 141 347 | 69 |
|  | МБ | 4 300 | 9 864 | 229 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ВИ | 66 244 | 3 913 | 6 |
| Кап. ремонт |  | 275 579 | 259 557 | 94 |
|  | ФБ | 218 200 | 156 172 | 72 |
|  | МБ | 64 400 | 98 569 | 153 |
|  | ОБ | 0 | 4 816 | 0 |
|  | ВИ | 5 500 | 0 | 0 |
| Приобретение оборудования |  | 73 200 | 38 593 | 53 |
|  | ФБ | 8500 | 0 | 0 |
|  | МБ | 64 700 | 38 593 | 60 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 |