17.07.2008         71/4-гд

О выполнении

«Инвестиционной программы

МУП «Горводоканал» на развитие сетей

водоснабжения и водоотведения г. Сарова

на 2007 год»

Заслушав информацию Администрации (исх. № 01-18/1308 от 16.06.2008) о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год», утверждённой решением городской Думы от 16.11.2006 № 99/4-гд, городская Дума

решила:

Отчёт о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год», утверждённой решением городской Думы от 16.11.2006 № 99/4-гд, принять к сведению (прилагается).

Глава города											А.Г.Орлов

Приложение

к решению городской Думы

от 17.07.2008 № 71/4-гд

ОТЧЕТ

о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год»

За 2007 год для реализации «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год», утверждённой решением городской Думы от 16.11.2006 № 99/4-гд, предприятием получены средства в сумме 6 678 502 рубля (без НДС) (при плане, установленном программой, 6 981,3 тыс. рублей, без НДС), в том числе:

- средства от надбавки к цене (тарифу) для потребителей составили 4 267 159 рублей (без НДС);

- средства, полученные МУП «Горводоканал» от платы за подключение в соответствии с данной инвестиционной программой в сумме – 2 411 342 рубля (без НДС);

- бюджетные средства – 15 000 тыс. руб.

Средства, запланированные и фактически направленные на реализацию мероприятий инвестиционной программы представлены в таблице:

тыс. руб.

| Вид услуги | План, установленный программой (без НДС) | Фактическое поступление средств (без НДС) | Отклонение (факт-план) | Фактическое использование средств (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства от надбавки к цене (тарифу) для потребителей | 4 511,0 | 4 267,2 | - 243,8 | 4 267,2 |
| Средства от тарифа на подключение к системам ОКК | 2 470,3 | 2 411,3 | - 59,0 | 2 411,3 |
| Бюджетные средства | 23 745,0 | 15 000,0 | - 8 745,0 | 15 000,0 |
| Средства предприятия | 11 050,0 | 11 589,7 | + 539,7 | 11 589,7 |
| ВСЕГО: | 41 776,3 | 33 268,2 | - 8 508,1 | 33 268,2 |

Данные средства расходовались в соответствии с инвестиционной программой:

|  | Наименование объекта основных средств | Планируемая стоимость работ (тыс.руб.) | Фактическая стоимость работ (тыс.руб.) | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода по пр. Музрукова, д.25 | 1 038,0 | 990,8 | - 47,2 |  |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Силкина, д.24 | 485,0 | 1 045,5 | + 560,5 |  |
| 3 | Автоматизация 7 скважин | 2 500,0 | - | - 2500,0 | Работа не проведена в связи с утратой актуальности. Средства перенаправлены на другие объекты. |
| 4 | Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях | 1 200,0 | - | - 1 200,0 | Работа не проведена в связи с утратой актуальности. Средства перенаправлены на другие объекты. |
| 5 | ПИР на объект: реконструкция водопровода по пр. Музрукова, д.25 | 50,0 | 58,5 | + 8,5 |  |
| 6 | ПИР на объект: реконструкция водопровода по ул. Силкина, д.24 | 40,0 | 71,6 | + 31,6 |  |
| 7 | ПИР на объект: устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях | 210,0 | - | - 210,0 | Работа не проведена в связи с утратой актуальности. Средства перенаправлены на другие объекты. |
| 8 | Реконструкция участка обезвоживания осадка сточных вод (замена основного оборудования). Здание 56 | 7 500,0 | 9 405,0 | + 1 905,0 |  |
| 9 | Реконструкция сооружения 52 (контактные резервуары) | 1 000,0 | 2 623,0 | + 1 623,0 |  |
| 10 | Реконструкция напорного коллектора по ул. Димитрова | 15 000,0 | 15 000,0 | 0 | Работа проведена за счет бюджетных средств. |
| 11 | ПИР на объект: реконструкция здания 56 | 152,0 | 197,0 | + 45,0 |  |
| 12 | ПИР на объект: реконструкция здания 52 | 140,0 | 207,0 | + 67,0 |  |
| 13 | ПИР на объект: реконструкция напорного коллектора по ул. Димитрова | 30,0 | - | - 30,0 | Работа проведена за счет бюджетных средств. |
| 14 | ПИР на объект: реконструкция сетей водопровода и канализации пос. «Строитель» | 600,0 | 750,1 | + 150,1 |  |
| 15 | ПИР на объект: реконструкция здания 55 | 150,0 | 68,0 | - 82,0 |  |
| 16 | Объекты строительства | 2 915,0 | 2 637,0 | - 278,0 |  |
|  | ИТОГО: | 33 010,0 | 33 053,5 | + 43,50 |  |

В результате реализации программы достигнуто следующее:

Выполнение «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год» в целом соответствует утвержденному техническому заданию в части реализации основных мероприятий программы по модернизации, а именно:

- мероприятия, предусмотренные в инвестиционной программе реализованы в срок не позднее 31.12.2007;

- реализованные мероприятия повысили надежность и качество работы сетей в соответствии со СНиП, с СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода» и утвержденными нормами ПДС;

- применяемые материалы и технологии обеспечили нормативные параметры СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК, требования СНиП.