26.04.2001	74-гд

Об утверждении целевой Программы

«Мониторинг подземных вод»

В бюджете г.Саров на 2001 год предусмотрено финансирование целевой Программы по

мониторингу подземных вод (раздел 0900 «Охрана окружающей среды») в размере 1 миллион рублей.

С целью реализации механизма финансирования вышеназванной Программы, согласованной с Департаментом природных ресурсов по Приволжскому региону, городская Дума

решила:

Утвердить Программу «Мониторинг подземных вод».

Приложение: Программа «Мониторинг подземных вод».

Председатель городской Думы                                     Н.Ф.Попков

| Согласовано Департамент природных ресурсов по Приволжскому региону от 19.04.2001г. № 01-15/516 | Утверждено решением городской Думы от 26.04.2001 № 74-гд |
| --- | --- |

## Программа

«Мониторинг подземных вод»

по добывающим предприятиям ЗАТО г.Саров:

РФЯЦ-ВНИИЭФ, ЭМЗ «Авангард», ГУП «Энергоуправление

РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал»

на 2001 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Исполнитель | Сумма, тыс. руб. | Срок исполнения | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтно - восстановительные работы на существующих наблюдательных скважинах | МУП «Горводоканал» ЭМЗ «Авангард» | ТЦМН «Волгагеология» ООО «ПКФ-Бурвод» | 70 100 | II-III кв. I-II кв. | 62.01-03/08 от 26.02.01 25-06/39 от 23.02.01 |
|  | Итого: | 170 |  |  |
| 2. | Обеспечение контроля качества питьевой и подземных вод на подведомственных объектах РФЯЦ-ВНИИЭФ. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | - | 100 | IY кв. | 4306/41 от 23.02.01 |
| 2.1. | Приобретение лабораторного оборудования, в т.ч. центрифуга лабораторная ОПН-8 бидистиллятор, баня водяная многоместная, кондуктомер, сушильный шкаф, устройство для сушки посуды |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение контроля качества питьевой и подземных вод по ГУП «Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ» | ГУП «Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ» | НПО ЗАО «Крисмас» | 400 | III кв. | №2690/306 23.02.01 |
| 3.1 | Приобретение универсального анализатора «Флюорат 02-2М». |  |  |  |  |  |
| 4. | Бурение наблюдательных скважин и оборудование оголовков (1Н, 2Н) | МУП «Горводоканал» | ТЦМН «Волгагеология» | 60 | II-III кв. | 62.01-03/08 от 26.02.01 |
| 5. | Приобретение приборов для замеров уровня воды в наблюдательных скважинах | МУП «Горводоканал» | «Геолинк» г.Москва | 15 | I кв. | 62.01-03/08 от 26.02.01 |
| 6. | Приобретение оборудования для прокачки скважин | МУП «Горводоканал» ЭМЗ «Авангард» | «GRUNDFOS» Н.Новгород | 160 50 | I кв. II кв. | 62.01-03/08 от 26.02.01 25-06/39 от 23.02.01 |
|  | Итого: | 210 |  |  |
| 7. | Организация АРМ инженера-гидрогеолога на базе МУП «Горводоканал» | МУП «Горводоканал» | «Карат» г.Саров | 45 | I кв. | 62.01-03/08 от 26.02.01 |
|  | Всего: | 1 000 |  |  |