25.06.98г. 78-гд

Об утверждении дополнений

к адресным программам

капитального ремонта

Рассмотрев сообщение начальника УМХ городской Администрации

Базового С.Н., городская Дума

**решила:**

1. **Утвердить** "Дополнения к адресным программам, утвержденным решением городской Думы от 04.12.97г. №184-гд".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутата

Новоселова В.Н.

Приложения:

1) "Дополнения к адресной программе, утвержденной решением городской Думы от 04.12.97г. №184-гд капитального ремонта объектов жилищного фонда на 1998 год".

2) "Дополнения к адресной программе, утвержденной решением городской Думы от 04.12.97г. №184-гд капитального ремонта объектов, учреждений и предприятий обслуживания на 1998 год".

3) "Дополнения к адресной программе, утвержденной решением городской Думы от 04.12.97г. №184-гд капитального ремонта автодорог и объектов внешнего благоустройства".

Председатель городской Думы А.Т.Амеличев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Решение городской Думы

от 25.06.98г. №78-гд

**ДОПОЛНЕНИЯ К АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ,**

утвержденной решением городской Думы

от 04.12.97г. №184-гд

**капитального ремонта объектов жилищного фонда на 1998 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ Наименование разделов и  объектов | Стои-мость  работ  (оценка)  тыс. руб. | Начало  ремонта  (план) | Планируе-  мое окончание  работ | Примечание |
| 1. Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания |  |  |  |  |
| 1.1. Пос.Строитель  - ул.Московская 79,80,82,83,85,87,89,90,92,94  - ул.Строительная 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11  - ул.Красногвардейская  2,3.4,6,7,8,9,10,15  - ул.Котовского 1,2,5,7,8,9,10,11,13,14,16,18  - ул.Разина 5,7,9,10,11,13,14,15,17,18,20  - ул.Осипенко 4,6,16  - ул.Полевая 2,4,6,8  - ул.Балакирева 3,4,7,9,17  - ул.8 Марта 11,13,15 | 2800.0 | Пкв1998г. | 1Укв1998г. | Протокол  № 6 от 27.03.98г.  и 31.03.98г.  коллегии  Админист-  рации г.Саров |
| ИТОГО: | 2800.0 |  |  |  |
| 3. Кровли |  |  |  |  |
| 3.1. Рулонные кровли:  - ул.Шевченко 17  - ул.Шевченко 19  - ул.Силкина 8  - ул.Силкина 9  - ул.Чапаева 23 | 55.0  55.0  55.0  28.0  55.0 | Шкв1998г  Шкв1998г  Шкв1998г  Шкв1998г  Шкв1998г | 1Укв1998г  1Укв1998г  1Укв1998г  1Укв1998г  1Укв1998г |  |
| ИТОГО по рулонным кровлям: | 248.0 |  |  |  |
| 3.3. Металлические кровли:  - Ушакова 8 | 357.0 | Шкв1998г | 1Укв1998г |  |
| ИТОГО по металлическим кровлям: | 357.0 |  |  |  |
| ИТОГО по кровлям: | 605.0 |  |  |  |
| 3.4. Провести водопровод с установкой водоразборных колонок на ул.Горького и Котовского |  | Шкв1998г | 1Укв1998г |  |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 1: | 3405.0 |  |  |  |

Начальник УМХ С.Н.Базовой

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Решение городской Думы

от 25.06.98г. №78-гд

**ДОПОЛНЕНИЯ К АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ,**

утвержденной решением городской Думы

от 04.12.97 г. №184-гд

**капитального ремонта объектов учреждений и предприятий обслуживания**

**на 1998 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ Наименование разделов и  объектов | Стои-мость  работ  (оценка)  тыс. руб. | Начало  ремонта  (план) | Планиру-  емое окончание  работ | Примечание |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **П.МДОУ”Детские сады Сарова”** |  |  |  |  |
| 2.1. Детский сад № 13  ул.александровича,33 | 15000 | 1Укв1998г | П кв.1999г | перепрофи-  лирование здания под учебные аудитории СарФТИ |
| **ИТОГО по разделу П:** | **1500.0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ш. ЦМСЧ-50** |  |  |  |  |
| 3.1. Центральное стерилизационное отделение (выборочный ремонт) | 157.0 | 1Укв1997г | П кв.1999г |  |
| 3.2. Межбольничная аптека  (комплексный ремонт) | 175.0 | Шкв1998г | П кв.1999г |  |
| 3.3. Клиническая лаборатория  (выборочный ремонт) | 137.0 | Пкв.1998г | Шкв.1998г |  |
| 3.4. Инфекционное отделение  (выборочный ремонт) | 120.0 | Пкв.1998г | Шкв.1998г |  |
| 3.5. Ограждение территории больничного городка | 480.0 | 1Укв1998г | Шкв.1998г |  |
| 3.6. Замена вводов теплосетей ЦМСЧ-50 | 250.0 | Пкв.1998г | Шкв.1998г |  |
| **ИТОГО по разделу Ш:** | **1319.0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **У. Общественные здания** |  |  |  |  |
| 5.1. Ул.Силкина,31 выборочный ремонт (аптекобаза) | 138.0 | 1 кв.1998г | Шкв.1998г | рас.№1478-п п.3 от 24.11.97г. |
| 5.2. Ул.Кирова,10 выборочный ремонт (ветстанция) | 170.0 | Пкв.1998г | Шкв.1998г |  |
| 5.3. Ул.Духова,11 замена ввода теплосети | 35.0 | Пкв.1998г | Пкв.1998г. |  |
| 5.4. Здания Управления по делам ГО и ЧС и курсов ГО г.Саров | 3200.0 | Пкв.1998г | 1Укв1998г |  |
| **ИТОГО по разделу У:** | **3543.0** |  |  |  |

Начальник УМХ С.Н.Базовой

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Решение городской Думы

от 25.06.98г. №78-гд

**ДОПОЛНЕНИЯ К АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ,**

утвержденной решением городской Думы

от 04.12.97г. №184-гд

**капитального ремонта автодорог и объектов внешнего благоустройства на 1998 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ Наименование разделов и  объектов | Стои-мость  работ  (оценка)  тыс.руб. | Планир.  срок  ввода | Площадь  (м2) | Примечание |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Улицы** |  |  |  |  |
| 1.1. Пр.Музрукова | 2020.0 | Шкв.1998г | 28939 | Весенний комиссионый  объезд с  участием  депутатской  группы |
| 1.2. Пр.Мира  - от пр.Октябрьский до сквераим.Горького | 340.0 | Шкв.1998г | 4823 | -”- |
| 1.3. Ул.Зернова  - от КПП-3 до ул.Московской  - от ул.Семашко до моста через р.Сатис | 1560.0 | Шкв.1998г | 21600 | -”- |
| 1.4. Ул.Семашко | 270.0 | Пкв.1998г | 3150 | -”- |
| 1.5. Ул.Тольятти  - от пр.Октябрьский до пр.Ленина  - от пр.Октябрьский до моста через р.Сатис | 770.0 | Шкв.1998г | 10880 | -”- |
| 1.6.Ул.Бессарабенко  - от пл.Комсомольской до ул.Силкина | 940.0 | Шкв.1998г | 8200 | -”- |
| 1.7. Ул.Шверника  - от пр.Ленина до ул.Силкина | 350.0 | Шкв.1998г | 4284 | -”- |
| 1.8. Ул.Силкина | 2290.0 | Шкв.1998г | 32730 | -”- |
| 1.9. Пос.Строитель  - ул.Красногвардейская  - ул.8 Марта  - ул.Балакирева  - ул.Котовского  - ул.Разина  - ул.Осипенко  - ул.Полевая  - ул.Строительная  - ул.Гоголя | 1280.0 | Шкв.1998г | 18282 | -”- |
| 1.10. Ул.Пушкина  - от ул.Шверника до ул.Чапаева | 190.0 | Шкв.1998г | 2820 | -”- |
| 1.11. Ул.Коробкова | 75.0 | Шкв.1998г | 1060.0 | -”- |
| 1.12. Ул.Давиденко | 820.0 | Шкв.1998г | 11713 | -”- |
| 1.13. Ул.Куйбышева  - от ул.Шверника до ул.Чапаева  - от ул.Духова до ул.Александровича | 580.0 | Шкв.1998г | 8235 | -”- |
| 1.14. Ул.Курчатова  - от ул.Семашко до ул.Московской | 170.0 | Шкв.1998г | 2400 | -”- |
| 1.15. Пос.Ново-Финский  - ул.Чехова  - ул.Западная  - ул.Тимирязева  - ул.Зорге  - ул.Володарского  - проезд Комсомольский  - ул.Ломоносова  - ул.Менделеева  - ул.Озерная  - ул.Школьная  - ул.Чкалова | 2450.0 | 1Укв1998г | 34994 | -”- |
| 1.16. Автодром РОСТО (завершение работ 1997 г. по полигону) | 110.0 | Пкв.1998г | 2150 | -”- |
| 1.17. Ул.Димитрова | - | Шкв.1998г | 19885 | -”- |
| 1.18. Ул.Садовая | - | Шкв.1998г | 12657 | -”- |
| **ИТОГО по разделу1:** | **14515.0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **П. ТРОТУАРЫ** |  |  |  |  |
| 2.1. Ул.Шевченко  - от ул.Чапаева до пл.Ленина | 110.0 | 1Укв1998г | 1546 |  |
| 2.2. Ул.Куйбышева  - от ул.Александровича до ул.К.Маркса | 60.0 | 1Укв1998г | 845 |  |
| 2.3. Ул.Духова  - от пр.Ленина до ул.Куйбышева | 240.0 | 1Укв1998г | 3388 |  |
| 2.4. Ул.Тольятти  - от ул.Победы до моста через р.Сатис | 175.0 | 1Укв1998г | 2505 |  |
| 2.5. Ул.Московская  - от ул.Гоголя до ул.Маяковского | 115.0 | 1Укв1998г | 1617 |  |
| **ИТОГО по разделу П:** | **700.0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1У.МОСТЫ** |  |  |  |  |
| 4.1. Ремонт водопроводного сооружения на а/дороге к озеру Протяжка | 800.0 | Пкв.1998г |  |  |
| **ИТОГО по разделу 1У:** | **800.0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1Х.ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ** |  |  |  |  |
| 9.1. От поворота на кирпичный завод до выезда из д.Цыгановка | 820.0 | Шкв.1998г | 11679 |  |
| 9.2. От КПП-5 до поворота на д.Павловка | 2480.0 | 1Укв1998г | 45000 |  |
| 9.3. От КПП-1 до дороги в зону отдыха “Протяжка” | 920.0 | 1Укв1998г | 16800 |  |
| 9.4. От ул.Ключевой до дороги в зону отдыха “Протяжка” | 3540.0 | 1Укв1998г | 64353 |  |
| 9.5. К городской свалке  - от ул.Димитрова до поворота на ЗЖБИ | 970.0 | Шкв.1998г | 13938 |  |
| 9.6. МуП”Товарная база” | 244.0 | 1Укв1998г | 3900 |  |
| 9.7. МДОЛ”Березка” | 244.0 | Пкв1998г | 3806 |  |
| **ИТОГО по разделу 1Х:** | **9164.0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Х**. Здание диспетчерской гаража ДЭУ КБУ | 300.0 | Шкв1998г |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по разделам 1,П,1У,1Х,Х:** | **25479.0** |  |  |  |

Начальник УМХ С.Н.Базовой