Об утверждении "Программы

ЗАТО СаровА по ремонту и

содержанию дорог  на 1997 год"

Заслушав начальника УМХ Базового С.Н., городская Дума

решила:

1. "Программу ЗАТО СаровА по ремонту и содержанию дорог на 1997 год" утвердить.

2. Администрации города:

2.1. Определить Заказчика по исполнению утвержденной "Программы..."

2.2. Представить в городскую Думу комплексный перспективный план мероприятий, направленных на улучшение качества строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог города.

Срок: октябрь 1997г.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на депутата Лимаренко В.И.

Приложение: "Программа ЗАТО САРОВА по ремонту и содержанию дорог на 			  1997 год".

Председатель городской Думы 			А.Т.Амеличев

УТВЕРЖДЕНО

Решение городской Думы

от 05.06.97г. № 83-гд

ПРОГРАММА ЗАТО САРОВА

по ремонту и содержанию дорог на 1997 год

Год

II кв.

III кв.

IV кв.

1

Содержание и ремонт

действующей сети дорог

11556,2

4000,0

6000,0

1556,2

2

Строительство и реконструкция дорог и сооружений на них

10503,8

1000,0

3000,0

6503,8

3

Приобретение дорожной

техники и оборудования для ремонта и содержания дорог

5105,7

1000,0

3500,0

605,7

4

Управление дорожным

хозяйством

80,0

37,2

21,4

21,4

ИТОГО

27245,7

6037,2

12521,4

8687,1

Начальник УМХ				С.Н.Базовой