08.10.2009    97/4-гд

О текущем выполнении целевой

муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного

движения в г. Сарове на 2007–2011 годы»

Заслушав информацию Администрации (исх. № 01.13-12/1975 от 21.09.2009) о текущем выполнении целевой муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Сарове на 2007–2011 годы», утверждённой решением городской Думы от 25.12.2006 № 131/4-гд (в редакции решения городской Думы от 18.12.2008 № 114/4-гд), городская Дума

решила:

Отчёт о текущем выполнении целевой муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Сарове на 2007–2011 годы» принять к сведению (прилагается).

и.о.Главы города								    А.М. Тихонов

| Приложение к решению городской Думы от 08.10.2009 № 97/4гд |
| --- |
| Отчет о текущем выполнении целевой муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в г.Сарове на 2007-2011 г.г.» (по состоянию на 01.09.2009) |
| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Ист. фин-я | Бюджето-получатель | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | Всего |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения |
| 1. | Увеличение штатной численности отдель-ной роты ДПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БС | УВД (МОБ) в рамках текущего финансирования |  | Увеличен штат Отдела ГИБДД на 10 должностей инспекторского состава. На данный момент штатная числен-ность инспекторов ДПС составляет 51% от нормы, установленной Указом Президента и Приказом МВД. Добавляется ежегодно по 1 посту (2 чел одновременно, 12 час. дежурство, непрерывно в течение года) 10 человек. |
| 2. | Увеличение штатной численности РЭО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БС | УВД (МОБ) в рамках текущего финансирования |  | Увеличение штата на 2 человека |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | БС - бюджетные средства |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВС - внебюджетные средства |
| 2. | Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения |
| 1. | Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств |
| 1.1. | Проведение занятий и консультаций психоло-га с водителями МУП "Горавтотранс" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ВС (МУП "Горавтот-ранс") |  | Главный инженер МУП "Горавтотранс" |  |
| 1.2. | Обучение водительс-кого состава МУП "Горавтотранс" по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП с привлечением меди-цинских работников (по согласованию) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ВС (МУП "Горавтот-ранс") |  | Инженер БДД МУП "Горавтотранс" |  |
| 1.3. | Проведение обучения водителей автобусов МУП "Горавтотранс" по 20-ти часовой программе безопаснос-ти движения | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | ВС (МУП "Горавтот-ранс") |  | Инженер БДД МУП "Горавтотранс" |  |
| 2. | Предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах |
| 2.1. | Организация и прове-дение профилактичес-ких мероприятий на базе МУ "ЦВР": "Безопасное колесо", "Красный, желтый, зеленый", "Дорога гла-зами детей" и т.п. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | БС (средства учреждений) | ДМиС и Департамент образования | ДМиС, ГИБДД, департамент образования | 2008: проведены городские соревнования среди школьников «Мой друг – велосипед» 2009: проведены городские соревнования среди школьников «Мой друг – велосипед». |
| 2.2. | Создание в образова-тельных учреждениях уголков дорожной безо-пасности, секций, кружков по изучению законодательства в области дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | БС (средства учреждений) | ДМиС и Департамент образования | Образовательные учреждения | 2008: проведен городской конкурс агитплакатов среди школьников «Дорога глазами детей». |
| 2.3. | Формирование и разме-щение муниципального заказа на производство социальной рекламы по пропаганде Правил дорожного движения (изготовление наруж-ной рекламы, в т.ч. на автотранспорте, разме-щение рекламы в средствах массовой информации, и т.п.) | 48 | 0 | 50 | 50 | 53 | 53 | 151 | 103 | БС | ДГХ | ДГХ | 2008: Размещение рекламы на 3-х баннерах (ул.Солнечная у ОГИБДД, ул.Зернова у КПП-3, пр-т Музрукова), 1-ом автобусе МУП «Горавтотранс». 2009: Размещение рекламы на 2-х баннерах (ул.Зернова у КПП-3, пр-т Музрукова), 1-ом автобусе МУП «Горавтотранс», сайт «Колючий Саров» |
| 2.4. | Пропаганда правил дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БС | УВД | УВД | В рамках текущего финансирования |
|  | ИТОГО: | 78 | 30 | 80 | 93 | 83 | 90 | 241 | 213 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. БС | 48 | 0 | 50 | 63 | 53 | 53 | 151 | 103 |  |  |  |  |
|  | ВС | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 90 | 110 |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| 1 | Контроль за осуществлением перевозок пассажиров муниципальным транспортом и транспортом альтернативных перевозчиков | БС | ДГХ (в рамках финансирования по смете ДГХ) | ДГХ | Контроль за выполнением договор-ных условий по перевозке пасса-жиров осуществляется специалистами ДГХ и комиссией по работе с альтернативными перевозчиками с периодичностью 1 раз в неделю. По результатам проверок составляются акты, протоколы об админист-ративном правонарушении. |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | БС - бюджетные средства |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВС - внебюджетные средства |
| 4. | Выявление и устранение участков концентрации ДТП |
| 1. | Организация дорожного движения |
| 1.1. | Разработка и коррек-тировка ПСД "Органи-зация дорожного дви-жения (дорожная раз-метка, размещение до-рожных знаков)" | 700 | 700 | 0 | 0 | 50 | 0 | 750 | 700 | БС | ДГХ | ДГХ |  |
| 2. | Проведение обследования состояния дорожных знаков в границах городского округа |
| 2.1. | Замена поврежденных и установка недоста-ющих дорожных знаков и стоек в границах городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БС | ДГХ | ДГХ, УВД (ГИБДД) (по согласованию) | 2007: 100 знаков установлено, 100 заменено. 2008: 100 знаков установлено, 100 заменено. 2009: заменено 86 шт. (по плану 100шт.) дорожных знаков на новые, дополнительно установлено 68 (100 по плану) знаков. |
| 3. | Проведение анализа размещения искусственных неровностей на дорогах в границах городского округа |
| 3.1. | Устройство и ремонт искусственных неров-ностей на дорогах, в т.ч. разработка ПСД | 100 | 98 | 100 | 95,7 | 100 | 99,99 | 300 | 293,69 | БС | ДГХ | ДГХ, УВД (ГИБДД) | 2007: ИДН выполнена на ул. Московской д.29. 2008: - ИДН выполнена на ул. Московской у ТЦ «Плаза». 2009: замена ИДН по ул. Чапаева у лицея № 3. Установлена сборно-разборная конструкция ИДН. |
| 4. | Проведение анализа размещения пешеходных ограждений в границах городского округа и подготовка предложений по оптимизации их установки |
| 4.1. | Установка (демонтаж) пешеходных ограж-дений, в т.ч. разработка ПСД | 1500 | 2122 | 1500 | 1500 | 1500 | 632,922 | 4500 | 4254,922 | БС | ДГХ | ДГХ, УВД (ГИБДД) | 2007: Демонтаж: Зернова - 500м, ул. Ак.Харитона - 700м, ул. Железно-дорожная - 300м, пр.-т Музрукова - 300м. Установка: пр.-т Мира-560м, ул. Александровича - 200м. 2008: Демонтаж: ул. Зернова – 380 м., ул. Димитрова – 116 м, Установка: ул. Курчатова – 667 м., ул. К.Маркса – 45м., пр.-т Мира – 238 м. 2009:Демонтаж: ул. Зернова – 320 м., ул. Советская – 210 м, пр.-т Музрукова – 262м, ул. Московская – 624м, пр. Ленина-818м, ул. Железно-дорожная – 206м, ул. Духова – 106м. Установка: пр.-т Музрукова – 86 м., ул.Духова – 340м. |
| 5. | Проведение анализа размещения светофорных объектов в границах городского округа и подготовка предложений по оптимизации их установки |
| 5.1. | Приобретение и установка светофоров, устройство средств организации и регулирования дорожного движения, в т.ч. разработка ПСД |
|  | Светофоры, средства организации и регулирования дорожного движения, в т.ч. разработка ПСД | 1980 | 1980 | 1980 | 1973,8 | 990 | 455,06 | 4950 | 4408,86 | БС | ДГХ | ДГХ | 2007: Приобретено и установлено светофоров: пешеходных – 32 шт., транспортных – 42 шт., контроллеров – 6 шт. (Железнодорожная (вокзал), ул. Зернова-Радищева, Ак.Харитона-Победы, Ленина-Александровича, Силкина-Шверника, Музрукова-Димитрова, Курчатова-Радищева 2008: Приобретено и установлено светофоров: пешеходных – 27 шт., транспортных – 28 шт., контроллеров – 1 шт, стоек светофорных – 14шт. Адреса установки: - 1) перекресток ул. Зернова – Московская, 2) перекресток Ленина – Духова, 3) перекресток Ленина - Мира, 4) перекресток Московская – Березовая. 2009: Приобретено и установлено светофоров: пешеходных – 8 шт., транспортных –8 шт. (пр.Мира-пр.Октябрьский) |
|  | ИТОГО: | 4280 | 4900 | 3580 | 3569,5 | 2640 | 1187,972 | 10500 | 9657,472 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. БС | 4280 | 4900 | 3580 | 3569,5 | 2640 | 1187,972 | 10500 | 9657,472 |  |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения |
| 1. | Приобретение и замена транспорта | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | БС | УВД | УВД (ГИБДД) | 2007: Дэу «Нексия», ЛАДА -10 мод., Хундай «Акцент». 2008: 2- л/а «Форд-Фокус 3» 2009: 2 л/а: «Форд-Мондео» и ВАЗ 2115 |
| 2. | Приобретение магнитнооптичес-кого прибора "Зоркий" | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | БС | УВД | УВД (ГИБДД) |  |
| 3. | Приобретение мо-бильных комплек-сов видеофиксации нарушений ПДД | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 270 | 180 | БС | УВД (МОБ) | УВД (ГИБДД) | 2007, 2008: В ООО ПКФ «Сигнал-Экарс» закуплены мобильные комплексы видеофиксации наруше-ний ПДД. |
| 4. | Замена офисной техники инспек-торов по исполне-нию администра-тивного законода-тельства | 50 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 90 | 90 | БС | УВД (МОБ) | УВД (ГИБДД) | 2008: Укомплектовано ПК два рабочих места инспекторов по исполнению административного законодательства. |
| 5. | Приобретение фото-теле-видео-аппаратуры инспе-кторам по розыску | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | БС | УВД (МОБ) | УВД (ГИБДД) |  |
|  | ИТОГО: | 1790 | 1170 | 1130 | 1130 | 1090 | 1000 | 4010 | 3300 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. БС | 1790 | 1170 | 1130 | 1130 | 1090 | 1000 | 4010 | 3300 |  |  |  | БС - бюджетные средства |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВС - внебюджетные средства |
|  | ВСЕГО: | 6148 | 6100 | 4790 | 4792,5 | 3813 | 2277,972 | 14751 | 13170,472 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. БС | 6118 | 6070 | 4760 | 4762,5 | 3783 | 2240,972 | 14661 | 13073,472 |  |  |  |  |
|  | ВС | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 90 | 97 |  |  |  |  |