Приложение № 13

к решению городской Думы

от 30.09.2005 № 134/4-гд

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

### КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА  ЖИЛОГО ФОНДА

на 2005 год

| № пп | Наименование объектов | Стоимость объекта (оценка) в тыс. рублей | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Общая площадь (кв.м) | Наличие ПСД + имеется , в работе; - отсутств. | Примечание (подрядчик по переходящим объектам с 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая в ценах 2001г. | Общая в ценах 2004г. | План на 2005 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I. Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.I. Фасады |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пл.Ленина, 8 |  | 3456.0 | 1300.0 | II кв.2005 | IV кв. 2005 | 3067 |  |  |
| 2 | Пр.Ленина,24 |  | 2109.7 | 1000.0 | II кв.2005 | IV кв.2006 | 1872 |  |  |
| 3 | Ул.Пионерская, 21 |  | 2268.7 | 1000.0 | II кв. 2005 | IV кв. 2006 | 2013 |  |  |
| 4 | Ул.Александровича, 22 |  | 1869.6 | 1000.0 | II кв.2005 | IV кв. 2006 | 1659 |  |  |
| 5 | Ул.Ак.Харитона, 11 |  | 1869.7 | 1000.0 | II кв.2005 | III кв. 2006 | 1659 |  |  |
| 6 | Замена и усиление несущих конструкций балконов (ЖРЭП-2,3,4,5,7) |  |  | 200.0 | II кв. 2005 | IV кв. 2006 |  |  |  |
| 7 | Ремонт ограждений лоджий и балконов (ЖРЭП-2,6,7,8) |  |  | 100.0 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 |  |  |  |
| 8 | Устройство козырьков над входами в подъезды |  |  | 100.0 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 |  |  |  |
|  | Итого по фасадам: |  |  | 5700,0 |  |  |  |  |  |
|  | I.II. Ремонт подъездов |  |  | 1360,0 | IV кв.2005 | IV кв.2005 |  |  |  |
|  | I.III. Кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулонные кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пр.Музрукова., 22 |  | 580,0 | 580,0 | II кв. 2004 | IV кв. 2005 | 800 |  |  |
| 2 | Пр.Музрукова, 25 |  | 970.6 | 970.6 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 1139 |  |  |
| 3 | Ул.Куйбышева, 42 |  | 409.9 | 409.9 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 481 |  |  |
| 4 | Ул Бессарабенко, 15 |  | 904 | 904 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 770 |  |  |
| 5 | Ул.Шверника, 15б |  | 1054.1 | 1054.1 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 1237 |  |  |
| 6 | Пр..Ленина, 47а |  | 1445.5 | 1445.5 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 1755 |  |  |
| 7 | Ул.Силкина, 3 |  | 670,0 | 670,0 | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 600 |  |  |
| 8 | Ул.Бессарабенко, 4/1 |  | 1028.5 | 1028.5 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 1207 |  |  |
|  | Итого по рулонным кровлям: |  |  | 7062.6 |  |  |  |  |  |
|  | Шиферные кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пр.Мира, 7 |  | 583.5 | 583.5 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 972 |  |  |
| 2 | Пр.Ленина, 44 |  | 340.9 | 340.9 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 568 |  |  |
| 3 | Пл.Ленина, 6 |  | 327.8 | 327.8 | II кв.2005 | IV кв.2005 | 546 |  |  |
| 4 | Ул.Зернова,57 |  | 176.5 | 176.5 | II кв.2005 | IV кв.2005 | 294 |  |  |
| 5 | Ул.Матросова, 12 |  | 296.5 | 296.5 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 | 494 |  |  |
|  | Итого по шиферным кровлям: |  |  | 1725.2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по кровлям |  |  | 8787,8 |  |  |  |  |  |
|  | I.IV.Ремонт квартир |  |  | 373.0 | II кв.2005 | IV кв.2005 |  |  |  |
|  | Итого по разделу I: |  |  | 16220,8 |  |  |  |  |  |
|  | II. Ремонт инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и замена газового оборудования |  |  | 1100.0 | II кв. 2005 | IV кв. 2005 |  |  |  |
| 2. | Ремонт внутридомовых сетей освещения: Куйбышева 36, Духова 1,9 |  |  | 600.0 | 2005 | IV кв.2005 |  |  |  |
|  | Итого по разделу II: |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |
|  | III.Освещение внутриквартальных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - квартал № 20 |  |  | 140.0 | 2004 | IV кв.2005 |  |  |  |
|  | Итого по разделу III: |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 18060,8 |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы, разработка прогнозных индексов, НСБ |  |  | 932.0 |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление технадзора |  |  | 223,2 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 19216.0 |  |  |  |  |  |