Приложение № 8

к решению городской Думы

от 09.02.2006 № 05/4-гд

# ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта социально-культурного назначения на 2006 год

| № п/п | Наименование | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Источники финансирования | Сумма (тыс. рублей) | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МУ «Управление дошкольного образования» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 630 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт наружного водопровода МДОУ «Детский сад №43» (пр-кт.Музрукова, 20) |
| 2. | МУК «Центральная библиотечная система им. В.В.Маяковского» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 2 500 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт здания библиотеки (завершение работ) |
| 3. | МОУДОД «ДЮЦ» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 1 000 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт запасного футбольного поля центрального стадиона |
| 4. | МОУДОД «ДЮЦ» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 4 189 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт лыжероллерной трассы |
| 5. | Администрация города Саров | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 3 400 | Администрация г.Саров | Капитальный ремонт оконных блоков здания Администрации (пр-кт. Ленина, 20А) |
| 6. | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 2 000 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт здания клуба – столовой |
| 6. | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 500 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт отвода грунтовых вод |
| 7. | П И Р: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | МОУ ДОД ДШИ № 2 | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 500 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт Детской школы искусств №2 (ул. Московская, 36) |
| 7.2 | МУ «Молодежный центр» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 15 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт хозяйственных построек здания молодежного центра (пр-кт. Октябрьский, 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.3 | МОУДОД ЦВР | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 600 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт С.Т.К.«Горизонт» (корпуса по ул. Силкина, 27, 29) |
| 7.4 | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 320 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт здания душевых – помывочных, тепловых и водопроводных сетей |
| 7.5 | Департамент образования Администрации г.Саров | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 400 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт актового зала Дворца детского творчества ( пр-кт.Ленина, 28) |
| 7.6 | Департамент образования Администрации г.Саров | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт школы-гимназии №2 |
| 7.7 | Администрация города Саров | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 800 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт фасада здания администрации, зала заседаний городской Думы (пр-кт. Ленина, 20А) |
| 7.8 | МОУДОД «Детская художественная школа» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный капитальный ремонт |
| 7.9 | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №18, ул. Силкина |
| 7.10 | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №29/2, пр-кт. Ленина, 57 |
| 7.11 | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 410 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №1, ул. Советская, 28 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 20 664 |  |  |