# УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 12.02.2004 № 08-гд

Председатель Думы

___________ Н.Ф.Попков

# АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

### ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

на 2004 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Общая площадь (кв.м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Выборочный капитальный ремонт 1. Жилые здания |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Пушкина, 20 | I кв. 2003 | II кв. 2004 | 909.5 |  |
| 1.2 | ул. Зернова, 62/2 | IV кв. 2003 | IV кв. 2005 |  |  |
|  | 2. Фасады |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Сахарова, 10 | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 495 |  |
| 2.2 | ул. Шевченко, 46 | II кв. 2002 | IV кв. 2004 | 1324 |  |
| 2.3 | ул. Шверника, 39, 41 (выборочно) | II кв. 2004 | IV кв. 2005 | 7497 |  |
| 2.4 | ул. Александровича, 35 | II кв. 2003 | III кв. 2004 | 2320 |  |
| 2.5 | Замена и усиление несущих конструкций балконов (ЖРЭП-2,3,4,5,7): пр. Ленина, 32 кв.47 ул. Пионерская, 28 кв.39;55 пр. Ленина, 50 кв.18 ул. Куйбышева, 15/1 кв.42,43 ул. Силкина, 19 кв.42 ул. Куйбышева, 15 кв.45 | II кв. 2004 | IV кв. 2005 |  |  |
| 2.6 | Ремонт ограждений лоджий и балконов по ул.Радищева, 7 | II кв. 2004 | IV кв. 2005 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3. Кровли: |  |  |  |  |
|  | Рулонные кровли: |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Музрукова, 22 | II кв. 2003 | IV кв. 2004 | 420 |  |
| 3.2 | ул. Силкина,3 | IV кв. 2003 | IV кв.2004 | 983 |  |
|  | Шиферные кровли: |  |  |  |  |
| 3.3 | пр. Ленина, 42 | IV кв. 2003 | IV кв. 2004 | 907 |  |
|  | 4. Квартиры | II кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |
|  | II. Ремонт инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт тепловых и водопроводных вводов: ул. Шверника, 39 пр. Ленина, 6,14,22,24 ул. Шевченко, 24,30,32 ул. Чапаева, 2 ул. Силкина, 46 пр. Ленина, 36 | II кв. 2003 | III кв. 2005 |  | Комплексный ремонт |
| 2. | Ремонт и замена газового оборудования | II кв. 2003 | IV кв. 2004 |  | Замена газовых плит согласно адресным программам, имеющимся в УМХ и согласованным с ЦГУС |
| 3. | Ремонт внутридомовых сетей электроосвещения: ул. Духова, 1,9 ул. Куйбышева, 36 | II кв. 2003 | IV кв. 2004 |  | Выборочный ремонт |
| 4. | Установка циркуляционных насосов, установка обратных клапанов на циркуляционных трубопроводах: ул. Курчатова, 28,32 (повыс.насосы) ул. Бессарабенко, 12 (цирк.насосы) ул. Шверника, 15б,15в (цирк.насосы) ул. Шверника, 15а,15б,15в ул. Шверника, 39,41,43,45,47 (обр. ул, Силкина, 156,16а,20,22 клапана) ул. Бессарабенко, 1,2а,1б,3,10,12 | II кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Замена лифтов: ул. Силкина, 46 п.1 ул. Силкина, 16 п.1,2,3,4 ул. Шверника, 15г (2шт.) ул. Силкина, 2а (2шт.) ул. Силкина, 19 | I кв. 2001 | IV кв. 2005 |  |  |
|  | III. Благоустройство территорий |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция кварталов: |  |  |  |  |
|  | квартал № 6 | II кв. 2003 | IV кв. 2004 |  | Комплексный ремонт |
|  | квартал № 4 | II кв. 2002 | III кв. 2004 |  | Комплексный ремонт |
|  | квартал №21 | II кв. 2002 | III кв. 2004 |  | Комплексный ремонт |
|  | в р-не ул. Зернова, 55,57,59 | II кв. 2004 | III кв. 2004 |  | Выборочный ремонт |
|  | в р-не ул. Шверника, 41,43 | II кв. 2004 | III кв. 2004 |  | Водоотвод с прилегающих территорий |
| 3.2 | Асфальтирование внутриквартальных территорий: | II кв. 2004 | III кв. 2004 |  | Замена асфальтобетонного покрытия, бордюров |
| 3.3 | Освещение внутриквартальных территорий: квартал № 20; в р-не ж/д по ул. Бессарабенко, 11 | III кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |