# УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 12.02.2004 № 08-гд

Председатель Думы

___________ Н.Ф.Попков

### АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

## ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

на 2004 год

| № пп | Наименование объектов | Стоимость объекта (оценка) в тыс.руб. | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Наличие ПСД + имеется, в работе; - отсутств. | Примечание (подрядчик по переходящим объектам с 2003 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая в ценах 1991г. | Общая в ценах 2004г. | План на 2004г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский парк | 188.4 | 12000.0 | 4000.0 | III кв. 2000 | IV кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (ООО «ИВК») |
| 1.2 | МУК «Дворец молодежи» | 295.4 | 16000.0 | 12000.0 | II кв. 2003 | IV кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (ОДО «СПС») |
| 1.3 | ЦБС. Библиотека им. В.Маяковского | 49.5 | 1586.0 | 1000.0 | II кв. 2004 | II кв. 2005 | + | Выборочный ремонт |
| 1.4 | Разработка ПСД, НСБ, индексов, технадзор |  |  | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I: |  |  | 18000.0 |  |  |  |  |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МДОУ «Детские сады Сарова»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Детский сад № 39 (ул.8 Марта) | 73.7 | 2400.0 | 2100.0 | II кв. 2002 | IV кв. 2004 | + | Благоустройство территории |
| 2.2 | ГорУО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ДЮСШ (пр.Музрукова, 2) | 457.0 | 25000.0 | 5200.0 | I кв. 2002 | III кв. 2004 | + | Фасад, ввод т/сети, витражи (ООО «ИВК») |
| 2.2.2 | Школа-интернат № 9 | 21.0 | 700.0 | 700.0 | II кв. 2004 | IV кв. 2005 | + | Замена ввода т/сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2.3 | Школа № 20 | 900.0 | 40000.0 | 1000.0 | II кв. 2004 | III кв. 2005 | ПСД в раб. | Комплексный ремонт |
| 2.2.4 | Детская школа искусств № 2 | 102.0 | 4100.0 | 2600.0 | III кв. 2003 | IV кв. 2004 | + | Выборочный ремонт |
| 2.2.5 | МСОУ “ЦФИС” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс стадиона “ИКАР” (пр.Музрукова, 43/2) | 385.0 | 21477.0 | 6000.0 | II кв. 2002 | II кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (ООО «Ремстроймонтаж») |
| 2.2.6 | МОУДОД «ЦВР» СТК «Горизонт» (ул.Силкина, 25) | 148.39 | 11600.0 | 5800.0 | I кв. 2003 | IV кв. 2004 | + |  |
| 2.2.7 | Разработка ПСД,НСБ, индексов, технадзор |  |  | 600.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II: |  |  | 24000.0 |  |  |  |  |
|  | III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦМСЧ-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отделение сестринского ухода | 210.0 | 13600.0 | 4500.0 | IV кв. 2000 | II кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (МуП «Металлик») |
| 3.2 | Поликлиника № 1 (ул. Зернова) | 139.0 | 8400.0 | 1500.0 | II кв. 2002 | IV кв. 2004 | + | Выборочный ремонт (ООО «СМУ-15») |
| 3.3 | Акушерский корпус |  | 2000.0 | 1900.0 | II кв.2004 | IV кв. 2004 | В работе | Выборочный ремонт |
| 3.4 | Разработка ПСД, НСБ, индексов, технадзор |  |  | 600.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу III: |  |  | 8500.0 |  |  |  |  |
|  | IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пр. Ленина, 20а | 16.7 | 970.0 | 970.0 | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | - | Ремонт фасада |
|  | Разработка ПСД, НСБ, индексов, технадзор |  |  | 30.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV: |  |  | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | V. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Здание УВД (ул.Советская, 1) | 109.0 | 3500.0 | 460.0 | II кв. 2002 | I кв. 2004 | + | Выборочный ремонт (ЗАО «КАМА-1») |
|  | Разработка ПСД,НСБ, индексов, технадзор |  |  | 40.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V: |  |  | 500.0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | VI. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Аптека № 6 | 93.0 | 3000.0 | 1345.0 | II кв. 2003 | II кв. 2004 | + | Комплексный ремонт (МУ «РП») |
| 6.2 | Городской суд (пр.Мира, 13) |  | 2400.0 | 780.0 | III кв. 2002 | III кв. 2004 |  | Выборочный ремонт |
|  | Разработка ПСД,НСБ, индексов, технадзор |  |  | 48.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу VI: |  |  | 2173.0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 54173.0 |  |  |  |  |