# УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 12.02.2004 № 08-гд

Председатель Думы

___________ Н.Ф.Попков

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДОРОГ, УЛИЦ, ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

на 2004 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Общая площадь м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Выборочный ремонт улиц, дорог |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Семашко (поворот от ул. Курчатова на ул. Зернова) | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 150 | Расширение поворота c ул. Зернова на ул. Семашко (20м), укладка нового асфальта |
| 1.2 | ул. Репина | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 800 | Замена асф./бет. покрытия дороги |
| 1.3 | Автодорога № 123 | II кв. 2003 | III кв. 2004 |  | Окончание работ |
| 1.4 | Дороги больничного городка | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 1000 | Ремонт асф./бет. покрытия дорог |
| 1.5 | Проезд к школе № 12 | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 1800 | Ремонт асф./бет. покрытия дороги |
| 1.6 | ул. Бессарабенко (от пр .Ленина до а/д 123) | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 2000 500п.м | Замена асф./бет. покрытия дороги, замена бордюра |
|  | II. Тротуары |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Семашко | II кв. 2004 | III кв. 2005 | 1800 | Замена асф./бетонного покрытия |
| 2.2 | пр. Музрукова | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 600п.м. | Ремонт тротуаров |
|  | III. Гидротехнические сооружения |  |  |  |  |
| 3.1 | Обследование городских мостов и водоемов, разработка ПСД на ремонт | I кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |
|  | IV. Обеспечение безопасности движения |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка средств регулирования дорожного движения светофоров | II кв. 2004 | IV кв. 2004 |  |  |