УТВЕЖДЕНО:

решением Думы г. Саров

от 27.03.2003 № 18-гд

## П Р О Г Р А М М А

капитального строительства на 2003 год

за счет средств городского бюджета

Начальник УКС								В.И.Курочка

| № № п/п | Наименование объекта | Начало строительства объекта месяц, год | Остаток сметной стоимости тыс. рублей | Объем финансирования тыс. рублей | Мощность кв. м. | Ввод в эксплуатацию (мощностей) | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилой дом № 31 мкр-16, 9-ти этажный, кирпичный, 54-квартирный | 09.2001 | 27200 | 13000 | 4000 | 4000 S общ. площ. | IV квартал 2003 |
| 2 | Жилой дом № 33 мкр-16, 9-ти этажный, 54 квартирный | 09.2001 | 26200 | 13000 | 4000 | 4000 S общ. площ. | IV квартал 2003 |
| 3 | Внутриквартальные сети и благоустройство мкр-12,14,15,16,21. ТП ГРП (Приложение № 2) | 02.1998 | 46100 | 6500 |  |  | II – IV квартал 2003 – 2004 |
| 4 | Очистные сооружения города | 04.1999 | 14000 | 1000 |  |  | III квартал 2003 |
| 5 | Водозаборные сооружения – 1 очередь | 09.1999 | 5890 | 3406 |  |  | II - IV квартал 2003 – 2004 |
| 6 | Магистральные сети города (Приложение № 3) | 06.99г. | 18900 | 7500 |  |  | II - IV квартал 2003 – 2004 |
| 7 | Реконструкция водозаборных сооружений – 2 очередь | 04.1999 | 9018 | 7018 |  |  | III квартал 2003 – 2004 |
| 8 | Наркология (лечебный корпус) | 2003 | 45998,2 | 3000 |  |  |  |
| 9 | Детский сад № 61 МКР 16 | 02.2001 | 30000 | 30000 |  |  | 2004 |
| 10 | Школа МКР 16 | 08.2001. | 60500 | 50000 |  |  | 2004 |
| 11 | Станция юных техников | 2003 | 21000 | 8000 |  |  | 2004 |
| 12 | Реконструкция кинотеатра «Октябрь» | 12.2001 | 19100 | 10000 |  |  | 2004 |
| 13 | Пожарное депо 2 очередь | 04.1999 | 39800 | 7000 |  |  | III - IV квартал 2003 – 2004 |
| 14 | Проектно-изыскательские работы (Приложение № 4) |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 165424 |  |  |  |