Приложение № 8

к решению городской Думы

от 09.02.2006 № 05/4-гд

в редакции решения городской Думы

от 13.04.2006 № 35/4-гд

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта социально-культурного назначения на 2006 год

| № п/п | Наименование | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Источники финансирования | Сумма (тыс.руб) | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МУ «Управление дошкольного образования» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 630 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт наружного водопровода МДОУ «Детский сад № 43» (пр. Музрукова, 20) |
| 1.2. | МУК «Центральная библиотечная система им. В.В.Маяковского» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 2 500 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт здания библиотеки (завершение работ) |
| 1.3. | МОУДОД «ДЮЦ» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 1 000 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт запасного футбольного поля центрального стадиона |
| 1.4. | МОУДОД «ДЮЦ» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 4 189 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт лыжероллерной трассы |
| 1.5. | Администрация г.Саров | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 3 400 | Администрация г.Саров | Капитальный ремонт оконных блоков здания Администрации (пр. Ленина 20А) |
| 1.6. | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 2 000 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт здания клуба – столовой |
| 1.7. | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 500 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт отвода грунтовых вод |
| 1.8 | МОУ ДОД ДШИ № 2 | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 440 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт Детской школы искусств № 2 (ул..Силкина д.10/1) |
| II | П И Р: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МОУ ДОД ДШИ № 2 | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 60 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт Детской школы искусств № 2 (ул.Силкина д.10/1) |
| 2.2 | МУ «Молодежный центр» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 15 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт хозяйственных построек здания молодежного центра (пр. Октябрьский, 13) |
| 2.3 | МОУДОД ЦВР | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 600 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт СТК «Горизонт» (корпуса по ул. Силкина, 27,29) |
| 2.4 | МОУДОД ДООЦ «Березка» | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 320 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт здания душевых – помывочных, тепловых и водопроводных сетей |
| 2.5 | Департамент образования | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 400 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт актового зала Дворца детского творчества ( пр. Ленина, 28) |
| 2.6 | Департамент образования Администрации г.Саров | II кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт школы-гимназии № 2 |
| 2.7 | Администрация города Саров | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 800 | МУ «УКС» | Капитальный ремонт фасада здания администрации, зала заседаний городской Думы (пр-кт.Ленина, 20А) |
| 2.8 | МОУДОД «Детская художественная школа» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный капитальный ремонт |
| 2.9 | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №18, ул.Силкина |
| 2.10 | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 850 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №29/2, пр-кт.Ленина,57 |
| 2.11 | МУ «Управление дошкольного образования» | I кв. | IV кв. | мест. бюджет | 410 | МУ «УКС» | Комплексный ремонт здания д/с №1, ул.Советская,28 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 20 664 |  |  |