Приложение № 12

к решению Думы г.Саров

от 10.03.2005 № 43/4-гд

### АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

## ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

на 2005 год

| № пп | Наименование объектов | Стоимость объекта (оценка) в тыс.руб. | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Наличие ПСД + имеется, в работе; - отсутств. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая в ценах 2001 | Общая в ценах 2004 | План на 2005 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. КУЛЬТУРА |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Библиотека им.В. Маяковского, |  | 5000,0 | 4000,0 | IIкв.2004 | IVкв.2005 |  | выборочный ремонт |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МДОУ «Детские сады Сарова» |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Детский сад № 45, ул.Семашко,12 |  | 400,0 | 400,0 | IIкв.2005 | IIIкв.2005 | + | замена ввода водопровода |
| 2.1.2 | Детский сад № 42, ул.Советская,20 |  | 2200,0 | 2200,0 | IIкв.2005 | IVкв.2005 | - | ремонт кровли |
| 2.2 | ГОРУО |  |  | 24440,0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Школа № 20 |  | 54000,0 | 24440,0 | IIкв.2005 | IIIкв.2006 | + | комплексный ремонт |
| 2.3 | МОУДОД «ДЮЦ» |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Бассейн «Дельфин» |  | 1000,0 | 1000,0 | Iкв.2005 | IIIкв.2005 | - | разработка ПСД |
| 2.3.2 | Запасное футбольное поле, благ-во территории |  | 300,0 | 300,0 | Iкв.2005 | IIIкв.2005 | - | разработка ПСД |
| 2.3.3 | Тир «Авангард» |  | 50,0 | 50,0 | IIкв.2005 | IIкв.2005 | - | замена ввода водопровода, разработка ПСД |
| 2.4 | МОУДОД «ЦВР» |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | С.Т.К «Горизонт», ул.Силкина,25, |  | 12200,0 | 2000,0 | IIIкв.2003 | IVкв2005 | - | комплексный ремонт |
|  | III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЦМСЧ-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поликлиника № 1 |  | 2200,0 | 2200,0 | Iкв.2005 | IVкв.2005 | - | выборочный ремонт |
|  | ИТОГО: (в том числе содержание технадзора, ДСЛ, НСБ) по разделам |  |  | 36590,0 |  |  |  |  |