Утверждено

решением Думы г. Саров

от 19.06.2003  № 45-гд

Председатель Думы

_______________ Н.Ф.Попков

### Дополнения к

### АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

### по капитальному ремонту объектов учреждений и предприятий обслуживания на 2003 год

| №№ пп | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 1. | Плавательный бассейн «Дельфин» | июнь 2003 | июль 2003 | Обследование конструкций |
| 2. | Школа № 10 (спортивное ядро) | июнь 2003 | октябрь 2003 | Благоустройство территории (обращение Управления образования) |
|  | VIII. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |
| 1. | Здание Городского суда | III кв. 2002 | III кв.2003 | Продолжение ремонта |
| 2. | Пр.Мира, 27 (здание ФСБ) | II кв. 2003 | III кв.2004 | Ремонт фасада (акт технического состояния) |
| 3. | Модульный туалет (пр.Мира) | май 2003 | июль 2003 | На месте старого аварийного туалета |

### Информация о дополнениях и изменениях

### по капитальному ремонту объектов учреждений и предприятий обслуживания на 2003 год

| №№ пп | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | План на 2003г. в ценах 1984г. тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Плавательный бассейн «Дельфин» | июнь 2003 | июль 2003 | 3.1 | Обследование конструкций |
| 2. | Школа № 10 (спортивное ядро) | июнь 2003 | октябрь 2003 | 12.4 | Обращение Управления образования |
|  | VIII. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| 1. | Здание Городского суда | III кв. 2002 | III кв.2003 | 16.3 | Дополнительно выделено 16.3 т.р. в ценах 1984г. для продолжения ремонта |
| 2. | Пр.Мира, 27 (здание ФСБ) | II кв. 2003 | III кв.2004 | 4.2 | Финансирование на ремонт фасада |
| 3. | Модульный туалет (пр.Мира) | май 2003 | июль 2003 | 9.52 | Финансирование работ по устройству нового туалета |