Утверждено

решением Думы г. Саров

от 19.06.2003  № 46-гд

Председатель Думы

_______________ Н.Ф.Попков

П Р О Г Р А М М А

капитального строительства на 2003 год

за счет средств дополнительного финансирования местного бюджета

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования в млн. рублей | Срок ввода в эксплуатацию | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общежитие № 39 с отделением почты и сберкассы | 5,0 | август 2003 года | «ИВК» |
| 2 | Отделение почты в ж/д № 9 МКР 15 | 0,92 | введен в эксплуатацию | «ИВК» |
| 3 | Внутриквартальные сети и благоустройство МКР 15, 16, 21 (ул. Герцена, ул. Курчатова) | 1,73 | III – IV квартал 2003 года | «ИВК», «ДЭП», «СПС» |
| 4 | Внутриквартальные сети и благоустройство ТИЗ-1 | 1,0 | IV квартал | «МСУ-101», «СПС», «Вассер» |
| 5 | База Горводоканала | 0,3 | июль 2003 года | «Металлик» |
| 6 | ОСГ | 0,05 | август 2003 года | «УС-909» |
| 7 | ПИР (перенос телевизионной вышки, база пищекомбината и др.) | 1,0 | январь 2004 года |  |
|  | ИТОГО | 10,0 |  |  |