# Приложение № 9

к  решению городской Думы

от 09.02.2006 № 05/4-гд

в ред. решения от 05.10.2006 № 83/4-гд

# ПЕРЕЧЕНЬ

### ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

на 2006 год

| №№ п/п | Наименование объектов | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Источники финансиро- вания Бюджето- получатель | Сумма ( тыс.руб.) | Примечание (общая площадь и т.п. ; наличие ПСД ; подрядчик по переходящим объектам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые здания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул.Зернова,62/2 (специализированный жилищный фонд-общежитие) | II кв. 2003 | IV кв. 2007 | местный бюджет | 7 560 | 5787,6 кв.м, докумен.имеется, ООО СМУ-15 |
| 1.2 | Капитальный ремонт подъездов | I кв.2006 | IV кв. 2006 | местный бюджет | 1 510 | документация имеется |
| 1.3 | Капитальный ремонт кровли дома по ул. Александровича, 41 | III кв. 2006 |  | местный бюджет | 1247 | 960 кв.м. документация имеется |
| 1.4 | Капитальный ремонт кровли дома по ул. Силкина, 3 | III кв. 2006 |  | местный бюджет | 805 | 463 кв.м. документация имеется |
|  | Итого по разделу I: |  |  |  | 11 122 |  |
| 2 | Ремонт, замена инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена тепловых вводов, водопроводных вводов: ул.Зернова,8,14, ул.Ушакова,16, ул.Сосина,5, пр.Ленина,35 (т/в) ул.Шверника,15-г, пр.Ленина,36 (х/в) | II кв.2006 | IVкв.2006 | местный бюджет | 2 716 | 195 пм, докумен. отсутствует 89 пм , докумен. отсутствует |
| 2.2 | Замена лифтов : ул.Силкина, 16 (3 шт.) ул.Силкина, 46 (4 шт.) | II кв. 2006 | IV кв.2006 | местный бюджет | 9 390 | 7 шт. |
| 2.3 | Замена газового оборудования | II кв. 2006 | IV кв.2006 | местный бюджет | 500 | 97 шт. |
| 2.4. | Реконструкция пунктов учета расхода тепловой энергии: ул.Зернова, 60/1,60/2,62/1,62/2, ул.Московская, 38/1, ул.Куйбышева, 21 | II кв. 2006 | IV кв.2006 | местный бюджет | 800 | 6 шт. |
| 2.5 | Плановый и внеплановый ремонт лифтов и диспетчерского оборудования: ул.Силкина, 24 (п. 1,2,3,4), пр. Музрукова, 18,21/1,23,27,31 (2 шт.),33 (2 шт.), ул. Советская, 14,16 (п.1,2,3) | III кв. 2006 | IV кв.2006 | местный бюджет | 1550 | 17 шт. |
|  | Итого по разделу II: |  |  |  | 14 956 |  |
| 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция освещения внутриквартальной территории (квартал 7) | II кв. | IV кв. | местный бюджет | 390 | Ул. Пушкина 30-36 |
| 3.2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | II кв. 2006 | IV кв.2006 | местный бюджет | 1 890 | документация имеется |
|  | Итого по разделу III: |  |  |  | 2 280 |  |
| 4 | Ремонт муниципальных жилых помещений | III кв. 2006 | IV кв.2006 | местный бюджет | 200 |  |
|  | Итого по разделу IV: |  |  |  | 200 |  |
|  | ВСЕГО : |  |  |  | 28 558 |  |
| 5 | Составление ПСД, СД, НСБ, осуществление технадзора |  |  | местный бюджет | 500 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 29 058 |  |