Проект

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДОРОГ, УЛИЦ, ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

на 2004 год

| № пп | Наименование объектов | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Стоимость ремонта ( тыс.руб.) | План на 2004 год (тыс.руб.) | Общая площадь м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Выборочный ремонт улиц, дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ул.Семашко (поворот от ул.Курчатова на ул.Зернова) | II кв. 2004 | II кв. 2004 | 100.0 | 100.0 | 150 | Расширение поворота от ул.Зернова на ул.Семашко (20м), укладка нового асфальта |
| 1.2 | Ул.Курчатова | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 800.0 | 800.0 | 2000п.м | Замена бордюрного камня |
| 1.3 | Ул.Репина | III кв. 2004 | III кв. 2004 | 250.0 | 250.0 | 800 | Замена асф./бетонного покрытия дороги |
| 1.4 | Ул.Ушакова | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 500.0 | 500.0 | 1900 800п.м | Замена асф./бетонного покрытия дороги выборочно |
| 1.5 | Ул.Чапаева (от ул.Куйбышева до пр.Ленина) | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 300.0 | 300.0 | 600 | Замена бордюрного камня выборочно |
| 1.6 | Пр.Музрукова | III кв. 2004 | III кв. 2004 | 2000.0 | 2000.0 | 3500 600п.м | Ремонт тротуаров, частичная замена бордюров |
| 1.7 | Ул.Ак.Харитона (от моста до ул.Победы) (заезды-дублеры) | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 1200.0 | 1200.0 | 2700 600п.м | Частичная замена асф./бетонного покрытия дороги, замена бордюра, ремонт газонов |
| 1.8 | Пр.Мира (от башни до пр.Музрукова) | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 300.0 | 300.0 | 600п.м | Замена бордюра |
| 1.9 | Ул.Куйбышева (от ул.Духова до ул.Чапаева) | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 4000.0 | 4000.0 | 6000 1500п.м | Замена асф./бетонного покрытия дороги, частичная замена бордюра |
| 1.10 | Ул.Сосина | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 950.0 | 950.0 | 1800 600п.м | Замена асф./бетонного покрытия дороги, частичная замена бордюра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.11 | Ул.Юности (от ул.Герцена до а/д 130) | II кв. 2004 | II кв. 2004 | 570.0 | 570.0 | 1800 | Выборочный ремонт асф./бетонного покрытия дороги |
| 1.12 | Ул.Бессарабенко (от пр.Ленина до а/д 123) | III кв. 2004 | IV кв. 2004 | 1500.0 | 1500.0 | 2000 500п.м | Замена асф./бетонного покрытия дороги, замена бордюра |
| 1.13 | Дорога на профилакторий | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 1800.0 | 1800.0 | 6000 | Выборочный ремонт асф./бетонного покрытия |
| 1.14 | Дорога на КПП-1 | III кв. 2004 | III кв. 2004 | 4700.0 | 4700.0 | 15000 | Выборочный ремонт асф./бетонного покрытия дороги |
| 1.15 | Дороги больничного городка | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 300.0 | 300.0 | 1000 | Выборочный ремонт асф./бетонного покрытия дорог |
| 1.16 | Проезд к школе № 12 | II кв. 2004 | II кв. 2004 | 560.0 | 560.0 | 1800 | Выборочный ремонт асф./бетонного покрытия дороги |
| 1.17 | Подъездные пути к гаражным кооперативам и садоводческим обществам | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 2200.0 | 2200.0 | 4000 | Устройство подъездов с твердым покрытием |
|  | Итого по разделу I: |  |  | 22030.0 | 22030.0 |  |  |
|  | II. Тротуары |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ул.Семашко | III кв. 2004 | III кв. 2004 | 800.0 | 800.0 | 1800 | Замена асф./бетонного покрытия |
| 2.2 | Ул.Московская (район универсама “Московский”) | II кв.2004 | III кв.2004 | 1650.0 | 1650.0 | 4200 600п.м | Замена асф./бетонного покрытия, замена бордюра |
| 2.3 | Ул.Радищева | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 400.0 | 400.0 | 1400 | Замена асф./бетонного покрытия, замена бордюра |
| 2.4 | Ул.Силкина (от ул.Александровича до ул.Чапаева) | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 1100.0 | 1100.0 | 800п.м | Замена асф./бетонного покрытия, замена бордюра |
|  | Итого по разделу II: |  |  | 3950.0 | 3950.0 |  |  |
|  | III. Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция кварталов: |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал № 6 | II кв. 2003. | IV кв. 2004 | 3800.0 | 3400.0 |  | Комплексный ремонт |
|  | Квартал № 14 | II кв. 2004 | III кв. 2005 | 3500.0 | 1500.0 |  | Комплексный ремонт |
|  | Квартал № 44 | II кв. 2004 | III кв. 2005 | 3500.0 | 1500.0 |  | Комплексный ремонт |
|  | Квартал № 45 | II кв. 2004 | III кв. 2005 | 3500.0 | 1500.0 |  | Комплексный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Квартал № 4 | II кв. 2002 | III кв. 2004 | 2200.0 | 200.0 |  | Комплексный ремонт |
|  | Квартал № 9 | III кв. 2002 | II кв. 2004 | 1800.0 | 800.0 |  | Комплексный ремонт |
|  | Квартал №21 | II кв. 2002 | III кв. 2004 | 5450.0 | 1500.0 |  | Комплексный ремонт |
|  | Ул.Зернова, 2-18, 26, 26д | II кв. 2004 | III кв. 2005 | 4500.0 | 1500.0 |  | Комплексный ремонт |
|  | Ул. Шверника, 41, 43 | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 180.0 | 180.0 |  | Водоотвод с прилегающей территории |
|  | Ул. Зернова, 55, 57, 59 | II кв. 2004 | III кв. 2004 | 1500.0 | 1400.0 |  | Комплексный ремонт |
| 3.2 | Асфальтирование внутриквартальных территорий | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 4000.0 | 4000.0 |  | Частичная замена бордюрного камня, замена асф./бетонного покрытия |
| 3.3 | Изготовление и установка МАФ, игровых площадок | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 1500.0 | 1500.0 |  | Согласно адресным программам |
| 3.4 | Установка металлического ограждения безопасности | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 600.0 | 600.0 |  | Согласно актам комиссионных осмотров |
| 3.5 | Освещение внутриквартальных территорий | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 1500.0 | 1500.0 |  | Согласно адресным программам |
|  | Итого по разделу III: |  |  | 37530.0 | 21080.0 |  |  |
|  | IV. Гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обследование городских мостов и водоемов, разработка ПСД на ремонт | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 500.0 | 500.0 |  |  |
|  | Итого по разделу IV: |  |  | 500.0 | 500.0 |  |  |
|  | V. Обеспечение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка средств регулирования дорожного движения светофоров | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 900.0 | 900.0 |  |  |
|  | Итого по разделу V: |  |  | 900.0 | 900.0 |  |  |
|  | VI. Инженерное обеспечение территорий садоводческих обществ | II кв. 2004 | IV кв. 2004 | 500.0 | 500.0 |  |  |
|  | VII. Составление ПСД, НСБ, АПЗ, технической инвентаризации |  |  | 1500.0 | 1500.0 |  |  |
|  | VIII. Осуществление технического надзора |  |  | 580.0 | 580.0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 67490.0 | 51040.0 |  |  |

Начальник УМХ											С.Н. Базовой